LEC 1 - Project Preparation and Implementation Plan

| تتضمن دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع--------- دراسة اقتصادية دراسة ديموغرافية جميع الإجابات غير صحيحة | The detailed feasibility study for the project includes---- Economic study Demographic study All answers are incorrect |
| --- | --- |
| دراسة الجدوى البيئية تعني----------- هل المشروع يتوافق مع البيئة؟ ما هي الخامات وأية أساليب تكنولوجية وفنية تستخدم؟ جميع الإجابات غير صحيحة | Environmental feasibility study means----------- Is the project compatible with the environment? What are the raw materials and what technological and artistic methods are used? All answers are incorrect |
| التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تكون ثابتة، حتى لو كان هناك تغير في المخرجات (صح) | Fixed costs are costs that remain constant, even if there is a change in output (True). |
| الجوانب الثلاثة لنجاح المشروع مستقلة عن بعضها البعض (خطأ) | The three aspects of project success are independent of each other. False |
| عند نقطة التعادل يكون هناك خسارة (خطأ) | At the break-even point, there is loss (false). |
| نقطة التعادل هي النقطة التي يكون عندها إجمالي المبيعات أكبر من إجمالي التكاليف (خطأ) | The break-even point is the point at which total sales/ revenue are more than total costs (false) |
| تشمل مراحل إعداد وتنفيذ المشروع اختيار فكرة المشروع المناسبة فقط. | The stages of project preparation and implementation only include choosing the appropriate project idea (FALSE) |
| دراسة الجدوى التفصيلية تتضمن تحليل الجدوى البيئية والمالية والتسويقية فقط | The detailed feasibility study includes only environmental, financial, and marketing feasibility analysis FALSE |
| يشمل تنفيذ المشروع شراء وتركيب المعدات والاختبارات التشغيلية والتسويقية. | Project implementation includes purchasing and installing equipment, operational testing, and marketing TURE |
| يعتبر المشروع ناجحًا إذا تم تنفيذه في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة فقط. | A project is considered successful if it is executed on time and within budget only FALSE |
| لا يحتاج تحليل نقطة التعادل إلى معرفة التكاليف الثابتة والمتغيرة | : Break-even analysis does not require knowledge of fixed and variable costs FLASE |
| : كل مشروع يتم تخطيطه بنفس الطريقة بغض النظر عن طبيعته. | : Every project is planned in the same way regardless of its nature false |
| : من خطوات التخطيط معرفة المخاطر ووضع خطة لإدارتها | : One of the planning steps is to identify risks and set up a management plan true |
| : تنفيذ المشروع يتم بدون الرجوع إلى الجدول الزمني | : Project implementation is done without referring to the schedule false |

LEC 2 Project Initiation

| تقع مرحلة انطلاق المشروع في------- بداية دورة حياة إدارة المشروع نهاية دورة حياة إدارة المشروع منتصف دورة حياة إدارة المشروع | The initiation phase of the project is located at ------- The beginning of the project management life cycle The end of the project management life cycle Mid-life project management lifecycle |
| --- | --- |
| تحليل الفجوة هو-------- الفجوة بين الحالة التي هي عليها والحالة المثالية الفجوة بين حالة الركود وحالة الازدهار الفجوة بين الربح والخسارة | Gap analysis is-------- The gap between the current state and the ideal state The gap between a recession and a boom The gap between profit and loss |
| الأشخاص الذين يساهمون بالوقت والمهارات والجهد في المشروع هم فريق المشروع (صح) | The people who contribute time, skills, and effort to the project are the project team (True) |
| يعد تحديد قواعد المشروع بشكل صحيح قبل بدء المشروع خطوة مهمة (صح) | Properly defining project rules before starting a project is an important step (True) |
| الهدف الرئيسي لمرحلة البدء هو تقليل مقدار عدم اليقين (صح) | The main goal of the initiation phase is to reduce the amount of uncertainty (True) |
| يركز تحليل التكاليف والفوائد على الفوائد غير الملموسة فقط (خطأ) | Cost-benefit analysis focuses on intangible benefits only (FALSE) |
| الاقتراح المقدم للمشروع لا يحتاج إلى إقناع القارئ بقيمة المشروع | The project proposal does not need to convince the reader of the project's value false |
| أحد أدوار أصحاب المصلحة هو الحكم النهائي على نجاح المشروع. | One of the stakeholders' roles is to ultimately judge the project's success true |
| رضا العميل يعتمد فقط على استيفاء معايير الجودة. | Customer satisfaction depends only on meeting quality standards false |
| فشل تعريف احتياجات العملاء بشكل واضح قد يؤدي إلى مشكلات مستمرة في المشروع. | Failing to clearly define customer needs may lead to ongoing project issues true |
| تحليل تكلفة وفوائد المشروع يجب أن يشمل فقط العوائد المالية | Cost-benefit analysis should only include financial returns false |
| رضا العميل يعتمد فقط على التكلفة النهائية للمشروع | Customer satisfaction depends only on the final cost of the project false |
| مرحلة بدء المشروع تسبق دورة حياة إدارة المشروع | : The project initiation stage precedes the project management life cycle false |

LEC 3 Feasibility Study

| ________ هي عملية تحديد ما إذا كانت فكرة المشروع قابلة للتطبيق. دراسة الجدوى تحليل الإنجاز الاعتراف بالفرصة |  | ________ is the process of determining whether a project idea is viable. Feasibility study Achievability analysis Opportunity recognition |
| --- | --- | --- |
| دراسة الجدوى________ هي تقييم مالي سريع لجدوى فكرة المشروع. المالية التنظيمية المؤسسية |  | ________ feasibility study is a quick financial assessment of the viability of a project idea. Financial Organizational Institutional |
| تساعد دراسة الجدوى الفنية الشركة في العثور على فرص السوق |  | The Technical Feasibility study helps a business find market opportunities. (F) |
| تهدف دراسة جدوى السوق إلى تحديد تأثير الإنتاج في المشروع أو المنتج الجديد على البيئة (F) |  | The Market Feasibility study aims to determine the impact of production in the new project or product on the environment (F) |
| يمكن أن تشمل البيانات الثانوية المقابلات الرسمية والاستطلاعات (F) | Secondary data can include formal interviews and survey (F) |  |
| الملاحظة هي مثال على البحث الثانوي | Observation is an example of Secondary research (F) |  |
| دراسة الجدوى الفنية تتجاهل تحديد مصادر المواد الخام | The technical feasibility study ignores determining the sources of raw materials. F |  |
| دراسة الجدوى التسويقية تحدد حجم الطلب على المنتج | The market feasibility study determines the volume of demand for the product. T |  |
| دراسة الجدوى المالية لا تتضمن تكاليف الترويج والتسويق. | The financial feasibility study does not include promotional and marketing expenses. F |  |
| دراسة الجدوى البيئية تقتصر على تقييم تأثير المشروع على العمال فقط | The environmental feasibility study is limited to evaluating the project’s impact on workers only F |  |
| دراسة الجدوى الإدارية تحدد هيكل الأجور ونظام العمل. | The administrative feasibility study determines wage scales and work systems T |  |
| يمكن إجراء دراسة الجدوى دون الحاجة إلى جمع أي بيانات أولية أو ثانوية | A feasibility study can be conducted without collecting any primary or secondary data. false |  |
| دراسة الجدوى لا تهتم بتأثير المشروع على الاقتصاد الوطني أو المجتمع | : The feasibility study does not consider the project’s impact on the national economy or society. false |  |
| تحليل القوة والضعف للمنتج مقارنة بالمنتجات المنافسة هو جزء من دراسة الجدوى التسويقية. | Analyzing the strengths and weaknesses of the product compared to competitors is part of the market feasibility study. true |  |

LEC 4 Project Planning- Risk management

| --------تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية إدارة المخاطر التقليدية إدارة المخاطر المالية إدارة المخاطر المثالية | --------Focus on the risks arising from physical or legal reasons conventional risk management Financial risk management optimal risk management |
| --- | --- |
| يتم تحديد المخاطر وفقًا ل--- التحديد المعتمد على الأهداف ، وعلى السيناريو وعلى التصنيف التحديد المعتمد علي النفس التحديد المعتمد على السيناريو | Risks are determined according to--- Goal, Scenario, and Classification based selection Self based selection Scenario selection |
| إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية (صح) | Conventional risk management focuses on risks resulting from physical or legal reasons (T) |
| التجنب يعني سعي الشركة جاهدة للقضاء على خطر معين من خلال التخلص من سببه (صح) | Avoidance means that the company strives to eliminate a particular risk by eliminating its cause (T). |
| تعد مخاطر التضخم من المخاطر المالية (صح) | Inflation risk is a financial risk (T) |
| تعد الحرائق من الكوارث المالية (خطأ) | Fires are financial disasters (F) |
| التخطيط هو الخطوة الأولى في عملية إدارة المخاطر(صح) | Planning is the first step in risk management process T |
| تقييم المخاطر يتطلب بيانات تاريخية دقيقة دائمًا.(خطأ) | Risk evaluation always requires accurate historical data. F |
| قبول المخاطر يتطلب تطوير خطط طوارئ (صح) | Risk acceptance requires developing contingency plans T |
| يمكن تحديد المخاطر عبر تحليل السيناريوهات أو التصنيف.(صح) | Risks can be identified through scenario analysis or classification. T |
| تنفيذ خطة إدارة المخاطر يتم قبل بدء المشروع فقط.(خطأ) | Risk management plans are implemented only before project starts F |
| : مراجعة وتقييم الخطة تتم فقط في نهاية المشروع | Plan review and evaluation are done only at the end of the project false |
| التقييم غير الصحيح للمخاطر قد يؤدي إلى إهدار الموارد | Improper risk assessment may lead to wasting resources true |
| إدارة المخاطر المثلى لا تواجه صعوبات في الموازنة بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والمنخفضة. | Optimal risk management faces no difficulties in balancing high and low probability risks. false |

LEC 5 Project Planning- Quality management

| إدارة الجودة الشاملة في ---- مرحلة التخطيط مرحلة التنفيذ مرحلة البدء | The total quality management is in---- Planning phase Execution phase Initiation phase |
| --- | --- |
| ------------- هي مجموعة الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع الموظفين والتي تسمح بتحقيق مستويات الجودة القياسية التحكم ومراقبة الجودة ضمان الجودة مخاطر الجودة | -------------is the group of activities and efforts exerted by all employees that allow achieving the standard levels of quality Quality Control Quality assurance Quality Risk |
| التحكم ومراقبة الجودة هو العملية التي يتم من خلالها وضع خطة محددة ومنتظمة لمنع أي مشاكل في جودة المنتج أو الخدمة. | Quality Control is the process through which a specific and regular plan is developed to prevent any problems with the quality of the product or service. F |
| التحكم ومراقبة الجودة هي أداة للوقاية من العيوب. | Quality Control is a prevention of defects tool. F |
| التحكم ومراقبة الجودة هو مسؤولية الجودة للجميع. | Quality Control is everyone’s’ quality responsibility. F |
| يعد الاحتفاظ بموظفي المشروع مثالاً على العناصر التي يتم التركيز عليها لضمان جودة الموارد البشرية في المشروع. | The retaining of project staff is an example of the elements that are focused on to ensure the quality of the human resources in the project. T |
| مراقبة الجودة تعتمد فقط على فحص المنتجات بعد التصنيع | Quality control (QC) relies only on inspecting products after manufacturing. F |
| تطوير مهارات العاملين هو أحد أهداف إدارة الجودة | Developing employees' skills is one of the objectives of quality management T |
| تركز إدارة الجودة على التحليل واتخاذ القرارات بناءً على البيانات | Quality management focuses on analysis and data-driven decision-making T |
| يمكن تحقيق الجودة بدون الحاجة إلى وجود سياسة جودة واضحة | Quality can be achieved without the need for a clear quality policy F |
| معايير جودة المشروع لا تتضمن تقييم أثر التدريب على سوق العمل. | Project quality standards do not include evaluating the impact of training on the labor market. F |
| ضمان الجودة يتطلب التزامًا من الإدارة العليا فقط دون الموظفين | Quality assurance requires commitment only from top management, not employees. f |
| جودة المخرجات تشمل وجود مشاريع مؤهلة للاستدامة ومتدربين قادرين على التعلم. | : Output quality includes having sustainable projects and capable trainees T |
| : التحسين المستمر ليس مبدأً من مبادئ إدارة الجودة | Continuous improvement is not a principle of quality management F |

LEC 6 Project Planning- Human Resource management

| أي مما يلي هو الاختصار الصحيح لـ HRM؟ إدارة الموارد البشرية إدارة الحيل البشرية إدارة العلاقات البشرية | Which of the following is the correct abbreviation of HRM? Human Resource Management Human Resourcefulness Management Human Relation Management |
| --- | --- |
| أي مما يلي ليس نطاقًا لإدارة الموارد البشرية؟ إدارة الجودة التدريب والتطوير إدارة الرواتب | Which of the following is NOT a scope of HRM? Quality management Training and development Payroll management |
| قسم الموارد البشرية هو قسم السلطة. | the Human Resource Department is Authority department. F |
| إدارة كشوف المرتبات هي نطاق إدارة الموارد البشرية. | Payroll management is the scope of HRM. T |
| يشمل التعريف المعاصر لإدارة الموارد البشرية إدارة الأفراد في المنظمات من منظور كلي. | Contemporary Definition of HRM encompasses the management of people in organizations from a macro perspective. T |
| المال هو الدافع الرئيسي في أي وظيفة. | Money is the prime motivator in any job. T |
| إدارة الأداء تساعد في تقييم وتدريب الموظفين | Performance management helps in evaluating and training employees. T |
| إدارة العلاقات مع الموظفين تشمل فقط حل النزاعات بين الموظفين | Employee relations management only involves resolving conflicts between employees F |
| مهارات التواصل ليست ضرورية لمديري الموارد البشرية. | Communication skills are not necessary for HR managers F |
| اتخاذ القرارات في إدارة الموارد البشرية يجب أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأخلاقية | Decision-making in HRM should consider social and ethical implications T |
| المهارات التقنية ليست مهمة لمديري الموارد البشرية | Technical skills are not important for HR managers F |
| إدارة الموارد البشرية المعاصرة تعامل الموظفين كموارد فقط دون اعتبارات أخرى | Contemporary HRM treats employees as mere resources F |
| : التدريب والتطوير يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين الحاليين | : Training and development aim to upgrade current employees' skills T |
| إدارة الرواتب والمزايا لا تؤثر على تحفيز الموظفين. | Salary and benefits management does not affect employee motivation F |

LEC 7 The Project Schedule, and budget

| أي من الأنواع التالية من جدول المشاريع؟ جدول المشروع الرئيسي جدول المشروع الديناميكي جميع الإجابات غير صحيحة | Which of the following types of Projects Schedule? Master Project Schedule Dynamic Project Schedule All answers are incorrect |
| --- | --- |
| قائمة الأنشطة ذات المواعيد النهائية هي --------- قائمة المهام هيكل تنظيم العمل مخطط جانت | A list of activities with deadlines is--------- Task list Work Breakdown structure GANTT Chart |
| يوفر جدول المشروع خارطة طريق واضحة للجميع في بداية المشروع. | The Project Schedule provides a clear roadmap to everyone at the beginning of the Project. T |
| هيكل تنظيم العمل هو قائمة بالأنشطة ذات المواعيد النهائية. | Work Breakdown structure is a list of activities with deadlines. F |
| هيكل تنظيم العمل هو رسم بياني يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية في التسلسل الهرمي. | Work Breakdown structure is a graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy. T |
| لا يتم تضمين تكاليف المواد الخام في ميزانيات المشروع | Material costs are not included in the Project Budgets. F |
| تحديد معدل الموارد هو جزء من إعداد الموازنة المالية للمشروع. | Understanding the resource rate is part of preparing the project budget T |
| الموازنة المالية للمشروع لا تحتاج إلى موافقة الإدارة أو أصحاب المصلحة | The project budget does not need approval from management or stakeholders F |
| الجدول الزمني للمشروع لا يتضمن تخصيص الموارد | The project schedule does not include resource allocation F |
| التكاليف المتغيرة تحتاج إلى مراقبة مستمرة | Variable costs require continuous monitoring T |
| الموازنة المالية للمشروع تشمل فقط التكاليف المباشرة. | The project budget includes only direct costs F |
| : المعالم الزمنية (Milestones) تساعد في تتبع تقدم المشروع | : Milestones help track project progress T |
| يمكن إعداد الميزانية دون الرجوع إلى نطاق المشروع | The budget can be prepared without referring to project scope F |
| الميزانية تساعد في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع | The budget aids in project-related decision making T |

LEC 8 Project Execution

| ------------ يشير إلى مجموعة المهام اللازمة لإنتاج مخرجات المشروع. عملية تنفيذ المشروع (PEP) عملية إدارة المشروع (PMP) عملية تخطيط المشروع (PPP) | ------------ refers to the set of tasks needed to produce Deliverables. Project Execution Process (PEP) Project Management Process (PMP) Project Planning Process (PPP) |
| --- | --- |
| تشمل المراقبة والتحكم --------- - إدارة وقتك، والميزانية والتحقق من نطاق المشروع. - التخطيط - جميع الإجابات غير صحيحة | Monitor and Control include---------- - Manage your time, budget, and Verify project scope - Planning - All answers are incorrect |
| يتم تنفيذ المشروع خلال المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع. | Project Execution is during the last phase of the project lifecycle. F |
| يقرر أعضاء الفريق ويعينون مهام التنفيذ خلال مرحلة تخطيط المشروع | Team members decide and assign Execution tasks during the Project Planning phase. T |
| ستتضمن قائمة مراجعة تنفيذ المشروع الفئات التي حددها مدير المشروع والفريق | A Project Execution Checklist will include categories identified by the Project Manager, and the Team. T |
| المرونة مهمة في مرحلة التنفيذ. | Flexibility is important in the Execution phase. T |
| التحديات في تنفيذ المشروع يمكن أن تظهر في أي وقت خلال المشروع. | Challenges in project execution can appear at any time during the project T |
| سوء التواصل بين الفريق لا يؤثر على نجاح تنفيذ المشروع | Miscommunication within the team does not affect the success of project execution F |
| تطوير الأفراد داخل الفريق ليس مهمًا لنجاح تنفيذ المشروع. | Developing individuals within the team is not important for successful project execution. F |
| أفضل ممارسات تنفيذ المشروع تهدف إلى إنشاء فريق عالي الأداء. | Project execution best practices aim to create a high-performing team. T |
| التغيير لا تتضمن تحديث السياسات والعمليات التنظيمية | Change management does not involve updating organizational policies and processes F |
| إدارة الوقت والميزانية جزء من مرحلة المراقبة والضبط | Time and budget management are part of monitoring and control T |
| يمكن تجاهل تحديات الموارد البشرية أثناء تنفيذ المشروع | Human resource challenges can be ignored during project execution F |
| : التوريدات والمشتريات من المهام التي تتم أثناء تنفيذ المشروع | Procurement and supplies are tasks handled during project execution T |

LEC 9 Monitoring

| KPIs تعني-------- مؤشرات الأداء الرئيسية اهتمامات التخطيط الرئيسية مؤشرات البرمجة الرئيسية | The KPIs are the: Key Performance Indicators Key Planning Interests Key Programming Indicators |
| --- | --- |
| ما العنصر الذي لم يتم تضمينه في أساسيات لقياس الأداء؟ المتطلبات الميزانية الجدول | Which element ISN’T included in the Performance measurement Baseline? The Requirements The Budget The Schedule |
| لا تحدد عمليات مراقبة المشروع والتحكم فيه ما إذا كان هناك أي انحرافات في النتائج الفعلية عن القيم المخطط لها. | Project Monitoring and Control Processes do not identify if there are any deviations in actual results from the planned values. F |
| إذا لم يتم تحديد الانحرافات ومعالجتها، فإنها تؤدي إلى نتائج غير مخطط لها وغير مرغوب فيها للمشروع. | If deviations are not identified and addressed, they result in unplanned and undesired Project outcomes. True |
| نحن نستخدم طريقة المسار الحرج لمراقبة حالة المشروع. | We use the critical path method for Project status Monitoring. F |
| مراقبة المشروع والتحكم فيه هي المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع | Project Monitoring and control is the last phase of the project life cycle. F |
| يتم توثيق أي تغييرات في نطاق المشروع في وثائق مثل بيان نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل. | Any changes to the project scope are documented in documents such as the project scope statement and work breakdown structure. T |
| يتم تحديد المخاطر فقط في بداية المشروع | Risks are only identified at the beginning of the project F |
| يتم تطوير خطة مراقبة المشروع أثناء مرحلة التخطيط لدورة حياة المشروع | A project monitoring plan is developed during the planning phase of the project lifecycle. T |
| يتم تقسيم المشروع إلى وحدات عمل باستخدام هيكل تقسيم العمل | The project is broken down into work units using a Work Breakdown Structure (WBS T |
| يتم مراقبة مشاركة أصحاب المصلحة فقط في مرحلة التنفيذ | Stakeholder involvement is only monitored during the execution phase. F |
| طريقة المسار الحرج (CPM) تحدد المهام غير الضرورية للمشروع | Critical Path Method (CPM) identifies non-essential project tasks F |
| : تقارير حالة المشروع توضح المهام المكتملة والمخاطر | : Project status reports show completed tasks and risks T |
| يجب توثيق جميع الموافقات عند اكتمال المشروع | All approvals should be documented at project completion T |

LEC 10 Project Closure

| مراحل عملية إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية، والتعلم ومرحلة الناس المرحلة الفنية، والتعلم ومرحلة الثقة جميع الإجابات غير صحيحة | The Phases of the Project Closure Process are: Technical, Learning, and People Phases Technical, Learning, and confidence Phases All answers are incorrect |
| --- | --- |
| -------------- ضع في اعتبارك ما أنجزته وكيف أنجزته وما تعلمته الآن بعد أن اكتمل المشروع مرحلة التعلم المرحلة الفنية مرحلة الناس | -------------- Consider what you’ve done, how you’ve done it, and what you’ve learned now that the project is complete Learning Phase Technical Phase People Phase |
| في مرحلة الأشخاص، يتعين علينا إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق. | In the People phase, we have to clean up loose ends. F |
| تتكون عملية إغلاق المشروع من 4 مراحل. | The Project Closure process has 4 phases. F |
| مراحل إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية ، والتعلم ، والأشخاص. | The project closure phases are: technical, learning, and People. T |
| قد يؤدي الفشل في إجراء إغلاق شامل للمشروع إلى تعريض المنظمة لقدر كبير من المخاطر. | Failure to conduct thorough Project Close out could potentially Put the Organization at a considerable amount of Risk. T |
| التركيز على التفاعل خلال إغلاق المشروع لا يؤثر على معنويات الفريق | Focusing on interactivity during project closure does not affect team morale F |
| يجب أن يكون التواصل خلال إغلاق المشروع غامضًا وغير محدد | Communication during project closure should be vague and undefined. F |
| يمكن تعيين مهام الإغلاق لأعضاء الفريق للحفاظ على طبيعة التعاون القوية | Closing tasks can be assigned to team members to maintain a strong collaborative nature T |
| *اغلاق المشروع بشكل صحيح يضمن أن المشروع قد حقق جميع الأهداف الأصلية | Closing a project properly ensures that all original objectives have been met T |
| :* مرحلة التعلم من إغلاق المشروع لا تتضمن الرد على الأسئلة المتعلقة بالمشروع الحالي | The learning phase of project closure does not involve responding to questions about the current project. F |
| مرحلةالاشخاص تركز على الاحتفال بإنجازات الفريق | The people phase focuses on celebrating team achievements T |
| يجب تخصيص مهام الإغلاق لأعضاء الفريق حسب مهاراتهم. | Closing tasks should be assigned to team members based on their skills T |
| : لا فائدة من إنشاء مستودع للموارد الرقمية بعد إغلاق المشروع | Creating a digital resource repository after closure is useless F |