[bookmark: _Hlk173409078]LEC 1 - Project Preparation and Implementation Plan
	تتضمن دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع---------
دراسة اقتصادية 
دراسة ديموغرافية
جميع الإجابات غير صحيحة
	The detailed feasibility study for the project includes----
Economic study
Demographic study
All answers are incorrect

	دراسة الجدوى البيئية تعني-----------
هل المشروع يتوافق مع البيئة؟
ما هي الخامات وأية أساليب تكنولوجية وفنية تستخدم؟
جميع الإجابات غير صحيحة

	Environmental feasibility study means-----------
Is the project compatible with the environment?
What are the raw materials and what technological and artistic methods are used?
All answers are incorrect

	التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تكون ثابتة، حتى لو كان هناك تغير في المخرجات (صح)
	Fixed costs are costs that remain constant, even if there is a change in output (True).

	الجوانب الثلاثة لنجاح المشروع مستقلة عن بعضها البعض (خطأ)
	The three aspects of project success are independent of each other. False

	عند نقطة التعادل يكون هناك خسارة (خطأ)
	At the break-even point, there is loss (false). 

	نقطة التعادل هي النقطة التي يكون عندها إجمالي المبيعات أكبر من إجمالي التكاليف (خطأ)
	The break-even point is the point at which total sales/ revenue are more than total costs (false)

	تشمل مراحل إعداد وتنفيذ المشروع اختيار فكرة المشروع المناسبة فقط.
	The stages of project preparation and implementation only include choosing the appropriate project idea   (FALSE)

	
دراسة الجدوى التفصيلية تتضمن تحليل الجدوى البيئية والمالية والتسويقية فقط
	The detailed feasibility study includes only environmental, financial, and marketing feasibility analysis      FALSE

	يشمل تنفيذ المشروع شراء وتركيب المعدات والاختبارات التشغيلية والتسويقية.
	Project implementation includes purchasing and installing equipment, operational testing, and marketing     TURE

	يعتبر المشروع ناجحًا إذا تم تنفيذه في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة فقط.
	A project is considered successful if it is executed on time and within budget only    FALSE

	لا يحتاج تحليل نقطة التعادل إلى معرفة التكاليف الثابتة والمتغيرة
	: Break-even analysis does not require knowledge of fixed and variable costs    FLASE

	: كل مشروع يتم تخطيطه بنفس الطريقة بغض النظر عن طبيعته.
	: Every project is planned in the same way regardless of its nature       false 

	: من خطوات التخطيط معرفة المخاطر ووضع خطة لإدارتها
	: One of the planning steps is to identify risks and set up a management plan  true 

	: تنفيذ المشروع يتم بدون الرجوع إلى الجدول الزمني
	: Project implementation is done without referring to the schedule   false 



LEC 2 Project Initiation
	تقع مرحلة انطلاق المشروع في-------
بداية دورة حياة إدارة المشروع
نهاية دورة حياة إدارة المشروع
منتصف دورة حياة إدارة المشروع
	The initiation phase of the project is located at -------
The beginning of the project management life cycle
The end of the project management life cycle 
Mid-life project management lifecycle

	تحليل الفجوة هو--------
الفجوة بين الحالة التي هي عليها والحالة المثالية
الفجوة بين حالة الركود وحالة الازدهار
الفجوة بين الربح والخسارة
	Gap analysis is--------
The gap between the current state and the ideal state
The gap between a recession and a boom
The gap between profit and loss

	الأشخاص الذين يساهمون بالوقت والمهارات والجهد في المشروع هم فريق المشروع (صح)
	The people who contribute time, skills, and effort to the project are the project team (True)

	يعد تحديد قواعد المشروع بشكل صحيح قبل بدء المشروع خطوة مهمة (صح)
	Properly defining project rules before starting a project is an important step (True) 

	الهدف الرئيسي لمرحلة البدء هو تقليل مقدار عدم اليقين (صح)
	The main goal of the initiation phase is to reduce the amount of uncertainty (True)

	يركز تحليل التكاليف والفوائد على الفوائد غير الملموسة فقط (خطأ)
	Cost-benefit analysis focuses on intangible benefits only (FALSE)

	الاقتراح المقدم للمشروع لا يحتاج إلى إقناع القارئ بقيمة المشروع
	The project proposal does not need to convince the reader of the project's value    false

	أحد أدوار أصحاب المصلحة هو الحكم النهائي على نجاح المشروع.
	One of the stakeholders' roles is to ultimately judge the project's success    true

	رضا العميل يعتمد فقط على استيفاء معايير الجودة.
	Customer satisfaction depends only on meeting quality standards    false

	فشل تعريف احتياجات العملاء بشكل واضح قد يؤدي إلى مشكلات مستمرة في المشروع.
	Failing to clearly define customer needs may lead to ongoing project issues   true

	تحليل تكلفة وفوائد المشروع يجب أن يشمل فقط العوائد المالية
	Cost-benefit analysis should only include financial returns   false

	رضا العميل يعتمد فقط على التكلفة النهائية للمشروع
	Customer satisfaction depends only on the final cost of the project   false

	مرحلة بدء المشروع تسبق دورة حياة إدارة المشروع
	: The project initiation stage precedes the project management life cycle   false 



LEC 3 Feasibility Study
	________ هي عملية تحديد ما إذا كانت فكرة المشروع قابلة للتطبيق.
دراسة الجدوى
تحليل الإنجاز
الاعتراف بالفرصة
	________ is the process of determining whether a project idea is viable.
Feasibility study
Achievability analysis
Opportunity recognition

	دراسة الجدوى________  هي تقييم مالي سريع لجدوى فكرة المشروع.
المالية
التنظيمية
المؤسسية
	________ feasibility study is a quick financial assessment of the viability of a project idea.
Financial  
Organizational
Institutional

	تساعد دراسة الجدوى الفنية الشركة في العثور على فرص السوق
	The Technical Feasibility study helps a business find market opportunities. (F) 

	تهدف دراسة جدوى السوق إلى تحديد تأثير الإنتاج في المشروع أو المنتج الجديد على البيئة  (F) 
	The Market Feasibility study aims to determine the impact of production in the new project or product on the environment (F)

	يمكن أن تشمل البيانات الثانوية المقابلات الرسمية والاستطلاعات (F)
	Secondary [endnoteRef:1]data can include formal interviews and survey (F) [1: 
] 


	الملاحظة هي مثال على البحث الثانوي
	Observation is an example of Secondary research (F)

	دراسة الجدوى الفنية تتجاهل تحديد مصادر المواد الخام
	The technical feasibility study ignores determining the sources of raw materials.    F

	دراسة الجدوى التسويقية تحدد حجم الطلب على المنتج
	The market feasibility study determines the volume of demand for the product.     T

	دراسة الجدوى المالية لا تتضمن تكاليف الترويج والتسويق. 
	The financial feasibility study does not include promotional and marketing expenses.   F

	دراسة الجدوى البيئية تقتصر على تقييم تأثير المشروع على العمال فقط
	The environmental feasibility study is limited to evaluating the project’s impact on workers only   F

	دراسة الجدوى الإدارية تحدد هيكل الأجور ونظام العمل. 
	The administrative feasibility study determines wage scales and work systems    T

	يمكن إجراء دراسة الجدوى دون الحاجة إلى جمع أي بيانات أولية أو ثانوية
	A feasibility study can be conducted without collecting any primary or secondary data.
false 

	دراسة الجدوى لا تهتم بتأثير المشروع على الاقتصاد الوطني أو المجتمع
	: The feasibility study does not consider the project’s impact on the national economy or society.
false 

	تحليل القوة والضعف للمنتج مقارنة بالمنتجات المنافسة هو جزء من دراسة الجدوى التسويقية.

	Analyzing the strengths and weaknesses of the product compared to competitors is part of the market feasibility study.
 true 



LEC 4 Project Planning- Risk management
	--------تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية
إدارة المخاطر التقليدية
إدارة المخاطر المالية 
إدارة المخاطر المثالية
	--------Focus on the risks arising from physical or legal reasons
conventional risk management
Financial risk management
optimal risk management

	يتم تحديد المخاطر وفقًا ل---
التحديد المعتمد على الأهداف ، وعلى السيناريو وعلى التصنيف
التحديد المعتمد علي النفس
التحديد المعتمد على السيناريو
	Risks are determined according to---
Goal, Scenario, and Classification based selection
Self based selection
Scenario selection

	إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية (صح)

	Conventional risk management focuses on risks resulting from physical or legal reasons (T)

	التجنب يعني سعي الشركة جاهدة للقضاء على خطر معين من خلال التخلص من سببه (صح)
	Avoidance means that the company strives to eliminate a particular risk by eliminating its cause (T).

	تعد مخاطر التضخم من المخاطر المالية (صح)
	Inflation risk is a financial risk (T)

	تعد الحرائق من الكوارث المالية (خطأ)
	Fires are financial disasters (F)

	التخطيط هو الخطوة الأولى في عملية إدارة المخاطر(صح)
	Planning is the first step in risk management process   T

	تقييم المخاطر يتطلب بيانات تاريخية دقيقة دائمًا.(خطأ)
	Risk evaluation always requires accurate historical data.   F

	قبول المخاطر يتطلب تطوير خطط طوارئ  (صح)
	Risk acceptance requires developing contingency plans  T

	يمكن تحديد المخاطر عبر تحليل السيناريوهات أو التصنيف.(صح)
	Risks can be identified through scenario analysis or classification.   T

	تنفيذ خطة إدارة المخاطر يتم قبل بدء المشروع فقط.(خطأ)
	Risk management plans are implemented only before project starts     F

	: مراجعة وتقييم الخطة تتم فقط في نهاية المشروع
	Plan review and evaluation are done only at the end of the project    false

	التقييم غير الصحيح للمخاطر قد يؤدي إلى إهدار الموارد
	Improper risk assessment may lead to wasting resources true 

	إدارة المخاطر المثلى لا تواجه صعوبات في الموازنة بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والمنخفضة.

	Optimal risk management faces no difficulties in balancing high and low probability risks.
 false



LEC 5 Project Planning- Quality management
	إدارة الجودة الشاملة في ----
مرحلة التخطيط
مرحلة التنفيذ
مرحلة البدء
	The total quality management is in----
Planning phase
Execution phase
Initiation phase

	------------- هي مجموعة الأنشطة والجهود التي يبذلها جميع الموظفين والتي تسمح بتحقيق مستويات الجودة القياسية
التحكم ومراقبة الجودة
ضمان الجودة
مخاطر الجودة
	-------------is the group of activities and efforts exerted by all employees that allow achieving the standard levels of quality
Quality Control
Quality assurance
Quality Risk

	التحكم ومراقبة الجودة هو العملية التي يتم من خلالها وضع خطة محددة ومنتظمة لمنع أي مشاكل في جودة المنتج أو الخدمة. 
	Quality Control is the process through which a specific and regular plan is developed to prevent any problems with the quality of the product or service. F

	التحكم ومراقبة الجودة هي أداة للوقاية من العيوب. 
	Quality Control is a prevention of defects tool. F

	التحكم ومراقبة الجودة هو مسؤولية الجودة للجميع. 
	Quality Control is everyone’s’ quality responsibility. F

	يعد الاحتفاظ بموظفي المشروع مثالاً على العناصر التي يتم التركيز عليها لضمان جودة الموارد البشرية في المشروع. 
	The retaining of project staff is an example of the elements that are focused on to ensure the quality of the human resources in the project. T




	مراقبة الجودة تعتمد فقط على فحص المنتجات بعد التصنيع
	Quality control (QC) relies only on inspecting products after manufacturing.    F

	تطوير مهارات العاملين هو أحد أهداف إدارة الجودة

	Developing employees' skills is one of the objectives of quality management      T

	تركز إدارة الجودة على التحليل واتخاذ القرارات بناءً على البيانات

	Quality management focuses on analysis and data-driven decision-making    T

	يمكن تحقيق الجودة بدون الحاجة إلى وجود سياسة جودة واضحة

	Quality can be achieved without the need for a clear quality policy   F

	معايير جودة المشروع لا تتضمن تقييم أثر التدريب على سوق العمل. 

	Project quality standards do not include evaluating the impact of training on the labor market. F

	ضمان الجودة يتطلب التزامًا من الإدارة العليا فقط دون الموظفين
	Quality assurance requires commitment only from top management, not employees.   f


	جودة المخرجات تشمل وجود مشاريع مؤهلة للاستدامة ومتدربين قادرين على التعلم.

	: Output quality includes having sustainable projects and capable trainees   T

	: التحسين المستمر ليس مبدأً من مبادئ إدارة الجودة
	Continuous improvement is not a principle of quality management   F


LEC 6 Project Planning- Human Resource management
	أي مما يلي هو الاختصار الصحيح لـ HRM؟
إدارة الموارد البشرية
إدارة الحيل البشرية
إدارة العلاقات البشرية

	Which of the following is the correct abbreviation of HRM?
Human Resource Management
Human Resourcefulness Management
Human Relation Management

	أي مما يلي ليس نطاقًا لإدارة الموارد البشرية؟
إدارة الجودة
التدريب والتطوير
إدارة الرواتب
	Which of the following is NOT a scope of HRM?
Quality management 
Training and development
Payroll management

	قسم الموارد البشرية هو قسم السلطة. 
	the Human Resource Department is Authority department. F

	إدارة كشوف المرتبات هي نطاق إدارة الموارد البشرية. 
	Payroll management is the scope of HRM. T

	يشمل التعريف المعاصر لإدارة الموارد البشرية إدارة الأفراد في المنظمات من منظور كلي. 
	Contemporary Definition of HRM encompasses the management of people in organizations from a macro perspective. T

	المال هو الدافع الرئيسي في أي وظيفة. 
	Money is the prime motivator in any job. T

	إدارة الأداء تساعد في تقييم وتدريب الموظفين
	    Performance management helps in evaluating and training employees.  T

	إدارة العلاقات مع الموظفين تشمل فقط حل النزاعات بين الموظفين
	Employee relations management only involves resolving conflicts between employees   F

	مهارات التواصل ليست ضرورية لمديري الموارد البشرية.
	    Communication skills are not necessary for HR managers   F

	اتخاذ القرارات في إدارة الموارد البشرية يجب أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأخلاقية
	Decision-making in HRM should consider social and ethical implications   T

	المهارات التقنية ليست مهمة لمديري الموارد البشرية
	Technical skills are not important for HR managers   F

	إدارة الموارد البشرية المعاصرة تعامل الموظفين كموارد فقط دون اعتبارات أخرى
	Contemporary HRM treats employees as mere resources  F

	: التدريب والتطوير يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين الحاليين
	: Training and development aim to upgrade current employees' skills   T

	إدارة الرواتب والمزايا لا تؤثر على تحفيز الموظفين.

	Salary and benefits management does not affect employee motivation   F



LEC 7 The Project Schedule, and budget
	أي من الأنواع التالية من جدول المشاريع؟
جدول المشروع الرئيسي
جدول المشروع الديناميكي
جميع الإجابات غير صحيحة
	Which of the following types of Projects Schedule?
Master Project Schedule
Dynamic Project Schedule
All answers are incorrect

	قائمة الأنشطة ذات المواعيد النهائية هي ---------
قائمة المهام
هيكل تنظيم العمل
مخطط جانت
	A list of activities with deadlines is---------
Task list
Work Breakdown structure
GANTT Chart

	يوفر جدول المشروع خارطة طريق واضحة للجميع في بداية المشروع. 
	The Project Schedule provides a clear roadmap to everyone at the beginning of the Project. T

	هيكل تنظيم العمل هو قائمة بالأنشطة ذات المواعيد النهائية. 
	Work Breakdown structure is a list of activities with deadlines. F

	هيكل تنظيم العمل هو رسم بياني يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية في التسلسل الهرمي. 
	Work Breakdown structure is a graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy. T

	لا يتم تضمين تكاليف المواد الخام في ميزانيات المشروع
	Material costs are not included in the Project Budgets. F

	تحديد معدل الموارد هو جزء من إعداد الموازنة المالية للمشروع.
	Understanding the resource rate is part of preparing the project budget       T

	الموازنة المالية للمشروع لا تحتاج إلى موافقة الإدارة أو أصحاب المصلحة
	    The project budget does not need approval from management or stakeholders   F

	الجدول الزمني للمشروع لا يتضمن تخصيص الموارد
	The project schedule does not include resource allocation   F

	التكاليف المتغيرة تحتاج إلى مراقبة مستمرة
	    Variable costs require continuous monitoring   T

	الموازنة المالية للمشروع تشمل فقط التكاليف المباشرة.
	The project budget includes only direct costs   F

	: المعالم الزمنية (Milestones) تساعد في تتبع تقدم المشروع
	: Milestones help track project progress   T

	يمكن إعداد الميزانية دون الرجوع إلى نطاق المشروع
	The budget can be prepared without referring to project scope   F

	الميزانية تساعد في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع
	The budget aids in project-related decision making  T


		LEC 8 Project Execution
	------------ يشير إلى مجموعة المهام اللازمة لإنتاج مخرجات المشروع.
عملية تنفيذ المشروع (PEP)
عملية إدارة المشروع (PMP)
عملية تخطيط المشروع (PPP)
	[bookmark: _Hlk135863696]------------ refers to the set of tasks needed to produce Deliverables.
Project Execution Process (PEP)
Project Management Process (PMP)
Project Planning Process (PPP)

	تشمل المراقبة والتحكم ---------
· إدارة وقتك، والميزانية والتحقق من نطاق المشروع.
· التخطيط
· جميع الإجابات غير صحيحة
	Monitor and Control include----------
· Manage your time, budget, and Verify project scope
· Planning
· All answers are incorrect

	يتم تنفيذ المشروع خلال المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع. 
	Project Execution is during the last phase of the project lifecycle. F

	يقرر أعضاء الفريق ويعينون مهام التنفيذ خلال مرحلة تخطيط المشروع
	Team members decide and assign Execution tasks during the Project Planning phase. T

	ستتضمن قائمة مراجعة تنفيذ المشروع الفئات التي حددها مدير المشروع والفريق
	A Project Execution Checklist will include categories identified by the Project Manager, and the Team. T

	المرونة مهمة في مرحلة التنفيذ. 
	Flexibility is important in the Execution phase. T

	التحديات في تنفيذ المشروع يمكن أن تظهر في أي وقت خلال المشروع.
	    Challenges in project execution can appear at any time during the project        T

	سوء التواصل بين الفريق لا يؤثر على نجاح تنفيذ المشروع
	Miscommunication within the team does not affect the success of project execution     F

	تطوير الأفراد داخل الفريق ليس مهمًا لنجاح تنفيذ المشروع.
	    Developing individuals within the team is not important for successful project execution.  F


	أفضل ممارسات تنفيذ المشروع تهدف إلى إنشاء فريق عالي الأداء.
	Project execution best practices aim to create a high-performing team.  T

	التغيير لا تتضمن تحديث السياسات والعمليات التنظيمية
	    Change management does not involve updating organizational policies and processes    F

	إدارة الوقت والميزانية جزء من مرحلة المراقبة والضبط
	Time and budget management are part of monitoring and control   T

	يمكن تجاهل تحديات الموارد البشرية أثناء تنفيذ المشروع
	Human resource challenges can be ignored during project execution  F

	: التوريدات والمشتريات من المهام التي تتم أثناء تنفيذ المشروع
	Procurement and supplies are tasks handled during project execution  T


		LEC 9 Monitoring
	KPIs تعني--------
مؤشرات الأداء الرئيسية
اهتمامات التخطيط الرئيسية
مؤشرات البرمجة الرئيسية
	The KPIs are the:
Key Performance Indicators
Key Planning Interests
Key Programming Indicators

	ما العنصر الذي لم يتم تضمينه في أساسيات لقياس الأداء؟
المتطلبات
الميزانية
الجدول

	Which element ISN’T included in the Performance measurement Baseline?
The Requirements
The Budget
The Schedule

	لا تحدد عمليات مراقبة المشروع والتحكم فيه ما إذا كان هناك أي انحرافات في النتائج الفعلية عن القيم المخطط لها. 
	Project Monitoring and Control Processes do not identify if there are any deviations in actual results from the planned values. F

	إذا لم يتم تحديد الانحرافات ومعالجتها، فإنها تؤدي إلى نتائج غير مخطط لها وغير مرغوب فيها للمشروع. 
	If deviations are not identified and addressed, they result in unplanned and undesired Project outcomes. True

	نحن نستخدم طريقة المسار الحرج لمراقبة حالة المشروع. 
	We use the critical path method for Project status Monitoring. F

	مراقبة المشروع والتحكم فيه هي المرحلة الأخيرة من دورة حياة المشروع
	Project Monitoring and control is the last phase of the project life cycle. F

	يتم توثيق أي تغييرات في نطاق المشروع في وثائق مثل بيان نطاق المشروع وهيكل تقسيم العمل.  

	Any changes to the project scope are documented in documents such as the project scope statement and work breakdown structure.   T


	يتم تحديد المخاطر فقط في بداية المشروع
	Risks are only identified at the beginning of the project   F

	يتم تطوير خطة مراقبة المشروع أثناء مرحلة التخطيط لدورة حياة المشروع
	A project monitoring plan is developed during the planning phase of the project lifecycle.  T

	يتم تقسيم المشروع إلى وحدات عمل باستخدام هيكل تقسيم العمل
	The project is broken down into work units using a Work Breakdown Structure (WBS    T

	يتم مراقبة مشاركة أصحاب المصلحة فقط في مرحلة التنفيذ
	Stakeholder involvement is only monitored during the execution phase.  F

	طريقة المسار الحرج (CPM) تحدد المهام غير الضرورية للمشروع
	Critical Path Method (CPM) identifies non-essential project tasks   F

	: تقارير حالة المشروع توضح المهام المكتملة والمخاطر
	: Project status reports show completed tasks and risks   T

	يجب توثيق جميع الموافقات عند اكتمال المشروع
	All approvals should be documented at project completion  T


LEC 10 Project Closure
	مراحل عملية إغلاق المشروع هي:
المرحلة الفنية، والتعلم ومرحلة الناس
المرحلة الفنية، والتعلم ومرحلة الثقة
جميع الإجابات غير صحيحة
	The Phases of the Project Closure Process are:
Technical, Learning, and People Phases
Technical, Learning, and confidence Phases
All answers are incorrect

	-------------- ضع في اعتبارك ما أنجزته وكيف أنجزته وما تعلمته الآن بعد أن اكتمل المشروع
مرحلة التعلم
المرحلة الفنية
مرحلة الناس
	-------------- Consider what you’ve done, how you’ve done it, and what you’ve learned now that the project is complete
Learning Phase
Technical Phase
People Phase

	في مرحلة الأشخاص، يتعين علينا إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمشروع عن الإغلاق.
	In the People phase, we have to clean up loose ends. F

	تتكون عملية إغلاق المشروع من 4 مراحل. 
	The Project Closure process has 4 phases. F

	مراحل إغلاق المشروع هي: المرحلة الفنية ، والتعلم ، والأشخاص. 
	The project closure phases are: technical, learning, and People. T

	قد يؤدي الفشل في إجراء إغلاق شامل للمشروع إلى تعريض المنظمة لقدر كبير من المخاطر. 
	Failure to conduct thorough Project Close out could potentially Put the Organization at a considerable amount of Risk. T

	التركيز على التفاعل خلال إغلاق المشروع لا يؤثر على معنويات الفريق
	Focusing on interactivity during project closure does not affect team morale              F

	يجب أن يكون التواصل خلال إغلاق المشروع غامضًا وغير محدد
	Communication during project closure should be vague and undefined.    F


	يمكن تعيين مهام الإغلاق لأعضاء الفريق للحفاظ على طبيعة التعاون القوية
	Closing tasks can be assigned to team members to maintain a strong collaborative nature    T

	*اغلاق المشروع بشكل صحيح يضمن أن المشروع قد حقق جميع الأهداف الأصلية
	Closing a project properly ensures that all original objectives have been met         T

	:* مرحلة  التعلم من إغلاق المشروع لا تتضمن الرد على الأسئلة المتعلقة بالمشروع الحالي
	The learning phase of project closure does not involve responding to questions about the current project.  F

	مرحلةالاشخاص   تركز على الاحتفال بإنجازات الفريق
	The people phase focuses on celebrating team achievements  T

	يجب تخصيص مهام الإغلاق لأعضاء الفريق حسب مهاراتهم.
	Closing tasks should be assigned to team members based on their skills       T

	: لا فائدة من إنشاء مستودع للموارد الرقمية بعد إغلاق المشروع
	[bookmark: _GoBack]Creating a digital resource repository after closure is useless   F



