الفصل الأول:

مقدمة:

شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية تحولات جوهرية في السنوات الأخيرة، بفضل التطورات التكنولوجية السريعة والأهداف الاستراتيجية المحددة في رؤية 2030. تُعد الصيانة الميكانيكية من أهم مجالات العمليات الصناعية، إذ تضمن كفاءة عمليات الإنتاج وموثوقيتها واستدامتها. تعتمد مصانع مدينة الجبيل الصناعية، إحدى أكبر المراكز الصناعية في المملكة، بشكل كبير على أنظمة ميكانيكية معقدة لضمان استمرارية الإنتاج، وتلبية متطلبات السلامة، وخفض تكاليف التشغيل. ورغم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية، لا تزال العديد من هذه المنشآت تعاني من صعوبة إدارة مشاريع الإصلاحات الميكانيكية بكفاءة. وقد أثبتت حلول الصيانة التقليدية، التي غالبًا ما تعتمد على مناهج تفاعلية أو دورية، عدم ملاءمتها لتلبية المتطلبات الديناميكية للعمليات الصناعية الحالية. ويُعدّ توقف المعدات غير المخطط له، وعدم كفاءة جدولة الصيانة، والنفقات التشغيلية الباهظة، وضعف القدرة على متابعة أداء الأصول، من المخاوف الشائعة التي تعيق الإنتاج الإجمالي. وتُبرز هذه المشاكل الحاجة إلى طرق مبتكرة تستخدم التكنولوجيا الناشئة لتحسين إجراءات إدارة الصيانة ومطابقتها مع معايير التميز التشغيلي العالمية (Ezmigna، 2024).

يُقدّم التحوّل الرقمي، الذي يُعرّف بأنه مزيج من تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وتحليلات البيانات، والأنظمة الذكية، حلاًّ فعّالاً لهذه الصعوبات. فباستخدام الحلول الرقمية، يُمكن للمؤسسات الصناعية التحوّل من الصيانة التفاعلية إلى نماذج تنبؤية واستباقية، مما يُجنّبها فترات التوقف غير المُخطّط لها، ويُحسّن تخصيص الموارد، ويُحسّن عمليات صنع القرار. ويتيح استخدام التقنيات الرقمية، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات التنبؤية، وأنظمة التوأمة الرقمية، ومنصات المراقبة السحابية، تتبّع أداء المعدات في الوقت الفعلي، والكشف المُبكر عن الأعطال المُحتملة، وأتمتة سير عمل الصيانة. ولا تُحسّن هذه التقنيات الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تُوفّر أيضاً رؤىً استراتيجية تُساعد في تخطيط إدارة الأصول على المدى الطويل (Kambala، 2025).

يُعدّ اعتماد حلول الصيانة الرقمية بالغ الأهمية في مدينة الجبيل الصناعية نظراً لحجم الأنشطة الصناعية وتعقيدها. تضمّ المدينة مجموعةً مُتنوّعة من مرافق التصنيع، بما في ذلك مصانع البتروكيماويات، ووحدات إنتاج الصلب، والشركات التي تعتمد على الآلات بكثافة. وكثيراً ما تُعرّض المعدات الميكانيكية لأحمال تشغيلية شديدة وضغوط بيئية. يُعد ضمان استمرار تشغيل هذه الأصول أمرًا بالغ الأهمية، إذ يُمكن أن يُؤدي أي انقطاع غير مُخطط له إلى خسائر مالية جسيمة، واضطراب في سلسلة التوريد، ومخاطر تتعلق بالسلامة. علاوة على ذلك، تتطلب الطبيعة التنافسية للقطاع الصناعي تطويرًا مستمرًا لأساليب التشغيل، حيث تُحقق زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف فوائد كبيرة (Alghuried، 2024).

على الرغم من الفوائد الواضحة للرقمنة، إلا أن اعتماد هذه التقنيات في مشاريع الصيانة الميكانيكية لدى المُصنّعين السعوديين يُواجه عددًا من العقبات. يُعدّ الجاهزية التنظيمية، وفجوات مهارات العمال، وتكاليف الاستثمار الأولية الكبيرة، ومقاومة التغيير من العوائق الشائعة أمام التنفيذ الناجح لبرامج التحول الرقمي. علاوة على ذلك، فإن تباين المعدات، وإجراءات الصيانة المُتغيرة، وتكامل الأنظمة القديمة، كلها عوامل تُعيق عملية التحول الرقمي. ونتيجةً لذلك، من الضروري وضع استراتيجية مُهيكلة لتقييم الوضع الحالي لإدارة الصيانة، وتحديد الحلول الرقمية المُجدية، ووضع خارطة طريق مُخصصة للتنفيذ تتوافق مع أهداف المؤسسة وقيودها التشغيلية (Shonubi، 2025).

تُشير الأبحاث الأكاديمية والتجارية إلى أن التحول الرقمي الناجح في إدارة الصيانة يتطلب مزيجًا من تبني التكنولوجيا، وتغيير العمليات، وإشراك العمال. عادةً ما تشهد المؤسسات التي تُدمج بنجاح التحليلات التنبؤية والمراقبة عن بُعد وجدولة الصيانة الآلية زيادات ملحوظة في جاهزية المعدات، وكفاءة التشغيل، وفعالية التكلفة. في المملكة العربية السعودية، تُبرز البرامج الحكومية، مثل برنامج مصانع المستقبل وأطر تبني الثورة الصناعية الرابعة، الأهمية الاستراتيجية لتبني التقنيات الرقمية لتحسين القدرة التنافسية الصناعية. تهدف هذه الجهود إلى تحسين النضج الرقمي لمنشآت التصنيع، وتشجيع الابتكار، وتسهيل نقل المعلومات، مما يُسهم في تطوير المنظومة الصناعية الوطنية (Okolie، 2024).

تهدف الدراسة الحالية إلى استكشاف إمكانات التحول الرقمي في تحسين إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في الصناعات بمدينة الجبيل الصناعية. ويسعى المشروع إلى إنشاء إطار عمل متكامل يدعم المؤسسات في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات الصيانة الرقمية بكفاءة من خلال دراسة عمليات الصيانة الحالية، وتحديد التقنيات الأساسية المؤهلة للنشر، وتقييم النتائج المتوقعة. كما تتناول الدراسة العوامل التي تُحفّز تبني التكنولوجيا الرقمية بنجاح، مثل الثقافة التنظيمية، ودعم القيادة، وقدرات القوى العاملة، والبنية التحتية التكنولوجية. يُعدّ فهم هذه العناصر أمرًا بالغ الأهمية لتطوير حلول لا تقتصر على تعليم الأدوات المُحسّنة فحسب، بل تُحدث أيضًا تغييرات طويلة الأمد في ممارسات إدارة الصيانة (Albukhitan، 2020).

وتُعزز الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمدينة الجبيل الصناعية، كمركز صناعي رئيسي في المملكة العربية السعودية، أهمية هذا البحث. إذ يُمكن أن يُؤدي تحسين إدارة مشاريع الصيانة من خلال التحول الرقمي إلى تقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين استمرارية الإنتاج، وتحسين التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية الوطنية والدولية. علاوة على ذلك، يُمكن أن تُساعد نتائج الدراسة السياسيين وقادة الصناعة والمهندسين على فهم أفضل الممارسات والتقنيات الفعالة لدمج التقنيات الرقمية في مشاريع الصيانة الميكانيكية. من خلال سد الفجوة بين الأطر النظرية والتطبيقات العملية، تُثري هذه الدراسة المعرفةَ الأوسع حول الرقمنة في إدارة الصيانة الصناعية، وتُقدم نصائح قيّمة لأصحاب المصلحة في هذا القطاع (Alayed، 2025).

وأخيرًا، يتماشى التحول إلى إدارة مشاريع الصيانة الرقمية مع الأهداف الشاملة للتنمية الصناعية المستدامة، والتميز التشغيلي، والابتكار التكنولوجي. كما يُلبي هذا التحول الحاجةَ الماسة إلى تحسين العمليات الصناعية، وتقليل هدر الموارد، وضمان موثوقية وسلامة الأنظمة الميكانيكية. ومن المتوقع أن تُوضح نتائج الدراسة كيف يُمكن للتحول الرقمي أن يُمثل حافزًا لتحسين إجراءات الصيانة، وزيادة الكفاءة التنظيمية، وضمان استمرارية الأنشطة الصناعية في الجبيل على المدى الطويل. وتُؤكد الدراسة على أنه على الرغم من الآفاق الواعدة للتحول الرقمي، إلا أن نجاح تنفيذه يتطلب تخطيطًا دقيقًا، ومواءمة استراتيجية، ومراقبة منتظمة لتحقيق النتائج المرجوة (Osemeike، 2024).

وباختصار، يُعد دمج التكنولوجيا الرقمية في إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية متطلبًا استراتيجيًا للمنشآت الصناعية التي تسعى إلى تحسين الأداء والموثوقية والقدرة التنافسية. من خلال دراسة الممارسات الحالية، وتحديد فرص التدخل الرقمي، واقتراح إطار عمل تطبيقي منظم، تأمل هذه الدراسة في تقديم رؤى قيّمة تُسهم في التبني الفعال للتحول الرقمي في القطاع الصناعي السعودي، وخاصةً في المصانع كثيفة الاستخدام للآلات في مدينة الجبيل الصناعية. تشمل المساهمات البحثية المتوقعة تطورات نظرية وإرشادات عملية، مما يُوفر خارطة طريق للمؤسسات الصناعية للتعامل مع تعقيدات التحول الرقمي مع تحقيق تحسينات ملموسة في كفاءة الصيانة وإدارة التكاليف والمرونة التشغيلية.

مشكلة الدراسة:

الصيانة الميكانيكية مهمة أساسية في العمليات الصناعية، إذ تضمن موثوقية المعدات واستمرارية التشغيل والسلامة. ولا تزال ممارسات الصيانة التقليدية في مصانع مدينة الجبيل الصناعية تتسم بالتفاعلية، مع عمليات تفتيش دورية وحفظ سجلات يدوية. وكثيرًا ما تؤدي هذه الطريقة إلى أعطال غير متوقعة في المعدات، وتوقف غير مُجدول، وارتفاع في نفقات التشغيل، وضعف في تخصيص الموارد. كما أن نقص الأدوات الرقمية، والمراقبة الآنية، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، يعيق القدرة على توقع المشاكل وتحسين مبادرات الصيانة. وتُعد معالجة هذه المشكلة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين إدارة المشاريع، وزيادة أداء المعدات، وخفض التكاليف، وتشجيع تبني التحول الرقمي في المنشآت الصناعية كثيفة الاستخدام للميكانيكا.

- ممارسات صيانة غير فعّالة

تعتمد الصيانة الميكانيكية في العديد من منشآت مدينة الجبيل الصناعية بشكل رئيسي على إجراءات رد الفعل والإجراءات الوقائية القديمة، والتي غالبًا ما تفشل في التنبؤ بأعطال المعدات. تؤدي هذه الممارسات إلى توقفات متكررة وغير متوقعة، وارتفاع في نفقات التشغيل، وانخفاض في كفاءة الإنتاج. كما أن عدم القدرة على تتبع حالة المعدات آنيًا يمنع المديرين من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب. ومع ازدياد تطور المصانع، تصبح الأنظمة القديمة غير قادرة على التعامل مع حجم الأنشطة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتأخير جداول الصيانة. ويبرز هذا النقص في الكفاءة الحاجة إلى حلول رقمية تُحدث عمليات الصيانة وتحافظ على موثوقية عمليات الإنتاج (Iwarue، 2025).

- ارتفاع تكاليف التشغيل

تُمثل تكاليف الصيانة جزءًا كبيرًا من تكاليف التشغيل في المصانع الصناعية. وكثيرًا ما تؤدي أعطال المعدات غير المخطط لها إلى إصلاحات طارئة تتطلب عملًا إضافيًا وقطع غيار مُسرّعة وموارد إضافية. ولا تزيد هذه الإجراءات الرد الفعلة من تكاليف الصيانة فحسب، بل تُعيق أيضًا أنشطة الإنتاج المجدولة. وبدون تقنيات المراقبة الرقمية، يُصبح التنبؤ بمثل هذه الأعطال مستحيلًا عمليًا، مما يُعرّض الصناعات لانقطاعات مُكلفة. لذا، يركز تحدي الدراسة على تحديد كيفية إسهام التحول الرقمي في تحسين نفقات الصيانة من خلال تمكين الإدارة التنبؤية والاستباقية، وتقليل تخصيص الموارد غير الضرورية، وتعزيز فعالية التكلفة الإجمالية في مشاريع الصيانة الميكانيكية (Weidner، 2023).

- محدودية الرؤية الآنية

تفتقر مصانع الجبيل في كثير من الأحيان إلى أنظمة متكاملة لمراقبة المعدات الميكانيكية آنيًا. لا يستطيع المديرون مراقبة حالة المعدات، أو مؤشرات أدائها، أو أي تشوهات بشكل مستمر دون استخدام أجهزة استشعار تدعم إنترنت الأشياء أو لوحات معلومات مركزية. تُعيق هذه الرؤية المحدودة اتخاذ القرارات السريعة، وقد تؤدي إلى فترات توقف طويلة أو قصور في الكفاءة غير مكتشف. يؤكد تحدي الدراسة على ضرورة الحلول الرقمية التي توفر معلومات آنية حول مشاكل المعدات، مما يسمح لفرق الصيانة بالتصرف بسرعة وتقليل المخاطر. تُعد زيادة الرؤية أمرًا بالغ الأهمية للانتقال من نماذج الصيانة التفاعلية إلى نماذج الصيانة التنبؤية، مما يمكن أن يعزز بشكل كبير من موثوقية التشغيل والإنتاجية (Nasir، 2025).

- المعدات المعقدة والمتنوعة

تُعد التوربينات والمضخات والضواغط وخطوط التجميع أمثلة على الأنظمة الميكانيكية المتنوعة والمتطورة الموجودة في المؤسسات الصناعية. لكل نوع من المعدات متطلبات صيانة وأنماط أعطال مختلفة. تُضيف إدارة مشاريع الصيانة عبر هذه الأنظمة المتنوعة باستخدام أساليب يدوية أو شبه رقمية تعقيدًا تشغيليًا وتزيد من احتمالية حدوث أخطاء. تتطلب هذه المشكلة البحث في الأطر الرقمية القادرة على توحيد عمليات المراقبة وجمع البيانات والتحليلات التنبؤية لمختلف الأصول الميكانيكية، مما يضمن استمرار كفاءة إدارة الصيانة وموثوقيتها على الرغم من تنوع المعدات (Mallioris، 2024).

- فجوات مهارات القوى العاملة

يتطلب التنفيذ الناجح لتقنيات الصيانة الرقمية وجود موظفين قادرين على تشغيل أنظمة متطورة. تُدرّب العديد من شركات الجبيل موظفي الصيانة بشكل أساسي باستخدام الأساليب التقليدية، وقد يفتقرون إلى المعرفة الرقمية أو القدرات التحليلية. تُعيق هذه الفجوة في المهارات تطبيق حلول الصيانة التنبؤية، ومنصات إنترنت الأشياء، ولوحات المعلومات الرقمية. يستكشف سؤال الدراسة كيف يُمكن للمؤسسات سد هذه الفجوة من خلال ضمان دعم التحول الرقمي بموظفين مؤهلين قادرين على فهم البيانات في الوقت الفعلي، وإجراء صيانة قائمة على الحالة، وتطبيق الرؤى لتحسين نتائج مشاريع الصيانة الميكانيكية (Turcan، 2024).

- مقاومة التغيير

غالبًا ما يُقابل إدخال التقنيات الرقمية في أساليب الصيانة التقليدية بمعارضة من الأشخاص الذين اعتادوا على سير العمل التقليدي. قد يعتبر المديرون والفنيون الحلول الرقمية مُعطِّلة أو غير ضرورية، مما يؤدي إلى ترددهم في تطبيقها. يمكن أن تُعيق هذه المقاومة تنفيذ المشروع، وتحد من استخدام النظام، وتُعرِّض المزايا المتوقعة للخطر. تُركِّز مشكلة الدراسة على صعوبة التغلب على الجمود التنظيمي، وزيادة قبول التحول الرقمي، ودمج أدوات جديدة في عمليات الصيانة الحالية. يُعدُّ فهم الجوانب الثقافية والإدارية أمرًا بالغ الأهمية لتطوير أساليب تُعزِّز الانتقال السلس وتضمن فعالية مشاريع الصيانة الرقمية (Scholkmann، 2021).

- التكامل مع الأنظمة القديمة

تستخدم العديد من المصانع معدات وبرامج ميكانيكية قديمة لم تكن مصممة للتكامل الرقمي الحالي. قد يكون دمج هذه المعدات مع أجهزة إنترنت الأشياء، أو التحليلات التنبؤية، أو منصات المراقبة المركزية، صعبًا من الناحية الفنية. قد يؤدي عدم التوافق إلى فقدان البيانات، أو توقعات خاطئة، أو مشاكل تشغيلية. تتمثل مشكلة الدراسة في اكتشاف أساليب للتكامل السلس، مما يسمح باتخاذ قرارات قائمة على البيانات دون المساس بالعمليات الجارية. يُعد استكشاف استراتيجيات لربط المعدات القديمة بالأطر الرقمية الحالية أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الإمكانات الكاملة للصيانة التنبؤية والاستباقية في العمليات الصناعية.

أهمية الدراسة:

- الأهمية العلمية:

- التطورات في الصيانة الرقمية

تُعزز هذه الدراسة الفهم العلمي لكيفية تطبيق التحول الرقمي، وتحديدًا في إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في المؤسسات الصناعية. وتبحث في تكامل تقنيات مثل إنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية، والتوائم الرقمية، لتقديم دراسة مُنظّمة للتحسينات المُحتملة في الكفاءة التشغيلية، وموثوقية المعدات، وعمليات صنع القرار. تُعالج الدراسة فراغًا في الأدبيات من خلال التركيز على بيئة صناعية سعودية لم تحظَ باهتمام يُذكر في الأبحاث السابقة، مُقدمةً رؤى جديدة للباحثين والممارسين في مجال الهندسة الصناعية وإدارة المشاريع (You، 2021).

- تطوير إطار عمل للتحول الرقمي

تتمثل المساهمة العلمية لهذه الدراسة في إنشاء إطار عمل مفاهيمي وعملي لتطبيق الحلول الرقمية في مشاريع الصيانة الميكانيكية. يُحدد هذا الإطار المتغيرات والتفاعلات والعمليات المهمة التي تُؤثر على فعالية التبني، مما يُنتج نموذجًا منهجيًا يُمكن استخدامه في الأبحاث المستقبلية. من خلال تقديم استراتيجية مُعتمدة مُصممة خصيصًا للسياقات الصناعية المُعقدة، يُضيف هذا العمل إلى مجموعة الأدوات المنهجية المُتاحة للباحثين في إدارة الصيانة وتطبيقات الصناعة 4.0  (Saihi، 2023).

- الأدلة التجريبية لنتائج التحول الرقمي

تجمع الدراسة بيانات فعلية حول تأثير التكنولوجيا الرقمية على أداء مشاريع الصيانة. وتقدم أدلة قابلة للقياس على انخفاض وقت التوقف عن العمل، وتوفير التكاليف، وتحسين تخصيص الموارد، وزيادة موثوقية المعدات، من خلال تحليل دراسات الحالة، والاستطلاعات، والبيانات التشغيلية الفعلية من مؤسسات مدينة الجبيل الصناعية. تُعزز هذه النتيجة الحجة العلمية لدعم التحول الرقمي في الصيانة الصناعية، مما يمهد الطريق لمزيد من البحث في حلول الصيانة التنبؤية والقائمة على الظروف (Zaman، 2024).

- تكامل المعرفة متعدد التخصصات

تُعد الهندسة الميكانيكية، والإدارة الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليلات البيانات من بين المجالات العلمية التي تناولتها الدراسة. وتبحث الدراسة في كيفية تأثير الابتكار التكنولوجي على الجوانب البشرية، والثقافة التنظيمية، والعمليات التشغيلية. يُحسّن هذا النهج متعدد التخصصات المعرفة بالديناميكيات المعقدة التي تدعم التحول الرقمي، مما يوفر منظورًا شاملًا مفيدًا لكل من البحث الأكاديمي والبحث الصناعي العملي (Nwulu، 2023).

- مساهمة في أبحاث متخصصة

تركز الدراسة على الصيانة الميكانيكية في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، التي تتميز بعمليات واسعة النطاق، وتنوع في المعدات، وأهميتها الاقتصادية الحيوية. يُقدم هذا التركيز المحلي رؤىً مدروسة للسياق، يمكن تطبيقها على حالات صناعية مماثلة حول العالم. كما تُحدد الدراسة أفضل الممارسات، وأنماط تبني التكنولوجيا، والصعوبات المحتملة، مما يُعزز المعرفة المتوفرة حول التحول الرقمي في الصناعات الثقيلة (Jamil، 2018).

- الأهمية العملية:

- تحسين كفاءة الصيانة

تقترح الدراسة أفكارًا عملية لزيادة كفاءة مشاريع الإصلاح الميكانيكي. من خلال تطبيق المراقبة الرقمية، والتحليلات التنبؤية، والعمليات الآلية، يُمكن للمصنعين تقليل فترات التوقف غير المخطط لها، وتحسين تخصيص الموارد، وتبسيط عمليات الصيانة. يُترجم هذا فورًا إلى استمرارية إنتاجية أكبر وانقطاعات تشغيلية أقل، وكلاهما أمر بالغ الأهمية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي (Benhanifia، 2025).

- خفض التكاليف وتحسين الموارد

يمكن أن يُؤدي تطبيق التحول الرقمي في إدارة الصيانة إلى خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير من خلال القضاء على الإصلاحات الطارئة، وهدر قطع الغيار، وعدم كفاءة العمالة. توضح الدراسة كيف تُساعد الصيانة التنبؤية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات مديري الصناعة على تخصيص الموارد بفعالية أكبر، مما يُمكّنهم من تحقيق كفاءة أكبر في التكلفة مع الحفاظ على موثوقية المعدات ومعايير السلامة (Sophie، 2025).

- دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية

تُوفر الدراسة للمديرين والمهندسين رؤى عملية تستند إلى بيانات آنية وأدوات تحليلية. يُمكّن تحسين رؤية أداء المعدات من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن جدولة الصيانة، والاستثمار الرأسمالي، والتخطيط التشغيلي. يضمن هذا التطبيق العملي للتقنيات الرقمية أن تكون قرارات الصيانة استباقية، وقائمة على الأدلة، ومتوافقة مع أهداف المؤسسة.

- تطوير القوى العاملة المُيسّر

تُسلّط الدراسة الضوء على أهمية الموارد البشرية في نجاح التحوّل الرقمي. فهي تُوجّه أنشطة تطوير القوى العاملة من خلال تحديد احتياجات التدريب والمهارات اللازمة لتشغيل أدوات الإصلاح الرقمية. يُمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة من هذه الرؤى لتحسين قدرات الموظفين، وزيادة استخدام التكنولوجيا، وبناء ثقافة التعلم المستمر التي تُعزز المرونة التشغيلية على المدى الطويل.

اهداف الدارسة:

- الهدف الرئيسي:

يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحديد كيفية إسهام التحول الرقمي في تحسين إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية.

- الأهداف الفرعية:

- تقييم الوضع الراهن لممارسات إدارة الصيانة

تقييم إجراءات الصيانة الميكانيكية الحالية في مصانع مختارة، وتحديد نقاط القوة والضعف، والمجالات التي يمكن أن تحقق فيها التكنولوجيا الرقمية مكاسب ملموسة في الكفاءة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة.

- تحديد التقنيات والأدوات الرقمية ذات الصلة

تحديد أي التقنيات الرقمية، مثل مستشعرات إنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية، ومنصات التوأمة الرقمية، هي الأكثر ملاءمةً وفعاليةً لإدارة مشاريع الإصلاحات الميكانيكية في المؤسسات الصناعية السعودية.

- إنشاء إطار مفاهيمي للتحول الرقمي

إنشاء إطار عمل منظم يُحدد تكامل التقنيات الرقمية في أنشطة الصيانة، بما في ذلك العمليات، وسير العمل، والأدوار، والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتنفيذ الناجح.

- تحليل الفوائد والتحديات المتوقعة

دراسة الفوائد المحتملة للتحول الرقمي في مشاريع الصيانة، مثل زيادة وقت تشغيل المعدات، وخفض التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية، مع معالجة العوائق المتوقعة، مثل فجوات مهارات القوى العاملة، ومقاومة التغيير، والتكامل مع الأنظمة القديمة.

- تقديم توصيات للتنفيذ وأفضل الممارسات

تقديم توجيهات عملية لمديري ومهندسي الصناعة حول كيفية تطبيق تقنيات الصيانة الرقمية، مثل تدريب القوى العاملة، والإعداد التنظيمي، وإدارة التغيير، والمراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء.

- تقييم مقاييس الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية

تصميم وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية التي تُحدد فعالية ممارسات الصيانة الرقمية، مثل تقليل وقت التوقف عن العمل، وتوفير التكاليف، وموثوقية المعدات، وكفاءة عمليات الصيانة، بحيث يُمكن قياس المكاسب وتتبعها بمرور الوقت.

تساؤلات الدراسة:

- سؤال البحث الرئيسي:

كيف يُمكن للتحول الرقمي تحسين إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في المصانع الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية، من حيث الكفاءة، والموثوقية، وتحسين التكلفة، واتخاذ القرارات الاستراتيجية؟

- الأسئلة الفرعية:

- ما هو الوضع الراهن لإدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في صناعات مختارة بمدينة الجبيل الصناعية، بما في ذلك الأساليب الحالية، والمشاكل، والقيود؟

- ما هي التقنيات والأدوات الرقمية، مثل إنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية، والتوائم الرقمية، الأكثر ملاءمةً وعمليةً لدمجها في عمليات الصيانة الميكانيكية في هذه البيئات الصناعية؟

- ما هي معايير النجاح المهمة والتحديات المحتملة لتطبيق التحول الرقمي في إدارة مشاريع الصيانة، بما في ذلك الاعتبارات التنظيمية والتكنولوجية والقوى العاملة؟

- كيف يُمكن وضع إطار عمل رسمي أو خارطة طريق لتوجيه تبني ممارسات الصيانة الرقمية في البيئات الصناعية المعقدة؟

- ما هي الفوائد الملموسة التي يُمكن أن يُحققها التحول الرقمي لنتائج مشاريع الصيانة، مثل تعطل المعدات، والنفقات التشغيلية، وكفاءة الصيانة، وموثوقية الأصول بشكل عام؟

- كيف يُمكن وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) ومتابعتها لتقييم فعالية مبادرات الصيانة الرقمية في المنشآت الصناعية؟

- ما أفضل الممارسات والتوصيات التي يُمكن تقديمها لدعم الاستخدام طويل الأمد للتقنيات الرقمية في إدارة الصيانة الميكانيكية داخل المصانع الصناعية السعودية؟

فرضيات الدراسة:

- الفرضية الرئيسية:

يُحسّن التحول الرقمي كفاءة وموثوقية وفعالية إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في المصانع الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية، من خلال تمكين الصيانة التنبؤية، والمراقبة الآنية، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والتخصيص الأمثل للموارد، مما يُؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل، وتقليل تعطل المعدات، وزيادة الإنتاجية الإجمالية.

- الفرضيات الفرعية:

- آثار المراقبة الرقمية على موثوقية المعدات

يُحسّن دمج مستشعرات إنترنت الأشياء وأنظمة المراقبة الآنية في مشاريع الصيانة الميكانيكية موثوقية المعدات من خلال تمكين الكشف المبكر عن العيوب، والتتبع المستمر للأداء، والتدخل في الوقت المناسب قبل حدوث الأعطال الجسيمة. تنص هذه الفرضية على أن المصانع التي تُطبق هذه التقنية ستقلل من حالات التوقف غير المُجدولة، وستُصبح جداول الصيانة أكثر قابلية للتنبؤ.

- أثر التحليلات التنبؤية على الكفاءة التشغيلية

يتيح تطبيق التحليلات التنبؤية على بيانات الصيانة الميكانيكية تنبؤات أكثر دقة لأعطال المعدات، وجدولة صيانة مُحسّنة، وتخصيص أمثل للعمالة والموارد. يُفترض أن التحليلات التنبؤية تُعزز الكفاءة التشغيلية أكثر من إجراءات الصيانة التفاعلية أو الدورية التقليدية.

- دور التوائم الرقمية في تخطيط الصيانة

يُنشئ استخدام تقنية التوائم الرقمية نسخة افتراضية من المعدات الفعلية، مما يسمح بمحاكاة السيناريوهات، وتخطيط الصيانة، وتقييم الأداء. ويُفترض أن دمج التوائم الرقمية في مشاريع إدارة الصيانة يُحسّن جودة اتخاذ القرارات، ويُقلل من احتمالية حدوث أخطاء مُكلفة أثناء عمليات إصلاح المعدات.

- تأثير كفاءة القوى العاملة على نجاح التحول الرقمي

إن معرفة القوى العاملة الرقمية، وقدراتها التقنية، ومستوى تدريبها، جميعها عوامل تؤثر على نجاح أساليب الصيانة الرقمية. ويُفترض أن المصانع التي تمتلك فرق صيانة مُدربة تدريبًا جيدًا وذات كفاءة رقمية تكون أكثر فعالية في تنفيذ برامج التحول الرقمي.

- جاهزية المؤسسة ومقاومتها للتغيير

يتأثر اعتماد التقنيات الرقمية بشكل كبير بالثقافة التنظيمية، والدعم الإداري، وقبول الموظفين. تقترح هذه الفرضية أن الجاهزية التنظيمية الأقوى ومقاومة التغيير المنخفضة يرتبطان إيجابًا بالتطبيق الناجح لأساليب الصيانة الرقمية وتحقيق مزاياها المرجوة.

- التكامل مع الأنظمة القديمة

تؤثر القدرة على دمج الأدوات الرقمية الحالية مع المعدات والأنظمة البرمجية القديمة على نجاح برامج التحول الرقمي. ويُفترض أن التكامل السلس يُؤدي إلى جمع بيانات أكثر موثوقية، ورؤى تنبؤية دقيقة، وعمليات صيانة أكثر سلاسة، بينما يُقلل التكامل غير السليم من فائدة التقنيات الرقمية.

النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث:

- نموذج القبول التكنولوجي

يُشكل نموذج القبول التكنولوجي (TAM) إطارًا أساسيًا لهذا البحث، إذ يشرح كيفية إدراك الناس للتقنيات الجديدة وتبنيهم لها. ويركز على عاملين رئيسيين: الفائدة المُدركة وسهولة الاستخدام المُدركة، وكلاهما يؤثر بشكل مباشر على قبول المستهلك. يُسهم نموذج القبول التكنولوجي في فهم أفضل لكيفية تقييم المهندسين وفرق الصيانة في مصانع الجبيل للأدوات الرقمية، مثل أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) ومنصات مراقبة إنترنت الأشياء. ويساعد هذا النهج في تحديد العوائق والدوافع التي تؤثر على تبني تقنيات التحول الرقمي في إدارة مشاريع الصيانة (Dziak، 2024).

- نظرية النظم الاجتماعية التقنية (STS)

تدرس نظرية النظم الاجتماعية التقنية التفاعلات بين الأنظمة الفرعية التقنية والاجتماعية للمؤسسة. وتقترح أن التنفيذ الناجح للتحول الرقمي يتطلب توازنًا بين الابتكار التكنولوجي والمرونة البشرية. في هذه الدراسة، تُستخدم نظرية النظم الاجتماعية التقنية لدراسة كيفية تفاعل عمال الصيانة والمهندسين وفرق الإدارة في مصانع الجبيل الصناعية مع التقنيات الرقمية الحديثة. تُشدد النظرية أيضًا على أهمية إعادة تصميم العمليات وقنوات الاتصال لضمان التوافق بين المُشغّلين البشريين والبنية التحتية الرقمية، مما يُؤدي إلى زيادة الكفاءة العامة والاعتمادية في تنفيذ مشاريع الصيانة (Zhang، 2023).

- نظرية إدارة التغيير

تُشدد نظرية إدارة التغيير على المنهجية اللازمة للانتقال من إدارة الصيانة التقليدية إلى الأنظمة المُحسّنة رقميًا. ووفقًا لهذه الأطروحة، فإن التحول الرقمي ليس مجرد تحسين تقني؛ بل هو أيضًا انتقال ثقافي وتنظيمي. تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير القيادة والتواصل ومشاركة الموظفين على قبول تقنيات الصيانة الحديثة في البيئة الصناعية بالجبيل. يُساعد هذا النهج في تحديد أسباب المقاومة، ومتطلبات التدريب، وأهمية الدعم المستمر خلال عملية التحول، مما يضمن أن تُؤدي المبادرات الرقمية إلى تحسين طويل الأمد في أداء إدارة المشاريع (Fischer، 2023).

- نظرية النظم

تُقدم نظرية النظم رؤية شاملة للأنشطة الصناعية، مما يعني أن جميع مكونات نظام إدارة الصيانة مترابطة. يُتيح تطبيق هذا النهج للباحثين رؤية التحول الرقمي كعملية موحدة تؤثر على الأفراد والتكنولوجيا والعمليات والبيانات في آن واحد. تُتيح هذه النظرية دراسة كيفية تأثير الأدوات الرقمية، مثل التشخيصات والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على اتخاذ قرارات الصيانة، وكفاءة النظام، واستغلال الموارد. كما تُساعدنا النظرية على فهم كيفية تأثير التغييرات في أحد جوانب نظام الصيانة، مثل المراقبة الرقمية، على مكونات أخرى، مثل سير العمل ونتائج السلامة (Lin، 2017).

- نظرية انتشار الابتكار

تصف نظرية روجرز لانتشار الابتكار كيفية انتشار الاختراعات في جميع أنحاء المؤسسة بمرور الوقت. تُستخدم هذه النظرية في الدراسة لدراسة معدل وعوامل اعتماد التكنولوجيا الرقمية في إدارة الصيانة الميكانيكية في القطاع الصناعي بالجبيل. تُساعد مراحل النظرية - المعرفة، والإقناع، والاختيار، والتنفيذ، والتأكيد - على تتبع تطور التحول الرقمي من الوعي إلى التكامل الكامل. كما تُؤكد على أهمية قادة الرأي، ومسارات التواصل، والاستعداد التنظيمي في تسريع أو إبطاء عملية الانتشار في البيئات الصناعية (García-Avilés، 2020).

- نظرية الصيانة الرشيقة

تهدف نظرية الصيانة الرشيقة إلى تقليل الهدر وتعظيم القيمة في عمليات الصيانة من خلال التحسين المستمر وتحسين العمليات. تُطبّق هذه الدراسة هذه الفكرة لتحديد كيفية تحسين التحول الرقمي لممارسات الصيانة الرشيقة من خلال أتمتة المراقبة، والتنبؤ بأعطال المعدات، وتحسين تخصيص الموارد. في سياق مشاريع الصيانة الميكانيكية في الجبيل، تُكمّل مبادئ الصيانة الرشيقة التقنيات الرقمية، مثل التحليلات الآنية وأنظمة الجدولة الذكية، مما يُمكّن المصنّعين من تقليل وقت التوقف عن العمل، وزيادة السلامة، وتعظيم كفاءة التكلفة. تشرح هذه الدراسة النظرية كيف يُمكن للتكنولوجيا أن تُساعد مديري مشاريع الصيانة على استخدام مبادئ الصيانة الرشيقة (Mendes، 2022).

- نظرية التعلم التنظيمي

تُركز نظرية التعلم التنظيمي على كيفية تكيف المؤسسات وتحسينها من خلال التعلم واستخدام المعرفة. تدعم هذه الدراسة فكرة أن التحول الرقمي عملية قائمة على التعلم، حيث تُحسّن فرق الصيانة مهاراتها وقدراتها على اتخاذ القرارات باستمرار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات. وتُعد هذه الفكرة وثيقة الصلة بقطاع الجبيل الصناعي، إذ يتطلب تطبيق التكنولوجيا المتطورة تطوير الثقافة الرقمية والمهارات التحليلية. كما تُؤكد على أهمية حلقات التغذية الراجعة، ومشاركة المعلومات، والتعلم التعاوني في ضمان نجاح برامج التحول الرقمي على المدى الطويل في إدارة الصيانة.

- نظرية الرؤية القائمة على الموارد (RBV)

تقترح نظرية الرؤية القائمة على الموارد أن الميزة التنافسية للمؤسسة تنبع من مواردها وقدراتها الداخلية. وتستخدم هذه الدراسة نظرية الرؤية القائمة على الموارد للتحقيق في كيفية تحسين التحول الرقمي للموارد الاستراتيجية لأقسام الصيانة في المنشآت الصناعية بالجبيل. إن الاستثمار في التقنيات الرقمية وأنظمة البيانات والموارد البشرية ذات الخبرة يُمكّن المصانع من تحسين كفاءتها التشغيلية وإمكاناتها الابتكارية. تُقدّم هذه الفكرة أساسًا استراتيجيًا للتحول الرقمي، مُركّزة على كيفية تضافر تقنيات الصيانة المتقدمة والمهارات البشرية لخلق قيمة طويلة الأجل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية السعودية.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة

مقدمة:

لقد أحدث التوسع السريع للتقنيات الرقمية تحولاً في المشهد الصناعي، مما غيّر طريقة إدارة الشركات لعملياتها ومراقبتها وتحسينها. وكان لهذه الثورة تأثير كبير على إدارة الصيانة، لا سيما داخل الأنظمة الميكانيكية التي تُشكّل أساس العمليات الصناعية. وقد أوجد التحول الرقمي، الذي يشمل تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات التنبؤية والمراقبة السحابية، نموذجًا جديدًا لإدارة مشاريع الصيانة بدقة وكفاءة ومرونة لا مثيل لها. ويبحث هذا الفصل في الأسس النظرية والتجريبية للتحول الرقمي كما تنطبق على إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

تتحول الصيانة الصناعية، التي اعتمدت تقليديًا على الإشراف اليدوي والمعالجات التفاعلية، نحو أنظمة استباقية وتنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويُمكّن استخدام التكنولوجيا الذكية موظفي الصيانة من اكتشاف الحالات الشاذة قبل حدوثها، وأتمتة جمع البيانات، وتحسين التحكم في المشروع من خلال تدفق المعلومات في الوقت الفعلي. ونتيجة لذلك، فإن التحول الرقمي هو أكثر من مجرد ترقية تكنولوجية؛ إنه تحول إداري شامل يُغيّر جذريًا العلاقة بين الأفراد والعمليات والآلات. في البيئة الصناعية للجبيل، أحد أكبر المراكز الصناعية وأكثرها تقدمًا في الشرق الأوسط، يُعدّ هذا التغيير ضرورةً وفرصةً استراتيجيةً في آنٍ واحد. تتطلب شبكة الجبيل الواسعة من مرافق البتروكيماويات والميكانيكا والتصنيع موثوقية تشغيلية ممتازة، ووقت توقف منخفضًا، وإنتاجًا متسقًا. ونتيجةً لذلك، تُعدّ رقمنة إدارة الصيانة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في إطار رؤية السعودية 2030.

من الناحية النظرية، تُسلّط الدراسات المتعلقة بالتحول الرقمي الضوء على الطبيعة متعددة الجوانب للتغير التكنولوجي. فهو يستلزم تفاعل المتغيرات البشرية والبنية التحتية التكنولوجية والإجراءات التنظيمية. ووفقًا لنماذج مثل نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) ونظرية النظم الاجتماعية التقنية (STS)، يتطلب التحول الرقمي الناجح كلاً من الجاهزية التكنولوجية وقبول المستخدم. في الصيانة الميكانيكية، لا تعتمد كفاءة الأنظمة الرقمية على التقنيات الحديثة فحسب، بل تعتمد أيضًا على قدرة القوى العاملة على التكيف وفهم البيانات والتصرف بناءً عليها. لذا، يستخدم هذا الفصل الأدلة النظرية والتجريبية لإثبات أن التحول الرقمي في إدارة الصيانة يُحقق أفضل النتائج عند توافر التزام القيادة والتعلم المستمر وثقافة الابتكار.

في المملكة العربية السعودية، تُعزز جهود حكومية وصناعية مُتنوعة التحول الرقمي كوسيلة لتحسين الكفاءة والاستدامة والإنتاج. وقد دعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى استخدام تقنيات الصناعة 4.0 لتحديث العمليات في جميع القطاعات الصناعية. ونتيجةً لذلك، بدأت إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في الجبيل تُدرج استراتيجيات رقمية لتحسين الجدولة والتنبؤ وإدارة الأصول. تُوفر مراجعة الدراسات الحالية فهمًا أعمق لتقدم هذه التحولات ومشاكلها وإمكاناتها. كما تُحدد فجوات المعرفة، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تأثير الأدوات الرقمية على نتائج إدارة المشاريع في عمليات الصيانة.

ستُقيّم هذه المراجعة الأدبية بدقة الأبحاث السابقة التي بحثت في تأثير التحول الرقمي على ممارسات الصيانة وكفاءة إدارة المشاريع والإنتاج الصناعي. كما سيتناول الفصل المتغيرات الأساسية للدراسة - التحول الرقمي كمتغير مستقل وإدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية كمتغير تابع - لمعرفة كيفية مساهمة تفاعلهما في التميز التشغيلي. ومن خلال الجمع بين البحوث العالمية والإقليمية والمحلية، يسعى هذا الفصل إلى إرساء أساس مفاهيمي متين للدراسة الحالية، وتسليط الضوء على العناصر الخاصة التي تميز مدينة الجبيل الصناعية كبيئة بحثية فريدة.

وفي الختام، يخدم هذا الفصل عدة وظائف. فهو يضع الدراسة ضمن سياق أوسع حول التحول الرقمي، ويحدد ويشرح متغيرات الدراسة الرئيسية، ويدرس نتائج البحوث السابقة ذات الصلة. كما يوفر الأساس النظري الذي سيقود البحث، ويربط الأفكار الحالية بالواقع العملي لإدارة الصيانة في البيئات الصناعية. ويهدف الاستكشاف الشامل للفصل إلى إثبات أن التحول الرقمي ليس مجرد تقدم تكنولوجي؛ بل هو أيضًا مسار استراتيجي لتحقيق الموثوقية والاستدامة والقدرة التنافسية في إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية داخل مدينة الجبيل الصناعية.

متغيرات الدراسة

تستهدف هذه الدراسة فهم العلاقة بين "الأنظمة الرقمية" كمتغير تابع، وبين عدد من المتغيرات المستقلة التي تمثل جوانب مختلفة من إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية وتأثرها بالتحول الرقمي. بناءً على المخطط المقدم، يمكن تحليل هذه العلاقات كما يلي:

المتغير التابع:

- الأنظمة الرقمية:

يمثل هذا المتغير المحور الأساسي للدراسة، حيث يُنظر إليه كالمحصلة أو النتيجة التي تتأثر بالمتغيرات المستقلة. في سياق التحول الرقمي، تعكس "الأنظمة الرقمية" درجة تبني وتطبيق الحلول التكنولوجية في إدارة الصيانة.

المتغيرات المستقلة وعلاقتها بالأنظمة الرقمية:

- المعايير الفعالة:

- العلاقة مع الأنظمة الرقمية:

هذا المتغير المستقل يشير إلى مدى وجود وتطبيق معايير أداء فعالة في عمليات الصيانة. من المتوقع أن يكون هناك علاقة إيجابية قوية بين "الأنظمة الرقمية" و "المعايير الفعالة". فالأنظمة الرقمية (مثل أنظمة CMMS المتقدمة) تسهل تحديد، قياس، ومراقبة المعايير التشغيلية والأدائية. توفر هذه الأنظمة البيانات اللازمة لتقييم مدى فعالية المعايير الحالية وتساعد في تطوير معايير جديدة أكثر دقة وكفاءة. على سبيل المثال، يمكن للأنظمة الرقمية تتبع وقت التوقف عن العمل (Downtime)، ومتوسط وقت الإصلاح (MTTR)، ومتوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)، وهي كلها معايير أساسية لتقييم فعالية الصيانة.

- المعايير المراقبة:

- العلاقة مع الأنظمة الرقمية:

هذا المتغير المستقل يركز على عمليات المراقبة والتحقق من تطبيق المعايير. ترتبط "الأنظمة الرقمية" بـ "المعايير المراقبة" بشكل وثيق، حيث توفر الأدوات التكنولوجية (مثل المستشعرات، أنظمة SCADA، وبرامج إدارة الأصول) القدرة على مراقبة أداء المعدات والمعايير التشغيلية بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي. تساعد هذه الأنظمة في جمع البيانات، تحليلها، وإصدار التقارير، مما يسهل على فرق الصيانة مراقبة الالتزام بالمعايير المحددة وتحديد أي انحرافات قد تحدث. على سبيل المثال، أنظمة مراقبة الاهتزازات الرقمية تراقب حالة الآلات وتصدر تنبيهات عند تجاوز المعايير المحددة.

- تطوير أداء الصيانة:

- العلاقة مع الأنظمة الرقمية:

هذا المتغير المستقل يشير إلى التحسينات المستمرة في كفاءة وفعالية عمليات الصيانة. العلاقة هنا علاقة تأثير مباشر وإيجابي. "الأنظمة الرقمية" هي محرك رئيسي لـ "تطوير أداء الصيانة". فهي تمكن من:

- الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance): باستخدام البيانات والتحليلات لتوقع الأعطال قبل حدوثها.

- إدارة الأصول بكفاءة: تتبع تاريخ الصيانة، واستخدام قطع الغيار، وتكاليف الإصلاح لكل أصل.

- تحسين تخطيط الصيانة وجدولتها: الأتمتة والرقمنة تقلل من الأخطاء وتزيد من دقة الجدولة.

- تحسين تخصيص الموارد: تحديد الكفاءات المطلوبة وتوافرها بشكل أفضل.

الاستنتاج العام:

المخطط يوضح أن "الأنظمة الرقمية" هي مركز التحول، وتؤثر بشكل مباشر وإيجابي على "تطوير أداء الصيانة"، "تقليل الأخطاء البشرية"، و "اتخاذ قرارات دقيقة". كما أن هناك علاقة تبادلية مع "المعايير الفعالة" و "المعايير المراقبة"؛ فالأنظمة الرقمية تمكن من تطبيق ومراقبة هذه المعايير بفعالية أكبر، وفي المقابل، تحدد المعايير الجيدة متطلبات الأنظمة الرقمية. هذه العلاقات تؤكد الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز كفاءة وفعالية إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية في المصانع السعودية.

الدراسات السابقة:

سعت دراسة (Alghuried، 2024) إلى اختبار مستوى الوعي بين الممارسين وتقدير مدى انتشار تبني منهجية لين ستة سيجما (LSS) في شركات الصيانة السعودية. وكان الهدف هو الحصول على فهم شامل لقبول هذه المنهجية في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، كان الغرض من هذا البحث هو تحديد عوامل النجاح الحاسمة (CSFs) الأكثر أهمية لنجاح عمليات طرح لين ستة سيجما. وقد فحصت هذه الدراسة نطاق لين ستة سيجما من خلال استطلاع عبر الإنترنت، مع التركيز على تحديد وتقييم هذه المكونات الأساسية. وشملت هذه الدراسة بيانات من 77 مشاركًا يعملون في شركات صيانة مختلفة في المملكة العربية السعودية، تم الحصول عليها من خلال استبيان محوسب وحللت باستخدام SPSS 22.0. واستخدمت هذه الدراسة مجموعة من الأدوات الإحصائية، بما في ذلك الإحصاء الوصفي وتحليل التكرار واختبارات t وتحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA)، لتحليل تبني لين ستة سيجما وتحديد محركات النجاح الحاسمة. ووفقًا للاستطلاع، فإن 77.9٪ من شركات الصيانة السعودية لم تعتمد بعد لين ستة سيجما، وكان تحسين الجودة هو السبب الرئيسي لتطبيقه. يُعدّ التدريب الشامل على أنظمة دعم التعلم، واختيار الموظفين بكفاءة، وتعزيز الوعي، واتباع استراتيجية دقيقة قائمة على البيانات، من السمات الأساسية لنجاح تطبيق أنظمة دعم التعلم. علاوةً على ذلك، أكدت هذه الدراسة على أهمية التدريب، واختيار الموظفين، وفهم فوائد أنظمة دعم التعلم في تحسين فعالية التطبيق. وأخيرًا، قدمت هذه الدراسة رؤى قيّمة حول عوائق وعوامل تمكين تطبيق أنظمة دعم التعلم، مقدمةً مساهمات نظرية في المجال الأكاديمي وتوصيات عملية للشركات التي تسعى إلى تطبيق أنظمة دعم التعلم لتحقيق التحسين المستمر.

يشهد قطاع الإنشاءات نقلة نوعية نتيجةً للثورة الصناعية الرابعة (IR 4.0). ومع ذلك، في الاقتصادات النامية مثل المملكة العربية السعودية، لا يزال اعتماد تقنية الثورة الصناعية الرابعة (IR 4.0) في مراحله الأولى. ونتيجةً لذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة الفوائد والعقبات وعوامل النجاح الأساسية المرتبطة بتطبيق الثورة الصناعية الرابعة (IR 4.0) في قطاع الإنشاءات السعودي. تضمنت هذه التقنية تقييمًا شاملًا للأدبيات، بالإضافة إلى استبيانات وُزّعت على متخصصين سعوديين ذوي خبرة في مجال الإنشاءات. ثم فُحصت البيانات المُجمعة باستخدام أسلوب مؤشر الأهمية النسبية (RI) وتحليل العوامل التأكيدية. أهم الفوائد والعقبات وعناصر النجاح الحاسمة التي سُلّطت عليها هذه الدراسة هي "تحسين التواصل والتنسيق"، و"تكاليف التنفيذ (الاستثمار الأولي والصيانة)"، و"وضوح الأهداف والغايات"، على التوالي. وقد نتج عن تحليل العوامل التأكيدية نموذجًا نظريًا يُشكّل أساسًا لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة (IR 4.0) في قطاع الإنشاءات السعودي. للدراسة آثار عملية على قطاع البناء السعودي، إذ تُسهّل التطبيق الناجح للتكنولوجيا من خلال القواعد والإجراءات وتوصيات أفضل الممارسات. تُعزز الدراسة الفهم النظري المتعلق باستخدام التكنولوجيا في قطاع البناء. ستكون استنتاجات هذه الدراسة مفيدة للغاية للاقتصادات الناشئة، مثل المملكة العربية السعودية، التي تتطلع إلى الاستفادة من إمكانات التقنيات الرقمية (Alsehaimi، 2024).

تعتمد الصناعة الصناعية، التي تُعدّ أساس الاقتصادات العالمية، بشكل كبير على بنية تحتية متطورة ومنسقة جيدًا لسلسلة التوريد. وسلاسل توريد التصنيع اليوم، بعيدًا عن كونها تطورًا خطيًا بسيطًا، هي شبكات معقدة ومترابطة تشمل جميع المراحل، من شراء المواد الخام إلى تسليم المنتج النهائي للمستهلك النهائي. إن سلسلة التوريد الفعالة والمرنة ليست مجرد مكون تشغيلي ضروري؛ بل هي عامل تمييز حيوي يؤثر على قدرة الشركة المصنعة على المنافسة وربحيتها وقدرتها على تلبية توقعات العملاء المتغيرة في سوق عالمية ديناميكية. سلسلة توريد التصنيع هي مجموعة من الأنشطة المترابطة التي تُحوّل الموارد الخام إلى منتجات قابلة للتسويق. يتضمن التخطيط تقدير الطلب، وتحديد أهداف الإنتاج، وابتكار طرق لمواءمة العرض مع متطلبات السوق المتوقعة. يُعدّ كل من الطلب والعرض وتخطيط احتياجات المواد (MRP) والمبيعات وتخطيط العمليات أمثلة على التخطيط الفعال. تُعنى مرحلة الشراء باكتشاف وتحليل واختيار موردي المواد الخام والمكونات والموارد الأخرى. وتُعدّ العلاقات القوية مع الموردين، والتفاوض على العقود، وضمان الجودة، عناصر مهمة في هذا الصدد. يُعدّ الإنتاج والتصنيع جوهر سلسلة التوريد، حيث يتم تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات. وتُعدّ جدولة الإنتاج الفعّالة، ومراقبة الجودة، وأساليب التصنيع الفعّالة من حيث التكلفة، عوامل بالغة الأهمية. يُشرف قسم اللوجستيات والتوزيع على النقل المادي للبضائع وتخزينها وتسليمها. ويشمل ذلك إدارة النقل الداخلي والخارجي، وإدارة الأسطول، وإدارة المستودعات، ومراقبة المخزون، لضمان تسليم المنتجات إلى العملاء في الوقت المحدد وبتكلفة معقولة (Alam، 2025).

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً اقتصادياً، حيث تنتقل من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وجزء من هذا الاقتصاد الجديد هو استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في البلاد، ولا سيما تعدين الفوسفات، الذي تبحثه هذه الورقة. ووفقاً للأدبيات، فإن إدارة مخاطر المؤسسات (ERM) والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) هي أفكار جديدة نسبياً، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، لا يُعرف الكثير عن استخدامها في الاقتصادات الناشئة. ويتم الاستفادة من مشروع وعد الشمال لمعرفة المزيد عن انتشار بعض التقنيات والممارسات في هذا القطاع. وتركز هذه الدراسة على ثلاثة أسئلة بحثية رئيسية: 1. كيف تؤثر إدارة مخاطر المؤسسات على الأداء التنظيمي؟ 2. كيف تؤثر المسؤولية الاجتماعية للشركات على الأداء التنظيمي؟ 3. كيف يؤثر تكامل إدارة مخاطر المؤسسات والمسؤولية الاجتماعية للشركات على أداء الشركات؟ وللإجابة على هذه المخاوف، استخدمت الدراسة منهجية مختلطة الأساليب بثلاثة مستويات (عالمي أو كلي، وطني أو متوسط، ومحلي أو جزئي). جُمعت البيانات من خلال استبيانين عبر الإنترنت (على المستويين الكلي والمتوسط)، ودراسة حالة من الأدبيات حول أربعة مناجم، ومقابلات على المستوى الجزئي ومجموعات التركيز. تُظهر نتائج الدراسة أن القطاع يعمل على أن يصبح أكثر استدامة ويدرك قيمة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المخاطر المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات. لا تقتصر الأهمية الرئيسية لهذه الدراسة على المملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا على الاقتصادات النامية حيث يُعد كل من إدارة المخاطر المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات مفاهيم جديدة. يمكن الاستفادة من هذا الفهم الجديد لإظهار فوائد الأداء التي يمكن الحصول عليها من خلال دمج إدارة المخاطر المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مشاريع التعدين الأخرى في المملكة وخارجها. كما تؤكد الدراسة على أوجه التشابه في المخاطر التي تواجهها مشاريع التعدين بجميع أحجامها حول العالم، لذا فهي تتضمن لمحة عامة عن المبادرات الدولية مثل المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) والهيئة الدولية لإدارة المخاطر الصناعية (IRMA). يمكن لهذه الأطر والأنشطة الدولية، جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، أن تساعد في ضمان أن يكون التعدين الدولي آمنًا ومستدامًا قدر الإمكان (ALSHAMMRY، 2024).

يتجه عدد متزايد من شركات الإنشاءات السعودية إلى تبادل المعلومات كاستراتيجية لاستغلال نقاط قوتها الأساسية الفريدة سعياً وراء ميزة تنافسية. ومع ذلك، يُعد قطاع الإنشاءات من أصعب بيئات العمل، وتُعد الإدارة البشرية الفعّالة أمراً بالغ الأهمية لضمان مساهمة الموظفين بمعرفتهم في نجاح المؤسسة. يُعد تبادل المعرفة عنصراً أساسياً في عملية إدارة المعرفة، وركيزة أساسية لنجاح المؤسسة، واستراتيجية بقاء في عصر المعرفة. على الرغم من التعديلات المختلفة التي أجرتها الحكومة السعودية على السياسات، لا يزال تبادل المعرفة موضوعاً لم يُبحث فيه بشكل كافٍ في سياق شركات الإنشاءات الكبرى في المملكة العربية السعودية. ونتيجةً لذلك، كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو دراسة كيفية نقل شركات الإنشاءات الكبرى في المملكة العربية السعودية للمعرفة في سبيل تعزيز التنافسية. تستند الاستنتاجات إلى منهجية نوعية تتضمن مقابلات شبه منظمة مع 44 متخصصاً. وقد سلّط تحليل المحتوى الضوء على خمسة دوافع مهمة لتبادل المعرفة. أهم دوافع تبادل المعرفة هو تكامل أصول المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم شركات الإنشاءات السعودية الكبرى سبعة أساليب أساسية لتبادل المعلومات. النهج الأكثر شيوعاً هو التبادل المنتظم لأفضل الممارسات في مجال معرفة المشاريع. حددت الدراسة ثمانية مناهج وتقنيات لتبادل المعرفة تُستخدم غالبًا في شركات البناء السعودية الكبرى. يتمثل العائق الرئيسي أمام تبادل المعلومات في نقص مهارات التواصل، في حين تساعد مبادرات تبادل المعرفة على تسريع عمليات البناء. تمثلت المساهمة المعرفية الأساسية في تطوير وتقييم إطار عمل لتبادل المعرفة لشركات البناء السعودية الكبرى. وخلصت الدراسة إلى أن تبادل المعلومات عملية متعددة الأوجه ومعقدة. وتُظهر النتائج أنه من أجل تنفيذ أساليب تبادل المعلومات بفعالية، يجب على شركات البناء الكبيرة في المملكة العربية السعودية تطوير ونشر برامج تدريبية كافية لإدارة تبادل المعرفة. تتمثل المساهمة الأكثر أهمية لهذه الدراسة في تقديم رؤى قيّمة من شأنها مساعدة صانعي القرار في قطاع البناء السعودي على تنفيذ مبادرات تبادل المعرفة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع. تقتصر استنتاجات هذه الدراسة على قطاع البناء السعودي؛ وبالتالي، فإن إمكانية تعميمها خارج هذا السياق قد تكون مقيدة بشدة (Alamil، 2022).

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بالغة الأهمية لنجاح أي مشروع بناء. يُعدّ وضع مؤشرات أداء رئيسية تُقدّم معايير موضوعية لمراقبة نجاح المشروع نهجًا شائعًا عند قياس أداء مشاريع البناء. يُعتبر المشروع ناجحًا إذا تم إنجازه في الموعد المحدد، وضمن الميزانية، وبالجودة المطلوبة - والمعروفة باسم "المثلث الحديدي". ومع ذلك، تُشير الأبحاث إلى أن هذا الافتراض بعيد كل البعد عن الصحة. فبالإضافة إلى المثلث الحديدي، يجب على قطاع البناء مراعاة عناصر نجاح أساسية أخرى. ونتيجةً لذلك، تتناول هذه الدراسة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمشاريع البناء السعودية. وقد استُخدم استبيان كمصدر بيانات رئيسي لتحديد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاريع البناء. أما البيانات الثانوية، فقد جُمعت من خلال بحث مُعمّق في الأدبيات ذات الصلة، وتم تحديد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاريع البناء السعودية وتقييمها باستخدام استبيان. ووفقًا للاستبيان، فإن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية هي الوقت، والتكلفة، والجودة، والسلامة، والبناء المُستدام، ورضا العملاء والمستخدمين النهائيين، وإدارة المخاطر، وإنتاجية العمالة، والربحية. تُساهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة حول مقاييس الأداء الرئيسية لمشاريع البناء في المملكة العربية السعودية (Hussain، 2022).

يدخل قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية فترة حرجة قد تجبر الشركات على تبني تكتيكات جديدة. تُعد طفرة التطوير هذه فرصة يجب على شركات الإنشاءات اغتنامها، لا سيما في ظل المشاريع العملاقة لرؤية السعودية 2030 مثل نيوم والبحر الأحمر. ونتيجة لذلك، يجب على شركات الإنشاءات اغتنام الفرصة لتحقيق الربح مع المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تركز هذه الدراسة على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لشركات الإنشاءات ثم تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الداخلية، بالإضافة إلى الفرص والتهديدات الخارجية، لتحديد أفضل ممارسات الإدارة الاستراتيجية لشركات الإنشاءات في المملكة العربية السعودية كدراسة حالة. سيبدأ الإجراء بتحليل الأدبيات لتحديد متغيرات الأداء في صناعة الإنشاءات في المملكة العربية السعودية، تليها نتائج المسح لتصنيف المعايير بناءً على الأهمية. ونتيجة لذلك، يكشف هذا التقييم عن عجز البحث في صناعة الإنشاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة بين شركات الإنشاءات السعودية (Sultan، 2022).

يدخل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية فترة حرجة قد تجبر الشركات على تبني تكتيكات جديدة. تُعد طفرة التطوير هذه فرصة يجب على شركات البناء اغتنامها، لا سيما في ضوء المشاريع الضخمة لرؤية السعودية 2030، مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر. وبالتالي، يجب على شركات البناء اغتنام الفرصة لتحقيق الأرباح مع المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تركز هذه الدراسة على تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لشركات البناء ثم تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف الداخلية، بالإضافة إلى الفرص والتهديدات الخارجية، لتحديد أفضل ممارسات الإدارة الاستراتيجية لشركات البناء في المملكة العربية السعودية كدراسة حالة. سيبدأ الإجراء بتحليل الأدبيات لتحديد متغيرات الأداء في صناعة البناء في المملكة العربية السعودية، تليها نتائج المسح لترتيب المعايير بناءً على الأهمية. وبالتالي، يكشف هذا التقييم عن أوجه القصور في البحث في صناعة البناء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما بين شركات البناء السعودية (AL-RUBAIE، 2021).

شهدت استراتيجية الشركات تحولاً جذرياً على مر الزمن. ففي السابق، سادت استراتيجية على المستوى الوظيفي، حيث كانت تكنولوجيا المعلومات خاضعة لخطة عمل مدروسة جيداً وتتطلب التوافق معها. وفي الآونة الأخيرة، لم يسلم أي قطاع من الأضرار الناجمة عن التقدم السريع للتقنيات الرقمية، حيث أصبح التحول الرقمي عامل تمكين وتمييز للشركات. ونتيجة لذلك، تتوسع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات لتتجاوز مجرد التوافق لتشمل تكامل استراتيجيات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهو مفهوم يُعرف باسم استراتيجية الأعمال الرقمية. ومع ذلك، لا يزال التوافق مع التصميم التنظيمي ضرورياً لتحقيق أداء تجاري طويل الأجل، لا سيما في قطاع المياه السعودي. يشهد قطاع المياه في المملكة العربية السعودية خصخصة، وإعادة تنظيم واسعة، وتحولاً رقمياً هائلاً لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. وينقسم هذا القطاع إلى قطاعين عام وخاص، حيث تتولى شركات المياه السعودية مسؤولية توفير مياه الشرب وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي. وقد كُلّفت هذه الشركات من قبل الحكومة بإعادة هيكلتها باستخدام تقنيات رقمية جديدة من شأنها دعم القطاع مع الحفاظ على استدامة الجميع مالياً واجتماعياً وبيئياً. ومع ذلك، لم تُنجز دراسات كافية في قطاع المياه حول كيفية تطبيق استراتيجية الأعمال الرقمية ودمجها مع التصميم التنظيمي لضمان أداء الأعمال على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، تبقى المسألة مطروحة: إلى أي مدى يُحسّن مواءمة استراتيجية الأعمال الرقمية مع جوانب التصميم التنظيمي أداء الأعمال على المدى الطويل؟ باستخدام نهج قائم على معالجة المعلومات والمعرفة، تسعى هذه الدراسة إلى دراسة تأثير استراتيجية الأعمال الرقمية على عوامل التصميم التنظيمي مثل الهيكل والعمليات والأفراد والمكافآت من أجل تحديد عوامل النجاح اللازمة للمواءمة الاستراتيجية الرقمية لتحسين أداء الأعمال على المدى الطويل في شركات المياه. تستخدم الدراسة نموذج STAR للتصميم التنظيمي (كيتس وجالبريث 2007)، والذي يشمل هذه الجوانب، وتستخدم منهجية نوعية مع دراستي حالة (شركات مياه سعودية عامة وخاصة). تم جمع البيانات النوعية من خلال المقابلات ومجموعات التركيز وتحليل الوثائق ومراجعة الأدبيات. تمت معالجة البيانات باستخدام تقنية تحليل المحتوى باستخدام تطبيق رسم الخرائط بمساعدة الحاسوب مفتوح الوصول (QCAmap) الذي أنشأه مايرينغ (2014). أنتجت هذه الدراسة 24 اقتراحًا، وبحثت في 18 عامل نجاح رئيسي (CSFs)، واقترحت ستة معايير وتسعة مؤشرات لأداء الأعمال على المدى الطويل. تم تصنيف عوامل النجاح الرئيسية الثمانية عشر إلى ثلاث فئات: استراتيجية، وتنظيمية، ورقمية. المحددات الاستراتيجية هي رؤية استراتيجية رقمية مشتركة، وأهداف استراتيجية رقمية مشتركة، ودعم الإدارة العليا، وتكامل المعرفة، والتطوير الشامل المتزامن، وإدارة الشراكات الرقمية، وإدارة الجودة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وإدارة التغيير. تُعد الهياكل الرشيقة، والوحدات الرقمية المشتركة، وإعادة تشكيل المهام، والعمليات الرقمية الموحدة، وتدفقات المعلومات الرقمية الموحدة، والمهارات والمعرفة الرقمية المتجددة، والحوكمة الرقمية من بين عوامل التصميم التنظيمي، بالإضافة إلى العوامل الحالية (الأفراد والمكافآت). تشمل العناصر الرقمية الحلول الرقمية المتكاملة، والمركزية الرقمية، والتشغيل البيني، والتوافق. تساعد هذه الخصائص مجتمعة في تشكيل بنية تنظيمية رقمية مبتكرة تحقق توافق الاستراتيجية الرقمية. ونتيجة لذلك، أنشأت هذه الدراسة نموذجًا للتوافق الاستراتيجي الرقمي (DSAM) يتضمن جميع عوامل النجاح الرئيسية (CSFs) المرتبطة بعملية التوافق الاستراتيجي الرقمي ويضمن أداء الشركة على المدى الطويل. يُدعم الأفراد والمكافآت بثلاثة عناصر في أدبيات التصميم التنظيمي الحالية: المهارات والمعارف الرقمية المتجددة، وإدارة التغيير، وإدارة الجودة باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). تؤثر هذه الجوانب على عوامل التصميم التنظيمي لتحسين الأداء. يمكن اعتبار عوامل النجاح الرئيسية الخمسة عشر (الإضافية) المتبقية مساهمات معرفية جديدة في تطوير نظرية التصميم التنظيمي في سياق استراتيجية الأعمال الرقمية وأداء الشركة على المدى الطويل. ومع ذلك، هناك اعتبارات أخرى يجب مراعاتها. ونتيجةً لذلك، تُركز هذه الدراسة على الأبحاث المستقبلية، حيث يجب دراسة عوامل النجاح الرئيسية هذه إحصائيًا باستخدام الاستبيانات لتحديد كيفية تأثيرها على النتيجة النهائية الثلاثية للاستدامة. عمليًا، تُظهر هذه الدراسة للمدراء أن تحقيق التوافق بين الاستراتيجية الرقمية أمر بالغ الأهمية لتحسين العمليات للمؤسسات والموظفين والمستخدمين (Dehaish، 2022).

تُعد الشركات الصغيرة أحد أهم ركائز التنمية المستدامة. ونتيجةً لذلك، شجعت العديد من الحكومات على تطوير وتوسيع نطاق الشركات الصغيرة. وبهذا المعنى، أحرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا هائلاً نحو ضمان توسع ونمو هذا القطاع الاقتصادي الرئيسي. وكان الغرض من هذه الدراسة هو فهم دور الصناعات الصغيرة بشكل أفضل في تحقيق التنمية المستدامة في القصيم (المملكة العربية السعودية). وقد استُخدمت أساليب التحليل التاريخية والاستقرائية والجغرافية. وشمل المجتمع جميع الصناعات الصغيرة في القصيم، وأُجريت هذه الدراسة على مجتمع الدراسة الكامل، مما أسفر عن 112 صناعة صغيرة. وأظهرت النتائج أنه في حين حققت الصناعات الصغيرة في القصيم تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة، إلا أنها فشلت في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. ونتيجةً لذلك، تقترح هذه الدراسة أنه من أجل تحقيق تنمية اجتماعية طويلة الأجل، يجب على الصناعات الصغيرة في القصيم تعزيز معدل القوى العاملة الوطنية لديها (Aldagheiri، 2024).

الاطار النظري:

رسم توضيحي 1: الاطار النظري للدراسة

- نظرية إدارة المعرفة

تركز نظرية إدارة المعرفة على إنشاء المعرفة ومشاركتها وتطبيقها بشكل منهجي لتحسين أداء المؤسسة. في مجال الصيانة الميكانيكية، يُمكّن التحول الرقمي من جمع البيانات وتحليلها وتوزيعها آنيًا، مما يُمكّن فرق الصيانة من اتخاذ قرارات أفضل. يوضح تطبيق هذه الفكرة في مصانع الجبيل كيف تُحسّن البيانات المستمدة من أجهزة الاستشعار والأنظمة التنبؤية وسجلات الصيانة التخطيط وحل المشكلات وتحسين العمليات. تُعزز ممارسات إدارة المعرفة التحسين المستمر، وتُقلل من التكرار، وتُسهّل التعلم المؤسسي، مما يضمن أن يُؤدي التحول الرقمي إلى رؤى عملية تُحسّن الكفاءة والموثوقية ونتائج إدارة المشاريع في عمليات الصيانة الصناعية (Aviv، 2021).

- نظرية إدارة الجودة الشاملة (TQM)

إدارة الجودة الشاملة. تُركز النظرية على التحسين المستمر للجودة في جميع أنشطة المؤسسة. يتوافق دمج التقنيات الرقمية في الصيانة الميكانيكية مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة، إذ يُوفر مقاييس أداء دقيقة، ويُقلل من الأخطاء، ويُتيح تدخلات استباقية. يضمن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالتزامن مع التقنيات الرقمية في مصانع الجبيل الصناعية توحيد الإجراءات، وزيادة دقة الصيانة، وتحسين النتائج الإجمالية للمشروع. تساعد هذه النظرية في تحديد مدى فعالية التحول الرقمي في الحفاظ على معايير الجودة العالية، وتقليل الأعطال، وتحقيق التميز التشغيلي. ويمكن للمؤسسات التي تجمع بين إدارة الجودة الشاملة وحلول الصيانة الذكية ضمان اتساق العمليات، بالإضافة إلى مواءمة الاستراتيجية مع أهداف الكفاءة والموثوقية (Rice، 2024).

- انتشار الابتكار في التكنولوجيا الصناعية

تبحث هذه النظرية في كيفية انتشار الاكتشافات التقنية عبر المؤسسات الصناعية. وتتوسع في استخدام وتطبيق الحلول الرقمية، بما في ذلك منصات الصيانة التنبؤية ومراقبة إنترنت الأشياء. يساعد فهم عملية الانتشار مصانع الجبيل على اكتشاف عوامل التبني المهمة، مثل دعم الإدارة والتدريب والفوائد الملموسة. كما تحدد النظرية العقبات، مثل التردد في التغيير أو قيود الموارد، التي تُبطئ التكامل التكنولوجي. ومن خلال هذا المنظور، يمكن للدراسة رسم خريطة لكيفية انتشار الجهود الرقمية بين فرق الصيانة المختلفة، مع تسليط الضوء على العناصر التنظيمية التي تؤثر على فعالية التحول الرقمي في إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية (Alka'Awneh، 2025).

- نظرية قياس الأداء

تركز نظرية قياس الأداء على قياس العمليات والنتائج بدقة بهدف زيادة الكفاءة والفعالية. ويمكن قياس أداء الصيانة الصناعية كميًا من حيث التحول الرقمي باستخدام مؤشرات رئيسية مثل وقت التوقف، وتكلفة الصيانة، ووقت الاستجابة، وموثوقية المعدات. توفر التقنيات الرقمية بيانات دقيقة وفورية، مما يسمح بالمراقبة المستمرة وتحسين الأداء. ومن خلال تطبيق هذه النظرية على مصانع الجبيل، تمكنت الدراسة من تحليل الفوائد الحقيقية للتكامل الرقمي، وربط تبني التكنولوجيا بمكاسب قابلة للقياس في إدارة مشاريع الصيانة الميكانيكية، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة لتحسين الأداء التشغيلي (Tambare، 2021).

- نظرية التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا

تبحث نظرية التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا في كيفية تفاعل الأشخاص مع أنظمة التكنولوجيا المعقدة، وكيف تؤثر سهولة الاستخدام، وتصميم الواجهة، والتدريب على تبنيها وأدائها. يجب على المهندسين والعاملين في مجال الصيانة الميكانيكية فهم المخرجات الرقمية من الأنظمة التنبؤية، ولوحات المعلومات، وتطبيقات الهاتف المحمول، والعمل عليها بشكل صحيح. يؤكد تطبيق هذا النهج على أهمية التصميم المُركّز على المستخدم، والواجهات التفاعلية، وبرامج التدريب لتحقيق تحول رقمي ناجح. في مصانع الجبيل، يُساعد تحليل التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا في تحديد مشكلات قابلية الاستخدام، وتحسين تكامل سير العمل، وزيادة مشاركة الموظفين، مما يضمن أن تُفضي الاستثمارات التكنولوجية إلى نتائج أفضل لمشاريع الصيانة (Jung، 2025).

- نظرية الطوارئ

وفقًا لنظرية الطوارئ، تعتمد فعالية أساليب الإدارة على عناصر ظرفية مثل حجم المؤسسة، والتكنولوجيا، والظروف البيئية. يعتمد التحول الرقمي في الصيانة الصناعية على عناصر مثل معرفة العاملين، وتعقيد المعدات، ومتطلبات الإنتاج. باستخدام هذه النظرية، قد تبحث الدراسة في كيفية تأثير الاختلافات بين مصانع الجبيل، مثل حجم المصنع، وجداول الصيانة، والنضج التقني، على اعتماد الأنظمة الرقمية وتأثيرها. كما تُؤكد على أهمية تكييف أساليب التحول الرقمي مع الظروف السياقية لتحسين أداء مشاريع الصيانة (Erude، 2023).

- نظرية إدارة المشاريع

تُحدد نظرية إدارة المشاريع مبادئ وإجراءات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والإغلاق الفعال للمشاريع. يُحسّن دمج التقنيات الرقمية في الصيانة الميكانيكية إدارة المشاريع من خلال تحسين الجدولة، وتخصيص الموارد ،وإدارة المخاطر ،والتوثيق. في منشآت الجبيل الصناعية، يُساعد تطبيق نظرية إدارة المشاريع في تحديد كيفية تحسين التحول الرقمي للتنسيق وتقليل التأخير وتعزيز موثوقية عمليات الصيانة. تضمن هذه الفكرة توافق الأنشطة الرقمية مع أهداف المشروع، مما يُشجع على التخطيط والتنفيذ المنهجيين. من خلال ربط تبني التكنولوجيا بأساليب إدارة المشاريع، يُمكن للدراسة إظهار مكاسب ملموسة في الكفاءة وضبط التكاليف والأداء العام للصيانة.

- نظرية الرؤية القائمة على المعرفة (KBV).

تُوسّع نظرية الرؤية القائمة على المعرفة نطاق القيمة القائمة على المعرفة (RBV) من خلال التركيز على المعرفة كأهم مورد تنظيمي لتحقيق الميزة التنافسية. يُسهّل التحول الرقمي في الصيانة الميكانيكية توليد المعلومات وتخزينها واستخدامها من بيانات الآلات وسجلات الصيانة والرؤى التنبؤية. يتيح استخدام نموذج KBV في مصانع الجبيل دراسة كيفية تحسين إدارة المعرفة عبر التقنيات الرقمية لعملية اتخاذ القرار والابتكار والكفاءة التشغيلية. تدعم النظرية فكرة أن دمج الخبرة البشرية مع موارد المعرفة الرقمية يُحسّن نتائج مشاريع الصيانة، مما يسمح للمؤسسات بالحفاظ على موثوقية عالية، وتقليل المخاطر التشغيلية، والحفاظ على ميزة تنافسية في العمليات الصناعية.