Lecture 7
Project Planning- The Project Schedule, and budget
أولاً: أسئلة الاختيار من متعدد
Multiple Choice Questions (MCQs)
(Choose the correct answer – اختر الإجابة الصحيحة)
جدول المشروع هو / A project schedule is:
A. وثيقة ديناميكية يمكن تحديثها طوال فترة المشروع ✅
A dynamic document that can be updated throughout the project
B. وثيقة ثابتة لا تتغير أبداً
A fixed document that never changes
C. تقرير شهري فقط
A monthly report only

Q2
جدول المشروع يحدد / A project schedule determines:
A. الوقت اللازم للمهام، المعالم، وتخصيص الموارد ✅
Time required for tasks, milestones, and resource allocation
B. فقط المهام اليومية
Only daily tasks
C. الرواتب والمكافآت
Salaries and incentives

Q3
الجدول الزمني التفصيلي للمشروع يركز على / The detailed project schedule focuses on:
A. تتبع كل نشاط من أنشطة المشروع ✅
Tracking every project activity
B. الأحداث الرئيسية فقط
Only major milestones
C. الإدارة العليا فقط
Top management only

Q4
مخطط جانت يستخدم لــ / Gantt chart is used for:
A. عرض الجدول الزمني لمهام المشروع ومتابعة التقدم ✅
Display project task schedule and track progress
B. إدارة ميزانية المشروع فقط
Manage project budget only
C. تعيين الموظفين فقط
Assigning staff only

Q5
أول خطوة في إنشاء جدول المشروع هي / The first step in creating a project schedule is:
A. تحديد مهام المشروع ✅
Identify project tasks
B. تخصيص الموارد
Allocate resources
C. تقدير التكاليف
Estimate costs

Q6
ميزانية المشروع هي / Project budget is:
A. خطة تتضمن تفاصيل الأموال المطلوبة، الموارد، والاحتياجات طوال المشروع ✅
A plan detailing the money required, resources, and needs throughout the project
B. تقرير عن تقدم المشروع فقط
A report on project progress only
C. جدول المهام اليومي فقط
Daily task schedule only

Q7
من مكونات ميزانية المشروع / Components of project budget include:
A. تكاليف العمالة، شراء المواد، المصاريف، صندوق الطوارئ ✅
Labor costs, material purchase, expenses, emergency fund
B. فقط الرواتب
Only salaries
C. فقط شراء المعدات
Only purchasing equipment

Q8
التكاليف الثابتة هي / Fixed costs are:
A. لا تتغير بغض النظر عن حجم العمل ✅
Do not change regardless of the work volume
B. تتغير مع مستوى النشاط
Change with activity level
C. فقط المصاريف الإدارية
Only administrative expenses

Q9
التكاليف المتغيرة هي / Variable costs are:
A. تتغير بناءً على كمية العمل المنجز ✅
Change based on the amount of work done
B. لا تتغير أبداً
Never change
C. تتعلق فقط بالمكافآت
Related only to incentives

Q10
الغرض من ميزانية المشروع يشمل / Purpose of project budget includes:
A. اتخاذ القرارات المالية، مراقبة الأداء المالي، إبلاغ أصحاب المصلحة ✅
Financial decision-making, monitoring financial performance, informing stakeholders
B. فقط جدولة المهام
Only scheduling tasks
C. تعيين الموظفين فقط
Only assigning staff

Q11
[bookmark: _GoBack]فوائد الموازنة الفعالة تشمل / Benefits of effective budgeting include:
A. ضمان اكتمال المشروع ضمن قيود الموارد، إدارة المخاطر، تحسين التواصل ✅
Ensure project completion within resources, risk management, improved communication
B. فقط زيادة الرواتب
Only increasing salaries
C. فقط اختيار الأدوات
Only selecting tools

Q12
خطوة إنشاء ميزانية مشروع ناجحة تشمل / Steps for creating a successful project budget include:
A. تحديد الموارد، تقدير المخاطر، إنشاء صندوق طوارئ ✅
Identify resources, estimate risks, create emergency fund
B. فقط تحديد المعالم
Only identify milestones
C. تجاهل نطاق المشروع
Ignore project scope

ثانياً: أسئلة الصح والخطأ
True / False Questions

Q13
جدول المشروع هو مستند ثابت لا يمكن تغييره بعد إنشائه.
Project schedule is a fixed document that cannot be changed.
❌ False / خطأ

Q14
الجدول الزمني للمشروع الرئيسي يعرض فقط المهام الرئيسية والإدارة العليا.
The main project schedule shows only major tasks and top management.
✅ True / صح

Q15
تخصيص الموارد في جدول المشروع يشمل الموظفين الداخليين فقط وليس المعدات أو الأدوات.
Resource allocation in a project schedule includes only internal staff, not equipment or tools.
❌ False / خطأ

Q16
ميزانية المشروع تتضمن تكاليف مباشرة وغير مباشرة.
Project budget includes direct and indirect costs.
✅ True / صح

Q17
التكاليف الثابتة تتغير مع حجم العمل.
Fixed costs change with work volume.
❌ False / خطأ

Q18
التكاليف المتغيرة تحتاج إلى مراقبة دقيقة لأنها تتغير بناءً على النشاط.
Variable costs require careful monitoring because they change based on activity.
✅ True / صح

Q19
الغرض من ميزانية المشروع يشمل إعلام أصحاب المصلحة بالمبلغ المطلوب ومتى يكون هناك حاجة إليه.
The purpose of the project budget includes informing stakeholders of the required amount and timing.
✅ True / صح

Q20
صندوق الطوارئ في ميزانية المشروع لا يعتبر ضروريًا.
Emergency fund in the project budget is not necessary.
❌ False / خطأ

Q21
مخطط جانت هو الأداة الأكثر شيوعًا لجدولة المشروع لمتابعة التقدم.
Gantt chart is the most common project scheduling tool to track progress.
✅ True / صح

Q22
تقدير مدة كل مهمة ليس ضروريًا عند إنشاء جدول المشروع.
Estimating the duration of each task is not necessary when creating a project schedule.
❌ False / خطأ

Q23
فوائد الموازنة الفعالة تشمل اتخاذ قرارات أفضل وإدارة المخاطر المالية.
Benefits of effective budgeting include better decision-making and financial risk management.
✅ True / صح

Q24
المراحل الأساسية لإنشاء جدول المشروع تشمل: تحديد المهام، التبعيات، المدد، المعالم، وتخصيص الموارد.
Key steps in creating a project schedule include task identification, dependencies, durations, milestones, and resource allocation.
✅ True / صح
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