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Multiple Choice Questions (MCQs)
Q1
إدارة المخاطر تعني:
Risk management means:
A. التعامل مع المخاطر بعد حدوثها فقط
Dealing with risks only after they occur
B. محاولة التحكم في النتائج المستقبلية من خلال التصرف استباقيًا ✅
Controlling future outcomes proactively
C. تجاهل المخاطر غير الملموسة
Ignoring intangible risks

Q2
أهمية إدارة المخاطر تكمن في:
The importance of risk management lies in:
A. زيادة تكاليف المشروع
Increasing project costs
B. تقليل احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها ✅
Reducing the likelihood and impact of risks
C. تجنب التخطيط
Avoiding planning

Q3
أي مما يلي يُعد مثالًا على المخاطر التقليدية؟
Which of the following is an example of traditional risks?
A. الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات ✅
Natural disasters like earthquakes and floods
B. تقلب أسعار العملات
Currency fluctuations
C. فقدان المعرفة
Loss of knowledge

Q4
المخاطر المالية تشمل:
Financial risks include:
A. تغيرات أسعار الفائدة والتحوط من العملات ✅
Interest rate changes and currency hedging
B. فقدان الخبرة
Loss of expertise
C. حوادث طبيعية
Natural accidents

Q5
إدارة المخاطر المثالية تعني:
Ideal risk management means:
A. تجاهل المخاطر منخفضة الاحتمالية
Ignoring low probability risks
B. إعطاء الأولوية للمخاطر عالية الخسارة وعالية الاحتمالية ✅
Prioritizing high-impact and high-probability risks
C. معالجة المخاطر عشوائيًا
Handling risks randomly

Q6
المخاطر غير الملموسة تشمل:
Intangible risks include:
A. مخاطر الكوارث الطبيعية
Natural disaster risks
B. مخاطر فقدان المعرفة أو العلاقات ✅
Loss of knowledge or relationships
C. المخاطر القانونية
Legal risks

Q7
الخطوة الأولى في إدارة المخاطر هي:
The first step in risk management is:
A. التنفيذ
Execution
B. التحضير ✅
Preparation
C. التقييم
Evaluation

Q8
تحديد المخاطر يعتمد على:
Risk identification is based on:
A. الأهداف والسيناريوهات والتصنيف ✅
Objectives, scenarios, and classification
B. الجدوى المالية فقط
Financial feasibility only
C. التخطيط الزمني فقط
Timeline planning only

Q9
التعامل مع المخاطر يمكن أن يشمل:
Risk response may include:
A. التجنب والتخفيف والقبول ✅
Avoidance, mitigation, and acceptance
B. التجاهل فقط
Ignoring only
C. التخطيط للربح
Profit planning

Q10
قبول المخاطر مناسب عند:
Acceptance of risk is appropriate when:
A. الخسائر المحتملة منخفضة والتخفيف أغلى ✅
Potential loss is low and mitigation is more costly
B. الخطر عالي التأثير
High-impact risk
C. تكلفة المخاطر صفر
Zero-cost risks

Q11
مراجعة وتقييم خطة إدارة المخاطر:
Reviewing and evaluating the risk plan:
A. يحدث مرة واحدة فقط
Occurs only once
B. جزء مستمر من العملية ✅
Is an ongoing part of the process
C. غير ضروري بعد التنفيذ
Not needed after execution

Q12
المحددات/ المعوقات قد تؤدي إلى:
Constraints / obstacles may lead to:
A. التركيز على المخاطر الأكثر ربحية
Focusing on the most profitable risks
B. تضييع الوقت على مخاطر غير محتملة ✅
Wasting time on unlikely risks
C. إزالة جميع المخاطر بالكامل
Eliminating all risks completely

True / False Questions

Q13
إدارة المخاطر تهدف إلى الاستجابة الفعالة قبل حدوث المخاطر.
Risk management aims to respond effectively before risks occur.
✅ True / صح

Q14
المخاطر المالية تركز فقط على الكوارث الطبيعية.
Financial risks focus only on natural disasters.
❌ False / خطأ

Q15
المخاطر المثالية تعطي أولوية للمخاطر ذات الخسائر الكبيرة والاحتمالية العالية.
Ideal risks prioritize high-loss, high-probability risks.
✅ True / صح

Q16
المخاطر غير الملموسة سهلة القياس والاكتشاف.
Intangible risks are easy to measure and detect.
❌ False / خطأ

Q17
التحضير يشمل رسم خريطة نطاق العمل كأساس لتقييم المخاطر.
Preparation includes mapping scope of work for risk evaluation.
✅ True / صح

Q18
تحديد المخاطر يمكن أن يعتمد على السيناريوهات المختلفة.
Risk identification can rely on different scenarios.
✅ True / صح

Q19
التخفيف يعني قبول الخطر كما هو دون أي إجراء.
Mitigation means accepting the risk as it is.
❌ False / خطأ

Q20
تنفيذ خطة إدارة المخاطر يتضمن اتباع الأساليب المخطط لها للتقليل من آثار المخاطر.
Implementing risk management plan involves following planned methods to reduce risk impact.
✅ True / صح

Q21
مراجعة وتقييم خطة المخاطر تساعد على تعديل الخطة وفق الخبرة الواقعية.
Reviewing risk plan helps adjust based on practical experience.
✅ True / صح

Q22
القبول مناسب للمخاطر العالية جدًا دائمًا.
Acceptance is always suitable for very high risks.
❌ False / خطأ

Q23
المحددات/ المعوقات يمكن أن تؤدي إلى تشتيت الموارد على المخاطر غير المهمة.
Constraints / obstacles may divert resources to unimportant risks.
✅ True / صح

Q24
الهدف النهائي لإدارة المخاطر هو القضاء على جميع المخاطر.
The ultimate goal of risk management is to eliminate all risks.
❌ False / خطأ
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