جامعة ميد أوشن

كلية الإدارة

قسم / تخصص‎ ‎إدارة المشاريع

عنوان البحث

تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات

(دراسة حالة شركة لينكس للمقاولات في السعودية)

اسم الطالب: أحمد عيسى سويدات

الرقم الأكاديمي: 242002137

اشراف:

د. الفيصل عبدالحميد                 د. فايز جراد

العام الدراسي:

1446ه / 2025 م

الإهداء

- إلى من ربياني صغيراً، وشجعاني فتى، ورفعاني شاباً، إلى شمسي وقمري أبي الغالي وأمي الغالية،

- إلى من كانت لى مصدر الهام وسند الى شريكة الدرب ونور القلب زوجتي الغالية،

- إلى الذين كبرت معهم وسرت على دربهم أخواني وأخواتي الأحباء أطال الله في عمرهم

- إلى أصدقائي الذين وقفوا الى جانبي

- إلى الأيدي المعطاءة إلى من لم يدخروا جهداً في وصولي إلى ماوصلت إليه إلى أساتذتي في جامعة (MIDOCEAN) كل باسمه ولقبه الذي يحبه.

اليكم جميعاَ اهدي ثمرة هذا الجهد

شكر وتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم ،والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى ،والنبي المجتبى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم

في هذا المقام فإنه ليسرني ان اتقدم بالشكر والعرفان الى اساتذتي ومشرفيني الفاضلين الدكتور الفيصل عبد الحميد والدكتور فايز جراد الذان واكبا هذا الجهد برعايتهم الحثيثه وتوجيهاتهم الرشيدة

والشكر والتقدير موصول إلى إدارة الجامعة ممثله بالكادر الأكاديمي والإداري

كما وأشكر كل من أسدى الي نصحاً وأفادني بمعلومة تصحح مسار  هذة الدراسة

حقوق الطباعة

تمتلك جامعة ميدأوشن حقوق الطباعة، حيث أن جميع المحتويات والمواد التي وردت في هذا البحث هي ملك للجامعة، ولا يجوز استخدامها أو إعادة نشرها أو توزيعها بدون الحصول على إذن مسبق من جامعة ميدأوشن.

الباحث

أحمد عيسى السويدات

ملخص الدراسة

تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات

(دراسة حالة شركة لينكس للمقاولات في السعودية)

هدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات (دراسة حالة شركة لينكس للمقاولات في السعودية). ويتمثل مجتمع الدراسة من موظفي شركة لينكس والبالغ عددهم 1000 موظف، وقد اتبع الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة وبلغ حجم العينة 211 موظف، وقد تم توزيع أداة البحث وهي الاستبانة وكان عدد الاستبيانات الموزعة 211 استبيان وقد تم استرداد 186 استبانة. ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصلت نتائج البحث إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين التكنولوجيا الحديثة وإدارة المشاريع من وجهة نظر المبحوثين، وإلى أن هنالك تأثير للمستوى الوظيفي على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشاريع، كما أن النتائج أظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس في استخدام التكنولوجيا الحديثة بإدارة المشاريع.

وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بالتركيز على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لما لها من دور إيجابي في إدارة المشاريع مما يسهم في تطور المنشأة واستدامتها وتحسين العمل.

الكلمات المفتاحية: التكنولوجيا الحديثة، إدارة المشاريع، شركات المقاولات.

قائمة المحتويات

| العنوان | الصفحة |
| --- | --- |
| الفصل الاول: الإطار العام للبحث | 1 |
| 1.1 المقدمة | 2 |
| 1.2 مشكلة البحث | 3 |
| أسئلة البحث الفرعية | 3 |
| 1.3 أهمية البحث | 4 |
| 1.4 أهداف البحث | 4 |
| 1.5 فرضيات البحث | 5 |
| 1.6 حدود البحث | 5 |
| 1.7 منهجية البحث | 6 |
| 1.8 خاتمة الفصل | 6 |
| الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة | 7 |
| مدخل | 8 |
| 2.1 مقدمة | 9 |
| 2.2 المبحث الأول: التكنولوجيا الحديثة | 9 |
| 2.2.1 مفهوم التكنولوجيا الحديثة | 9 |
| 2.2.2 أنواع التكنولوجيا الحديثة | 10 |
| 2.2.3 أثر التكنولوجيا الحديقة على الكفاءة الاقتصادية والاستدامة | 12 |
| 2.2.4 خصائص التكنولوجيا الحديثة | 12 |
| 2.2.5 فوائد التكنولوجيا الحديثة | 14 |
| 2.3 المبحث الثاني: إدارة المشاريع | 14 |
| 2.3.1 مفهوم إدارة المشاريع | 14 |
| 2.3.2 أهمية إدارة المشاريع | 15 |
| 2.3.4 محددات إدارة المشاريع | 15 |
| 2.3.5 خصائص إدارة المشاريع | 16 |
| 2.3.6 مراحل إدارة المشاريع | 17 |
| المبحث الثالث: الدراسات السابقة | 19 |
| 2.3.1 الدراسات العربية | 19 |
| 2.3.2 الدراسات الأجنبية | 22 |
| 2.3.3 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة | 25 |
| 2.3.4 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة | 26 |
| 2.3.5 خاتمة الفصل | 26 |
| الفصل الثالث : الإجراءات المنهجية للبحث | 27 |
| 3.1 مقدمة | 28 |
| 2.3 منهجية البحث | 28 |
| 3.3 مجتمع وعينة البحث | 28 |
| 3.4 نسبة الاسترداد | 28 |
| 3.4 محتوى الاستبانة | 29 |
| 3.5 الصدق والثبات للاستبانة | 29 |
| 3.6 الاختبارات الاحصائية المستخدمة في الدراسة | 33 |
| الفصل الرابع: تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج والتوصيات | 35 |
| 1.4 المقدمة | 36 |
| 2.4 التحليل الاحصائي للمعلومات الشخصية والوظيفية | 36 |
| 4.4 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة | 37 |
| 4.6 فرضيات الدراسة | 41 |
| 4.7 التوصيات | 48 |
| الملخص باللغة الإنجليزية | 49 |
| قائمة المراجع | 50 |
| قائمة الملاحق |  |
| ملحق الاستبيان | 54 |

قائمة المصطلحات:

التكنولوجيا الحديثة: هي عبارة عن الوسائل والمعدات والمواد والمعارف التي تستخدم لإنجاز مهمة معينة، ويتم استخدامها على نطاق واسع وفي شتى المجالات والقطاعات، كما أنها في تطور مستمر ومتسارع ومن خلالها يتم إنجاز الأعمال بدقة وسرعة وسهولة.

إدارة المشاريع: وظيفة إدارية يتم من خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة المحددة والمنظمة ضمن إطار زمني ‏وميزانية وأهداف محدد وواضحة، وتبدأ إدارة المشاريع بمرحلة التخطيط ، وتتلخص مراحل إدارة ‏المشروع بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة.‏

الفصل الأول

الإطار العام للبحث

1.1 المقدمة:

يشهد العالم تسارعاً هائلاً في عصرنا الحالي ناتجاً عن ضخامة الأعمال الإبداعية والفكرية التي وصل لها الإنسان، وقد ازداد الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة على كافة الأصعدة والقطاعات لما لها من دور إيجابي كان جلياً في الكثير من القطاعات مثل القطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي، والقطاع السياسي، كما أن سرعة انتشار التكنولوجيا كان مؤثراً بشكل كبير، وأصبحت الأعمال التي تستغرق وقتاً كبيراً لإنجازها تَنجز بوقت أقل ودقة أفضل بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة.

أصبحت التكنولوجيا الحديثة اليوم تشكل واحداً من الركائز الأساسية في عالم الأعمال، وقد ساهمت العولمة في إبراز إمكانيات التكنولوجيا وأهميتها لنجاح المؤسسات واستدامتها، مما جعل المؤسسات تعتمد عليها بشكل كبير وتسعى لتكون سباقة في عالم التكنولوجيا وفي استخدامها لإنجاز الأعمال، حيث أن التنوع في الأنشطة والمشاريع في الشركات كان بفضل استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتعتبر إدارة المشاريع من أهم أسباب استمرارية ونجاح المؤسسات حين تنفيذها على أكمل وجه ضمن نظام التخطيط والتنظيم والتوجيه والقيادة والرقابة، وإن قطاع المقاولات في السعودية يعد أحد أكثر القطاعات المؤثرة في التنمية المستدامة بالمملكة، لذا كان لا بد للشركات العاملة في هذا المجال البحث عن كل ما يؤدي للنمو والنجاح ومن هنا تم التركيز على تطويع التكنولوجيا الحديثة بما يعكس تطوراً وتحسيناً في أداء الشركات.

تبرز هذه الدراسة حاجة لفهم تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات. حيث يتم دراسة حالة شركة لينكس للمقاولات في السعودية، سعياً لأن تسهم نتائجها بتوفير معلومات قيمة للشركات في منطقة الرياض في قطاع المقاولات لتساعد هذه الشركات على اتخاذ القرارات بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدراك مدى تأثيرها على إدارة المشاريع فيها.

ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة التي ناقشت متغيرات الدراسة لفهم وجهات النظر المختلفة حول تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع. ويسعى لتقديم معلومات محدثة وخاصة بمجتمع الدراسة التي تم إنجازها حولها.

1.2 مشكلة البحث:

شهدت المملكة العربية السعودية نمواَ في قطاع الإنشاءات خلال العقود الماضية، حيث ازدهر هذا القطاع وأصبح الانفاق الحالي أكثر من 120 مليون دولار سنوياً، كما تضم صناعة الإنشاءات نحو 15% من القوى العاملة في البلاد، كما أن الحكومة أظهرت اهتماماً بهذا المجال (Sarhan & Xia. 2017).

وقد كانت التكنولوجيا الحديثة عنصراً أساسياً في ظل الثورة الرقمية وما رافقها من اهتمام بتوظيفها في الشركات بمختلف القطاعات لتحسين أدائها ولحتمية الخروج من التفكير التقليدي ومواكبة العصر. (حسين وفتيحة. 2024) وإن إدارة المشاريع في شركات المقاولات كانت محط اهتمام لدى الباحث لما لها من دور في تنمية المشروع.

انطلاقاً مما سبق، جاءت مشكلة الدراسة والتي تتلخص في سؤال البحث الرئيسي التالي:

ما تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات في السعودية؟

أسئلة البحث الفرعية:

السؤال الفرعي الأول: ما مدى تطبيق واقع التكنولوجيا الحديثة في شركة لينكس للمقاولات في السعودية؟

السؤال الفرعي الثاني: ما مدى تطبيق واقع إدارة المشاريع في شركة لينكس للمقاولات في السعودية؟

1.3 أهمية البحث:

تتمثل أهمية البحث فيما يأتي:

- أهمية البحث العملية: يمثل هذا البحث استكمالاً لجهود الباحثين والمختصين السابقين العلمية التي تناولت موضوع البحث وهو تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات. وذك من خلال تطرق الباحث لدراسة المتغيرين بشمولية في مجتمع الدراسة المتمثل بشركات المقاولات في السعودية.

- أهمية البحث التطبيقية: يسعى الباحث لتكون نتائج ومخرجات هذا الباحث عاملاً مساعداً للشركات في قطاع المقاولات لتحسين أدائها بإدارة المشاريع فيها، بالإضافة لاكتشاف طرق تطوير أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشاريع.

- أهمية البحث الخاصة بالباحث: يسعى الباحث للتركيز على مجال اهتمامه والتعمق في موضوع البحث لزيادة معارفه وخبراته في مجال إدارة المشاريع وأيضاً زيادة معرفته بالتكنولوجيا الحديثة واستخداماتها في إدارة المشاريع.

1.4 أهداف البحث:

يتمثل الهداف الرئيسي من إعداد هذا البحث في التعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات بالسعودية، (دراسة حالة شركة لينكس للمقاولات بالسعودية).

ويتفرع من الهدف الرئيسي الأهداف الموضحة فيما يأتي:

- التعرف على وسائل التكنولوجيا الحديثة.

- التعرف على إدارة المشاريع.

1.5 فرضيات البحث

- الفرضية الأولى: لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عند مستوى (≤ 0.05 α) بين التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع من وجهة نظر الموظفين العاملين في شركة لينكس للمقاولات في السعودية.

- الفرضية الثانية: لا يوجد أثر ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للتكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع من وجهة نظر الموظفين العاملين في شركة لينكس للمقاولات في السعودية.

- الفرضية الثالثة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) بين متوسطات استجابة المبحوثين حول التكنولوجيا الحديثة تعزي للمتغيرات للمعلومات الشخصية والوظيفية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي).

- الفرضية الرابعة: لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α≤0.05) بين متوسطات استجابة المبحوثين حول إدارة المشاريع تعزي للمتغيرات للمعلومات الشخصية والوظيفية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي).

1.6 حدود البحث

- الحدود المكانية: طبق هذا البحث على شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية (دراسة حالة شركة لينكس للمقاولات في السعودية).

- الحدود الزمانية: تم اعداد هذا البحث في السنة الدراسية 2024-2025.

- الحدود الموضوعية: اقتصر هذا البحث على دراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية.

- الحدود البشرية: أجري هذا البحث على عينة عشوائية بسيطة من الموظفين في شركة لينكس للمقاولات في السعودية.

1.7 منهجية البحث:

اعتمد الباحث في دراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع في شركات المقاولات (دراسة حالة شركة لينكس للمقاولات في السعودية) على المنهج الوصفي التحليلي.

1.8 خاتمة الفصل

في الفصل الأول المتمثل بالمدخل العام للبحث تم تقديم عرض عام للبحث حيث تم استعراض فكرة عامة عن الموضوع المختار وأسباب اختياره كما تم التطرق لأهميته وأهدافه وحدوده ومنهجية البحث، بالإضافة إلى الفرضيات التي يسعى الباحث لاختبارها، وتم توضيح أسئلة البحث التي يسعى للإجابة عنها.

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

مدخل:

في هذا الفصل يتناول الباحث الإطار النظري للبحث، حيث سيتم استعراض التالي:

المبحث الأول: التكنولوجيا الحديثة.

المبحث الثاني: إدارة المشاريع.

المبحث الثالث: الدراسات السابقة.

2.1 مقدمة:

تسعى الشركات في شتى المجالات لتحقيق النمو في ضوء التسارع والتطور الذي يسود قطاع الأعمال، وذلك من خلال استغلال كافة الموارد المتاحة للحد الأقصى للحفاظ على الاستدامة، وهذا لا يمكن إلا من خلال الاستعانة بجميع الموارد المتاحة وإن التكنولوجيا الحديثة واحدة من أهم الموارد التي لا يمكن الاستغناء عنها في إدارة المشاريع، وهنا استوجبت الحاجة إلى جمع المعلومات ذات العلاقة بالتكنولوجيا الحديثة وبإدارة المشاريع ودراستها بتعمق.

2.2 المبحث الأول: التكنولوجيا الحديثة

2.2.1 مفهوم التكنولوجيا الحديثة

تعددت تعريفات العلماء والمختصين للتكنولوجيا الحديثة، حيث عرفها كلاً من (قريب، وبوفرح. 2024) بأنها مجموعة أفكار ومعدات وقيم وبرمجيات يتم اعتمادها من قبل المنظمة والمورد البشري بهدف أداء وظائفهم وذلك لتحسين أسلوب عملهم وتطويره.

بينما يعرف (علي. 2022) التكنولوجيا الحديثة بأنها أنماط معينة من المعدات والمواد والنشاطات والمعارف والخبرات التي يتم استخدامها في أداء مهمة ما في الشركات وهي قابلة للتطور والتغير وتتطلب العديد من المصادر لاكتسابها وتطويرها مثل الأبحاث العلمية والتدريبات الفنية.

أما (الحسن. 2024) فيعرف التكنولوجيا الحديثة بأنها الوسائل التي يتم استخدامها في المؤسسة من معدات وأنظمة وبرمجيات وأساليب وتقنيات حديثة لتقديم عملها بطريقة جذابة ومبتكرة.

ويرى كلاً من (مصطفى، ومحمود. 2023) التكنولوجيا الحديثة بأنها مجمل المعارف العلمية والتكنولوجية والهندسة والفنون والأساليب اللازمة لتحويل المدخلات إلى مخرجات.

ويعرفها (Lortie. 2020) بأنها المعرفة التي يتم من خلالها تطبيق ومعالجة ونقل المعلومات بعد جمعها، كما يتم تنظيم المعلومات وتخزينها ونشرها بأشكال مختلفة مثل الصور والرسومات والنصوص وغيرها.

ويعرف (جبار، وبوكرطوطة. 2023) التكنولوجيا الحديثة بأنها الأجهزة الالكترونية التي يتم من خلالها تنفيذ المهام بكفاءة وسرعة عالية، فيصبح قادراً على تحقيق أهدافه بعدّة طرق وبأسرع وقت وأعلى كفاءة ممكنة، كما تشمل التكنولوجيا الحديثة مجموعة من الأجهزة والتقنيات التي يستخدمها الفرد لتسهيل حياته في مجالات الحياة المتنوعة.

ويرى الباحث بأن التكنولوجيا الحديثة هي عبارة عن الوسائل والمعدات والمواد والمعارف التي تستخدم لإنجاز مهمة معينة، ويتم استخدامها على نطاق واسع وفي شتى المجالات والقطاعات، كما أنها في تطور مستمر ومتسارع ومن خلالها يتم إنجاز الأعمال بدقة وسرعة وسهولة.

2.2.2 أنواع التكنولوجيا الحديثة

تعددت أنواع التكنولوجيا الحديثة، وقد صنفها (جبار، وبوكرطوطة. 2023) كالتالي:

- الهواتف والحواسيب: يعد كلاً من الهاتف والحاسوب أكثر أنواع التكنولوجيا الحديثة شيوعاً واستخداماً في الوقت الحاضر، كونه يتم استخدامها في شتى نواحي الحياة من قبل الأفراد والمؤسسات في المجالات المختلفة مثل المجال العسكري والطبي والصناعي، بالإضافة إلى أنها تعتبر عنصراً أساسياتً في مجال البحوث العلمية الذي يتم من خلاله التطور التكنولوجي.

- الانترنت: إن الانترنت احدى أهم أدوات التكنولوجيا في العصر الحالي وقد أسهم الانترنت بشكل كبير في تطوير العلم وانتشاره على نطاق واسع كونه يستخدم في شتى المجالات، كما أنه يعبر عن الثورة التكنولوجية.

- الهاتف الذكي: هو عبارة عن جهاز صغير الحجم يتم استخدامه للتواصل ولتخزين الصور والملفات، وهو حديث النشأة نسبياً ويعمل بشاشة لمس، وقد ساعد سهولة استخدامه على انتشاره الواسع.

- البريد الالكتروني: يعد البريد الالكتروني خدمة تواصل يتم من خلالها استقبال الرسائل وارسالها من خلال استخدام التقنيات وشبكة الانترنت، وقد تحتوي الرسائل على ملفات صوتية أو ملفات فيديو أو نصوص أو صور أو رسومات، ويوجد به العديد من المزايا مثل ارسال الرسائل لعدّة مستخدمين أو لمستخدم واحد وإجراء الخيارات المختلفة مثل حفظ المراسلات وطباعتها وغيره.

وقد صنف (علي. 2023) التكنولوجيا الحديثة وفقاً لأماكن استخدامها إلى:

- تكنولوجيا مستخدمة داخل المؤسسة: هي وسائل التكنولوجيا التي تكون درجة التحكم فيها عالية المستوى، كما أنها تمتاز بالخبرة والكفاءة وتكون المؤسسة مستقلة عما يحيطها في البيئة الخارجية بفضل استخدامها.

- تكنولوجيا يتم استخدامها خارج المؤسسة: هي وسائل تكنولوجية لا تتوفر داخل المؤسسة لعوامل مرتبطة بالمحيط الخارجية مثل الموردين.

كما تصنف التكنولوجيا الحديثة وفقاً ل (قريب، وبوفرح. 2024) كالتالي:

- تكنولوجيا أجهزة الحاسوب.

- تكنولوجيا الاتصالات.

- تكنولوجيا المكاتب الحديثة.

- تكنولوجيا التصنيع القائم على الحاسوب.

- تكنولوجيا تخزين البيانات والأقراص الممغنطة.

- تكنولوجيا البرمجيات.

2.2.3 أثر التكنولوجيا الحديثة على الكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يعزز الابتكار التكنولوجي الكفاءة في الشركات من خلال تحسن استخدام الموارد، كما لها دور كبير في الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى ذلك تلعب التكنولوجيا الحديثة دور محوري في دعم العدالة الاجتماعية وتساعد في التخطيط العمراني المستدام وفي تقليل التأثيرات بقطاعي الاقتصاد والبيئة التي تنجم عن العمران، ومن هنا ألحت الحاجة إلى تطوير التكنولوجيا وتبني الأساليب الحديثة كعامل أساسي لتحقيق الاستدامة مع ضرورة محاولة تطبيقها في السياقات المختلفة. (هادي. 2024)

2.2.4 خصائص التكنولوجيا الحديثة

تمتلك التكنولوجيا الحديثة عدداً من الخصائص، منها: (علي. 2023)

- تقليص الوقت: قللت التكنولوجيا الوقت كونها تقرب المسافات.

- تقليص المكان: إن وسائل التخزين التكنولوجية تسمع بتخزين عدداً هائلاً من الملفات الالكترونية والمعلومات بسهولة ودون الحاجة لمساحة تخزينية كبيرة لتخزين الأوراق والملفات.

- اقتسام المهام الفكرية مع الآلة: يتفاعل الشخص مع أنظمة التكنولوجيا مما يسهل عملة.

- تكوين شبكات الاتصال: يمكن توحيد مجموعة من الأجهزة والحواسيب في شبكة واحدة مما يسهم بسهولة تدفق المعلومات بين عدد كبير من المستخدمين ويتم السماح بتبادل المعلومات والنشاطات معهم.

- الذكاء الاصطناعي: تطوير المعرفة يعد واحداً من أهم مميزات التكنولوجيا الحديثة كونها تقوي الفرص للشمولية والتحكم في عمليات الإنتاج لدى المستخدم.

- التفاعلية: المستخدم لوسائل التكنولوجيا المختلفة يمكن أن يكون مرسلاً ومستقبلاً في آنِ واحد، وهذا يخلق تفاعل بين الأنشطة والمستخدمين.

- اللاتزامنية: يستطيع المستخدم لوسائل التكنولوجيا الحديثة المختلفة أن يقوم باستقبال الرسالة في أي وقت يناسبه وهو غير ملزم بأن يستخدم البرمجيات بتزامن مع الذي يبادله المرسل الرسائل والملفات.

- قابلية التوصيل: يقصد بهذه الخاصية القدرة على الربط بين الأجهزة المتنوعة بغض النظر عن المنظمة أو المكان الذي قد صنع فيه.

- قابلية التحرك والحركية: إمكانية استفادة المستخدم من خدمات التكنولوجيا أثناء التنقل ومن أي جهاز أو حاسوب.

كما تم إدراج خصائص التكنولوجيا الحديثة وفقاً ل (طاهر، وجهاد. 2015) كالتالي:

التفاعلية: هي عملية تأثير المشاركين على أدوار الآخرين وتبادلها، حيث يمكن أن يكون الشخص نفسه هو المرسل والمستقبل في نفس الوقت.

اللاجماهيرية: المقصود باللاجماهيرية هي القدرة على توجيه الرسالة لشخص واحد فقط أو لمجموعة من الأفراد بتحكم من المرسل.

اللاتزامنية: يقصد باللاتزامنية أن الشخص يمكنه أن يستقبل الرسال ويرسلها في أي وقت يناسبه ولا تتطلب التكنولوجيا الحديثة أن يتم استخدام النظام من كلا الطرفين بالوقت ذاته.

قابلية التحرك: يمكن للمستخدمين أن يستخدموا التكنولوجيا بأي مكان يتواجدوا به.

قابلية التحويل: هي مقدرة وسائل التكنولوجيا والاتصال المختلفة على ارسال المعلومات واستقبالها ونقلها من وسيط لأخر، مثل القيام بتحويل الرسائل المطبوعة لرسائل مسموعة والعكس.

2.2.5 فوائد التكنولوجيا الحديثة

إن التكنولوجيا الحديثة ترتبط بشكل وثيق بالتنمية المستدامة ويوضح (Waly.2023) في دراسته علاقة التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهذه الأبعاد هي(البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي)، وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فإنه يتم استخدام التقنيات التكنولوجية لإنشاء أدوات للرقابة، ولإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأيضاً لخلق الفرص للتعاون الاقتصادي بين الدول والتسوق الكترونياً، وبذلك تسهم التكنولوجيا الحديثة بالتنمية.

ومن مزايا التكنولوجيا الحديثة بأنها تجلب الرفاهية والراحة لمستخدميها، وتوفر الوقت والجهد والمعلومات والبرامج التعليمية، كما أنها تزيد من المعرفة والتعليم لدى أفراد المجتمع وتسهم في تقليص البعد الجغرافي بين المستقبل والمرسل، وتتيح الفرص والخدمات المختلفة لمستخدميها. (علي. 2023)

2.3 المبحث الثاني: إدارة المشاريع

2.3.1 مفهوم إدارة المشاريع

يشار إلى مصطلح الإدارة أو أيِ من فروعها إلى أنها علم أو فن كونها عبارة عن نظريات وقواعد وأصول، وتعد إدارة المشاريع فن حل المشاكل باستخدام الموارد المتاحة في وقت معين، بالإضافة لكونه ترتيب المشروع من خلال تطبيق المعرفة والتقنيات والمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.(جواد، وكاظم. 2019)

ويعرف (ابراهيم. 2024) إدارة المشاريع الإنشائية كونها المقدرة على استخدام الأساليب والخبرات والمهارات في عمل مشروع إنشائي مروراً بمراحله المختلفة وضمن وقت وميزانية محددين.

أما (لزهر.2019) فعرفها بأنها واحدة من الوظائف الإدارية التي تحتوي على مسؤولية لتحقيق الأهداف والمعايير الزمنية والمالية والفنية للمشروع من خلال تحديد الأهداف والتخطيط والتنظيم والخطة الزمنية والميزانية وآليات التنفيذ والرقابة للمشروع.

ويعرفه (نجم. 2025) بأنه مجموعة نشاطات منظمة وموجهة لتحقيق أفضل استغلال الموارد المناسبة سعياً لتحقيق أهداف المشروع وبالاعتماد على طرق مختلفة.

ويعرف الباحث إدارة المشاريع بأنها وظيفة إدارية يتم من خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة المحددة والمنظمة ضمن خطة زمنية وميزانية وأهداف محدد وواضحة، وتبدأ إدارة المشاريع بمرحلة التخطيط ، وتتلخص مراحل إدارة المشروع بالتخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة.

2.3.2 أهمية إدارة المشاريع:

تظهر أهمية إدارة المشاريع كونها تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات المنجزة للمشاريع، ويتطلب ذلك مزجاً بين المهارات والقدرات والموارد الخاصة بالمشروع.(لزهر.2019)

تطورت إدارة المشاريع بشكل ملحوظ وكبير في العقود المنصرمة، لكن الوظائف الأساسية للمشروع ودورة حياته تشكلان أساسيات في إدارة المشاريع، ومن المهم فهم دورة حياة المشروع لإدارته بفعالية ولوضع خطط تحقق أهداف واحتياجات المشروع في جميع مراحلة. (Najmi.2011)

2.3.4 محددات إدارة المشاريع

يعتبر المشروع ناجحاً في حال توفرت المكونات الأربعة الرئيسية التالية: الميزانية، الوقت، الأداء، رضا العملاء. كما أن نجاح أو فشل المشروع يعتبر مسألة تتسم بعدم الوضوح والتعقيد وغالباً ما تكون المشاريع أقرب للنجاح عند القيام بتحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في بداية تنفيذ المشروع، ويحدث التعثر في المشروع في حاول حصل تجاوز بالميزانية أو تجاوز في الجدول الزمني أو عدم تحقيق الأهداف المرجوة في المشروع. (الطحطوح. 2022)

2.3.5 خصائص إدارة المشاريع

تمتاز إدارة المشاريع بالعديد من الخصائص لخصها (بن معتوق. 2021) كالتالي:

- يعد مدير لمشروع العنصر الحساس الذي عليه القيام بجمع جميع الجهود الموجهة نحو إنجاز المشروع لتحقيق أهدافه وإنجازه ضمن الخطة التي تم وضعها له.

- تمتاز إدارة المشاريع بأن هنالك شخص واحد فقط يقوم بالقيادة وهو مدير المشروع ويكون في رأس الهرم التنظيمي له، يعمل مدير المشروع بشكل مستقل تماماً عن النمط الإداري التقليدي.

- يحتاج تنفيذ المشروع إلى مهارات وموارد متنوعة ومختلفة لذا من الممكن أن يتم تنفيذ العمل من قبل الموظفون في الشركة أو المنشاة أو من خارجها.

- مدير المشروع يعمل على التفاوض المباشر مع الإداريين في المستويات والوحدات الإدارية المختلفة داخل المنظمة وذلك لضمان تحقيق أهداف المشروع، أي أن مدير المشروع يعمل على تحقيق التكامل في إنجاز المهام المختلفة والبدء بتنفيذ المهام.

- تؤدي إدارة المشاريع إلى استحداث أو تفعيل وظائف مساندة مثل المحاسبة والتقييم ونظم المعلومات وغيرها وفقاً لخصوصية المشروع.

2.3.6 مراحل إدارة المشاريع

تمر إدارة المشاريع بمراحل أساسية تتلخص بالتالي: (Najmi.2011)

- مرحلة البدء.

- مرحلة التخطيط.

- مرحلة التنفيذ.

- مرحلة الإغلاق.

- مرحلة الرقابة والمتابعة؛ ويعتبر البعض هذه المرحلة هي المرحلة الخامسة لكن آخرون يعتبرونها إجراء يرافق المشروع في جميع مراحله.

بينما ذكر (ابراهيم. 2024) مراحل إدارة المشاريع الإنشائية كونها تبدأ كفكرة وتنتهي بتنفيذها بشكل واقعي على أرض الواقع، وهذه المراحل هي:

- مرحلة الدراسات: يتم في هذه المرحلة إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لتقدير أرباح المشروع التي ستنجم عن تنفيذه، بالإضافة لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع فنياً. كما يتم تقدير تكلفة المشروع المبدئية ودراسة طرق التمويل وإمكانية توفيره، وأخيراً يتم في هذه المرحلة التعرف على القوانين الخاصة بالإقليم الذي ينفذ فيه المشروع.

- مرحلة إعداد التصاميم والمواصفات: يتم عمل التصاميم وفقاً للأسس العلمية، كما يتم احتساب التصاميم المختلفة التي يحتاجها المشروع وفقاً للتخصصات المختلفة، ويتم عمل دراسة القابلية للتنفيذ لأنظمة المشروع باختلافاتها، وتجهيز قائمة بأعمال المشروع تضم ما يجب أن ينفذ في الموقع، وكتابة طريقة تنفيذ المشروع وشروط استلام كل مرحلة وكتابة هذه المواصفات والشروط.

- مرحلة طرح المشروع للمناقصة: في هذه المرحلة تجهز متطلبات العطاء وصورته وتقدم على أساس ذلك عروض الأسعار، ويتم إعداد نموذج العقد وتجهيز الشروط العامة والخاصة للمشروع، كما يتم تحضير الوثائق المتعلقة بالعطاء وتشمل المواصفات والرسومات، بعد ذلك يتم الإعلان عن المناقصة، وتزويد المقاولين الراغبين في دخول المناقصة بالوثائق التي تم إعدادها للعطاء، ومنح المقاولين مدّة زمنية محددة لدراسة شروط العطاء وتفاصيله وتقديم عرض السعر.

- مرحلة التعاقد: يتم في هذه المرحلة فحص عروض الأسعار المقدمة من المقاولين، وتقييم قدرة المقاول الفعلية على القيام بتنفيذ المشروع، ومن ثم اتخاذ القرار باختيار مقاول مناسب لتنفيذ المشروع، ومن ثم يتم إسناد المشروع لمقاول معين تم اختياره أو عدّة مقاولين في بعض المشاريع التي تحتاج لذلك، ويتم إبلاغ المقاولين اللذين تم اختيارهم كتابياً لتكليفه رسمياً باستلام المشروع.

- مرحلة التنفيذ: في هذه المرحلة يستلم المقاول موقع المشروع ويبدأ بتحضيره بالأدوات المؤقتة اللازمة في تنفيذ المشروع، ومن ثم يقوم المقاول بتحضير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود الأعمال جميعها، ويعمل المالك على تعيين طرف للإشراف والمتابعة للحرص على تنفيذ بنود الأعمال في المشروع.

- مرحلة تسليم المشروع: في هذه المرحلة الأخيرة يقوم المقاول بتبليغ المالك كتابياً بالانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاق وطلب تسليم المشروع للمالك، بعد ذلك يعمل المالك على تحديد لجنة مختصة لمراجعة تطابق مستندات العقد والاتفاقيات مع ما تم تنفيذه من المقاول في المشروع على أرض الواقع، في حال لم يتم مطابقة مستندات العقد مع التنفيذ الفعلي تعمل اللجنة على اتخاذ الاجراءات المناسبة.

المبحث الثالث: الدراسات السابقة

3.1 الدراسات العربية

1- دراسة (قفال. 2015) بعنوان: أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إدارة المشاريع (دراسة ميدانية لاتصالات الجزائر ولاية قالمة) هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال على المشاريع الخدمية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها المحددة، وتم جمع البيانات من المبحوثين من خلال أداة الاستبيان حيث تم جمع 46  استبيان من أصل 50 استبيان تم توزيعه، وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS الاصدار 20.

توصلت الدراسة إلى أن استخدام التكنولوجيا يسهم في اتخاذ القرار في إدارة المشاريع، وأن توفر المعلومات الكافية من خلال التكنولوجيا الحديثة يسهم في التنظيم لإدارة المشاريع.

وأوصت الدراسة بأهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشاريع مثل برمجية Ms Project، وضرورة الاستغلال الأمثل للانترنت في جميع أفرع المؤسسة وتوفير التكنولوجيا الحديثة واستغلالها في العمل.

2- دراسة (لعبيدي. 2022) بعنوان دور التكنولوجيا الحديثة في تغير التنظيم الإداري (دراسة ميدانية بالمديرية العملية للاتصالات الجزائر بورقلة)، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور التكنولوجيا الحديثة في تغيير التنظيم الإداري، وإلى معرفة أهم المعوقات والقيود التي تؤثر على تسيير الوظائف، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها المحددة، وتم جمع البيانات من المبحوثين من خلال أداة الاستبيان حيث تم جمع 48 استبيان من أصل 54 استبيان تم توزيعه، وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

توصلت الدراسة إلى أن تطور التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات أسهم بشكل كبير في تغيير الهيكل التنظيمي في المؤسسات، وأن التكنولوجيا الحديثة ساهمت بشكل كبير في القضاء على الضغوطات في العمل التي كانت بسبب النظام الكلاسيكي.

3- دراسة (العنانبة. 2023) بعنوان: تأثير التكنولوجيا الرقمية في إدارة المشاريع الهندسية المدنية. هدفت هذ الدراسة إلى تقييم فعالية التكنولوجيا الرقمية في تحسين عمليات إدارة المشاريع الهندية، واعتمدت الدراسة على المنهج النظري لتحقيق أهدافها المحددة، حيث تم استعراض الدراسات السابقة والأدبيات التي تناولت الموضوع وتم استخلاص النتائج بالاعتماد عليها.

توصلت الدراسة إلى أن استخدام التكنولوجيا الرقمية أدى إلى تسريع عمليات التنفيذ والتخطيط في مشاريع الهندسة المدنية وذلك ساهم في توفير الوقت والتكلفة، كما أظهرت النتائج إلى أن استخدام التكنولوجيا تقلل من نسبة الأخطاء البشرية وذلك أدى لتحسين دقة التصميم والتنفيذ وتقليل نسبة حدوث المشاكل في المشروع.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب والتأهيل للمهندسين على استخدام التكنولوجيا بفعالية وكفاءة وضمان تحديث مهاراتهم لمواكبة التطور، كما أوصت الدراسة بتعزيز التفاعل بين الفرق من خلال أدوات التشارك الرقمية لما لذلك أثر في تحسين تبادل المعلومات والتفاهم بين المورد البشري في المشروع.

4- دراسة (الزيادات. 2024) بعنوان: أهمية إدارة المشاريع الإنشائية باستخدام التكنولوجيا في البلديات. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة مثل برامج الإدارة الالكترونية ونظم المعلومات الجغرافية على تحسين كفاءة إدارة المشاريع الإنشائية وزيادة السرعة في تنفيذها. واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج النظري لتحقيق أهدافها المحددة، حيث تم الاعتماد على الدراسات والأدبيات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.

توصلت الدراسة إلى أن تأثير للتكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع الإنشائية في البلديات يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ للمشاريع وزيادة الجودة فيها، كما أظهرت النتائج أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة يعزز التواصل والتنسيق بين الفرق العاملة في المشاريع ويساهم في تقليل الخطأ البشري.

وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتدريب الموارد البشرية على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في إدارة المشاريع الإنشائية، وإلى ضرورة وضع سياسات وإجراءات واضحة لحماية البيانات في البيئة الرقمية المستخدمة في المشاريع.

5- دراسة (عطية. 2023) بعنوان: أثر استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع. هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة والذكاء الاصطناعي على إدارة المشاريع، بالإضافة توضيح مفهوم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتوضيح مفهوم إدارة المشاريع. واعتمدت الدراسة إلى استخدام المنهج النظري لتحقيق أهدافها المرجوة.

توصلت الدراسة إلى أن تطبيقات وتقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبحت منتشرة في أغلب المشاريع في عالم الأعمال مما أدى لضرورة استخدامها لاستمرارية المنافسة مع الأقران. كما أظهرت النتائج أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليل الوقت لإنجاز الأعمال وتكون أكثر دقة وأقل تكلفة وذات نتائج أعلى جودة.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة عمل تدريبات لموظفي المشاريع على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والتعامل معها لتقليل الأخطاء وتحقيق أقصى فائدة ممكنة، كما أوصت الدراسة إلى العمل على استخدام أحداث التقنيات بما يرتبط لمجال عمل المشروع لزيادة الانتاجية والتغلب على المنافسة.

3.2 الدراسات الأجنبية

1- دراسة (Kumari. 2023) بعنوان: " IMPACT OF TECHNOLOGY ON PROJECT MANAGEMENT: TRENDS AND CHALLENGES " . تأثير التكنولوجيا على إدارة المشاريع، الاتجاهات والتحديات. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة على إدارة المشاريع مع التركيز على الاتجاهات والتحديات المرتبطة بالتقدم التكنولوجي.

أظهرت النتائج بأنه لا يمكن التغاضي عن تأثير التكنولوجيا على إدارة المشاريع حيث أنها تزيد فرص نجاح المشروع وزيادة الكفاءة والتعاون والابتكار به. كما أن استخدام التكنولوجيا كان له دور في التعاون بالوقت الفعلي وزيادة إمكانية الوصول وتجاوز القيود الجغرافية.

وأوصت الدراسة بضرورة سد فجوة المهارات والقيام بعمل تدريبات بشكل مستمر للحرص على رفع مهارات الموظفين وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. كما توصي الدراسة إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي للحفاظ على القدرة على التكيف والتفكير الاستشرافي والتنبؤ المستقبلي ومعالجة التحديات الناشئة بشكل استباقي.

2- دراسة (Joshi. 2021) بعنوان : " IMPACT OF TECHNOLOGY IN PROJECT MANAGEMENT " . تأثير التكنولوجيا في إدارة المشاريع. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة دور التكنولوجيا في دورة حياة المشروع وأداءه. واعتمدت الدراسة إلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، حيث تم استخدام الاستبيان كأداة دراسة وجمعت 100 استبانة من موظفين يعملون في شركتين احداهما مختصة بمجال التكنولوجيا وأخرى غير مختصة بمجال التكنولوجيا، كما تم الاعتماد على البيانات من الدراسات السابقة والأدبيات التي تناولت متغيري الدراسة.

وأظهرت النتائج بأن هنالك أهمية للتكنولوجيا في تحسين عملية اتخاذ القرارات لدى أعضاء المشروع، وإلى أنه يمكن إدارة المشاريع بكفاءة وفعالية باستخدام أدوات إدارة المشاريع والتكنولوجيا الحديثة.

وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الأدوات والتقنيات التكنولوجية في تنفيذ وإدارة المشاريع لنجاح تنفيذه. كما توصي الدراسة بضرورة الحرص على وجود نهج من أعلى إلى أسفل لدى إدارة المشاريع لدفع أعضاء الفريق على استخدام التكنولوجيا بفعالية لتحقيق أهداف المشروع.

3- دراسة (Mukesha.2021) بعنوان: "The Impact of Information Technology on Project Management Performance (A Case Study of Vision City Project Phase 1) ". تأثير تكنولوجيا المعلومات على أداء إدراة المشاريع (دراسة حالة لمرحلة الأولى من مشروع رؤية المدينة). هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات على أداء إدارة المشاريع. وإلى تقييم فعالية أدوات التكنولوجيا خلال إدارة المشروع ودراسة العلاقة بين التكنولوجيا وأداء إدارة المشروع. واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم جمع البيانات باستخدام الاستبيان، ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS  الاصدار 21.

وأظهرت النتائج بأن غالبية المبحوثين قد وافقوا على أن استخدام التكنولوجيا تعتبر مفيدة لمديري المشاريع بسبب دورها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وإن هنالك علاقة مهمة بين تكنولوجيا المعلومات وأداء إدارة المشروع لمرحلة المشروع الأولى.

وأوصت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون مدير المشروع ومهندس المواقع في مشاريع الاسكان المختلفة مؤهل جيداً لضمان الإدارة السليمة لمشاريع التطوير باستخدام أنظمة التكنولوجيا المتاحة.

3.3 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

استفاد الباحث من الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيري الدراسة في عدّة أمور ألخصها بما يلي:

- تحديد منهج البحث وأفضل أسلوب لجمع البيانات باستخدام الأدوات المناسبة، وفي هذا البحث قد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كدراسة (قفال. 2015) ودراسة (لعبيدي. 2022) ، وتم استخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات كدراسة (لعبيدي. 2022) ودراسة (Mukesha.2021) ودراسة (Joshi. 2021). بالاضافة للاعتماد على الدراسات السابقة والأدبيات في جمع المعلومات والبيانات والاستفادة منها في هذا البحث وذلك تم تطبيقه أيضاً في دراسة (عطية. 2023) ودراسة (الزيادات. 2024).

- استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خلال مراجعتها وتحديد الفجوة البحثية وبناء مشكلة البحث بالاعتماد عليها.

- استفاد الباحث من الإطار النظري في الدراسات السابقة والمعلومات التي تصب في صلب موضوع البحث.

3.4 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

ركزت هذه الدراسة بشكل محدد على قطاع الإنشاءات وشركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يعطي البحث قيمة محلية تتعلق بخصوصية المنطقة والفرص والتحديات فيها. حيث تزامن إعداد البحث مع التغيرات المتسارعة التي تعايشها المملكة ضمن رؤية 2030.

كما تناول هذا البحث دراسة واحدة من أهم شركات المقاولات ذات الخبرة الواسعة، وقد تم دراسة المتغيرين بتعمق مما جعله شامل حيث أن الدراسات السابقة لم تتناول هذه المتغيرات في المنطقة الجغرافية والزمانية والموضوعية مجتمعة.

بذلك تتميز هذه الدراسة في حدودها الزمانية والمكانية والموضوعية والبشرية. ويسعى الباحث لإضافة المعلومات القيمة على جهود السابقين.

3.5 خاتمة الفصل

في الفصل الثاني المتمثل بالإطار النظري والدراسات السابقة للبحث تم استعراض متغيرات الدراسة. حيث تم شرح التكنولوجيا الحديثة ومفهوهما وأهميتها وخصائصها وأنواعها وغيرها، كما تم مناقشة إدارة المشاريع ومراحلها ومحدداتها وخصائصها.