## Slide 1
Prepared by Dr. Nael Yousry
Project Time Management
Lecture 4
PMG212
Presented by Dr. Amira Elfekky
مقرر: إداره وقت المشروع
الفصل الدراسي الثالث 2023

## Slide 2
Question
01
Align Kick-off meeting and Gate Review Meeting to the project schedule
is the role of:
:القيام بمحاذاة الاجتماع الافتتاحي واجتماع مراجعة البوابة مع الجدول الزمني للمشروع هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 3
Question
01
Align Kick-off meeting and Gate Review Meeting to the project schedule
is the role of:
:القيام بمحاذاة الاجتماع الافتتاحي واجتماع مراجعة البوابة مع الجدول الزمني للمشروع هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 4
Question
02
Decide on “Go / No-go” to the next stage is the role of:
:اتخاذ قرار بشأن الانتقال او عدم الانتفتال إلى المرحلة التالية هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 5
Question
02
Decide on “Go / No-go” to the next stage is the role of:
:اتخاذ قرار بشأن الانتقال او عدم الانتفتال إلى المرحلة التالية هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 6
Question
03
Issue the Stage Gate Checklist is the role of:
:إصدار قائمة مراجعة بوابة المرحلة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 7
Question
03
Issue the Stage Gate Checklist is the role of:
:إصدار قائمة مراجعة بوابة المرحلة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 8
Question
04
Chair the Stage Kick-off Meeting is the role of:
:رئاسة الاجتماع الافتتاحي للمرحلة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 9
Question
04
Chair the Stage Kick-off Meeting is the role of:
:رئاسة الاجتماع الافتتاحي للمرحلة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 10
Question
05
Finalize the Stage Deliverable Checklist is the role of:
:إنهاء قائمة التحقق من تسليم المرحلة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 11
Question
05
Finalize the Stage Deliverable Checklist is the role of:
:إنهاء قائمة التحقق من تسليم المرحلة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 12
Question
06
Schedule the Gate Review Meeting is the role of:
:تحديد موعد اجتماع مراجعة البوابة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 13
Question
06
Schedule the Gate Review Meeting is the role of:
:تحديد موعد اجتماع مراجعة البوابة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 14
Question
07
Chair the Gate Review Meeting is the role of:
:رئيس اجتماع مراجعة البوابة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 15
Question
07
Chair the Gate Review Meeting is the role of:
:رئيس اجتماع مراجعة البوابة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 16
Question
08
Prepare the Gate Review Summary sheet is the role of:
:يعد ورقة ملخص مراجعة البوابة دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 17
Question
08
Prepare the Gate Review Summary sheet is the role of:
:يعد ورقة ملخص مراجعة البوابة دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 18
Question
09
Coordinate resolution of any deliverable deficiencies with Functional Departments is the role of:
:دور التنسيق في حل أي أوجه قصور ناتجة مع الإدارات الوظيفية هو
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 19
Question
09
Coordinate resolution of any deliverable deficiencies with Functional Departments is the role of:
:دور التنسيق في حل أي أوجه قصور ناتجة مع الإدارات الوظيفية هو
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 20
Question
10
Agree on the Stage Deliverable Checklist is the role of:
:الموافقة على قائمة التحقق الخاصة بالتسليم للمرحله هي دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 21
Question
10
Agree on the Stage Deliverable Checklist is the role of:
:الموافقة على قائمة التحقق الخاصة بالتسليم للمرحله هي دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 22
Question
11
Confirm all Gate deliverables are complete is the role of:
:تأكيد أن جميع مخرجات البوابة كاملة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 23
Question
11
Confirm all Gate deliverables are complete is the role of:
:تأكيد أن جميع مخرجات البوابة كاملة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 24
Question
12
Agree on the key stage deliverables is the role of:
:الاتفاق على المرحلة الرئيسية التسليمات هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 25
Question
12
Agree on the key stage deliverables is the role of:
:الاتفاق على المرحلة الرئيسية التسليمات هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 26
Question
13
Complete the assigned stage deliverables is the role of:
:إكمال تسليمات المرحلة المخصصة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 27
Question
13
Complete the assigned stage deliverables is the role of:
:إكمال تسليمات المرحلة المخصصة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 28
Question
14
Support the Gate Committee by resolving any deliverable deficiencies is the role of:
:دعم لجنة البوابة من خلال حل أي أوجه قصور يمكن تحقيقها هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 29
Question
14
Support the Gate Committee by resolving any deliverable deficiencies is the role of:
:دعم لجنة البوابة من خلال حل أي أوجه قصور يمكن تحقيقها هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 30
Question
15
Project managers are never allowed to function as their own gatekeepers.
لا يُسمح أبدًا لمديري المشاريع بالعمل كحارس بوابة خاصة بهم
True
False
www.midocean.ae

## Slide 31
Question
15
Project managers are never allowed to function as their own gatekeepers.
لا يُسمح أبدًا لمديري المشاريع بالعمل كحارس بوابة خاصة بهم
True
False
www.midocean.ae

## Slide 32
Question
16
Project managers are allowed to function as their own gatekeepers.
يُسمح لمديري المشاريع بالعمل كحارس بوابة خاصة بهم
True
False
www.midocean.ae

## Slide 33
Question
16
Project managers are allowed to function as their own gatekeepers.
يُسمح لمديري المشاريع بالعمل كحارس بوابة خاصة بهم
True
False
www.midocean.ae

## Slide 34
Question
17
Gatekeepers must be willing to make decisions
يجب أن يكون حراس البوابة على استعداد لاتخاذ القرارات
True
False
www.midocean.ae

## Slide 35
Question
17
Gatekeepers must be willing to make decisions
يجب أن يكون حراس البوابة على استعداد لاتخاذ القرارات
True
False
www.midocean.ae

## Slide 36
Question
18
“Proceed to the next gate based upon the original objectives” is one of The most common decisions of the Stage-Gate Process.
يعد "المضي قدمًا إلى البوابة التالية بناءً على الأهداف الأصلية" أحد أكثر القرارات شيوعًا في عملية بوابة المرحلة
True
False
www.midocean.ae

## Slide 37
Question
18
“Proceed to the next gate based upon the original objectives” is one of The most common decisions of the Stage-Gate Process.
يعد "المضي قدمًا إلى البوابة التالية بناءً على الأهداف الأصلية" أحد أكثر القرارات شيوعًا في عملية بوابة المرحلة
True
False
www.midocean.ae

## Slide 38
Question
19
“Proceed to the next gate based upon revised objectives ” is one of The most common decisions of the Stage-Gate Process.
يعد "انتقل إلى البوابة التالية بناءً على الأهداف المعدلة" أحد أكثر القرارات شيوعًا في عملية بوابة المرحلة
True
False
www.midocean.ae

## Slide 39
Question
20
“Delay making a gate decision until further information is obtained ” is one of The most common decisions of the Stage-Gate Process.
يعد "تأخير اتخاذ قرار البوابة حتى الحصول على مزيد من المعلومات" أحد أكثر القرارات شيوعًا في عملية بوابة المرحلة
True
False
www.midocean.ae

## Slide 40
Question
21
Approve the stage deliverables is role of
الموافقة على مخرجات المرحلة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 41
Question
22
assignment the gate coordinator is the role of
تعيين منسق البوابة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 42
Question
23
Establish the gate community is the role of
إنشاء للجنة البوابة هو دور
Gate Keeper حارس البوابة
Gate Coordinator منسق البوابة
Functional Departments الإدارات الوظيفية
Gate Committee لجنة البوابة
www.midocean.ae

## Slide 43
Question
24
Cancel the project is one of the most common decisions of the stage gate processes
يعد إلغاء المشروع أحد أكثر القرارات شيوعًا في عمليات بوابة المرحلة
True
False
www.midocean.ae

## Slide 44
Thank You