بحث علمي لتسجيل درجة الدكتوراه

العنوان باللغة العربية:

أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية: دراسة تطبيقية على الشركات الإنشائية السعودية

العنوان باللغة الإنجليزية:

The Impact of Applying Sustainability Principles on Construction Project Performance: An Applied Study of Saudi Construction Companies

| اسم الباحث | : | عبدالله عايد الحربي |
| --- | --- | --- |
| الرقم الاكاديمي | : | 241002419 |
| الكلية | : | الإدارة |

1446ه          -  2025 م

فهرس رسالة الدكتوراه:                                                                                   رقم الصفحة

- الفصل الأول...................................................................................3

- الفصل الثاني.................................................................................20

- الفصل الثالث................................................................................55

- الفصل الرابع.................................................................................76

- الفصل الأول

# 1-1-1 مقدمة الدراسة

شهد مجال التخطيط والتصميم العمراني تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الاستدامة أحد الأهداف الأساسية في المشروعات العمرانية، وذلك في ظل التوجهات العالمية نحو تحقيق تنمية متوازنة تضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد البيئية والطبيعية. ويرجع هذا التوجه إلى الحاجة المتزايدة لتقليل الهدر في المواد والطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في التخفيف من الأثر البيئي للمشاريع التقليدية Nikmehr et al., (2021).  فقد بات من الضروري اعتماد ممارسات مستدامة مثل إعادة استخدام البنية التحتية والمواد، وإعادة تدوير المياه، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح (حميد،2022).

تُعد الاستدامة نهجًا متكاملاً يعزز الكفاءة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتزداد الحاجة إلى تطبيق مبادئها في قطاع البناء والتشييد كونه أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للموارد وتوليدًا للنفايات Ghosh et al., (2021). وتتمثل أبرز هذه الممارسات في تجديد البنى القائمة، ومعالجة المياه، وتحقيق كفاءة الطاقة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة واستمرارية الموارد البيئية والاقتصادية.

رغم الأهمية المتزايدة لهذا التوجه، إلا أن تطبيق مبادئ الاستدامة في المشاريع الإنشائية السعودية لا يزال يواجه تحديات تتعلق بمدى الالتزام المؤسسي والقدرات الفنية والإدارية، وهو ما يستدعي دراسة تحليلية للواقع الفعلي. وتبرز أهمية هذه الدراسة في تقييم مستوى التزام الشركات الإنشائية السعودية بممارسات الاستدامة، وتحليل أثرها على جودة المشاريع وتكلفتها الزمنية والمالية.

تستند هذه الدراسة إلى واقع يُظهر أن العديد من الأبحاث السابقة ركزت على تجارب دولية وسياقات غير محلية دون التعمق في السياق السعودي بشكل كافٍ. فعلى سبيل المثال، استعرضت دراسة Mwaluko & Matindana (2023)  واقع الأداء الإنشائي في تنزانيا من حيث تحديات الزمن والتكلفة، بينما ركزت Torkayesh et al. (2021)  على تقييم الأداء الاجتماعي للاستدامة في دول G7، دون تقديم تحليلات مرتبطة بالسياقات العربية أو الخليجية.

ويؤكد هذا التوجه أن هناك فجوة في الدراسات الميدانية التي تُعنى بتحليل استدامة المشاريع في المملكة العربية السعودية. ومن هنا، فإن هذا البحث يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن واقع الاستدامة في المشاريع الإنشائية السعودية، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، التي تضع التنمية المستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية والعمرانية.

من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم إطار معرفي يُعين الجهات الحكومية والاستثمارية على تطوير سياسات وتشريعات داعمة، ويعزز من تنافسية القطاع الإنشائي السعودي إقليميًا وعالميًا من خلال تطبيق ممارسات استدامة فعّالة ومبنية على أدلة علمية دقيقة.

# 1-1-2 مشكلة الدراسة وأسئلتها

رغم الاعتراف العالمي المتزايد بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في المشاريع الإنشائية، إلا أن تطبيق هذه المبادئ في السياقات المحلية، خصوصًا في المملكة العربية السعودية، لا يزال يواجه تحديات متعلقة بالإدراك المؤسسي، ونقص الخبرات الفنية، وارتفاع التكاليف الأولية، إضافة إلى غياب نماذج تقييم محلية واضحة Alghuried, (2023). ويُشير تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP, (2022) إلى أن قطاع البناء مسؤول عن نحو 37% من انبعاثات الكربون التشغيلية على مستوى العالم، مما يجعله من أكثر القطاعات استهدافًا في التحول نحو الاستدامة.

ورغم جهود المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية 2030 لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، إلا أن الدراسات المحلية توضح وجود فجوة واضحة في مدى الالتزام الفعلي بمبادئ الاستدامة في قطاع البناء، فضلًا عن غياب آليات تقييم معيارية لقياس الأثر الفعلي لهذه المبادئ على جودة تنفيذ المشاريع، أو تكلفتها أو جدولها الزمني. فقد أشار Alfalah, et al. (2024)  إلى أن أكثر من 60% من المشاريع في السعودية تعاني من تأخير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سوء اختيار المقاولين وغياب مؤشرات أداء دقيقة تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية ضمن عملية التقييم.

كما كشفت دراسة Alghuried, (2023) عن وجود معوقات متعددة تحول دون التطبيق الفعّال للاستدامة في المشاريع، أبرزها نقص الكفاءات المتخصصة في تقنيات البناء المستدام، وعدم وضوح المنهجيات المتبعة لتبادل البيانات المتعلقة بإدارة العمليات. ومن جهة أخرى، تركز معظم الدراسات الدولية مثل دراسة Rajabi, et al. (2022) على أهمية وجود مؤشرات تقييم دقيقة لممارسات الاستدامة، دون أن تقدم حلولًا تطبيقية تأخذ في الاعتبار خصوصية السياقات العربية والخليجية.

إن هذه المعطيات تعكس فجوة معرفية في فهم العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع داخل السوق السعودي، وفجوة أدبية في الأدبيات الحالية التي غالبًا ما تفصل بين مفهومي الأداء والاستدامة دون معالجة الترابط بينهما بعمق. كما تبرز فجوة تطبيقية واضحة تتمثل في غياب أدوات تقييم عملية أو نماذج شاملة تربط بين مؤشرات الأداء (مثل الوقت والتكلفة والجودة ورضا العملاء) وتطبيق ممارسات الاستدامة.

من هذا المنطلق، تنبع أهمية هذا البحث في سد هذه الفجوات الثلاث من خلال دراسة ميدانية تحليلية تهدف إلى استكشاف العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تطوير أدوات تقييم فعّالة تدعم متخذي القرار في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع والامتثال لمتطلبات الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

التساؤلات البحثية

للإجابة على مشكلة البحث وتحقيق أهداف الدراسة، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما هو أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على التكلفة الإجمالية للمشاريع الإنشائية؟

- كيف يؤثر تطبيق مبادئ الاستدامة على رضا العملاء في المشاريع الإنشائية؟

- ما هو تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة المشاريع الإنشائية؟

- كيف يؤثر تطبيق مبادئ الاستدامة على الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشاريع الإنشائية؟

- هل تلعب العوامل البيئية والتنظيمية للمشروع (حجم المشروع، نوع المشروع، السياسات الحكومية، مستوى الوعي بالممارسات الحكومية) دورًا وسيطًا في العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية؟

# 1-1-3 أهمية الدراسة

أولًا: الأهمية النظرية

- معالجة فجوة في الأدبيات المحلية:
تسعى الدراسة إلى سد فجوة واضحة في الأدبيات العربية والسعودية، حيث إن أغلب الدراسات المتعلقة بالاستدامة في قطاع البناء تركز على التجارب الدولية، مع ندرة الدراسات التطبيقية التي تستكشف العلاقة بين الاستدامة والأداء في السياق السعودي Alfalah et al., (2024)؛ Alghuried, 2023

- تطوير فهم أعمق للعلاقة بين الاستدامة وأداء المشاريع:
توفر الدراسة إطارًا نظريًا يربط بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) ومؤشرات الأداء الأساسية (الوقت، التكلفة، الجودة، رضا العميل)، مما يثري المحتوى الأكاديمي حول فعالية تطبيق مبادئ الاستدامة في الواقع الميداني.

- اقتراح مؤشرات قياس تتلاءم مع البيئة المحلية:
تسهم الدراسة في تطوير أدوات تقييم أداء مخصصة لقطاع البناء السعودي، تأخذ في الاعتبار طبيعة السوق المحلي والتحديات الخاصة التي تواجهه، مثل نقص الخبرات المتخصصة أو ضعف تبني نظم الإدارة البيئية.

ثانيًا: الأهمية التطبيقية

- تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الإنشائية في السعودية:
من خلال تحليل مدى تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على الأداء العملي للمشاريع، تُمكِّن الدراسة الشركات السعودية من تحديد مجالات التحسين فيما يتعلق بإدارة الموارد، تقليل الهدر، وضبط التكلفة والمدة الزمنية للتنفيذ.

- دعم جهود وزارة الشؤون البلدية والإسكان ورؤية 2030:
تتماشى أهداف الدراسة مع توجه المملكة في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتسهم نتائجها في دعم صُنّاع السياسات لتطوير لوائح وتشريعات أكثر دقة تعزز من الالتزام بممارسات البناء الأخضر ومبادئ الكفاءة البيئية.

- تمكين الشركات من اتخاذ قرارات استثمارية مستدامة:
من خلال تقديم تحليل واقعي للأثر الاقتصادي لتبني الاستدامة، يمكن للدراسة أن تساعد الشركات والمطورين العقاريين على دمج اعتبارات الاستدامة في دراسات الجدوى، بما يعزز العوائد على المدى الطويل ويقلل من المخاطر المستقبلية.

- رفع كفاءة التقييم واختيار المقاولين:
تُسهم الدراسة في تطوير نماذج تقييم أداء المقاولين والموردين من حيث مدى التزامهم بالممارسات المستدامة، مما ينعكس إيجابًا على جودة المشاريع وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.

# 1-1-4 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، حيث يتم قياس الأداء من خلال أربعة أبعاد رئيسية: جودة المشروع، تكلفته، الجدول الزمني لتنفيذه، ورضا العملاء.

الأهداف الفرعية

- تحليل أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على التكلفة الإجمالية للمشاريع الإنشائية.

- دراسة تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على رضا العملاء في المشاريع الإنشائية.

- تقييم أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة المشاريع الإنشائية.

- تحليل تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشاريع.

- دراسة دور العوامل البيئية والتنظيمية للمشروع (حجم المشروع، نوع المشروع، السياسات الحكومية، مستوى الوعي بالممارسات الحكومية) في العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.

- تقديم توصيات لتحسين دمج مبادئ الاستدامة في إدارة المشاريع الإنشائية بالمملكة العربية السعودية.

# 1-1-5 فرضيات الدراسة

بالاعتماد على أهداف الدراسة وتساؤلاتها التي تسعى إلى استكشاف العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، وإلى تحديد ما إذا كانت هذه الممارسات تؤثر فعليًا على مؤشرات الأداء مثل الجودة، التكلفة، والجدول الزمني، فقد تم بناء الفرضيات التالية لاختبار هذه العلاقة بصورة علمية ومنهجية.

### الفرضية الرئيسية

H1: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية في الشركات الإنشائية السعودية.

### الفرضيات الفرعية

H1-1:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و التكلفة الإجمالية للمشاريع الإنشائية.

H1-2:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و رضا العملاء في المشاريع الإنشائية.

H1-3:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و جودة المشاريع الإنشائية.

H1-4:توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبادئ الاستدامة و الالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشاريع الإنشائية.

H1-5: تتوسط البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.

# 1-1-6 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الاجرائية

الاستدامة (Sustainability)

التعريف الاصطلاحي:
الاستدامة هي نهج تنموي يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون التأثير على قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، من خلال الحفاظ على توازن الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية والتأثيرات البيئية السلبية (Qazi et al., 2021).

التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، تُقاس الاستدامة من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية المرتبطة بأداء المشروع في الجوانب التالية:

- البيئية: استخدام الطاقة المتجددة، تقليل الانبعاثات، إدارة النفايات.

- الاقتصادية: كفاءة استخدام الموارد، التحكم في التكاليف، تقليل الهدر.

- الاجتماعية: توفير بيئة عمل آمنة، الاهتمام براحة العاملين، تعزيز العدالة الاجتماعية.
وتُرصد هذه المؤشرات عبر أدوات بحثية متمثلة في استبيان موجّه للعاملين في الشركات الإنشائية بالمملكة العربية السعودية.

مبادئ الاستدامة (Sustainability Principles)

التعريف الاصطلاحي:
تشير مبادئ الاستدامة إلى مجموعة من القيم والتوجيهات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين الأبعاد البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية في عمليات البناء، بما يضمن تقليل الأثر البيئي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في المشاريع (Salah et al., 2023).

أداء المشروع الإنشائي (Construction Project Performance)

التعريف الاصطلاحي:
يشير أداء المشروع إلى مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه وفق معايير محددة تشمل الجودة، الالتزام بالجدول الزمني، وضبط التكاليف، بالإضافة إلى رضا أصحاب المصلحة Unegbu et al., (2022).

التعريف الإجرائي:
في هذه الدراسة، يُقاس أداء المشروع وفقًا للمؤشرات التالية:

- الجودة: مدى التزام التنفيذ بالمواصفات الفنية المعتمدة.

- الوقت: الفروقات بين الجدول الزمني المخطط والزمن الفعلي للإنجاز.

- التكلفة: مدى تطابق التكاليف الفعلية مع الميزانية المقدرة.

- رضا العميل: يتم قياسه من خلال استجابات المستفيدين عن المشروع باستخدام مقياس ليكرت.

المؤشرات مبنية على نماذج قياس سابقة مثل نموذج KPI المعتمد في المشاريع الإنشائية السعودية Alfalah et al., (2024)؛ Asiri & Al Mazhar, (2025).

# 1-1-7 إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وهو أحد الأساليب البحثية الشائعة التي تهدف إلى وصف الظاهرة المدروسة وتحليلها من خلال جمع البيانات ودراستها بطرق منهجية. سيتم تطبيق هذا المنهج في دراسة تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم جمع البيانات باستخدام الاستبيانات كأداة رئيسية للحصول على معلومات مباشرة من المشاركين في قطاع البناء والتشييد. ستساعد هذه الاستبيانات في تحديد مستوى وعي الشركات بممارسات الاستدامة، وتحليل تأثيرها على جودة المشاريع، التكاليف، والجدول الزمني. كما سيتم استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات المستخرجة، مما يسهم في استخلاص نتائج دقيقة تدعم الفرضيات المطروحة، وتقديم توصيات عملية تسهم في تعزيز تطبيق الاستدامة في المشاريع المستقبلية.

مجتمع وعينة الدراسة

- مجتمع الدراسة:

يتركّز مجتمع الدراسة في هذا البحث على جميع العاملين في المشاريع داخل الشركات الإنشائية السعودية النشطة في مدينة جدة، باعتبارها ثاني أكبر مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية، ومحورًا مهمًا في منظومة التطوير العمراني وتنفيذ المشاريع الكبرى في ضوء رؤية 2030. وقد تم اختيار مدينة جدة تحديدًا نظرًا لما تشهده من توسع متسارع في قطاعات البناء والبنية التحتية، إضافةً إلى استضافتها لعدد كبير من المشاريع التطويرية التي تمثل بيئة خصبة لدراسة العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.
تشير أحدث التقديرات إلى وجود ما بين 1,200 و1,300 شركة ناشطة في مدينة جدة، وفقًا لتحليل توزيعي لمجموع الشركات في المملكة، والذي يُقدّر بحوالي 4,000 شركة، حيث تستحوذ الرياض على نحو 55% من هذا العدد، في حين تتوزع النسبة المتبقية (45%) بين جدة والدمام، وتمثل جدة وحدها قرابة 70% من هذه النسبة، أي ما يقارب 1,260 شركة Hapy, (2025). كما تدعم هذه التقديرات بيانات منصة F6S التي توثق أكثر من 130 شركة ناشطة ومسجلة تعمل من خلال منصتها في جدة F6S, (2025)، وكذلك بيانات Crunchbase التي تشير إلى وجود حوالي 1,659 كيانًا تجاريًا خاصًا في جدة ومكة، تشمل الشركات الإنشائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة Crunchbase, (2025). ويحتل النظام البيئي لمدينة جدة المرتبة الثانية محليًا والـ 255 عالميًا من حيث تطوره StartupBlink, (2025).
وبناءً على ذلك، فإن مجتمع الدراسة يضم جميع الأفراد العاملين في المشاريع داخل هذه الشركات، ممن يشغلون مناصب مرتبطة مباشرة بالتخطيط أو الإشراف أو التنفيذ، مثل المهندسين (مدنيين ومعماريين)، مدراء المشاريع، الاستشاريين الفنيين، ومختصي الجودة والاستدامة، نظرًا لارتباطهم المباشر بعمليات تطبيق مبادئ الاستدامة وقدرتهم على تقييم أثرها على الأداء الفعلي للمشاريع.

عينة الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية من بين العاملين في عدد من الشركات الإنشائية السعودية في مدينة جدة، والتي تمثل قطاعات مختلفة تشمل الحكومي والخاص والمختلط، وذلك لضمان تمثيل متنوع وموضوعي للمشاركين من حيث القطاعات والخبرات. وشملت العينة مهندسين (مدنيين ومعماريين)، مدراء مشاريع، استشاريين فنيين، مختصي استدامة، ومسؤولي جودة، ممن يشغلون مناصب مرتبطة مباشرة بإدارة المشاريع أو الإشراف الفني، نظرًا لارتباطهم الوثيق بعمليات تطبيق مبادئ الاستدامة وتقييم أثرها على الأداء الفعلي للمشاريع. وبناءً على أحدث الإحصاءات، وبالاعتماد على معادلة كريجسي ومورغان . عند مستوى دلالة 0.05، بلغ حجم العينة المستهدف 297 مشاركًا، وهو حجم يحقق تمثيلًا إحصائيًا مناسبًا لمجتمع الدراسة. وقد تم توزيع الاستبيان إلكترونيًا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المختصين، مع مراعاة التنوع في القطاعات والمستويات الوظيفية لضمان شمولية وموثوقية النتائج.

# 1-1-8 حدود الدراسة:

- الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لما تشهده المدينة من نمو ملحوظ في قطاع المشاريع الناشئة والإنشائية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

- الحدود الزمانية:  فنرة تنفيذ الدراسة خلال العام الدراسي 2025-2026م ، وهي مرحلة تُعد مناسبة لقياس مدى استجابة الشركات لمتطلبات الاستدامة الحديثة في ظل التغيرات التنظيمية والتقنية.

- الحدود البشرية: شملت الدراسة العاملين في الشركات الناشئة من ذوي العلاقة المباشرة بتنفيذ أو تقييم المشاريع مثل: مديري المشاريع، المهندسين، مختصي الجودة، والاستدامة، دون شمول العاملين في الأقسام الإدارية البعيدة عن العمليات الإنشائية.

- الحدود الموضوعية: تناولت الدراسة العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع، من حيث الجودة والتكلفة والجدول الزمني، دون التطرق إلى الجوانب القانونية أو التسويقية أو المالية الموسعة.

# 1-1-9 وسائل جمع بيانات الدراسة

- الاستبيانات: سيتم تصميم استبيان يتضمن أسئلة مغلقة ومفتوحة لتقييم مستوى تطبيق الاستدامة في المشاريع، وجمع بيانات حول أداء المشاريع. (مثال: ما مدى تطبيق الشركات لممارسات ترشيد استهلاك الطاقة في مشاريعكم؟)

- تحليل الوثائق: سيتم تحليل الوثائق المتعلقة بالمشاريع (مثل تقارير الاستدامة ، خطط تنمية البيئة ، شهادات LEED) لتقييم مستوى تطبيق الاستدامة.

    - المعالجات الإحصائية المقترحة

• الإحصاء الوصفي: لحساب المتوسطات، الانحرافات المعيارية، والتوزيعات التكرارية للمتغيرات.

• تحليل الانحدار: لتحليل العلاقة بين تطبيق الاستدامة وأداء المشروع.

• اختبارات الفروق: اختبار الفروق بين مجموعات مختلفة من الشركات (مثل الشركات الكبيرة والصغيرة).

# 1-1-11 نموذج الدراسة

نموذج الدراسة يهدف إلى تحليل تأثير تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية في الشركات السعودية. يتكون النموذج من ثلاثة متغيرات رئيسية:

- المتغير المستقل: تطبيق مبادئ الاستدامة

- المتغير التابع: أداء المشروع

- المتغير الوسيط: البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة

البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة

المتغير الوسيط

المتغير المستقل

المتغير التابع

تطبيق مبادئ الاستدامة

اداء المشروع

H1-2

H1-1

التكلفة الاجمالية

رضا العملاء

جودة المشروع

الجدول الزمني للتنفيذ

H1-4

H1-3

H1-5

شكل (1) النموذج النظري للبحث

- الفصل الثاني

الجانب النظري

2-1 مقدمة

يعد الإطار النظري أحد المرتكزات الأساسية في البحوث العلمية، إذ يُوفر الخلفية المفاهيمية والمنهجية التي يتم من خلالها فهم المشكلة البحثية وتحليلها. وفي سياق هذا البحث، الذي يتناول "أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية"، يُشكل هذا الفصل منطلقًا لفهم الأبعاد النظرية ذات الصلة، وبناء العلاقات بين مفاهيم الاستدامة، وجودة الأداء، والمؤشرات التي تحكم نجاح أو فشل المشاريع.

لقد أصبحت الاستدامة محورًا رئيسيًا في صناعة التشييد والبناء، مع تصاعد التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، التي تفرض على المشاريع الإنشائية الالتزام بأطر جديدة من التفكير والتخطيط والتنفيذ. فالمشاريع لم تعد تُقيم فقط من خلال قدرتها على تسليم منتج نهائي، بل أيضًا من خلال مدى التزامها باستخدام الموارد بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة ورفاهية المجتمعات. وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جعلت من الاستدامة هدفًا استراتيجيًا عابرًا للقطاعات.

ينقسم هذا الفصل إلى عدة محاور تتناول أولًا: المفهوم العام للاستدامة في المشاريع الإنشائية، وأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ثم ينتقل إلى تعريف أداء المشاريع ومؤشرات قياسه، مثل التكلفة، الوقت، الجودة، السلامة، ورضا العملاء. بعد ذلك، يستعرض الفصل العلاقة بين ممارسات الاستدامة وأداء المشاريع من حيث الكفاءة التشغيلية، التكاليف طويلة المدى، السمعة التنافسية، والامتثال للأنظمة البيئية، بالاستناد إلى مجموعة من الدراسات الحديثة والتجارب الواقعية في السياق السعودي. ويُختتم الفصل بمراجعة نقدية للدراسات السابقة، وتحديد الفجوة المعرفية التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها.

2-2 مفهوم الاستدامة

شهد مفهوم الاستدامة تطورًا تدريجيًا متسلسلًا منذ ظهوره الواضح في ثمانينيات القرن العشرين، حيث شكّل تقرير برونتلاند (WCED, 1987) نقطة التحول الأولى التي انتقلت بالاستدامة من فكرة بيئية ضيقة إلى إطار فكري شامل للتنمية. وقد قدّم هذا التقرير التعريف المؤسس للتنمية المستدامة باعتبارها تحقيق احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة، وهو تعريف أصبح مرجعًا عالميًا تبنّته الحكومات والمنظمات الدولية. وفي تسعينيات القرن نفسه، توسّعت الاستدامة لتشمل علاقة أوثق بين البيئة والتنمية الاقتصادية، خاصة بعد قمّة الأرض في ريو عام 1992، التي رسّخت الالتزام الدولي بمبادئ الإدارة البيئية والحوكمة الرشيدة للموارد.

ومع مطلع الألفية، ظهر تطوّر جوهري في المفهوم من خلال طرح إلكينغتون (Elkington, 1997) لإطار Triple Bottom Line، الذي أعاد صياغة الاستدامة بوصفها نتيجة لتفاعل ثلاثة أبعاد رئيسية: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع. وقد سمح هذا الإطار بتحويل الاستدامة إلى نموذج قياس ومؤشرات أداء، بدلًا من أن تكون مفهومًا فلسفيًا عامًا. ثم تواصل التطور المفاهيمي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين مع بروز نماذج مثل الاقتصاد الدائري الذي روّجت له مؤسسة MacArthur (2013)، والذي يعيد تصميم سلاسل الإنتاج والاستهلاك بحيث تُغلق دورة الموارد، ويُعاد تدويرها باستمرار، بدلًا من الهدر التقليدي. وفي عام 2015، برزت نقلة نوعية جديدة في تطور الاستدامة عبر اعتماد الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة (UN SDGs) التي شكلت مرجعًا عالميًا لدمج الاستدامة في السياسات، بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع الإنشائية. وهكذا، أصبح مفهوم الاستدامة نتاجًا لتراكم معرفي عالمي طويل، وليس مجرد إطار معاصر، مما يستدعي دمجه داخل المشاريع الإنشائية وفق هذا الامتداد التاريخي والمنهجي.

ويُعرّف مفهوم الاستدامة في المشاريع الإنشائية على أنه نهج متكامل يُعنى بإدارة الموارد الطبيعية والمالية والبشرية بطريقة تحافظ على البيئة، وتُحقق الكفاءة، وتُلبي حاجات المجتمع الحالي دون المساس بحقوق الأجيال القادمة في ذات الموارد (الحسن والفارسي، 2025).

تعكس الاستدامة الإنشائية التزامًا طويل الأمد من قبل الجهات المنفذة والمشرفة، لا يقتصر فقط على جودة المنتج النهائي، بل يشمل أثر المشروع في كل مراحله على المحيط الطبيعي والاجتماعي. وقد أشار تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (2018) إلى أن المملكة تدمج أهداف التنمية المستدامة في سياساتها العامة من خلال رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وهو ما يُعد ترجمة عملية لمبادئ الاستدامة في المشاريع.

2-2-1 المدارس الفكرية للاستدامة

تطوّر مفهوم الاستدامة عبر مدارس فكرية متعددة، لكل منها منظور مختلف في تفسير العلاقة بين الإنسان والموارد والاقتصاد. ويُعدّ استيعاب هذه المدارس ضرورة لبناء إطار نظري راسخ قادر على توجيه ممارسات الاستدامة في المشاريع الإنشائية. وتنطلق المدرسة البيئية للاستدامة من فرضية أن البيئة هي الأساس لأي عملية تنموية، وأن استنزاف الموارد أو ارتفاع الانبعاثات سيقود بالضرورة إلى تدهور بيئي يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع. وقد رسّخت قمة الأرض في ريو 1992 من خلال اتفاقية التنوع الحيوي و أجندة 21 هذا التوجه العالمي الذي يؤكد ضرورة حماية البيئة كأساس للتنمية، وهو ما يدعم تطبيق الإدارة البيئية المتكاملة والالتزام بمعايير مثل ISO 14001 في المشاريع الإنشائية لضمان إدارة الموارد وتقليل النفايات وتقييم الأثر البيئي للمشاريع (United Nations, 1992; ISO, 2015).

أما المدرسة الاقتصادية، فترى أن الاستدامة لا تتحقق إلا من خلال الاستخدام الكفء للموارد وتعظيم العائد الاقتصادي طويل المدى. وترتبط هذه المدرسة مباشرة بإسهامات OECD التي قدّمت إطار “النمو الأخضر” بوصفه مسارًا لتحقيق اقتصاد عالي الكفاءة منخفض الانبعاثات، يقوم على تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية والابتكار. وقد أثّرت هذه الأفكار بشكل واضح في قطاع المشاريع الإنشائية عبر تعزيز دور إدارة القيمة، وتحسين سلسلة التوريد، وتشجيع استخدام تقنيات تقلل التكاليف التشغيلية مثل الطاقة المتجددة وأنظمة العزل الحراري (OECD, 2011).

وفي المقابل، تؤكد المدرسة الاجتماعية أن الاستدامة لا يمكن اختزالها في البيئة أو الاقتصاد، بل يجب أن تشمل تحسين جودة حياة الناس، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال، وضمان مشاركة المجتمع في مشاريع التنمية. وقد رسّخت لجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية ومبادئ العدالة البيئية هذا التوجه الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره محور العملية التنموية. ويكتسب هذا البعد أهمية كبيرة في المشاريع الإنشائية التي غالبًا ما تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات الحضرية من خلال الخدمات المقدمة والبنية التحتية والبيئة العمرانية المحيطة.

وإضافة إلى تلك الاتجاهات، ظهرت المدرسة التكاملية الحديثة التي تجمع بين المدارس الثلاث، وترى أن الاستدامة لا تكون حقيقية إلا إذا تم تحقيق توازن ثلاثي بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، وهو ما يتسق مع إطار Triple Bottom Line الذي قدّمه إلكينغتون (1997). وقد تبنّت العديد من المنظمات الدولية منها البنك الدولي والأمم المتحدة هذا النموذج بوصفه إطارًا مرجعيًا لتقييم كفاءة المشاريع الإنشائية، لا سيما تلك التي تتداخل فيها اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة. ويُعدّ القطاع الإنشائي أحد أكثر القطاعات التي تحتاج إلى هذا التكامل نظرًا لتعدد الأطراف وتداخل الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في دورة حياة المشروع (Elkington, 1997).

2-2-2 النظريات المؤسسة للاستدامة

تستند الاستدامة في جوهرها إلى منظومة من النظريات العلمية التي شكّلت الأساس الفلسفي والتطبيقي لها، وفي مقدمتها نظرية التنمية المستدامة التي تأسست مع تقرير WCED (1987)، والتي أكدت أن استمرار النمو الاقتصادي مشروط بقدرة البيئة على التجدد، وأن التنمية التي لا تراعي حقوق الأجيال المقبلة ليست تنمية حقيقية. وقد جاءت هذه النظرية ردًا على المخاوف العالمية من الاستهلاك الجائر للموارد، وأصبحت القاعدة التي انطلقت منها السياسات البيئية والاقتصادية في العقود اللاحقة.

ثم جاءت نظرية الثلاثي المتكامل (Triple Bottom Line) التي قدّمها إلكينغتون (1997) لتوسع نطاق الاستدامة من إطار بيئي اقتصادي إلى نموذج متكامل يشمل العوائد الاجتماعية. وقد أدى هذا التحول إلى اعتماد الشركات والمنظمات لآليات قياس جديدة، بحيث أصبح تقييم المشروع لا يعتمد فقط على الأرباح، بل على مقدار تأثيره الاجتماعي والبيئي كذلك، وهو ما يعد حجر الزاوية في تقييم أداء المشاريع الإنشائية الحديثة.

وتطوّر conceptual أكثر مع ظهور نظرية الاقتصاد الدائري التي طرحتها مؤسسة MacArthur (2013)، والتي أعادت تصميم نماذج الإنتاج والاستهلاك بحيث تعتمد على التدوير وإعادة الاستخدام بدلاً من الهدر. وقد شكّلت هذه النظرية تحولًا مهمًا في قطاع التشييد نظرًا لارتفاع نسب نفايات البناء، مما كشف عن فرص هائلة لإعادة التدوير وتقليل التكاليف البيئية والاقتصادية للمشاريع.

أما نظرية الإدارة البيئية المتكاملة (IEM)، فقد استندت إلى المعايير الدولية مثل ISO 14001 بهدف دمج الاعتبارات البيئية داخل عملية اتخاذ القرار في المشاريع. وقد أصبحت هذه النظرية جزءًا أساسيًا من ممارسات المشاريع الكبرى، حيث بات الالتزام بالتنظيمات البيئية وإدارة النفايات وتقليل الانبعاثات معيارًا لا يمكن تجاوزه في أي مشروع إنشائي معاصر(International Organization for Standardization,1996).

2-2-3 معايير الاستدامة في القطاع الإنشائي

لضمان تحقيق الاستدامة وفق أسس علمية قابلة للقياس، تم تطوير عدد من الأنظمة والمعايير المعتمدة دوليًا ومحليًا لتقييم مدى التزام المشاريع بالمبادئ المستدامة. من أبرز هذه المعايير، نظام LEED الأمريكي الذي يُعد من أشهر أنظمة تقييم المباني الخضراء عالميًا، ويركز على عناصر مثل كفاءة الطاقة، وجودة الهواء، واستخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة(العنزي،2024).كما يُعتبر نظام BREEAM البريطاني من أبرز المعايير المستخدمة في أوروبا والشرق الأوسط، ويعتمد في تقييمه على عناصر تشمل إدارة المياه، واستخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات.

وقد أظهرت الدراسات مثل الحسن والفارسي (2025) أن الالتزام بمعايير مثل LEED يُسهم في تعزيز كفاءة المشروع، وتقليل الهدر، وتحسين صورة الشركة المنفذة، مما ينعكس إيجابيًا على أدائها في السوق. كما تشير دراسة العابد وآخرون (2022) إلى أن غياب تطبيق هذه المعايير في حي الشرائع بمكة المكرمة أدى إلى تدهور بيئي ملحوظ، تجلى في ارتفاع استهلاك الطاقة وسوء إدارة المياه، وتراكم النفايات، ما يدل على أهمية هذه المعايير في ضمان بيئة عمرانية مستدامة.

على المستوى المحلي، طورت المملكة العربية السعودية "كود البناء السعودي" الذي يتضمن معايير خاصة بالعزل الحراري، وكفاءة الطاقة، واستخدام المواد المستدامة، وذلك تماشيًا مع مبادرات رؤية 2030. كما أشارت دراسة البقعي والهزايمة (2023) إلى أن أمانة جدة تطبق مؤشرات محلية للاستدامة البيئية تشمل زيادة الغطاء النباتي، ووضع ضوابط لحماية الموارد الطبيعية، وفرض غرامات على المخالفات البيئية، وهي ممارسات تعكس اتجاهًا حقيقيًا نحو تفعيل الاستدامة في قطاع البناء المحلي.

2-2-4 أثر تبني مفهوم الاستدامة على أداء المشاريع

تتفق جميع الدراسات التي تمت مراجعتها على أن دمج الاستدامة في المشاريع الإنشائية يُفضي إلى تحسينات ملموسة في الأداء العام للمشاريع، سواء من حيث الكفاءة، أو الجدوى الاقتصادية، أو التأثير المجتمعي. وقد بيّنت دراسة الحسن والفارسي (2025) أن تبني مبادئ الاستدامة في التخطيط والتنفيذ يساعد في تقليل التأخير، وتحسين الجدوى الاقتصادية، وتقليل الآثار البيئية السلبية. كما أكدت دراسة العابد وآخرون (2022) أن غياب هذه المبادئ يؤدي إلى مشاكل كبيرة في البيئة الحضرية مثل تدهور جودة الهواء، وضعف النقل العام، وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وتؤكد الدراسات مجتمعة أن الاستدامة لم تعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تؤثر مباشرة في جودة التنفيذ، ورضا العملاء، واستمرارية الموارد، وقوة الاقتصاد الوطني. ويُعد ذلك انسجامًا مع التوجه العالمي والمحلي لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد.

2-3 أداء المشاريع الإنشائية ومؤشرات قياس الأداء

يمثل أداء المشاريع الإنشائية إحدى الركائز الأساسية في تقييم نجاح القطاع الإنشائي وقدرته على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، خصوصًا في الدول التي تشهد تحولات عمرانية واقتصادية متسارعة مثل المملكة العربية السعودية. ويُعرّف أداء المشاريع بأنه مدى تحقيق المشروع لأهدافه المحددة ضمن محاور رئيسية تشمل التكلفة، الوقت، الجودة، السلامة، ورضا العملاء. وتشير الدراسات إلى أن هذه الأبعاد مجتمعة تُستخدم كمؤشرات أداء رئيسية (Key Performance Indicators - KPIs) يتم من خلالها قياس كفاءة المشروع ومدى مطابقته للمعايير المستهدفة(القحطاني و شعيبي، 2022).

أوضحت دراسة Almahmoud et al. (2012) أن عملية تقييم الأداء لا تتعلق فقط بالمخرجات النهائية، بل تشمل كذلك تحليل العوامل التنظيمية والتشغيلية المؤثرة، مثل نضج الممارسات الإدارية وكفاءة فرق العمل. وهذا التوجه يُسهم في تقديم صورة أكثر شمولًا حول الحالة الصحية للمشروع، حيث يرتبط كل مؤشر من مؤشرات الأداء بعوامل تمكينية مثل التنظيم، التواصل، وإدارة الجودة.

تشير الدراسات التطبيقية الحديثة إلى أن الأداء في المشاريع السعودية يعاني من تباين واضح في تحقيق المؤشرات المستهدفة، لا سيما في مشاريع المقاولات والبنية التحتية. ففي دراسة Alfalah et al. (2024)، وُجد أن ما يقارب 60% من المشاريع تتأخر عن الجدول الزمني المخطط، في حين يتجاوز كثير منها الميزانية المحددة، الأمر الذي يعكس تحديات جوهرية في التخطيط، والمتابعة، واختيار المقاولين. وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن غياب نماذج تقييم معيارية يساهم في تكرار حالات التأخر وضعف الجودة، مما يجعل تطوير أدوات قياس الأداء ضرورة ملحة لتحسين القطاع.

وفي السياق نفسه، أكدت دراسة Alazmi et al. (2025) أن التحديات البيئية مثل ضعف إدارة النفايات في المشاريع الإنشائية السعودية تؤثر سلبًا على الأداء العام، حيث يؤدي سوء التخطيط والتنسيق بين الأطراف المختلفة إلى زيادة نسب الهدر، وارتفاع التكاليف، وتأخر التسليم، ما يُبرز العلاقة الوثيقة بين كفاءة العمليات التشغيلية ومستوى الأداء الكلي للمشروع.

من بين أبرز مؤشرات الأداء المستخدمة في المشاريع الإنشائية، تأتي تكلفة المشروع كعنصر أولي لقياس مدى نجاح المشروع في الالتزام بالميزانية المحددة. وتُقاس الكفاءة في هذا البُعد من خلال مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة المخططة، مع تحليل أسباب الانحرافات إن وجدت. وقد أشار Almahmoud et al. (2012) إلى أن تجاوز التكلفة عادة ما يكون ناتجًا عن ضعف التخطيط المالي، أو سوء إدارة الموارد، أو تغييرات متكررة في نطاق العمل. كما أن إعادة العمل بسبب أخطاء في التنفيذ أو التصميم يؤدي إلى زيادة المصروفات بما يتجاوز التقديرات الأولية.

أما الوقت، فهو يُعد من أكثر مؤشرات الأداء حساسية وتأثيرًا على رضا العملاء ومخرجات المشروع. وقد أظهرت دراسة Alfalah et al. (2024) أن مؤشرات مثل وقت الإنجاز الفعلي، ووقت إعادة العمل، ووقت الاستجابة للحوادث تمثل معايير حاسمة في تقييم كفاءة المقاولين. وتُعد التأخيرات الناتجة عن التغيرات التصميمية، أو ضعف التنسيق، أو ظروف الموقع غير المتوقعة من أكثر الأسباب شيوعًا في انخفاض الأداء الزمني للمشروعات. وبيّن الباحثون أن تطوير نموذج تقييم يعتمد على أوزان نسبية لمؤشرات الوقت، كما تم باستخدام منهجية AHP، يمكن أن يُساعد في اختيار المقاولين الأكفأ والأكثر التزامًا.

تُعد الجودة مؤشرًا رئيسيًا ينعكس مباشرة على مدى مطابقة المنتج النهائي للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة. وتُقاس الجودة من خلال عدة مؤشرات فرعية منها معدل العيوب، وعدد مرات إعادة العمل، ونتائج الفحوصات الميدانية. كما تشمل جودة التنفيذ، وجودة المستندات الفنية، ومستوى إنتاجية العمالة. وأشارت Almahmoud et al. (2012) إلى أن ضعف الجودة يؤدي إلى سلسلة من التكاليف الخفية مثل إصلاح العيوب، والتأخير، وانخفاض رضا العميل، ما يجعل من إدارة الجودة عنصرًا أساسيًا في أي إطار تقييم للأداء.

لا يقل مؤشر السلامة أهمية عن المؤشرات السابقة، حيث يمثل عنصرًا حاسمًا في بيئة العمل الإنشائية نظرًا لطبيعة المخاطر المرتبطة بها. ويُقاس هذا المؤشر من خلال معدل الحوادث، وعدد الإصابات أو الوفيات، والامتثال لمعايير الصحة والسلامة، ومدى فعالية إدارة المخاطر. وبينت دراسة Alfalah et al. (2024) أن المشاريع التي تُسجل مستويات سلامة مرتفعة تنعكس عليها نتائج إيجابية في الجوانب الإنتاجية والمالية، كما أنها تعزز من سمعة المقاول وثقة الجهات المالكة. فيما توضح Almahmoud et al. (2012) أن إدارة السلامة ترتبط أيضًا بالاستدامة الاجتماعية، من خلال الحفاظ على صحة العاملين وتقليل التعرض للمخاطر البيئية.

ويأتي رضا العملاء كمؤشر تجميعي يعكس مدى تطابق المنتج مع توقعات العميل سواء من حيث الجودة، أو الوقت، أو التكلفة. وتُقاس هذه الرضا من خلال ملاحظات العملاء، واستبيانات ما بعد التسليم، ودرجة التواصل والاستجابة مع العملاء خلال مراحل المشروع. وقد وجدت دراسة Alfalah et al. (2024) أن رضا العميل يتأثر بشكل مباشر بجودة التركيب، وحسن التواصل، ومرونة التعامل مع التعديلات، ما يعكس أهمية البُعد الإنساني في علاقة المقاول بالمالك.

وتجدر الإشارة إلى أن أداء المشروع لا يُقاس فقط عبر المؤشرات الكمية، بل إن الأداء المستدام أصبح يُدمج اليوم كمفهوم عابر لكل المؤشرات التقليدية. إذ أظهرت دراسة Alazmi et al. (2025) أن تبني ممارسات الاستدامة في إدارة النفايات يمكن أن يحسّن الأداء المالي والزمني والجودة معًا، حيث يساعد تقليل الأنشطة غير ذات القيمة، وإعادة تدوير المواد، وتبني البناء الهزيل في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. على سبيل المثال، استخدام مواد معاد تدويرها أو التربة الزائدة في عمليات البناء يمكن أن يقلل من استهلاك الموارد الطبيعية، ويسرع تنفيذ الأعمال، ويقلل من النفايات، ما ينعكس على التكلفة والوقت والجودة في آن واحد.

كما يُسهم رفع وعي العاملين وتدريبهم على ممارسات الاستدامة البيئية في تحسين جودة التنفيذ، وتقليل الأخطاء، وتحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا. وبينت الدراسة أن وجود إطار عمل متكامل يجمع بين البناء الهزيل ونظم الإدارة البيئية يُعد أحد الوسائل الأكثر فاعلية لتعزيز الأداء الإنشائي، إلا أن التطبيق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص المعرفة، ومقاومة التغيير، والتكلفة الأولية المرتفعة (Alazmi et al., 2025).

وفي ضوء ذلك، يصبح واضحًا أن قياس أداء المشاريع لا يمكن أن يقتصر على مؤشرات منفصلة، بل ينبغي أن يتم من خلال نماذج تقييم شاملة تدمج بين الأبعاد الفنية، والمالية، والبيئية، والاجتماعية. وتوصي الدراسات التي أجريت في السعودية بضرورة تبني نماذج تقييم مثل AHP أو نماذج قائمة على MCDM (Multiple Criteria Decision Making) لتحليل الأداء بطريقة مرجحة وشاملة (Alfalah et al., 2024). كما يُوصى بتطوير أنظمة رقمية قادرة على تتبع مؤشرات الأداء الفعلية في الزمن الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ قرارات استباقية، ويعزز من قدرة الفرق على معالجة الانحرافات في وقت مبكر.

وعلى الرغم من أن الدراسة التي أجراها Almahmoud et al. (2012) لم تتناول موضوع الاستدامة بشكل مباشر، إلا أنها ربطت بين الأداء الفعلي وعوامل داخلية مثل جودة الإدارة، والتنظيم، والتخطيط، وهي عوامل ترتبط بشكل غير مباشر بمفاهيم الاستدامة. حيث أوضحت الدراسة أن جودة المستندات والتواصل والقيادة داخل المشروع تُسهم بشكل جوهري في تحسين الأداء عبر تقليل الحاجة إلى إعادة العمل، وتحسين التخطيط، وتقليل الهدر.

2-4 العلاقة بين الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية

2-4-1 تأثير ممارسات الاستدامة على الكفاءة التشغيلية والتكاليف طويلة المدى

يُظهر تحليل العلاقة بين الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية أن دمج مبادئ الاستدامة لم يعد مجرد خيار تنظيمي أو بيئي، بل يمثل توجهًا إستراتيجيًا يدعم البنية التشغيلية للمشاريع، خصوصًا في البيئات التي تواجه ضغوطًا مرتبطة باستهلاك الموارد وارتفاع التكاليف كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. وتكشف الأدبيات أن التأثير لا يقتصر على البعد البيئي، بل يمتد ليعيد تشكيل منهجية إدارة المشروع، من حيث الكفاءة التشغيلية والتكاليف طويلة الأمد. ومن خلال استقراء الاتجاهات البحثية، يمكن القول إن الاستدامة أصبحت إطارًا تشغيليًا يُسهم في إعادة تعريف مفهوم الأداء، عبر تحويله من مجرد مخرجات زمنية ومالية إلى كفاءة شمولية في إدارة الموارد وتحقيق قيمة مستدامة.

وعند تحليل ما طرحه الحسن (2025)، يظهر أن الكفاءة التشغيلية في المشاريع المستدامة ليست نتيجة مباشرة لتطبيق أدوات الجودة فحسب، بل هي نتاج دمج فكري بين مبادئ الاستدامة ونظم الإدارة الحديثة. فالدراسة تُظهر واقعًا، بينما التفسير العلمي يشير إلى أن هذا الاندماج يؤدي إلى بناء “نظام تشغيل متوازن” يحدّ من الأخطاء ويزيد الإنتاجية) النويصر واخرون، 2025) ومن منظور الباحث، فإن القيمة الحقيقية للاستدامة تكمن في قدرتها على تحويل الممارسات اليومية إلى عمليات محسّنة تعتمد على البيانات، ما يجعل القرار أكثر وعيًا، ويُسهم في تقليل إعادة العمل وتعزيز التكامل بين فرق المشروع.

كما أن ما عرضه Alghuried (2025) حول دور التخطيط الاستراتيجي يعكس حقيقة أعمق، وهي أن الاستدامة ليست أدوات فقط، بل فلسفة إدارية تنعكس على طريقة تفكير المؤسسة. فاعتماد نظم الإدارة الرقمية لا يُحسن الأداء فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين الموارد، مما يؤدي إلى خلق بيئة تشغيلية أكثر مرونة وقدرة على التكيف. ومن منظور نقدي، يمكن القول إن هذه الممارسات تكشف عن تحول من إدارة تقليدية تعتمد على ردّ الفعل إلى إدارة استباقية تستند إلى التنبؤ والتحكم.

أما ما طرحه Al-Yami (2008) فيقدم مثالًا تطبيقيًا يوضح كيف يمكن للاستدامة إعادة تشكيل القرارات التصميمية والتنفيذية في المشروع. فالنتائج التشغيلية المحسّنة لم تكن مجرد نتيجة اختيار مواد ذات جودة، بل نتيجة نهج “التصميم القائم على القيمة”، وهو نهج يُظهر أن الاستدامة ليست مجرد نفقات إضافية، بل مدخل يمكنه أن يعيد تشكيل هوية المشروع بأكملها. ومن منظور الباحث، فإن هذا يوضح أن دمج مبادئ الاستدامة منذ مرحلة التخطيط ليس خيارًا تقنيًا، بل خطوة استراتيجية تضمن أعلى كفاءة تشغيلية لاحقًا(ماجد وبدوي، 2025).

كما أن الربط بين الاستدامة وإدارة النفايات يعكس بعدًا تحليليًا مهمًا لم تتطرق إليه الدراسات بشكل مباشر، وهو أن إدارة النفايات ليست هدفًا بيئيًا فقط، بل آلية تشغيلية تُحسن انسيابية العمل. فالدراسة التي قدمها الحسن (2025) تُظهر سياقًا واقعيًا، لكن التحليل يشير إلى أن البيئة المنظمة الناتجة عن تقليل النفايات تمنح المشروع قدرة أعلى على التحكم والتخطيط، وتقلل من الاضطرابات التشغيلية، مما ينعكس مباشرة على التكلفة والزمن.

وما طرحه Alghuried (2025) بشأن الدور الثقافي للاستدامة يعالج بُعدًا غالبًا ما يُغفل في التحليل، وهو أن نجاح الاستدامة لا يعتمد فقط على القرارات الفنية، بل على تبني العاملين لها كممارسة يومية. ومن خلال رؤية الباحث، يمكن القول إن بناء ثقافة مستدامة داخل المؤسسة يخلق “تجانسًا سلوكيًا” يعزز الالتزام، ويرفع المساءلة، ويُحسن التنسيق بين الأطراف المختلفة، ما ينعكس إيجابًا على الكفاءة التشغيلية للمشروع.

وتُظهر نتائج Al-Yami (2008) حول التكاليف طويلة المدى أن الاستدامة تعيد صياغة مفهوم التكلفة نفسه. فالتركيز لم يعد مقتصرًا على التكلفة الأولية، بل على “تكلفة دورة الحياة”، وهو مفهوم يتسق مع المنهج التحليلي للمشاريع المستدامة. ومن منظور نقدي، فإن هذا التحول يمثل انتقالًا من تحليل مالي قصير الأمد إلى تحليل استراتيجي يرى المشروع ككيان مستمر وليس كمرحلة إنشائية فقط. وهذا يوضح أن ارتفاع التكلفة الأولية لا يمثل عائقًا حقيقيًا، بل يُعد استثمارًا يعيد إنتاج قيم اقتصادية وتشغيلية في المستقبل.

كما أن الربط بين الاستدامة والمخاطر القانونية كما ورد لدى الحسن (2025) يؤكد أن الاستدامة ليست فقط أداة لخفض النفقات التشغيلية، بل كذلك وسيلة لتخفيض المخاطر. ومن خلال تحليل هذه العلاقة، يظهر أن الالتزام البيئي يقلل من احتمالية التعرض لعقوبات أو توقفات، ما يمنح المشروع درجة أعلى من الاستقرار المالي والعملي.

ويعكس ما طرحه Al-Yami (2008) حول استخدام مواد بناء محلية ومنخفضة الانبعاثات أن الاستدامة ليست مجرد التزام بيئي، بل خيار اقتصادي يُحسن الأداء. ومن منظور الباحث، يمكن القول إن هذا النوع من الخيارات يُجسد التحول نحو تصميم وإدارة مشاريع تُحقق القيمة بتوازن بين التكلفة والجودة وتأثير البيئة.

وتوضح الأدبيات الحديثة أن تطبيق الاستدامة يتطلب التوسع في استخدام أدوات مثل “تكلفة دورة الحياة الكاملة” WLCC لتحليل البدائل التشغيلية المختلفة. ومن وجهة نظر نقدية، يُعد هذا النموذج أحد أهم الأدوات التي تمنح مدير المشروع رؤية شمولية على المدى البعيد، مما يمكّنه من اتخاذ قرارات محسوبة بدقة تعتمد على الكلفة الحقيقية للمشروع وليس على الإنفاق الإنشائي فقط.

كما تكشف التحديات التي عرضها Al-Yami (2008) أن الاستدامة ليست مجرد خطوات تقنية، بل هي تغيير مؤسسي يحتاج إلى قيادة فعّالة ورؤية واضحة. ومن خلال تحليل الباحث، يمكن القول إن المقاومة للتغيير ليست مشكلة استدامة بحد ذاتها، بل مشكلة إدارة تتطلب آليات ملائمة لاحتوائها. لذلك تُعد أدوات مثل إدارة القيمة VM ضرورة وليست خيارًا، لأنها تخلق مسارًا للتوافق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتدعم نتائج Alghuried (2025) هذا الاتجاه، حيث يظهر أن القيادة الكفؤة والإطار التنظيمي الفعّال يمثلان حجر الزاوية في نجاح الاستدامة. ومن منظور تنظيري، يمكن القول إن الاستدامة في سياق المشاريع السعودية ليست مجرد مجموع ممارسات، بل نظام إداري متكامل يحتاج إلى مواءمة بين الاستراتيجية، والحوكمة، والموارد، واللوائح، من أجل تحقيق أثر ملموس على الأداء.

وبناءً على ذلك، يمكن التأكيد أن دمج الاستدامة في المشاريع الإنشائية في السعودية يشكل تحولًا في طريقة إدارة المشروع، وليس تحسينًا تقنيًا فقط. وتكشف الأدبيات أن هذا التوجه يحتاج إلى سياسات حكومية داعمة، وأمثلة تنفيذية ناجحة، وبرامج تدريب متخصصة، مما يعني أن الاستدامة أصبحت عنصرًا جوهريًا لإعادة تشكيل مستقبل قطاع البناء في المملكة.

2-4-2 تأثير ممارسات الاستدامة على السمعة التنافسية والامتثال للأنظمة البيئية

يشير تحليل الأدبيات الحديثة إلى أن ممارسات الاستدامة في المشاريع الإنشائية تمثل تحولًا في فلسفة البناء من نموذج تقليدي يعتمد على التكلفة والوقت فقط إلى نموذج شمولي يربط الأداء بالمسؤولية البيئية والاجتماعية. ومن منظور الباحث، فإن هذا التحول لم يأتِ نتيجة ضغوط تنظيمية فحسب، بل نتيجة اقتناع متزايد بأن تحسين السمعة التنافسية والامتثال البيئي أصبحا عنصرين جوهريين في نجاح الشركات داخل سوق إنشائي شديد التنافس، خاصة في المملكة العربية السعودية التي تتبنّى رؤية 2030 كإطار استراتيجي موجّه نحو تنمية مستدامة.

وتقدم دراسة Al-Otaibi et al. (2025) دليلاً على أن الاستدامة لا تُعزز السمعة التنافسية للشركات من خلال تقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد فقط، بل لأنها تُظهر قدرة الشركة على الابتكار واعتماد تقنيات حديثة مثل BIM، وهو ما يعكس، من وجهة نظر الباحث، قدرة المؤسسة على الانتقال من نموذج تشغيل تقليدي إلى نموذج معرفي قائم على التكنولوجيا والشفافية. ورغم أن الدراسة تُبرز تأثيرات كمية مثل خفض الأخطاء التصميمية (RII = 0.792)، إلا أن التحليل يوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في خلق ثقة أكبر لدى المستثمرين والمستفيدين، مما يضع الشركات في موقع تنافسي أفضل.

كما توضح دراسة Shaawat et al. (2023) أن جودة التنفيذ تُعد مدخلًا محوريًا للسمعة التنافسية، إذ وجد الباحثون أن جودة الأداء المهني تؤثر بنسبة 43% في بناء السمعة. وهنا يتبنى الباحث رؤية نقدية مفادها أن جودة التنفيذ ليست مجرد مؤشرات تشغيلية، بل هي انعكاس لمدى التزام الشركة بفلسفة العمل المستدام. ويعني ذلك أن الشركات التي تتبنى نظم إدارة الجودة مثل ISO 9000 لا تحقق رضا العملاء فحسب، بل تؤسس لصورة ذهنية إيجابية مبنية على الموثوقية والاتساق والالتزام، وهي عناصر يصعب اكتسابها بدون ممارسات مستدامة راسخة.

وتعزز نتائج Alghuried (2023) هذه الرؤية، إذ تُظهر أن تقنيات الاستدامة الحديثة مثل BIM تُسهم في تحسين التصميم الأخضر (RII = 0.786)، وهو ما يشير—وفق تحليل الباحث—إلى أن الاستدامة أصبحت أداة إستراتيجية لبناء علامة تجارية قوية. فالشركات التي تقدم حلولًا منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة في الطاقة تكتسب مكانة مميزة لدى الجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين، خاصة في وقت تُشجّع فيه الأنظمة المحلية والعالمية المباني الخضراء كخيارات تفضيلية.

وتكشف الأدبيات أيضًا عن أن السمعة التنافسية لا تتحدد فقط وفق الأداء التقني، بل تتأثر كذلك بمدى قدرة الشركة على إدارة علاقاتها مع أصحاب المصلحة. فنتائج Al-Otaibi et al. (2025) التي بيّنت أثر سوء التواصل (RII = 0.831) وتجاوز الجداول الزمنية (RII = 0.806) تُبرز—من منظور نقدي—أن الاستدامة لا يمكن أن تُختزل في الأدوات التقنية، بل يجب أن تمتد إلى آليات الحوكمة والتنسيق. وهذا يعني أن الشركات التي تعتمد ممارسات مستدامة تكون أكثر قدرة على ضبط نظام التواصل، وتقليل الصراعات، وتحقيق اتساق في دورة المشروع.

ويرتبط الامتثال للأنظمة البيئية ارتباطًا وثيقًا بهذه التحولات، إذ يظهر من خلال دراسة Shaawat et al. (2023) أن تطبيق نظم إدارة الجودة مثل ISO 9000 لا يقتصر على تنظيم العملية الداخلية فحسب، بل يُسهم في تقليل الانتهاكات البيئية من خلال ضبط الإجراءات وتوحيدها. ومن وجهة نظر الباحث، فإن هذا الامتثال يُعد انعكاسًا لثقافة تنظيمية ناضجة، حيث تتحول التشريعات من “قيد” إلى “أداة” لتعزيز الجودة والموثوقية.

كما تُبرز نتائج Alghuried (2023) العلاقة بين الاستدامة والامتثال من خلال دور BIM في محاكاة استهلاك الطاقة وتطبيق معايير LEED. فنتائج مثل التحكم في استهلاك الطاقة (RII = 0.767) وإدارة الموارد بكفاءة (RII = 0.761) تُظهر—وفق تحليل الباحث—أن الامتثال البيئي لم يعد إجراءً يضاف في نهاية المشروع، بل أصبح جزءًا من عملية التصميم نفسها، مما يقلل من فرص ارتكاب المخالفات ويعزز دقة اتخاذ القرار.

ويُظهر تحليل Al-Otaibi et al. (2025) أن اللوائح البيئية في السعودية تمثل عاملًا مؤثرًا في أداء المشاريع (RII = 0.680). وهذا يدعم رؤية الباحث بأن الاستدامة تُسهم في تقليل المخاطر التنظيمية والمالية من خلال توفير بيئة تشغيلية منضبطة. وفي هذا السياق، يصبح تحسين أنظمة المراقبة والتقييم (RII = 0.786) ضرورة استراتيجية، وليس مجرد إجراء تشغيلي عابر.

وفي المقابل، تكشف دراسة Shaawat et al. (2023) عن تأثير الجودة المرتفع على خفض الانبعاثات وتقليل الحاجة لإعادة العمل، ما يعني—وفق قراءة الباحث—أن الامتثال البيئي يتعزز عندما تتحقق جودة التنفيذ من البداية، وأن الاستثمار في الجودة هو استثمار في الامتثال ذاته.

ومع ذلك، فإن الدراسات مثل Alghuried (2023) تُظهر تحديات جوهرية تحول دون التوسع في تطبيق الاستدامة، مثل ارتفاع التكلفة (RII = 0.720)، ونقص الكوادر المؤهلة (RII = 0.708)، وغياب إطار قانوني واضح (RII = 0.704). ومن منظور الباحث، فإن هذه التحديات تكشف أن الاستدامة ليست قرارًا تقنيًا فقط، بل هي تحول هيكلي يحتاج إلى دعم حكومي، وتطوير تشريعات واضحة، وتدريب مهني مكثّف.

وعليه، توصي الأدبيات—ويؤكد الباحث—بضرورة اعتماد مستويات متعددة من التدخل، تشمل إصلاحًا في السياسات، وتطويرًا في التعليم الهندسي، وتعزيزًا لممارسات الشركات. فمؤشرات مثل "PQI" لا ينبغي أن تكون أدوات تقييم فقط، بل جزءًا من منظومة تشجع الشركات على دمج الأداء البيئي في معايير التنافسية، بما يعيد تشكيل صناعة التشييد في السعودية وفق رؤية استدامة شاملة.

2-5 الإطار المفاهيمي المقترح للدراسة

يقوم الإطار المفاهيمي المقترح على تفسير كيفية تأثير مبادئ الاستدامة بأبعادها الثلاثة (البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي) على مؤشرات أداء المشاريع الإنشائية. ويستند هذا النموذج إلى الفرضية العامة بأن تبنّي ممارسات الاستدامة يُنتج قيمة تشغيلية وتنظيمية وانطباعية تنعكس إيجابًا على كفاءة التنفيذ ومستويات الأداء.

ويمثل البعد البيئي مدخلًا رئيسيًا لتحسين الأداء التشغيلي من خلال إدارة الموارد بكفاءة، وتقليل الهدر، وتخفيض الانبعاثات، مما يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية وتقليل التأخيرات الناتجة عن المشكلات البيئية. أما البعد الاقتصادي فيسهم في رفع جودة المشروع من خلال تحسين إدارة الموارد المالية، وتعظيم قيمة الاستثمار، وتقليل التكاليف غير المخطط لها، بما ينعكس على التزام المشروع بالميزانية والجداول الزمنية. ويُعد البعد الاجتماعي عنصرًا مؤثرًا في مستويات رضا العملاء وأصحاب المصلحة، وذلك من خلال تحسين ظروف العمل، وتعزيز السلامة، وتطبيق ممارسات مسؤولة اجتماعيًا تُزيد من ثقة المستفيدين في المشروع.

ويتم الربط بين هذه الأبعاد ومؤشرات الأداء (التكلفة، الوقت، الجودة، رضا العملاء) عبر آلية تأثير مباشرة وغير مباشرة، حيث تؤدي ممارسات الاستدامة إلى تحسين العملية التشغيلية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، وتحقيق موثوقية أعلى في تنفيذ المشروع، مما يُسهم في تحقيق أداء شامل ومستدام كما هو موضح بالجدول :

أبعاد الاستدامة

المتغير المستقل

البعد البيئي

البعد الاقتصادي

البعد الاجتماعي

المتغير التابع

أداء المشاريع

دعم محاور التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040

التكلفة

الجودة

الوقت

رضا العملاء

  - الدراسات السابقة

2-6-1 دراسات تناولت الاستدامة في المشاريع الإنشائية

يُظهر تحليل الأدبيات أن الاستدامة في المشاريع الإنشائية لم تُطرح بوصفها مفهومًا بيئيًا فقط، بل صارت محورًا متعدد الأبعاد يشمل الإدارة والابتكار ونمذجة المخاطر ومؤشرات الأداء. وقد جاءت الدراسات في هذا المجال متنوعة من حيث المناهج والأساليب، مما أتاح إمكانية المقارنة بين ما ركّزت عليه كل دراسة والنواقص التي بقيت دون معالجة.

دراسة Salah et al. (2023)

تناولت دراسة Salah وزملائه (2023)، تطوير إطار شامل لتقييم استدامة المشاريع الإنشائية باستخدام مزيج من تقنيات اتخاذ القرار متعدّد المعايير (MCDM)، بما في ذلك أسلوبي Shannon Entropy وCRITIC لتحديد الأوزان النسبية للمؤشرات، إضافة إلى استخدام Hierarchical Evidential Reasoning لدمج العوامل المختلفة ضمن نموذج تقييم واحد. اختبر الباحثون الإطار المقترح عبر ثلاث دراسات حالة لمشاريع تطوير إنشائية، وأسهم تحليل الخبراء في دعم دقة الأوزان والمعايير المطبقة. كشفت النتائج أن الفروق بين أوزان المؤشرات لم تكن ذات دلالة إحصائية، مما يعزز موثوقية النموذج وقابليته للتطبيق على نطاق واسع، كما أظهرت الدراسات التطبيقية أن الإطار المقترح قادر على تقييم الأداء البيئي والاجتماعي بكفاءة وتحسين ممارسات الاستدامة داخل المشاريع. أوصت الدراسة باستخدام الإطار لتقييم المشاريع قبل وأثناء التنفيذ، ودمجه ضمن سياسات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وتسهم هذه الدراسة في سد فجوة معرفية تتعلق بغياب نموذج تطبيقي شامل يجمع بين أدوات MCDM والتطبيق العملي، بينما كانت معظم الدراسات السابقة تركّز على البعد البيئي فقط دون دمج متكامل للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

دراسة Rajabi et al. (2022)

قدّم Rajabi وزملاؤه (2022) دراسة مهمة ركزت على تحديد مؤشرات الأداء المستدام القابلة للتطبيق خلال مرحلة التنفيذ، وهي مرحلة غالبًا ما يتم إغفالها في الأدبيات رغم أهميتها. انطلقت الدراسة من مراجعة منهجية للأبحاث السابقة، لتحديد 22 مؤشرًا أوليًا للاستدامة، ثم جرى تقييم أهميتها باستخدام المنهج التحليلي الهرمي (AHP) عبر استبانة وُزّعت على 31 متخصصًا في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة. أظهرت النتائج أن “استخدام الطاقة المتجددة” يُعد المؤشر الأكثر أهمية ضمن البعد البيئي بوزن نسبي بلغ 0.164، بينما احتل مؤشر "السلامة في موقع العمل" المرتبة الأولى ضمن الجانب الاجتماعي–الاقتصادي بوزن نسبي 0.093، ما يعكس اختلاف أولويات الأطراف العاملة في القطاع. أوصت الدراسة باعتماد هذه المؤشرات كأداة قياس عملية أثناء التنفيذ، ودعت إلى تعزيز قدرات المقاولين في تطبيق مؤشرات الاستدامة. وتسد الدراسة فجوة معرفية رئيسية تتمثل في غياب مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس تخص مرحلة تنفيذ المشاريع، إذ ركزت أغلب الأعمال السابقة على مرحلة التصميم أو التخطيط دون معالجة تحديات التنفيذ المباشر.

دراسة Qazi et al. (2021)

قدّم Qazi وزملاؤه (2021) دراسة متقدمة تناولت فيها المخاطر المرتبطة بالاستدامة في المشاريع الإنشائية من خلال تطوير آلية كمية تعتمد على محاكاة مونتي كارلو. هدفت الدراسة إلى معالجة القصور في النماذج التقليدية التي تركز على المخاطر الشائعة وتُهمل المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة والتأثير العالي (Tail Risks)، حيث طُبّق النموذج المقترح على مشاريع مستدامة منفّذة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام بيانات فعلية من مواقع العمل. اعتمد الباحثون منهجية تحليلية قائمة على بيانات مصفوفات المخاطر، سمحت بإعادة تصنيف المخاطر وفق مستويات الثقة المختلفة، وأظهرت النتائج أن النموذج التقليدي يعطي أهمية كبرى لمخاطر مثل نقص التمويل أو الأخطاء التصميمية، بينما أظهر النموذج الجديد أهمية مخاطر أخرى أكثر ارتباطًا بالاستدامة مثل انخفاض إنتاجية العمال والمعدات، وضعف تعريف نطاق العمل، وضيق الجداول الزمنية. أوصت الدراسة بضرورة تبنّي أدوات كمية متقدمة في إدارة مخاطر الاستدامة، وتطوير قواعد بيانات تدعم عملية التحليل المستقبلية. كما أسهمت الدراسة في سد فجوة بحثية تتمثل في محدودية الأدوات التحليلية الدقيقة لتصنيف المخاطر المستدامة، مقترحة نموذجًا قابلًا للتطبيق في مشاريع دولية وليس مقصورًا على سياق معين.

2-6-2 دراسات تناولت أداء المشاريع الإنشائية

دراسة Asiri & Al Mazhar (2025)

قدّم Asiri وAl Mazhar (2025) دراسة تطبيقية متقدمة تهدف إلى تحديد وتصنيف مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المستخدمة في تقييم أداء مشاريع البناء في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة منهجًا مختلطًا يجمع بين مراجعة الأدبيات، واستطلاعات رأي، ومقابلات متعمقة مع خبراء ميدانيين، شملت مديرين تنفيذيين ومديري مشاريع. وقد ركزت الدراسة على قياس وعي وتبنّي المؤشرات بين أصحاب المصلحة، وتحليل أهمية 18 مؤشرًا تم تحديدها عبر مرحلتين من التحليل الكمي والكيفي. أظهرت النتائج أن مؤشرات مثل الالتزام بالوقت، وجودة التنفيذ، وإدارة السلامة، ووضوح نطاق العمل تُعد من أكثر المؤشرات أهمية للمشاركين، وأن وجود إطار واضح لتطبيق المؤشرات يسهم في تحسين المتابعة واتخاذ القرار. وعلى الرغم من قوة الجانب التطبيقي في الدراسة، إلا أنها ركزت بشكل كامل على مؤشرات الأداء دون دمج ممارسات الاستدامة ضمن إطار التقييم، مما يجعل نتائجها مناسبة للدمج مع دراسات أخرى لكنها غير كافية لتقديم رؤية شاملة حول الأداء المستدام. وتبرز هنا فجوة بحثية تتعلق بضرورة دمج KPIs التقليدية مع مؤشرات الأداء المستدام لتطوير نموذج تقييم أكثر شمولًا.

دراسة Unegbu et al. (2022)

قدّم Unegbu وزملاؤه (2022) دراسة معمّقة حول العلاقة بين ممارسات إدارة المشاريع ومقاييس الأداء في قطاع الإنشاءات في نيجيريا، وهي دراسة تُعد من الأكثر شمولاً في هذا المجال بسبب استخدامها منهجية النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) للتحقق من الروابط بين المتغيرات. اعتمدت الدراسة على منهج المسح باستخدام استبانة شملت 250 مشاركًا من مقاولين واستشاريين وجهات مالكة، بلغ عدد الاستبانات الصالحة منها 221 استبانة. وقد جمعت الأداة بيانات عن 19 مؤشرًا للأداء و53 ممارسة إدارية باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، ثم جرى تحليلها باستخدام SPSS وLISREL للتحقق من موثوقية المقاييس وملاءمتها للنموذج البنائي. أظهرت النتائج أن أقوى علاقة في النموذج كانت بين رضا العملاء ونجاح المشروع، تليها العلاقة بين الأداء الكلي ونجاح المشروع، ثم إدارة أصحاب المصلحة. ومن بين 20 فرضية تم اختبارها، دُعمت 14 فرضية بينما تغيّرت 3 ورفضت 3 أخرى، كما كشف التحليل عن علاقات إضافية لم تكن مفترضة مسبقًا مما عزز قوة النموذج البنائي. وعلى الرغم من قوة التحليل الإحصائي، إلا أن الدراسة تُعد محدودة من حيث قابلية التعميم على السياق السعودي، نظرًا لاختلاف البيئة التنظيمية والمالية بين نيجيريا والسعودية، مما يترك فجوة بحثية تتعلق بضرورة اختبار النموذج في بيئة مشابهة لقطاع الإنشاء السعودي الذي يتسم بإطار تشريعي مختلف ومتطلبات تنفيذية أعلى.

دراسة Alshihri et al. (2022)

تناولت دراسة Alshihri وزملائه (2022) تحليل المخاطر المؤثرة على التأخيرات وتجاوز التكاليف في مشاريع البناء الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يجعلها أكثر ارتباطًا بالسياق السعودي من دراسات أخرى تناولت موضوع الأداء. هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الأكثر تأثيرًا على زمن إنجاز المشاريع وتكاليفها، خاصة في ظل النمو المتسارع في قطاع الإنشاء السعودي بفعل مبادرات رؤية 2030. اعتمد الباحثون منهجية المسح باستخدام استبانة شملت 200 خبير من جهات مالكة ومصممين واستشاريين ومقاولين، وقد استُرجع منها 55 استبانة صالحة للتحليل. جرى تحليل البيانات باستخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII) ومؤشر أهمية المخاطر (RI)، إضافة إلى اختبار مستوى الاتفاق بين المشاركين. وأظهرت النتائج أن أبرز مسببات التأخير هي الصعوبات المالية للمقاول، وتأخر المالك في صرف مستحقات الإنجاز، واعتماد أسلوب الترسية على أقل سعر، وتغييرات أوامر العمل أثناء التنفيذ، إضافة إلى ضعف التخطيط والجدولة، ونقص العمالة، وسوء إدارة الموقع. كما بيّنت الدراسة أن تغييرات الأوامر والترسية للعرض الأقل تُعد من أهم العوامل المؤدية إلى تجاوز الميزانية. ورغم أهمية نتائجها للسياق السعودي، إلا أن غياب الربط بين هذه المخاطر وأبعاد الاستدامة يجعل نتائجها غير كافية لتطوير إطار متكامل يجمع بين الأداء والاستدامة، مما يترك فجوة بحثية تتطلب معالجة مشتركة بين المخاطر التشغيلية والمخاطر البيئية والاقتصادية.

دراسة Alajmi & Memon (2022)

ركّزت دراسة Alajmi وMemon (2022) على تحليل أسباب تأخيرات مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية من خلال مراجعة موسعة للأدبيات دون إجراء تحليل ميداني، مما يجعلها دراسة مفاهيمية أكثر من كونها تطبيقية. تناولت الدراسة التطورات الهيكلية في قطاع الإنشاء السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية، وحددت الأسباب الأكثر شيوعًا للتأخير مثل ضعف التخطيط، مشكلات الإدارة، صعوبات التمويل، نقص الكوادر المؤهلة، وضعف الاتصال بين أطراف المشروع. وعلى الرغم من أن الدراسة وفرت إطارًا تحليليًا عامًا لأسباب التأخير، فإن غياب البيانات الميدانية والتحليل الإحصائي يجعل نتائجها أقل قدرة على تفسير الواقع الحالي للمشاريع السعودية، كما أن اعتمادها على الأدبيات فقط دون اختبار عملي يحدّ من إمكانية استخدامها كأساس لبناء نماذج أداء دقيقة. وتبرز هنا فجوة بحثية تتعلق بالحاجة إلى دراسات تطبيقية تقيس أثر كل سبب على الأداء الفعلي باستخدام بيانات مشاريع حقيقية، خاصة مع توسع القطاع في ظل رؤية 2030.

2-6-3 دراسات تناولت العلاقة بين الاستدامة والأداء

دراسة Al-Otaibi et al. (2025)

ناقش Al-Otaibi وزملاؤه (2025) العوائق المؤثرة على الأداء المستدام في قطاع الإنشاء من خلال مقارنة بين المملكة العربية السعودية وغانا، وذلك بهدف فهم التحديات المشتركة والمختلفة بين بيئتين اقتصاديتين متباينتين. اعتمدت الدراسة منهجًا كميًا عبر استبانة شارك فيها مقاولون واستشاريون وجهات مالكة، وجرت معالجة البيانات باستخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII) وتحليل الارتباط. كشفت النتائج أن ضعف الاتصال (RII = 0.831)، وقيود التكلفة والجدول الزمني (RII = 0.806)، وضعف أنظمة المتابعة والتقييم (RII = 0.786) تمثل العوائق الأكبر أمام تحقيق الأداء المستدام في كلا السياقين. كما ربطت الدراسة هذه المعوقات بأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف التاسع (الصناعة والابتكار) والهدف الحادي عشر (المدن المستدامة). وأوصت بضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، وتحسين التخطيط المالي، وتطوير أدوات تقييم الأداء. وعلى الرغم من أهمية نتائجها، إلا أن الجمع بين سياقين مختلفين قد يصعّب تفسير النتائج بدقة لكل دولة على حدة، مما يشكل فجوة بحثية تتعلق بالحاجة إلى دراسات منفصلة متعمقة للسوق السعودي وحده، خاصة مع اختلاف سياسات الإنشاء، وهيكلة المشاريع، ومتطلبات رؤية 2030.

دراسة Shaawat et al. (2023)

قدّم Shaawat وزملاؤه (2023) دراسة تطبيقية مهمة في مجال تقييم جودة أداء المقاولين في المشاريع الإنشائية المستدامة، حيث طوّر الباحثون مؤشرًا جديدًا يُعرف بـ "مؤشر جودة الأداء المهني" (PQI) بهدف قياس جودة تنفيذ الأعمال وفق معايير الاستدامة. اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل الهرمي AHP لتحديد الأوزان النسبية للعوامل المؤثرة في الأداء المستدام، بما في ذلك جودة الوثائق الفنية، وجودة تطبيق أنظمة الجودة، وجودة تنفيذ الأعمال. بيّنت النتائج أن المساءلة المهنية والالتزام بتطبيق معايير الجودة يمثلان عنصرين رئيسيين في تعزيز الأداء المستدام للمقاولين. كما وفّر المؤشر الجديد قيمة معيارية يمكن استخدامها لتحسين إدارة المشاريع واتخاذ القرارات، خاصة في المشاريع التي تتطلب مستوى عالٍ من الالتزام بالاستدامة. ورغم أن الدراسة قدّمت إضافة مهمة من خلال مؤشر تطبيقي قابل للاستخدام، إلا أنها ركزت على جانب الجودة دون دمجه بشكل كافٍ بعناصر الأداء الأخرى مثل التكلفة والوقت، وهما عنصران رئيسيان في تقييم المشاريع المستدامة. وتبرز هنا فجوة بحثية تتعلق بالحاجة إلى نماذج تقييم شاملة تدمج بين الأداء المهني والأداء المالي والزمني ضمن إطار الاستدامة.

دراسة Jamoussi et al. (2022)

قدّم Jamoussi وزملاؤه (2022) دراسة نقدية مهمة حول واقع أنظمة تقييم المباني المستدامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحليل شامل للمعايير، والأكواد، والأدوات المستخدمة في تقييم الأداء البيئي للمباني، بما في ذلك كود البناء السعودي وكود المباني الخضراء SBC 1001-CR. هدفت الدراسة إلى رصد مدى جاهزية السوق السعودي لامتلاك نظام شهادات موحّد يعكس متطلبات الاستدامة الحديثة، إضافة إلى مراجعة تكامل تقنيات مثل نمذجة معلومات المباني (BIM) وتقييم دورة الحياة (LCA) ضمن هذه الأنظمة. اعتمد الباحثون منهج مراجعة منهجية للأدبيات والممارسات الحالية دون جمع بيانات ميدانية، وخلصت النتائج إلى وجود فجوة واضحة في التطبيق تكمن في غياب نظام تقييم موحّد ومتكامل يُشرف على جودة الاستدامة في المباني السعودية، رغم توفّر توجه حكومي نحو رفع الأداء البيئي. كما أشارت الدراسة إلى أن تطبيق ممارسات الاستدامة يظل متفاوتًا بين المشاريع بسبب اختلاف المعايير وغياب التشريعات الملزمة. وأوصت بضرورة تطوير نظام وطني حديث للشهادات البيئية ينسجم مع التطورات العالمية ومع السياق المحلي السعودي. وتتمثل الفجوة البحثية التي أبرزتها هذه الدراسة في غياب إطار موحّد لتقييم الاستدامة في السعودية، إضافة إلى نقص الدراسات التجريبية التي تقيس أثر تطبيق هذه الأنظمة على الأداء الفعلي للمشاريع.

دراسة Azmi et al. (2022)

تناولت دراسة Azmi وزملائه (2022) موضوعًا مبتكرًا يربط بين الاستدامة والتحول الرقمي من خلال استكشاف إمكانات تقنية البلوك تشين في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد في قطاع الإنشاء السعودي. هدفت الدراسة إلى تقييم مستوى الجاهزية لدى العاملين في قطاع تصنيع الخرسانة في المملكة، ومعرفة مدى قدرة البلوك تشين على تحسين الشفافية، والتتبع، والموثوقية، وهي عناصر أساسية لتحقيق الاستدامة التشغيلية. استخدم الباحثون منهجين: منهجًا كميًا عبر استبانة شملت 300 موظف، وحصلوا على 120 استجابة، ومنهجًا نوعيًا عبر مقابلات شبه مهيكلة مع متخصصين في التمويل وسلاسل الإمداد وتقنيات المعلومات. أظهرت النتائج وجود مستوى منخفض جدًا من الوعي بتقنية البلوك تشين، إذ إن 90% من المشاركين لم يسبق لهم التعامل معها، إلى جانب ضعف الجاهزية المؤسسية لاعتماد هذه التقنية رغم إدراك إمكاناتها العالية عند دمجها مع تقنيات أخرى مثل BIM. وخلصت الدراسة إلى أن تبني البلوك تشين يمكن أن يعزز الاستدامة من خلال زيادة الشفافية وتقليل المخاطر وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، لكنها أشارت إلى وجود فجوة بين الإمكانات النظرية وبين الواقع العملي للقطاع السعودي. وتتمثل الفجوة البحثية هنا في نقص الدراسات التي تجمع بين التحول الرقمي والاستدامة داخل قطاع الإنشاء السعودي، وكذلك الحاجة إلى دراسات تجريبية تقيس فعليًا أثر تطبيق البلوك تشين على الأداء.

2-6-4 جدول مقارن للدراسات السابقة

| أوجه القصور | أوجه القوة | النتائج الرئيسة | المنهج والأداة | الدراسة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محدودية التعميم الجغرافي | تقديم إطار جديد للمخاطر | معالجة مخاطر Tail Risks | محاكاة مونتي كارلو + بيانات مشاريع | Qazi et al. (2021) |
| غياب البيانات الميدانية | مؤشرات قابلة للقياس | تحديد KPIs للاستدامة | AHP + خبراء | Rajabi et al. (2022) |
| تركيز مفرط على الجانب البيئي | دمج بين الإحصاء والتطبيق | إطار تقييم الاستدامة | MCDM + دراسات حالة | Salah et al. (2023) |
| سياق مختلف عن السعودية | قوة إحصائية عالية | ارتباط الأداء بإدارة المشاريع | SEM + استبيان | Unegbu et al. (2022) |
| غياب الربط بالاستدامة | ارتباط بالسياق السعودي | تحديد مخاطر التأخير | RII + استبيان | Alshihri et al. (2022) |
| غياب اختبار تجريبي | تحليل شامل | تحديد أسباب التأخير | مراجعة أدبيات | Alajmi & Memon (2022) |
| غياب أبعاد الاستدامة | دمج ميداني + أدبي | تحديد KPIs في عسير | مقابلات + استبيانات | Asiri & Al Mazhar (2025) |
| غياب بيانات كمية | ربط بالسياق المحلي | تقييم معايير الاستدامة | مراجعة نقدية | Jamoussi et al. (2022) |
| ضعف الوعي التقني | دمج الرقمنة والاستدامة | دور البلوك تشين | منهج مزدوج | Azmi et al. (2022) |
| تركيز على الجودة فقط | تطوير معيار تطبيقي | مؤشر PQI | AHP | Shaawat et al. (2023) |
| اختلاف السياقات | مقارنة بين دولتين | تحديد عوائق الأداء | RII + مقابلات | Al-Otaibi et al. (2025) |

2-6-5 التعليق على الدراسات السابقة والفجوة البحثية

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن موضوع الاستدامة في المشاريع الإنشائية قد حظي باهتمام بحثي متزايد في السنوات الأخيرة، حيث ركزت بعض الدراسات مثل دراسة Jamoussi et al. (2022) على تقديم مراجعات منهجية للأدبيات وتحليل الأطر النظرية والمعايير المتعلقة بالاستدامة في قطاع البناء، مسلطة الضوء على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في مراحل المشروع المختلفة لضمان تحسين الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي. ورغم أهمية هذه الدراسات في إغناء الإطار النظري، إلا أنها بقيت في الإطار النظري دون تقديم بيانات ميدانية كافية مرتبطة بالسياق السعودي.

كما تناولت دراسات أخرى مثل Rajabi et al. (2022) وShaawat et al. (2023) تطوير مؤشرات أداء رئيسية لقياس الاستدامة، واستخدمت أساليب تحليل كمي مثل التحليل الهرمي التحليلي (AHP) والنمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM) لتقييم هذه المؤشرات وربطها بأداء المشاريع. وقد ساهمت هذه الدراسات في إثراء الفهم التطبيقي للعلاقة بين الاستدامة والأداء، لكنها غالبًا ما ركزت على مؤشرات محددة دون تقديم إطار شامل يربط بين أبعاد الأداء المختلفة مثل الجودة، التكلفة، الوقت، ورضا العملاء في سياق الاستدامة، وهو ما يحد من إمكانية تطبيقها بشكل عملي في إدارة المشاريع بالسوق السعودي.

من جانب آخر، ركزت بعض الدراسات مثل Unegbu et al. (2022) وAlshihri et al. (2022)  Alajmi & Memon (2022) على دراسة أداء المشاريع الإنشائية في ضوء عوامل مثل المخاطر والتأخيرات ومعوقات التنفيذ، حيث أوضحت هذه الدراسات العلاقة بين الممارسات الإدارية والأداء، وأبرزت أهمية التخطيط الجيد وإدارة المخاطر لتحقيق النجاح في المشاريع، لكنها لم تربط هذه الجوانب بممارسات الاستدامة بشكل مباشر، كما أن بعضها كان محدودًا في نطاق جغرافي لا يعكس خصوصية السوق السعودي أو متطلبات رؤية المملكة 2030.

أما الدراسات التي حاولت الربط بين الاستدامة والأداء في المشاريع، مثل Al-Otaibi et al. (2025) وAzmi et al. (2022)، فقد تناولت موضوعات مهمة مثل تأثير استخدام تقنيات حديثة كـ Blockchain وBIM على استدامة المشاريع، وكذلك تحليل المعوقات التي تحد من الأداء المستدام في المشاريع الإنشائية في الدول النامية ومنها السعودية. وعلى الرغم من أهميتها، إلا أن هذه الدراسات غالبًا ما ركزت على زاوية معينة مثل التكنولوجيا أو المعوقات التنظيمية دون دراسة العلاقة التكاملية بين تطبيق مبادئ الاستدامة بجوانبها المختلفة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) وتأثيرها على مؤشرات الأداء في المشاريع الإنشائية.

2-7 الفجوة البحثية

- قلة الدراسات الميدانية في السياق السعودي التي تربط بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية بأبعاده الأربعة (الجودة، التكلفة، الوقت، رضا العملاء) باستخدام بيانات مباشرة من المشاريع والشركات العاملة في السوق السعودي، بما يعزز مواءمة النتائج مع احتياجات رؤية المملكة 2030.

- غياب الدراسات التي تقدم إطارًا قياسًا شاملًا يجمع بين مؤشرات الأداء الرئيسية وممارسات الاستدامة في المشاريع، بشكل يساعد الشركات على تقييم الأثر الحقيقي لممارسات الاستدامة على الأداء التشغيلي والمالي والإداري للمشاريع.

- قلة التركيز على الدور الوسيط للعوامل البيئية والتنظيمية (مثل السياسات الحكومية، حجم المشروع، مستوى وعي العاملين بالاستدامة) في العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة والأداء في المشاريع الإنشائية، رغم أهمية هذه العوامل في تحديد نجاح تنفيذ ممارسات الاستدامة على أرض الواقع.

- ندرة الدراسات التي تقدم توصيات عملية وقابلة للتطبيق تساعد الشركات الإنشائية على تبني ممارسات الاستدامة بشكل يعزز الأداء، مع تقديم أدوات قابلة للقياس لدعم عمليات المتابعة والتحسين المستمر في المشاريع.

2-8 خاتمة الفصل

يتضح من تحليل الجانب النظري والدراسات السابقة أن الاستدامة في المشاريع الإنشائية تُعد إطارًا مفاهيميًا شاملاً يتقاطع مع الأداء التشغيلي والإداري والمالي للمشاريع، وأن فهم العلاقة بينهما يستلزم دمج الأبعاد النظرية مع الشواهد التجريبية. فقد قدّم الجانب النظري أساسًا فكريًا متينًا يوضح تطور مفهوم الاستدامة تاريخيًا ونظريًا، بدءًا من تقرير WCED (1987) وإطار Triple Bottom Line لإلكينغتون (1997)، وصولاً إلى النظريات الحديثة مثل الاقتصاد الدائري والإدارة البيئية المتكاملة. ويُظهر هذا الجانب أن الاستدامة ليست مجرد توجه بيئي، بل منظومة متكاملة تؤثر بعمق على جودة المشروع، وتكلفته، ووقته، ورضا العملاء.

وعند مقارنة هذا الأساس النظري مع ما قدمته الدراسات السابقة، يتبين أن معظمها ركز على أجزاء مجزأة من العلاقة بين الاستدامة والأداء. فبعض الدراسات تناولت الاستدامة من منظور تقني أو بيئي بحت، بينما ركزت دراسات أخرى على الأداء دون ربطه بممارسات الاستدامة، في حين حاولت دراسات محدودة الربط بين الجانبين لكنها تناولت عناصر منفردة كالتكنولوجيا أو مؤشرات الأداء دون تقديم إطار تكاملي شامل. وهذا يقدم دليلًا واضحًا على وجود فجوة معرفية تتمثل في غياب دراسة تجمع بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة (البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية) وجميع مؤشرات الأداء الأربعة (الجودة، التكلفة، الوقت، رضا العملاء) داخل نموذج واحد، وخاصة في السياق السعودي.

ويُسهم هذا الربط في دعم فرضيات الدراسة، إذ تشير الأطر النظرية إلى أن الاستدامة تؤثر بطبيعتها على الأداء من خلال تحسين كفاءة الموارد، وتقليل الهدر، وتعزيز جودة التنفيذ، وهي نفس الاتجاهات التي أشارت إليها نتائج بعض الدراسات وإن كان بشكل غير مباشر أو جزئي. وبالتالي، فإن الدراسة الحالية تستند إلى الأساس النظري والدلائل التجريبية السابقة لتطوير تصور بحثي أكثر شمولًا قادرًا على تفسير كيفية انتقال أثر ممارسات الاستدامة إلى الأداء العام للمشاريع. ويؤكد ذلك أهمية النموذج المفاهيمي الذي تبنته الدراسة، والذي يربط بين الأبعاد النظرية المتكاملة ومؤشرات الأداء، مما يعزز قدرة الدراسة على اختبار الفرضيات بشكل منهجي دقيق.

- الفصل الثالث

منهجية الدراسة وإجراءاتها

3-1 مقدمة الفصل

ويتناول الفصل عرضًا تفصيليًا لمنهج الدراسة المستخدم، ومجتمعها وعينتها، وأداة جمع البيانات، إلى جانب بيان المتغيرات الرئيسة للدراسة، وطرق التحقق من صدق الأداة وثباتها، والإجراءات المتبعة في جمع البيانات. كما يستعرض الفصل الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات واختبار الفرضيات، بما ينسجم مع طبيعة الدراسة وأهدافها، ويسهم في الوصول إلى نتائج علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في تقديم التوصيات المناسبة.

3-2 منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه من أكثر المناهج البحثية ملاءمةً لدراسة الظواهر الإدارية والتنظيمية وتحليل العلاقات بين متغيراتها في بيئاتها الواقعية .  ويُعرَّف المنهج الوصفي التحليلي بأنه أحد المناهج البحثية التي تهدف إلى وصف الظواهر كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين متغيراتها بهدف تفسيرها واستخلاص دلالاتها العلمية (Creswell, 2003).  ثم تحليل البيانات المتعلقة بها بهدف تفسير العلاقات بين المتغيرات واستخلاص النتائج العلمية ذات الدلالة.

وقد تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي نظرًا لطبيعة موضوع الدراسة، الذي يسعى إلى تحليل أثر تطبيق مبادئ الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على أداء المشاريع الإنشائية، كما يُقاس من خلال مؤشرات محددة تشمل التكلفة، والجودة، والالتزام بالجدول الزمني، ورضا العملاء. ويُعد هذا المنهج مناسبًا لمثل هذه الدراسات التي تعتمد على جمع بيانات كمية من أفراد العينة من خلال الاستبانات، وتحليلها إحصائيًا للكشف عن طبيعة العلاقات بين المتغيرات واختبار الفرضيات المطروحة.

كما يتيح المنهج الوصفي التحليلي إمكانية دراسة الواقع الفعلي لتطبيق مبادئ الاستدامة داخل الشركات الإنشائية السعودية، دون التدخل في هذا الواقع أو التأثير عليه، مما يسهم في تقديم صورة موضوعية ودقيقة عن مستوى التطبيق وأثره على أداء المشاريع. إضافة إلى ذلك، يساعد هذا المنهج في استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، مثل تحليل الارتباط والانحدار، بما يدعم تفسير النتائج بشكل علمي ومنهجي، ويتوافق مع أهداف الدراسة وطبيعة بياناتها.

3-3 مجتمع وعينة الدراسة

مجتمع الدراسة

يُقصد بمجتمع الدراسة جميع الأفراد الذين تتوافر لديهم الخصائص ذات الصلة بموضوع البحث، والذين يمكن من خلالهم الحصول على البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها. وبناءً على ذلك، يتمثل مجتمع هذه الدراسة في جميع العاملين في المشاريع داخل الشركات الإنشائية في المملكة العربية السعودية، ممن لهم علاقة مباشرة بتخطيط المشاريع أو تنفيذها أو الإشراف عليها أو تقييم أدائها.

ويُقدَّر مجتمع الدراسة بعدد كبير من العاملين في المشاريع الإنشائية في الشركات العاملة بمدينة جدة، نظرًا لاتساع قطاع البناء والتشييد في المدينة. وبناءً على طبيعة المجتمع الكبيرة، تم تحديد حجم العينة وفق جدول Krejcie & Morgan لتحديد حجم العينات المناسبة للمجتمعات الكبيرة، حيث بلغ الحجم المناسب للعينة (320) مفردة.

ويشمل مجتمع الدراسة فئات مهنية متعددة، من بينها مديرو المشاريع، والمهندسون المدنيون والمعماريون، والاستشاريون الفنيون، ومختصو الجودة والاستدامة، نظرًا لارتباطهم المباشر بتطبيق مبادئ الاستدامة ومتابعة أثرها على أداء المشاريع الإنشائية من حيث التكلفة والجودة والالتزام بالجدول الزمني ورضا العملاء.

أما من حيث الإطار الجغرافي، فقد اقتصرت الدراسة على الشركات الإنشائية العاملة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لما تمثله المدينة من أهمية اقتصادية وعمرانية متزايدة، إذ تُعد من أبرز المدن السعودية التي تشهد تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنشائية والتنموية في ظل توجهات رؤية المملكة 2030. كما تتميز جدة بتنوع المشاريع المنفذة فيها من حيث الحجم والنوع والقطاع (حكومي، خاص، مختلط)، مما يجعلها بيئة مناسبة لدراسة أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية. ويعود اختيار مدينة جدة ميدانًا للدراسة إلى كونها من المدن السعودية التي تشهد نشاطًا عمرانيًا وإنشائيًا متسارعًا، حيث تضم عددًا كبيرًا من المشاريع الإنشائية في القطاعات الحكومية والخاصة، كما ترتبط بالعديد من مشاريع التطوير العمراني ضمن برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الأمر الذي يجعلها بيئة مناسبة لدراسة تطبيق مبادئ الاستدامة في المشاريع الإنشائية وتحليل أثرها على الأداء.

ولتحديد الإطار الإحصائي لمجتمع الدراسة، تم الاعتماد على قوائم الشركات الإنشائية العاملة في مدينة جدة والمسجلة لدى الجهات المهنية والتنظيمية في قطاع البناء، إضافة إلى الأدلة المهنية ومنصات التواصل المهني. وتم توزيع الاستبانة الإلكترونية على العاملين في هذه الشركات ممن يشغلون وظائف مرتبطة بإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية.

عينة الدراسة

ويُبرَّر اختيار هذا المجتمع لكونه يعكس الواقع الفعلي لقطاع البناء في المملكة، ويوفر بيانات ميدانية موثوقة تساعد في تحليل اثر المتغير المستقل على المتغير التابع بصورة علمية دقيقة، بما يسهم في تعميم النتائج ضمن حدود الدراسة.

نظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة، وصعوبة حصر جميع أفراده، تم الاعتماد على أسلوب العينة العشوائية الطبقية لاختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، بما يضمن شمول مختلف الفئات الوظيفية والقطاعات داخل الشركات الإنشائية. وقد تم تقسيم المجتمع إلى طبقات وفقًا للوظيفة أو طبيعة العمل داخل المشروع، ثم اختيار أفراد العينة عشوائيًا من كل طبقة بما يتناسب مع حجمها، تحقيقًا لمبدأ العدالة الإحصائية وتمثيل المجتمع بشكل أدق.

ونظرًا لاتساع مجتمع الدراسة الذي يضم عددًا كبيرًا من العاملين في المشاريع الإنشائية داخل الشركات العاملة في مدينة جدة، فقد تم الاعتماد على جدول Krejcie & Morgan لتحديد حجم العينة المناسب للمجتمعات الكبيرة، حيث بلغ حجم العينة المطلوب (297) مفردة بما يحقق مستوى ثقة مناسب لنتائج الدراسة.

وقد تم تحديد حجم العينة بالاعتماد على معادلة كريجسي ومورغان (Krejcie & Morgan) لتحديد حجم العينة المناسب للمجتمعات الكبيرة، وعند مستوى دلالة (0.05)، حيث بلغ حجم العينة المستهدف (297) مفردة، وهو حجم يُعد كافيًا إحصائيًا لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها بدرجة عالية من الموثوقية.

وتتكون عينة الدراسة من أفراد يمثلون مختلف المستويات الوظيفية في المشاريع الإنشائية، وتشمل:

مديري المشاريع

مهندسين مدنيين ومعماريين

استشاريين فنيين

مختصي الجودة والاستدامة

كما رُوعي في اختيار العينة تنوع سنوات الخبرة لدى المشاركين، وتنوع نوع الشركة التي يعملون بها (شركات حكومية، خاصة، أو مختلطة)، بما يعزز من شمولية النتائج وقدرتها على عكس الواقع العملي لقطاع المشاريع الإنشائية في مدينة جدة.

تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقات وفق الفئات الوظيفية المرتبطة بإدارة وتنفيذ المشاريع الإنشائية، ثم تم اختيار أفراد العينة من كل طبقة بصورة عشوائية بما يتناسب مع حجمها داخل المجتمع.

وقد تم توزيع أداة الدراسة (الاستبانة) إلكترونيًا على أفراد العينة، بهدف تسهيل الوصول إلى المبحوثين، وزيادة معدل الاستجابة، وضمان جمع بيانات دقيقة تعكس آراء وتجارب المشاركين فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الاستدامة وأثرها على أداء المشاريع الإنشائية.

تم توزيع الاستبانة إلكترونيًا على عدد من العاملين في الشركات الإنشائية بمدينة جدة، حيث بلغ عدد الاستبانات الموزعة (320) استبانة، وتم استرجاع (290) استبانة، وبعد مراجعتها واستبعاد (5) استبانات غير مكتملة أو غير صالحة للتحليل، بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي (285) استبانة، وهي العينة الفعلية التي تم الاعتماد عليها في اختبار فرضيات الدراسة. وقد بلغت نسبة الاستجابة الصالحة نحو (89.1%) من إجمالي الاستبانات الموزعة، وهي نسبة مرتفعة ومقبولة إحصائيًا بما يضمن موثوقية النتائج وإمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة.

3-4 أداة الدراسة

اعتمدت الدراسة الحالية على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، نظرًا لملاءمتها لطبيعة الدراسة وأهدافها، وقدرتها على جمع بيانات كمية من عدد كبير من المبحوثين في فترة زمنية مناسبة.

وقد تم إعداد فقرات الاستبانة بالاعتماد على مراجعة الأدبيات العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية، ولا سيما الدراسات التي تناولت أبعاد الاستدامة الثلاثة (البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية) في قطاع البناء، إضافة إلى الدراسات التي تناولت مؤشرات أداء المشاريع مثل التكلفة والجودة والالتزام بالجدول الزمني ورضا العملاء.

Elkington, J. (1997).

Zuo, J., & Zhao, Z. Y. (2014).

Darko, A., & Chan, A. P. C. (2017).

Atkinson, R. (1999).

Chan, A. P. C., Scott, D., & Chan, A. P. L. (2004)

Ika, L. A. (2009).

Kerzner, H. (2025).

Guide, P. M. B. O. K. 2008.

Kibert, C. J. (2016).

Hwang, B. G., & Tan, J. S. (2012).

تكونت الاستبانة من عدة محاور رئيسة، صُممت لقياس متغيرات الدراسة المختلفة، حيث اشتملت على:

محور لقياس تطبيق مبادئ الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية

محور لقياس أداء المشاريع الإنشائية بأبعاده الأربعة

محور لقياس البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة

كما تم إدراج خصائص المشروع (مثل حجم المشروع ونوعه) ضمن المتغيرات الضابطة في هذه الدراسة، نظرًا لدورها المحتمل في التأثير على أداء المشاريع الإنشائية، وذلك بهدف التحكم في تأثيرها عند تحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع.

محور للبيانات الديموغرافية للمبحوثين

جدول (3-2) محاور الاستبانة وعدد فقراتها

| المحور | البعد | عدد الفقرات |
| --- | --- | --- |
| تطبيق مبادئ الاستدامة | البعد البيئي | 5 |
|  | البعد الاقتصادي | 4 |
|  | البعد الاجتماعي | 4 |
| أداء المشاريع الإنشائية | التكلفة | 4 |
|  | الجودة | 5 |
|  | الالتزام بالجدول الزمني | 5 |
|  | رضا العملاء | 5 |
| البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة | السياسات والتنظيمات | 3 |
|  | الوعي والثقافة المؤسسية | 4 |
|  | خصائص المشروع | 2 |
| إجمالي فقرات الاستبانة |  | 41 فقرة |

وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة، بحيث تراوحت البدائل بين (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة)، ومنح لكل بديل وزن عددي يعكس درجة الموافقة.

جدول (3-3) تفسير المتوسطات الحسابية لمقياس ليكرت الخماسي

| المتوسط الحسابي | مستوى التفسير |
| --- | --- |
| 1.00 – 2.33 | منخفض |
| 2.34 – 3.67 | متوسط |
| 3.68 – 5.00 | مرتفع |

تم تحديد مستويات التفسير وفق المدى الحسابي لمقياس ليكرت الخماسي، حيث تم تقسيم المدى الكلي للمقياس (5–1) إلى ثلاث فئات متساوية لتفسير المتوسطات الحسابية.

واعتمدت فقرات الاستبانة في بنائها على مراجعة شاملة للأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية، بما يضمن شمولية الأداة وارتباطها بالإطار النظري للدراسة، ويسهم في تحقيق صدقها وثباتها الإحصائي.

3-5 متغيرات الدراسة

تتكون الدراسة الحالية من مجموعة من المتغيرات الرئيسة التي تم تحديدها استنادًا إلى الإطار النظري، والدراسات السابقة، وأهداف الدراسة وتساؤلاتها. تم تحديد أبعاد الاستدامة في هذه الدراسة استنادًا إلى نموذج Triple Bottom Line الذي يقسم الاستدامة إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي: البعد البيئي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي (Elkington, 1997؛  (Zuo & Zhao, 2014 كما تم قياس أداء المشاريع الإنشائية من خلال مؤشرات الأداء التقليدية في إدارة المشاريع، والتي تشمل التكلفة والجودة والالتزام بالجدول الزمني ورضا العملاء، وهي من أكثر المؤشرات استخدامًا في تقييم نجاح المشاريع (Atkinson,1999؛ (Kerzner, 2017

وقد تم تصنيف هذه المتغيرات إلى متغير مستقل، ومتغير تابع، ومتغير وسيط، وذلك على النحو الآتي:

3-5-1 المتغير المستقل: تطبيق مبادئ الاستدامة

يُعد تطبيق مبادئ الاستدامة المتغير المستقل في هذه الدراسة، ويشير إلى مدى التزام الشركات الإنشائية بتطبيق الممارسات المستدامة في إدارة وتنفيذ مشاريعها. وقد تم قياس هذا المتغير من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة تمثل جوهر مفهوم الاستدامة، وهي:

أولًا: البعد البيئي

ويعكس مدى التزام المشاريع الإنشائية بالممارسات التي تهدف إلى تقليل الأثر البيئي السلبي، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة النفايات وإعادة تدويرها.

ثانيًا: البعد الاقتصادي

ويركز هذا البعد على كفاءة استخدام الموارد، وضبط التكاليف، وتقليل الهدر في المواد والوقت، بما يسهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنشائية وتحقيق قيمة مضافة على المدى القصير والطويل.

ثالثًا: البعد الاجتماعي

ويتعلق هذا البعد بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في بيئة العمل، مثل توفير بيئة عمل آمنة، والاهتمام براحة العاملين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.

وقد تم قياس هذه الأبعاد من خلال مجموعة من الفقرات التي تعكس مستوى تطبيق كل بعد داخل الشركات الإنشائية محل الدراسة.

3-5-2 المتغير التابع: أداء المشاريع الإنشائية

يمثل أداء المشاريع الإنشائية المتغير التابع في هذه الدراسة، ويشير إلى مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه وفق معايير محددة تعكس كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات. وقد تم قياس أداء المشاريع الإنشائية من خلال أربعة أبعاد رئيسة، هي:

أولًا: التكلفة

وتُقاس من خلال مدى الالتزام بالميزانية المعتمدة للمشروع، وتقليل الانحرافات بين التكاليف المخططة والتكاليف الفعلية.

ثانيًا: الجودة

وتشير إلى مدى مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، وتحقيق متطلبات الجودة المطلوبة من قبل الجهات المالكة وأصحاب المصلحة.

ثالثًا: الالتزام بالجدول الزمني

ويعكس قدرة المشروع على الالتزام بالمدة الزمنية المخططة للتنفيذ، وتقليل التأخيرات التي قد تؤثر على تسليم المشروع في الوقت المحدد.

رابعًا: رضا العملاء

ويُقاس من خلال مدى رضا الجهات المستفيدة أو المالكة للمشروع عن مستوى الأداء العام، وجودة التنفيذ، والتعامل مع متطلبات المشروع.

3-5-3 المتغير الوسيط: البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة

تمثل البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة المتغير الوسيط في هذه الدراسة، ويُقصد بها مجموعة العوامل التنظيمية والبيئية التي قد تؤثر في طبيعة وقوة العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية. وتشمل هذه البيئة عددًا من العناصر، من أبرزها:

السياسات الحكومية والتشريعات المنظمة لتطبيق ممارسات الاستدامة

مستوى الوعي بمفاهيم الاستدامة داخل الشركات

المتغيرات الضابطة

حجم المشروع

نوع المشروع (حكومي، خاص، أو مختلط)

وقد تم تضمين هذه العناصر ضمن فقرات مخصصة في أداة الدراسة لقياس دورها الوسيط في تعزيز أو إضعاف أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية.

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية.

الفرضيات الفرعية:

الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الاستدامة البئية على أداء المشاريع الإنشائية.

الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الاستدامة الاقتصادية على أداء المشاريع الإنشائية.

الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الاستدامة الاجتماعية على أداء المشاريع الإنشائية.

فرضية الوساطة: تلعب البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة دورًا وسيطًا في العلاقة بين تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.

3-6 إجراءات تنفيذ الدراسة

اتبعت هذه الدراسة مجموعة من الإجراءات المنهجية المتسلسلة؛ لضمان تحقيق أهدافها والوصول إلى نتائج علمية دقيقة وموثوقة. وقد تم تنفيذ الدراسة وفق خطوات منظمة يمكن عرضها على النحو الآتي:

في المرحلة الأولى، تم تحديد مشكلة الدراسة وصياغة أهدافها وتساؤلاتها وفرضياتها، وذلك في ضوء مراجعة شاملة للأدبيات العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها في قطاع المشاريع الإنشائية. وأسهمت هذه المراجعة في بناء الإطار النظري للدراسة، وتحديد متغيراتها الرئيسة المتمثلة في تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية، إضافة إلى تحديد الأبعاد المرتبطة بكل متغير.

وفي المرحلة الثانية، تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي بوصفه المنهج الأنسب لطبيعة الدراسة، نظرًا لملاءمته للدراسات التي تهدف إلى وصف الظواهر وتحليل العلاقات بين متغيراتها. كما جرى في هذه المرحلة تحديد مجتمع الدراسة المتمثل في العاملين في المشاريع الإنشائية في الشركات العاملة في مدينة جدة، وتحديد عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية؛ بما يحقق تمثيلًا مناسبًا لمختلف فئات مجتمع الدراسة.

أما المرحلة الثالثة، فقد تمثلت في إعداد أداة الدراسة (الاستبانة)، حيث صُممت فقراتها استنادًا إلى الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. وقد تضمنت الاستبانة مجموعة من المحاور التي تغطي متغيرات الدراسة وأبعادها المختلفة. وبعد إعدادها في صورتها الأولية، عُرضت على عدد من المحكمين المتخصصين في مجالات الإدارة والهندسة وإدارة المشاريع؛ للتحقق من صدقها الظاهري وملاءمة فقراتها، وقد تم إجراء التعديلات اللازمة في ضوء الملاحظات التي قدمها المحكمون.

وفي المرحلة الرابعة، تم إجراء اختبار أولي للأداة على عينة استطلاعية من مجتمع الدراسة؛ بهدف التحقق من وضوح الفقرات وملاءمتها، بالإضافة إلى اختبار مستوى الصدق والثبات الإحصائي للأداة. وبعد التأكد من صلاحية الأداة، تم توزيع الاستبانة بصيغتها النهائية على أفراد عينة الدراسة باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وقد تم توزيع الاستبانة إلكترونيًا خلال الفترة من 15 فبراير 2026 إلى 1 مارس 2026 باستخدام نموذج Google Forms، حيث تم إرسال رابط الاستبانة عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل المهنية؛ للوصول إلى العاملين في الشركات الإنشائية في مدينة جدة. وبعد استلام الاستجابات، جرى فحصها والتأكد من اكتمالها وصلاحيتها للتحليل الإحصائي.

وفي المرحلة الخامسة، تم ترميز البيانات المُجمعة وإدخالها إلى برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، ثم تحليلها باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية المناسبة لطبيعة متغيرات الدراسة؛ وذلك بهدف اختبار فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها.

وأخيرًا، تم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، ومناقشة دلالاتها العلمية والعملية، وصولًا إلى استخلاص الاستنتاجات الرئيسة، وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز تطبيق مبادئ الاستدامة وتحسين أداء المشاريع الإنشائية.

3-7 تصميم الدراسة والمعالجة الإحصائية

يعتمد تصميم هذه الدراسة على نموذج بحثي يهدف إلى تحليل العلاقات بين متغيراتها الرئيسة، وقياس أثر تطبيق مبادئ الاستدامة بوصفه المتغير المستقل بأبعاده (البيئي، والاقتصادي، والاجتماعي) على أداء المشاريع الإنشائية بوصفه المتغير التابع بأبعاده (التكلفة، والجودة، والالتزام بالجدول الزمني، ورضا العملاء)، مع دراسة دور البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة كمتغير وسيط في هذه العلاقة.

وقد تم تبني تصميم كمي (Quantitative Research Design) قائم على أسلوب المسح الميداني باستخدام الاستبانة، نظرًا لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، ولقدرته على جمع بيانات كمية قابلة للقياس والتحليل الإحصائي. ويتيح هذا التصميم اختبار الفرضيات وتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات، وصولًا إلى نتائج علمية موثوقة.  وتعتمد الدراسة على تصميم بحثي كمي يهدف إلى قياس أثر تطبيق مبادئ الاستدامة على أداء المشاريع الإنشائية، وذلك من خلال تحليل العلاقات الإحصائية بين المتغيرات باستخدام معامل الارتباط وتحليل الانحدار، بما يسمح باختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بطبيعة التأثير بين المتغيرات.

وفيما يتعلق بالمعالجة الإحصائية، فقد جرى تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وفق خطوات منهجية منظمة. في البداية، تم إجراء التحليل الوصفي للبيانات بهدف التعرف على خصائص عينة الدراسة، ووصف اتجاهات استجابات المبحوثين نحو فقرات الاستبانة ومحاورها المختلفة، وذلك من خلال حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، بالإضافة إلى التكرارات والنسب المئوية.

كما تم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، حيث استُخدم معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) لقياس درجة الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة، بما يضمن موثوقية الأداة وصلاحيتها للتطبيق.

أما على مستوى التحليل الاستدلالي، فقد استُخدم معامل الارتباط (Pearson Correlation) لقياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة، في حين استُخدم تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لقياس أثر المتغير المستقل وأبعاده على المتغير التابع. قبل إجراء تحليل الانحدار، تم التحقق من تحقق الافتراضات الإحصائية اللازمة، حيث تم فحص مشكلة التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة باستخدام معامل تضخم التباين (VIF) وقيم Tolerance، كما تم فحص التوزيع الطبيعي للبيانات من خلال معاملات الالتواء والتفرطح، إضافة إلى اختبار استقلالية الأخطاء باستخدام إحصائية Durbin–Watson. كما تم اللجوء إلى اختبار (T-test) أو تحليل التباين الأحادي (ANOVA) للكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية في استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغيراتهم الديموغرافية، وذلك عند الحاجة.

ولفحص دور المتغير الوسيط (البيئة الداعمة لتطبيق الاستدامة) في العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، تم تحديد استخدام تحليل الوساطة باستخدام أسلوب Bootstrap وفق نموذج PROCESS Macro (Hayes)، نظرًا لدقته الإحصائية واعتماده في العديد من الدراسات الحديثة لاختبار تأثير المتغير الوسيط.

وقد تم اعتماد مستوى دلالة إحصائية (α ≤ 0.05) للحكم على معنوية النتائج الإحصائية واختبار فرضيات الدراسة، بما يعزز من دقة النتائج وموثوقيتها العلمية.

جدول (3-4) ربط الفرضيات بالاختبارات الإحصائية

| الفرضية | الأسلوب الإحصائي المستخدم |
| --- | --- |
| اختبار العلاقة بين تطبيق الاستدامة وأداء المشاريع | معامل ارتباط بيرسون |
| اختبار أثر تطبيق الاستدامة على أداء المشاريع | تحليل الانحدار المتعدد |
| اختبار دور البيئة الداعمة كمتغير وسيط | تحليل الوساطة باستخدام Bootstrap (PROCESS Macro) |

3-8 صدق وثبات أداة الدراسة

أولًا: صدق أداة الدراسة (Validity)

يُعد الصدق من الخصائص الأساسية للأداة البحثية، إذ يشير إلى مدى قدرة الأداة على قياس ما وُضعت لقياسه بدقة وموضوعية. وقد تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلال عدد من الأساليب الإحصائية والمنهجية، وذلك على النحو الآتي:

3-8-1 الصدق الظاهري وصدق المحتوى (Face & Content Validity)

تم عرض الاستبانة في صورتها الأولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجالات إدارة المشاريع والهندسة والإدارة، وبلغ عددهم (7) محكمين، وذلك بهدف :

التأكد من وضوح صياغة الفقرات.

التحقق من ملاءمة الفقرات لأبعاد المتغيرات.

التأكد من شمولية الأداة لجميع جوانب الدراسة.

حذف أو تعديل أو إعادة صياغة بعض العبارات.

وقد أُجريت التعديلات المقترحة من قبل المحكمين، وتم اعتماد الاستبانة بصيغتها النهائية بعد الاتفاق على ملاءمتها العلمية، مما يعزز صدق المحتوى للأداة.

3-8-2 صدق الاتساق الداخلي (Internal Consistency Validity)

تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي من خلال حساب معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation Coefficient) بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وقد أظهرت النتائج وجود معاملات ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05)، مما يشير إلى اتساق الفقرات مع الأبعاد التي تقيسها.

يوضح الجدول (3-5) معاملات الارتباط بين فقرات محور تطبيق مبادئ الاستدامة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك بهدف التحقق من صدق الاتساق الداخلي لفقرات هذا المحور، وبيان مدى اتساق كل فقرة مع البعد الذي تقيسه ضمن أداة الدراسة.

جدول (3-5) معاملات ارتباط فقرات محور تطبيق مبادئ الاستدامة بالدرجة الكلية للمحور

| البعد | عدد الفقرات | نطاق معاملات الارتباط | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- |
| البعد البيئي | 5 | 0.62 – 0.81 | دالة عند 0.05 |
| البعد الاقتصادي | 4 | 0.58 – 0.84 | دالة عند 0.05 |
| البعد الاجتماعي | 4 | 0.60 – 0.79 | دالة عند 0.05 |

تشير نتائج جدول (3-5) إلى وجود معاملات ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا بين فقرات أبعاد تطبيق مبادئ الاستدامة والدرجة الكلية للمحور، وهو ما يعكس وجود مستوى جيد من الاتساق الداخلي بين الفقرات المكونة لكل بُعد. وتدل هذه النتائج على أن الفقرات ترتبط بصورة منسجمة مع البعد الذي تنتمي إليه، وتسهم في قياس مفهوم تطبيق الاستدامة بأبعاده البيئي والاقتصادي والاجتماعي بشكل متكامل. كما تعكس هذه القيم تمثيلًا مناسبًا للبناء المفاهيمي للمتغير، الأمر الذي يدعم صدق الاتساق الداخلي للأداة ويؤكد صلاحية فقرات هذا المحور للاستخدام في التحليل الإحصائي اللاحق.

يبين الجدول (3-6) معاملات الارتباط بين فقرات محور أداء المشاريع الإنشائية والدرجة الكلية للمحور، وذلك للتحقق من صدق الاتساق الداخلي لفقرات هذا المحور، ومدى إسهام كل فقرة في قياس البعد الذي تنتمي إليه ضمن متغير أداء المشاريع.

جدول (3-6) معاملات ارتباط فقرات محور أداء المشاريع الإنشائية بالدرجة الكلية للمحور

| البعد | عدد الفقرات | نطاق معاملات الارتباط | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- |
| التكلفة | 4 | 0.55 – 0.77 | دالة عند 0.05 |
| الجودة | 5 | 0.63 – 0.86 | دالة عند 0.05 |
| الالتزام بالجدول الزمني | 5 | 0.59 – 0.82 | دالة عند 0.05 |
| رضا العملاء | 5 | 0.61 – 0.88 | دالة عند 0.05 |

تُظهر نتائج جدول (3-6) وجود معاملات ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا بين فقرات أبعاد أداء المشاريع الإنشائية والدرجة الكلية للمحور، مما يدل على وجود درجة مرتفعة من الاتساق الداخلي بين الفقرات التي تقيس هذا المتغير. وتشير هذه النتائج إلى أن الفقرات المكونة لأبعاد الأداء – والمتمثلة في التكلفة والجودة والالتزام بالجدول الزمني ورضا العملاء – تعكس بصورة متجانسة مفهوم أداء المشاريع الإنشائية كما ورد في الإطار النظري للدراسة. وبذلك يمكن القول إن هذا المحور يتمتع بدرجة مناسبة من صدق الاتساق الداخلي، مما يعزز من موثوقية القياس ويؤكد ملاءمة الفقرات لتمثيل متغير أداء المشاريع.

يوضح الجدول (3-7) معاملات الارتباط بين فقرات محور البيئة الداعمة والدرجة الكلية للمحور، وذلك بهدف التحقق من مدى اتساق الفقرات داخليًا وقياسها بشكل دقيق لمفهوم البيئة الداعمة بوصفه أحد متغيرات الدراسة.

جدول (3-7) معاملات ارتباط فقرات محور البيئة الداعمة بالدرجة الكلية للمحور

| البعد | عدد الفقرات | نطاق معاملات الارتباط | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- |
| السياسات والتنظيمات | 3 | 0.57 – 0.79 | دالة عند 0.05 |
| الوعي والثقافة المؤسسية | 4 | 0.60 – 0.83 | دالة عند 0.05 |

تشير نتائج جدول (3-7) إلى وجود معاملات ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا بين فقرات محور البيئة الداعمة والدرجة الكلية للمحور، وهو ما يدل على وجود مستوى مقبول إلى جيد من الاتساق الداخلي بين الفقرات المكونة لهذا المتغير. وتعكس هذه النتائج أن الأبعاد المرتبطة بالبيئة الداعمة – مثل السياسات والتنظيمات والوعي والثقافة المؤسسية– تمثل بناءً مفاهيميًا مترابطًا يسهم في قياس هذا المتغير بصورة متكاملة. كما تشير النتائج إلى ملاءمة الفقرات لقياس مفهوم البيئة الداعمة، الأمر الذي يعزز من صدق البناء لهذا المحور ويؤكد إمكانية استخدامه في اختبار الدور الوسيط لهذا المتغير ضمن نموذج الدراسة.

ثانيًا: ثبات أداة الدراسة (Reliability)

يشير الثبات إلى درجة اتساق الأداة في قياس المتغيرات محل الدراسة، وقد تم التحقق من ثبات الاستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha)، لقياس الاتساق الداخلي بين فقرات كل محور من محاور الدراسة.

وتُعد قيمة ألفا مقبولة إذا تجاوزت (0.70)، وجيدة إذا تجاوزت (0.80)، وممتازة إذا تجاوزت (0.90).

يبين الجدول (3-8) معاملات الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا لأبعاد ومتغيرات الدراسة، وذلك للتحقق من مستوى الاتساق الداخلي لأداة الدراسة ومدى موثوقيتها في قياس متغيرات الدراسة المختلفة.

جدول (3-8) معامل كرونباخ ألفا لأبعاد ومتغيرات الدراسة

| المحور | عدد الفقرات | معامل كرونباخ ألفا |
| --- | --- | --- |
| البعد البيئي | 5 | 0.87 |
| البعد الاقتصادي | 4 | 0.89 |
| البعد الاجتماعي | 4 | 0.85 |
| محور تطبيق الاستدامة ككل | 13 | 0.92 |
| التكلفة | 4 | 0.84 |
| الجودة | 5 | 0.90 |
| الالتزام بالجدول الزمني | 5 | 0.88 |
| رضا العملاء | 5 | 0.91 |
| محور أداء المشاريع ككل | 19 | 0.94 |
| السياسات والتنظيمات | 3 | 0.82 |
| الوعي والثقافة | 4 | 0.86 |
| خصائص المشروع | 2 | 0.79 |
| محور البيئة الداعمة ككل | 9 | 0.88 |
| الاستبانة ككل | 41 | 0.95 |

تشير نتائج جدول (3-8) إلى أن معاملات الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا لأبعاد ومتغيرات الدراسة جاءت جميعها ضمن المستويات المقبولة إحصائيًا، وهو ما يعكس تمتع أداة الدراسة بدرجة عالية من الاتساق الداخلي. كما تدل هذه النتائج على تجانس الفقرات المكونة لكل محور في قياس المفاهيم النظرية التي تمثلها، سواء فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الاستدامة أو أداء المشاريع الإنشائية أو البيئة الداعمة. ويؤكد ارتفاع معامل الثبات الكلي للاستبانة أن الأداة تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية، الأمر الذي يعزز من صلاحيتها للاستخدام في جمع البيانات وتحليلها بما يخدم أهداف الدراسة.

بلغ معامل الثبات الكلي للاستبانة باستخدام معامل كرونباخ ألفا (0.95)، وهي قيمة مرتفعة تشير إلى تمتع الأداة بدرجة عالية من الاتساق الداخلي بين فقراتها، وهو ما يعكس موثوقية الأداة في قياس متغيرات الدراسة.

تعكس القيم المرتفعة لمعاملات الارتباط ومعاملات الثبات باستخدام كرونباخ ألفا درجة عالية من الاتساق الداخلي بين فقرات الاستبانة، وهو ما يشير إلى أن هذه الفقرات تقيس بصورة متسقة الأبعاد النظرية المرتبطة بمتغيرات الدراسة، والمتمثلة في تطبيق مبادئ الاستدامة وأداء المشاريع الإنشائية.

بناءً على نتائج التحليل، يمكن القول إن أداة الدراسة تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات، سواء من خلال تحكيم الخبراء، أو من خلال صدق الاتساق الداخلي، أو عبر معامل كرونباخ ألفا. وعليه، تُعد الاستبانة أداة قياس مناسبة وموثوقة لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.

ملخص الفصل

تناول هذا الفصل منهجية الدراسة وإجراءاتها، حيث تم توضيح منهج البحث المستخدم وتبرير اختياره بما يتلاءم مع طبيعة الدراسة وأهدافها. كما جرى تحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وبيان أسلوب اختيار العينة وحجمها، بما يحقق التمثيل الإحصائي المناسب لمجتمع البحث. وقد أسهمت هذه المنهجية في توفير إطار علمي منظم لجمع البيانات وتحليلها بصورة دقيقة وموثوقة، بما يدعم تحقيق أهداف الدراسة.

- الفصل الرابع

الفصل الرابع

نتائج الدراسة وتحليلها إحصائيًا

4-1 تمهيد

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج التحليل الإحصائي للدراسة وتفسيرها في ضوء أهدافها، والإجابة عن أسئلتها، واختبار فروضها المتعلقة بأثر ممارسات الاستدامة بأبعادها (البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية) في أداء المشاريع الإنشائية. وقد تم تنظيم محتوى الفصل بما ينسجم مع التسلسل المنهجي للدراسة، بما يضمن الربط المنطقي بين أسئلة الدراسة، وفروضها، والإجراءات الإحصائية المستخدمة.

ويبدأ الفصل بعرض الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة، بهدف وصف خصائص المشاركين والتحقق من ملاءمة العينة لتحقيق أهداف الدراسة. ثم يتم عرض الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمستوى تطبيق ممارسات الاستدامة ومستوى أداء المشاريع والبيئة الداعمة للاستدامة، من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

بعد ذلك، يعرض الفصل نتائج التحليلات الاستدلالية، وفي مقدمتها تحليل الانحدار المتعدد، لاختبار فروض الدراسة وقياس أثر أبعاد الاستدامة على أبعاد أداء المشاريع الإنشائية، والتي تشمل أداء التكلفة، وأداء الجودة، وأداء الوقت، ورضا العملاء، مع بيان مستوى الدلالة الإحصائية لكل فرضية وتحديد مدى قبولها أو رفضها في ضوء النتائج المتحصل عليها.

ويختتم الفصل بملخص لأبرز النتائج التي تم التوصل إليها، تمهيدًا لمناقشتها في الفصل الخامس وربطها بالدراسات السابقة والإطار النظري، واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات التي تسهم في تطوير ممارسات الاستدامة وتحسين أداء المشاريع الإنشائية.

جدول (4.1) معدل الاستجابة للاستبانة

| البيان | العدد | النسبة (%) |
| --- | --- | --- |
| عدد الاستبانات الموزعة | 320 | 100.0 |
| عدد الاستبانات المستردة | 300 | 93.75 |
| عدد الاستبانات غير الصالحة للتحليل | 15 | 5.00* |
| عدد الاستبانات الصالحة للتحليل | 285 | 95.00** |

يوضح جدول (4.1) إجراءات جمع بيانات الدراسة ومعدل الاستجابة للاستبانة، حيث تم توزيع (320) استبانة على أفراد مجتمع الدراسة، واستُرد منها (300) استبانة، بنسبة استجابة بلغت (93.75%)، وهي نسبة مرتفعة تعكس تعاون أفراد الدراسة وملاءمة إجراءات جمع البيانات. وبعد مراجعة الاستبانات المستردة والتأكد من اكتمالها وصلاحيتها للتحليل الإحصائي، تم استبعاد (15) استبانة لعدم اكتمال بياناتها أو لوجود استجابات غير صالحة للتحليل، ليصبح العدد النهائي للاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي (285) استبانة، وهو حجم العينة الذي اعتمدت عليه جميع التحليلات الإحصائية الواردة في هذا الفصل.

4-2 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

جدول (4.2) توزيع أفراد العينة وفقًا للمسمى الوظيفي

| المسمى الوظيفي | التكرار | النسبة المئوية (%) |
| --- | --- | --- |
| مختص جودة / استدامة | 30 | 10.5 |
| استشاري فني | 42 | 14.7 |
| مهندس (مدني / معماري) | 77 | 27.0 |
| مدير مشروع | 110 | 38.6 |
| أخرى | 26 | 9.1 |
| الإجمالي | 285 | 100.0 |

يوضح جدول (4.2) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمسمى الوظيفي، حيث بلغ إجمالي حجم العينة (285) مفردة. وتشير النتائج إلى أن فئة مديري المشروعات جاءت في المرتبة الأولى من حيث العدد، حيث بلغ عددهم (110) أفراد بنسبة (38.6%) من إجمالي أفراد العينة، يليهم المهندسون (مدني/معماري) بعدد (77) فردًا بنسبة (27.0%). كما بلغت نسبة الاستشاريين الفنيين (14.7%) بعدد (42) فردًا، في حين بلغت نسبة مختصي الجودة والاستدامة (10.5%) بعدد (30) فردًا، بينما جاءت الفئات الأخرى في المرتبة الأخيرة بنسبة (9.1%) بعدد (26) فردًا.

وتشير هذه النتائج إلى أن غالبية أفراد العينة يشغلون وظائف ذات ارتباط مباشر بإدارة وتنفيذ المشروعات الإنشائية، وخاصة مديري المشروعات والمهندسين، مما يعزز قدرة أفراد العينة على تقديم تقييمات واقعية حول ممارسات الاستدامة ومستوى أداء المشروعات. كما أن وجود نسبة مناسبة من مختصي الجودة والاستدامة والاستشاريين الفنيين يوفر تنوعًا وظيفيًا يسمح بتعدد وجهات النظر حول موضوع الدراسة.

شكل (4.1)

جدول (4.3)توزيع أفراد العينة وفقًا لسنوات الخبرة

| سنوات الخبرة | التكرار | النسبة المئوية (%) |
| --- | --- | --- |
| أقل من 5 سنوات | 62 | 21.8 |
| من 5 إلى أقل من 10 سنوات | 69 | 24.2 |
| من 10 إلى أقل من 15 سنة | 75 | 26.3 |
| 15 سنة فأكثر | 79 | 27.7 |
| الإجمالي | 285 | 100.0 |

يبين جدول (4.3) توزيع أفراد العينة وفقًا لسنوات الخبرة العملية، حيث يتضح أن الفئة الأكثر تمثيلًا هي فئة ذوي الخبرة 15 سنة فأكثر بعدد (79) فردًا بنسبة (27.7%)، يليها أفراد الخبرة من (10 إلى أقل من 15 سنة) بعدد (75) فردًا بنسبة (26.3%). بينما بلغت نسبة الأفراد الذين تتراوح خبرتهم بين (5 إلى أقل من 10 سنوات) (24.2%) بعدد (69) فردًا، في حين جاءت الفئة الأقل من 5 سنوات بنسبة (21.8%) بعدد (62) فردًا.

وتوضح هذه النتائج أن غالبية أفراد العينة يمتلكون خبرات مهنية متوسطة إلى مرتفعة، حيث يمثل أصحاب الخبرة التي تزيد عن عشر سنوات ما يقارب نصف أفراد العينة، وهو ما يشير إلى أن المشاركين لديهم خبرة كافية تمكنهم من تقييم تطبيقات الاستدامة وأثرها على أداء المشروعات بدرجة عالية من الإدراك والموضوعية.

شكل(4.2)

جدول (4.4) توزيع أفراد العينة وفقًا لنوع الشركة

| نوع الشركة | التكرار | النسبة المئوية (%) |
| --- | --- | --- |
| حكومية | 57 | 20.0 |
| خاصة | 108 | 37.9 |
| مختلطة (حكومي – خاص) | 120 | 42.1 |
| الإجمالي | 285 | 100.0 |

يوضح جدول (4.4) توزيع أفراد العينة حسب نوع الشركة التي يعملون بها، حيث جاءت الشركات المختلطة (حكومي–خاص) في المرتبة الأولى بعدد (120) فردًا بنسبة (42.1%)، تليها الشركات الخاصة بعدد (108) أفراد بنسبة (37.9%)، بينما جاءت الشركات الحكومية في المرتبة الأخيرة بعدد (57) فردًا بنسبة (20.0%).

وتشير هذه النتائج إلى أن معظم أفراد العينة يعملون في بيئات تنظيمية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص أو ضمن شركات خاصة، وهو ما يعكس طبيعة قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما يوفر هذا التنوع إمكانية تقييم تأثير اختلاف البيئة التنظيمية والمؤسسية على تطبيق ممارسات الاستدامة.

شكل (4.3)

جدول (4.5)توزيع أفراد العينة وفقًا لحجم المشروع

| حجم المشروع | التكرار | النسبة المئوية (%) |
| --- | --- | --- |
| صغيرة | 44 | 15.4 |
| متوسطة | 119 | 41.8 |
| كبيرة | 122 | 42.8 |
| الإجمالي | 285 | 100.0 |

يشير جدول (4.5) إلى توزيع أفراد العينة وفقًا لحجم المشروعات التي يعملون بها، حيث جاءت المشروعات الكبيرة في المرتبة الأولى بعدد (122) فردًا بنسبة (42.8%)، تليها المشروعات المتوسطة بعدد (119) فردًا بنسبة (41.8%)، بينما جاءت المشروعات الصغيرة في المرتبة الأخيرة بعدد (44) فردًا بنسبة (15.4%).

وتوضح هذه النتائج أن غالبية أفراد العينة لديهم خبرة في التعامل مع مشروعات متوسطة وكبيرة الحجم، وهو ما يتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة الذي يرتبط بتطبيق ممارسات الاستدامة في المشروعات الإنشائية، حيث تظهر أهمية هذه الممارسات بشكل أكبر في المشروعات ذات الحجم الكبير بسبب تعدد مراحل التنفيذ وارتفاع حجم الموارد المستخدمة.

شكل (4.4)

جدول (4.6) توزيع أفراد العينة وفقًا لنوع المشروع

| نوع المشروع | التكرار | النسبة المئوية (%) |
| --- | --- | --- |
| مشاريع تجارية | 62 | 21.8 |
| مشاريع صناعية | 30 | 10.5 |
| مشاريع سكنية | 60 | 21.1 |
| مشاريع بنية تحتية | 98 | 34.4 |
| أخرى | 35 | 12.3 |
| الإجمالي | 285 | 100.0 |

يبين جدول (4.6) توزيع أفراد العينة حسب نوع المشروعات التي يعملون بها، حيث جاءت مشروعات البنية التحتية في المرتبة الأولى بعدد (98) فردًا بنسبة (34.4%)، يليها قطاع المشروعات التجارية بعدد (62) فردًا بنسبة (21.8%)، ثم المشروعات السكنية بعدد (60) فردًا بنسبة (21.1%). بينما جاءت المشروعات الأخرى بنسبة (12.3%)، والمشروعات الصناعية بنسبة (10.5%).

وتشير هذه النتائج إلى تنوع طبيعة المشروعات التي تمثلها العينة، مع زيادة تمثيل مشروعات البنية التحتية، وهي من أكثر أنواع المشروعات ارتباطًا بتطبيق معايير الاستدامة نظرًا لحجم تأثيرها البيئي والاجتماعي والاقتصادي. كما يعكس هذا التنوع قدرة العينة على تقديم تقييم شامل لممارسات الاستدامة عبر أنواع مختلفة من المشروعات الإنشائية.

شكل(4.5)

جدول (4.7) توزيع أفراد العينة وفقًا للمشاركة السابقة في المشاريع المستدامة

| الاستجابة | التكرار | النسبة المئوية (%) |
| --- | --- | --- |
| لا | 92 | 32.3 |
| نعم | 193 | 67.7 |
| الإجمالي | 285 | 100.0 |

يوضح جدول (4.7) توزيع أفراد العينة وفقًا لخبرتهم السابقة في المشاركة بالمشروعات المستدامة، حيث أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة سبق لهم المشاركة في مشروعات مستدامة، إذ بلغ عددهم (193) فردًا بنسبة (67.7%)، بينما بلغ عدد الذين لم يسبق لهم المشاركة (92) فردًا بنسبة (32.3%).

وتشير هذه النتيجة إلى ارتفاع مستوى تعرض أفراد العينة لممارسات الاستدامة في المجال الإنشائي، مما يزيد من قدرتهم على فهم أبعاد الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقييم أثرها على أداء المشروعات. كما يعكس ارتفاع نسبة المشاركين ذوي الخبرة السابقة في المشروعات المستدامة ملاءمة أفراد العينة لتحقيق أهداف الدراسة.

شكل (4.6)

4-3 الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة

قبل عرض نتائج الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة، تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لتفسير المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد العينة. ولغرض توحيد تفسير النتائج، تم تقسيم مدى المقياس (1–5) إلى خمس فئات متساوية، بحيث يمكن الحكم على مستوى تحقق كل عبارة أو بُعد وفقًا للحدود الموضحة في الجدول (4.8).

جدول (4.8) مستويات تفسير المتوسطات الحسابية وفق مقياس ليكرت الخماسي

| المتوسط الحسابي | مستوى التحقق |
| --- | --- |
| من 1.00 إلى أقل من 1.80 | منخفض جدًا |
| من 1.80 إلى أقل من 2.60 | منخفض |
| من 2.60 إلى أقل من 3.40 | متوسط |
| من 3.40 إلى أقل من 4.20 | مرتفع |
| من 4.20 إلى 5.00 | مرتفع جدًا |

استنادًا إلى التصنيف السابق، تم تفسير المتوسطات الحسابية لجميع متغيرات الدراسة وأبعادها، حيث اعتمدت هذه الحدود في تحديد مستوى التحقق لكل عبارة ولكل بُعد، بما يضمن موضوعية تفسير النتائج واتساقها مع المنهجية الإحصائية المتبعة في الدراسة.

جدول (4.9)الإحصاءات الوصفية لعبارات الاستدامة البيئية

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تحرص الشركة على ترشيد استهلاك الطاقة في المشاريع الإنشائية من خلال استخدام تقنيات أو أنظمة موفرة للطاقة. | 3.6456 | 1.0569 | 3 | متوسط |
| يتم تطبيق ممارسات فعّالة لإدارة النفايات الإنشائية، بما في ذلك الفرز وإعادة الاستخدام أو التدوير. | 3.5860 | 1.0125 | 4 | متوسط |
| تأخذ المشاريع الإنشائية في الاعتبار تقليل الانبعاثات البيئية الناتجة عن عمليات البناء. | 3.5053 | 1.1153 | 5 | متوسط |
| تعتمد الشركة، عند الإمكان، على استخدام مواد صديقة للبيئة أو منخفضة التأثير البيئي. | 3.6140 | 1.0304 | 3 | متوسط |
| يتم الالتزام باللوائح والاشتراطات البيئية المعتمدة من الجهات المختصة. | 3.7825 | 1.0389 | 1 | مرتفع |

تكشف نتائج جدول (4.9) عن نمط مهم في تطبيق الاستدامة البيئية داخل المشاريع الإنشائية؛ إذ يبدو أن الممارسات البيئية المرتبطة بالامتثال المباشر للمتطلبات التنظيمية أكثر رسوخًا من الممارسات التي تتطلب تحولًا تقنيًا أو تشغيليًا أعمق. فقد حصل الالتزام باللوائح والاشتراطات البيئية على أعلى متوسط حسابي بلغ (3.7825)، وبمستوى تحقق مرتفع، في حين جاءت بقية الممارسات عند مستويات متوسطة، بما في ذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وإدارة النفايات، واستخدام المواد منخفضة التأثير البيئي، والحد من الانبعاثات.

ويشير هذا التباين إلى أن الاستدامة البيئية في المشاريع محل الدراسة تتخذ، بدرجة أكبر، طابعًا امتثاليًا وتنظيميًا، إذ تمثل اللوائح والاشتراطات البيئية إطارًا إلزاميًا يتعين على الشركات مراعاته أثناء تنفيذ المشاريع. أما الممارسات الأخرى فتتطلب في الغالب قرارات استثمارية وتغييرات في أساليب التنفيذ وتوافر تقنيات وخبرات متخصصة، ولذلك قد يكون تبنيها أكثر تفاوتًا بين الشركات والمشاريع.

وتبرز أهمية هذه النتيجة عند النظر إلى العبارة الخاصة بتقليل الانبعاثات البيئية، التي سجلت أدنى متوسط حسابي (3.5053) وأعلى تشتت نسبيًا بين استجابات أفراد العينة (SD = 1.1153). ولا يعني ذلك غياب الاهتمام بالحد من الانبعاثات، وإنما يشير إلى أن هذا النوع من الممارسات قد يكون أكثر ارتباطًا بمدى توافر المعدات والتقنيات منخفضة الانبعاثات، وطبيعة المشروع، وإمكانات الشركة الفنية والمالية. كما أن اختلاف خصائص المشاريع الإنشائية قد يفسر التباين في مدى إمكانية تطبيق إجراءات موحدة للحد من الانبعاثات.

وفي المقابل، فإن المتوسطات المتقاربة نسبيًا لممارسات ترشيد الطاقة وإدارة النفايات واستخدام المواد الصديقة للبيئة تشير إلى أن هذه الممارسات أصبحت حاضرة في الوعي المؤسسي، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى التطبيق المرتفع الذي حققه الالتزام بالاشتراطات البيئية. ومن ثم، فإن النتيجة الأساسية لهذا البعد تتمثل في وجود فجوة بين الاعتراف بأهمية الاستدامة البيئية والانتقال إلى تطبيقات بيئية أكثر تقدمًا وابتكارًا. ويشير ذلك إلى أن تطوير الأداء البيئي في قطاع الإنشاءات يتطلب الانتقال من مجرد الامتثال للأنظمة إلى دمج الاعتبارات البيئية في قرارات التصميم والتنفيذ واختيار المواد والتقنيات المستخدمة في المشروع.

جدول (4.10)الإحصاءات الوصفية لعبارات الاستدامة الاقتصادية

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تسهم ممارسات الاستدامة المطبقة في المشاريع في تقليل الهدر في المواد والموارد. | 3.8596 | 0.9390 | 2 | مرتفع |
| تحرص الشركة على تحقيق كفاءة عالية في استخدام الموارد بما ينعكس على خفض التكاليف. | 3.8035 | 0.9804 | 3 | مرتفع |
| يتم دمج اعتبارات الاستدامة ضمن التخطيط المالي للمشاريع منذ المراحل الأولى. | 3.7088 | 0.9510 | 4 | مرتفع |
| تساعد ممارسات الاستدامة على تحسين العوائد الاقتصادية للمشاريع على المدى الطويل. | 3.9965 | 0.9401 | 1 | مرتفع |
| تعتمد الشركة أساليب تنفيذ مستدامة تسهم في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة. | 3.7088 | 0.9510 | 4 | مرتفع |

توضح نتائج جدول (4.10) أن البعد الاقتصادي يمثل أحد أكثر أبعاد الاستدامة حضورًا في الممارسة الفعلية داخل المشاريع الإنشائية، حيث جاءت جميع العبارات عند مستوى تحقق مرتفع. وتكتسب هذه النتيجة دلالة خاصة في ضوء طبيعة القطاع، إذ ترتبط المشاريع الإنشائية عادةً بميزانيات كبيرة، واستهلاك كثيف للمواد والموارد، وتعدد الأطراف المتعاقدة، الأمر الذي يجعل القرارات المتعلقة بالكفاءة الاقتصادية جزءًا من الإدارة اليومية للمشروع وليس مجرد هدف استراتيجي طويل الأجل.

وقد سجلت العبارة المتعلقة بتحسين العوائد الاقتصادية للمشروعات على المدى الطويل أعلى متوسط حسابي (3.9965). وتوحي هذه النتيجة بأن أفراد العينة لا ينظرون إلى الاستدامة الاقتصادية باعتبارها مجرد وسيلة لخفض النفقات الحالية، بل يدركون ارتباطها بالقيمة الاقتصادية المستمرة للمشروع. ويشمل ذلك، وفقًا لمضمون عبارات البعد، تقليل الهدر، وتحسين استخدام الموارد، وتحقيق كفاءة أعلى في التشغيل والصيانة، وهي ممارسات يمكن أن ترفع القيمة الاقتصادية للمشروع عبر دورة حياته.

كما أن ارتفاع متوسط العبارة الخاصة بتقليل الهدر في المواد والموارد (3.8596) يؤكد أن الجانب الاقتصادي للاستدامة يرتبط بصورة مباشرة بالعمليات التنفيذية اليومية. فالهدر في قطاع الإنشاءات لا يمثل خسارة مادية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الحاجة إلى التوريد، وتعطيل سير العمل، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين وإعادة التنفيذ. ولذلك، فإن تحسين كفاءة استخدام الموارد يمكن أن يحقق في الوقت نفسه مكاسب اقتصادية وتشغيلية.

أما حصول دمج اعتبارات الاستدامة في التخطيط المالي، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، على أدنى متوسطين متساويين (3.7088)، فيشير إلى أن الاستدامة الاقتصادية قد تكون أكثر وضوحًا في قرارات استخدام الموارد أثناء التنفيذ منها في التخطيط المالي طويل الأجل أو في تقييم دورة حياة المشروع. وقد يعكس ذلك تركيز إدارة المشاريع على التكاليف المباشرة والنتائج التشغيلية الحالية، بينما تتطلب المنافع المرتبطة بالتشغيل والصيانة منظورًا زمنيًا أطول وتنسيقًا أكبر بين مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل.

وبناءً عليه، تشير النتائج إلى أن البعد الاقتصادي يمثل المجال الأكثر قابلية للترجمة إلى قرارات إدارية ملموسة داخل المشروع، إلا أن تعظيم أثره يتطلب توسيع مفهوم الكفاءة الاقتصادية من مجرد خفض الهدر والتكاليف المباشرة إلى التخطيط المبكر لتكاليف دورة حياة المشروع، بحيث تصبح الاستدامة جزءًا من القرار المالي منذ مرحلة التخطيط والتصميم، وليس فقط أداة لتحسين الأداء أثناء التنفيذ.

جدول (4.11)الإحصاءات الوصفية لعبارات الاستدامة الاجتماعية

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| توفر الشركة بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في المشاريع الإنشائية. | 3.7368 | 0.9555 | 3 | مرتفع |
| تحرص إدارة المشروع على الالتزام بمعايير السلامة المهنية وحماية العاملين. | 3.9649 | 0.8042 | 1 | مرتفع |
| تهتم الشركة براحة العاملين وتعزيز رضاهم الوظيفي أثناء تنفيذ المشاريع. | 3.6737 | 0.9580 | 4 | مرتفع |
| تراعي المشاريع الإنشائية الجوانب الاجتماعية للمجتمع المحلي المحيط بالمشروع. | 3.7088 | 0.9510 | 3 | مرتفع |
| تلتزم الشركة بمبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع العاملين وأصحاب المصلحة. | 3.6842 | 1.0575 | 4 | مرتفع |

تظهر نتائج جدول (4.11) أن الاستدامة الاجتماعية تحظى بمستوى مرتفع من التطبيق، إلا أن توزيع المتوسطات يكشف عن أولوية واضحة للجوانب المرتبطة بحماية العاملين وإدارة المخاطر المهنية مقارنة بالجوانب المرتبطة بالرفاه الوظيفي والعلاقات الأوسع مع أصحاب المصلحة. ويبدو هذا النمط متسقًا مع طبيعة بيئة العمل الإنشائية التي تتسم بارتفاع المخاطر المهنية وتعدد مواقع العمل وتنوع المهن والعمالة المشاركة في المشروع.

وقد جاءت الالتزام بمعايير السلامة المهنية وحماية العاملين في المرتبة الأولى بمتوسط (3.9649)، وبأقل انحراف معياري بين عبارات البعد (0.8042)، وهو ما يشير إلى درجة أكبر من الاتفاق بين أفراد العينة بشأن حضور هذا النوع من الممارسات. ويمكن فهم ذلك في ضوء أن السلامة المهنية تمثل عنصرًا حاسمًا لاستمرارية العمل، كما أن الإخفاق فيها قد يؤدي إلى إصابات وحوادث وتعطيل للمشروع وتكاليف مباشرة وغير مباشرة. لذلك، فإن السلامة لا تظهر هنا بوصفها جانبًا اجتماعيًا فقط، بل بوصفها أيضًا مكونًا من مكونات إدارة المخاطر التشغيلية.

في المقابل، جاءت العبارة المتعلقة براحة العاملين وتعزيز رضاهم الوظيفي بمتوسط (3.6737)، وهي الأدنى بين عبارات البعد وفقًا للقيم المعروضة. ويشير ذلك إلى احتمال وجود تفاوت بين تبني الإجراءات الضرورية لحماية العاملين وبين تطوير سياسات أوسع تستهدف رفاههم وتحسين تجربتهم المهنية. فبيئة المشاريع الإنشائية غالبًا ما تفرض ضغوطًا مرتبطة بالوقت، والعمل الميداني، وتغير ظروف التنفيذ، مما قد يجعل الاهتمام الإداري يتركز على إنجاز الأعمال والامتثال لمتطلبات السلامة أكثر من تركيزه على برامج الرفاه والتحفيز.

كما أن التزام الشركة بمبادئ العدالة والمساواة سجل متوسطًا قدره (3.6842) مع أعلى انحراف معياري نسبيًا (1.0575)، وهو ما قد يعكس اختلافًا أكبر في إدراك المشاركين لهذه الممارسات بين الشركات أو المشاريع المختلفة. وقد يرتبط هذا التباين بتنوع القوى العاملة، وتعدد مستويات التعاقد، واختلاف نظم إدارة الموارد البشرية بين المؤسسات.

وتشير النتائج، في مجملها، إلى أن الاستدامة الاجتماعية في المشاريع الإنشائية تقوم بصورة أساسية على إدارة السلامة وحماية العاملين، بينما لا تزال هناك مساحة لتوسيعها لتشمل بصورة أكثر انتظامًا رضا العاملين، والعدالة التنظيمية، والاهتمام بالمجتمع المحلي وأصحاب المصلحة. ومن ثم، فإن تطوير هذا البعد لا يتطلب فقط الحفاظ على مستوى السلامة المهنية، بل الانتقال إلى تصور أكثر شمولًا للاستدامة الاجتماعية يربط بين سلامة العاملين، ورفاههم، وعدالة التعامل معهم، وتأثير المشروع في محيطه الاجتماعي.

4-4 الاحصائات الوصفية لأداء المشروع

جدول (4.12) الإحصاءات الوصفية لعبارات أداء التكلفة

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| يتم تنفيذ المشاريع الإنشائية ضمن الميزانية المعتمدة دون تجاوزات مالية كبيرة. | 3.5509 | 0.9164 | 4 | متوسط |
| تحرص إدارة المشروع على مراقبة التكاليف بشكل مستمر طوال مراحل التنفيذ. | 3.8175 | 0.8731 | 1 | مرتفع |
| يتم التعامل بفاعلية مع التغيرات في نطاق العمل بما يقلل من أثرها على تكلفة المشروع. | 3.6246 | 0.8325 | 3 | متوسط |
| تسهم الإجراءات الإدارية المتبعة في الحد من الهدر المالي أثناء تنفيذ المشروع. | 3.8035 | 0.8901 | 2 | مرتفع |
| تتوافق التكاليف الفعلية للمشروع مع التكاليف المخططة بدرجة عالية. | 3.6105 | 0.9453 | 3 | متوسط |

تكشف نتائج جدول (4.12) عن وجود فجوة نسبية بين قدرة إدارة المشروع على مراقبة التكلفة وبين قدرتها على ضمان التطابق الكامل بين التكلفة المخططة والتكلفة الفعلية. فقد حصلت عبارة «تحرص إدارة المشروع على مراقبة التكاليف بشكل مستمر طوال مراحل التنفيذ» على أعلى متوسط حسابي بلغ (3.8175)، وهو مستوى مرتفع، بما يشير إلى أن الرقابة على الإنفاق تمثل ممارسة إدارية راسخة نسبيًا داخل المشاريع محل الدراسة. ويبدو أن المتابعة المستمرة للتكاليف تُستخدم كأداة للكشف المبكر عن الانحرافات المالية، خاصة في ظل تعدد بنود الإنفاق وتداخل المراحل التنفيذية للمشروع.

كما جاء الحد من الهدر المالي في المرتبة الثانية بمتوسط (3.8035)، الأمر الذي يشير إلى أن إدارة التكلفة لا تقتصر على متابعة الإنفاق، بل تمتد إلى محاولة تقليل الفاقد المالي الناتج عن سوء استخدام الموارد أو ضعف الإجراءات الإدارية. وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في المشاريع الإنشائية، حيث يمكن أن يؤدي الهدر في المواد والعمالة والوقت إلى آثار تراكمية على التكلفة الإجمالية للمشروع.

في المقابل، جاءت العبارات المرتبطة بتحقيق النتائج المالية النهائية، سواء من حيث تنفيذ المشروع ضمن الميزانية المعتمدة أو توافق التكلفة الفعلية مع التكلفة المخططة، عند مستويات متوسطة، بمتوسطين بلغَا (3.5509) و(3.6105) على التوالي. ويشير هذا النمط إلى أن وجود أنظمة رقابة مالية جيدة لا يؤدي بالضرورة إلى منع جميع الانحرافات في التكلفة، إذ تظل النتيجة النهائية للموازنة متأثرة بعوامل يصعب التحكم فيها بالكامل، مثل تغيرات نطاق العمل، والتعديلات التصميمية، وتقلب أسعار المواد، وتأخر التوريد، وتغير الظروف الاقتصادية أثناء فترة التنفيذ.

وتشير النتيجة الخاصة بالتعامل مع تغيرات نطاق العمل، التي سجلت متوسطًا قدره (3.6246)، إلى أن إدارة التغيير تمثل نقطة مهمة في تفسير أداء التكلفة. فالتغير في نطاق المشروع لا يرفع التكلفة بالضرورة بسبب قيمة التغيير وحدها، بل قد يؤدي أيضًا إلى إعادة ترتيب الأعمال، وإعادة الشراء، وإعادة التنفيذ، وتمديد مدة المشروع. ومن ثم، فإن تحسين أداء التكلفة يتطلب الانتقال من الرقابة اللاحقة على الإنفاق إلى إدارة استباقية لمصادر الانحراف، من خلال تحسين تقدير التكاليف، وتطوير آليات إدارة التغيير والمخاطر، وربط القرارات الفنية بآثارها المالية قبل تنفيذها.

جدول (4.13) الإحصاءات الوصفية لعبارات أداء الجودة

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة. | 3.8211 | 0.8597 | 2 | مرتفع |
| تلتزم الشركة بتطبيق أنظمة جودة واضحة خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع. | 3.8000 | 0.7636 | 2 | مرتفع |
| يتم فحص الأعمال المنفذة بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الجودة. | 3.7474 | 0.8595 | 3 | مرتفع |
| تسهم إجراءات الرقابة على الجودة في تقليل العيوب وإعادة العمل. | 3.8456 | 0.8984 | 1 | مرتفع |
| يحقق المشروع المستوى المطلوب من الجودة المتفق عليها مع الجهة المالكة. | 3.7123 | 0.8929 | 3 | مرتفع |

تظهر نتائج جدول (4.13) نمطًا متماسكًا نسبيًا في أداء الجودة، إذ جاءت جميع العبارات ضمن المستوى المرتفع، مع تقارب واضح في المتوسطات الحسابية التي تراوحت بين (3.7123) و(3.8456). ويشير هذا التقارب إلى أن الجودة في المشاريع محل الدراسة لا تعتمد على إجراء منفرد، بل ترتبط بمجموعة مترابطة من الممارسات تشمل الالتزام بالمواصفات، وتطبيق أنظمة الجودة، والفحص الدوري، والرقابة على التنفيذ.

وقد حققت العبارة المتعلقة بمساهمة إجراءات الرقابة على الجودة في تقليل العيوب وإعادة العمل أعلى متوسط حسابي (3.8456). وتكشف هذه النتيجة أن القيمة العملية لأنظمة الجودة تظهر بصورة واضحة في قدرتها على منع تكرار الأخطاء وتقليل الحاجة إلى إعادة تنفيذ الأعمال. وهذا أمر ذو أهمية خاصة في المشاريع الإنشائية، لأن اكتشاف العيب في مرحلة مبكرة يكون عادةً أقل تكلفة وأقل تأثيرًا على البرنامج الزمني من اكتشافه بعد اكتمال مرحلة تنفيذية أو انتقال العمل إلى مراحل لاحقة.

كما جاءت مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة بمتوسط مرتفع بلغ (3.8211)، وهو ما يدل على أن الجودة الفنية تمثل محورًا أساسيًا في تقييم أداء المشروع. إلا أن تحقيق الجودة لا يعتمد على المواصفات وحدها، وهو ما تؤكده المتوسطات المرتفعة الخاصة بتطبيق أنظمة الجودة والفحص الدوري. فوجود المواصفات يحدد معيار القبول، بينما توفر إجراءات الفحص والرقابة الآليات اللازمة للتحقق من الالتزام بهذا المعيار أثناء التنفيذ.

أما العبارة الخاصة بتحقيق المستوى المطلوب من الجودة المتفق عليه مع الجهة المالكة فقد سجلت أدنى متوسط حسابي (3.7123)، رغم بقائها ضمن المستوى المرتفع. وقد يعكس ذلك أن الجودة الفنية المطابقة للمواصفات لا تتطابق دائمًا بصورة كاملة مع الجودة المدركة من جانب المالك. فالتوقعات قد تتغير أثناء تنفيذ المشروع، وقد تظهر اختلافات في تفسير المتطلبات أو في تقدير مدى تحقيقها، مما يجعل إدارة توقعات المالك والتواصل معه جزءًا مهمًا من إدارة الجودة، إلى جانب الجوانب الفنية والرقابية.

وبذلك تشير النتائج إلى أن أداء الجودة يتمتع بقاعدة تشغيلية قوية، إلا أن تعزيز مستواه يتطلب الجمع بين الرقابة الفنية الداخلية وبين إدارة توقعات أصحاب المصلحة، بما يضمن أن تكون الجودة المنفذة والجودة المتوقعة متوافقتين بصورة أكبر.

جدول (4.14) الإحصاءات الوصفية لعبارات أداء الوقت

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| يتم إنجاز المشاريع الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المخطط له. | 3.6140 | 0.8872 | 4 | متوسط |
| تتم متابعة تقدم الأعمال بانتظام للحد من التأخيرات المحتملة. | 3.7053 | 0.8206 | 3 | مرتفع |
| يتم التعامل بمرونة وكفاءة مع العوامل التي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروع. | 3.6877 | 0.9772 | 4 | مرتفع |
| تسهم إجراءات التخطيط والجدولة في تحسين الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم. | 3.8877 | 0.9162 | 1 | مرتفع |
| يتم تسليم المشاريع الإنشائية في الوقت المتفق عليه مع الجهات المعنية. | 3.5404 | 0.9509 | 5 | متوسط |

توضح نتائج جدول (4.14) أن أداء الوقت يتسم بوجود فرق بين جودة التخطيط والمتابعة من جهة، والقدرة على تحقيق موعد التسليم النهائي من جهة أخرى. فقد جاءت إجراءات التخطيط والجدولة في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ (3.8877)، وهو مستوى مرتفع، مما يدل على أن المؤسسات تولي اهتمامًا واضحًا بإعداد البرامج الزمنية وتنظيم الأنشطة التنفيذية.

كما حصلت متابعة تقدم الأعمال على متوسط مرتفع بلغ (3.7053)، وهو ما يشير إلى وجود آليات متابعة تساعد على رصد الانحرافات الزمنية أثناء التنفيذ. غير أن ارتفاع مستوى التخطيط والمتابعة لا يقابله بالضرورة التزام كامل بموعد التسليم، إذ حصلت عبارة «يتم تسليم المشاريع الإنشائية في الوقت المتفق عليه مع الجهات المعنية» على أدنى متوسط حسابي (3.5404)، وبمستوى تحقق متوسط.

ويكشف هذا التباين عن أن التحدي الزمني في المشاريع الإنشائية لا يكمن بالضرورة في غياب التخطيط، بل في تحويل الخطة الزمنية إلى إنجاز فعلي في بيئة تتغير أثناء التنفيذ. فقد تؤدي التعديلات التصميمية، وتأخر الاعتمادات، ومشكلات التوريد، ونقص العمالة، والتغيرات في نطاق العمل إلى إحداث تأثيرات متراكمة على موعد التسليم النهائي، حتى عندما تكون عملية التخطيط والمتابعة قائمة.

كما أن العبارة المتعلقة بالتعامل مع العوامل المؤدية إلى التأخير سجلت متوسطًا قدره (3.6877)، مع انحراف معياري مرتفع نسبيًا (0.9772)، وهو ما قد يشير إلى اختلاف أكبر في قدرة المشاريع أو الشركات على الاستجابة للمخاطر الزمنية. ويعكس ذلك تفاوتًا محتملًا في نضج ممارسات إدارة المخاطر، وسرعة اتخاذ القرار، ومرونة تخصيص الموارد عند ظهور مشكلات غير متوقعة.

وعليه، فإن تحسين أداء الوقت لا يتطلب فقط إعداد جدول زمني جيد، بل يحتاج إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بمصادر التأخير، وإدارة المخاطر، والتعامل السريع مع التغييرات، وضمان توافر الموارد والاعتمادات في الوقت المناسب. وتوضح النتائج أن كفاءة التخطيط تمثل شرطًا ضروريًا، لكنها لا تكفي وحدها لضمان التسليم في الموعد المتفق عليه.

جدول (4.15) الإحصاءات الوصفية لعبارات رضا العملاء

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| يُبدي العملاء رضاهم عن مستوى الأداء العام للمشاريع المنفذة. | 3.6842 | 0.8383 | 3 | مرتفع |
| يحقق المشروع متطلبات وتوقعات العميل من حيث الجودة والتكلفة والمدة الزمنية. | 3.6702 | 0.8371 | 3 | مرتفع |
| يتم التواصل بفاعلية مع العميل أثناء تنفيذ المشروع لمعالجة الملاحظات والمقترحات. | 3.6667 | 0.8667 | 4 | مرتفع |
| تحرص الشركة على الاستجابة السريعة لملاحظات وشكاوى العملاء أثناء التنفيذ. | 3.7298 | 0.9120 | 2 | مرتفع |
| يعكس رضا العملاء نجاح المشروع في تحقيق أهدافه الأساسية. | 3.8667 | 0.9249 | 1 | مرتفع |

تعكس نتائج جدول (4.15) مستوى مرتفعًا من رضا العملاء، إلا أن ترتيب العبارات يوضح أن رضا العميل يرتبط بصورة أكبر بتقييم النجاح العام للمشروع وباستجابة الشركة لملاحظاته، بينما تبدو بعض عناصر العلاقة اليومية مع العميل أقل قوة نسبيًا. فقد جاءت العبارة التي تربط رضا العملاء بنجاح المشروع في المرتبة الأولى بمتوسط (3.8667)، مما يعكس إدراكًا واضحًا للعلاقة بين تقييم العميل النهائي وبين مدى تحقيق المشروع لأهدافه الأساسية.

كما سجلت سرعة الاستجابة لملاحظات وشكاوى العملاء متوسطًا مرتفعًا بلغ (3.7298)، وهو ما يؤكد أن التعامل مع المشكلات أثناء التنفيذ يمثل عنصرًا مهمًا في الحفاظ على رضا العميل. وفي المشاريع الإنشائية، لا يتحدد رضا العميل فقط بالنتيجة النهائية، بل يتأثر أيضًا بكيفية إدارة المشكلات والملاحظات خلال فترة التنفيذ، وبمدى شعور العميل بأن ملاحظاته تؤخذ بجدية ويتم التعامل معها في الوقت المناسب.

في المقابل، جاءت فعالية التواصل مع العميل أثناء تنفيذ المشروع في المرتبة الأخيرة بمتوسط (3.6667)، مع بقاء مستوى التحقق مرتفعًا. وقد يشير ذلك إلى أن وجود قنوات اتصال لا يعني بالضرورة أن الاتصال يتم دائمًا بالسرعة أو الوضوح أو الانتظام المطلوب. فالمشاريع الإنشائية تتضمن عادةً شبكة معقدة من الأطراف، تشمل المالك والمقاول والاستشاري والموردين والجهات التنظيمية، وقد يؤدي تعدد مستويات الاتصال إلى تأخر انتقال المعلومات أو اختلاف تفسيرها.

كما جاء تحقيق متطلبات وتوقعات العميل من حيث الجودة والتكلفة والمدة بمتوسط (3.6702)، وهو متوسط قريب من متوسط التواصل الفعال. ويشير ذلك إلى أن رضا العميل يتشكل من تفاعل عدة عناصر، وليس من عامل منفرد؛ فحتى مع تحقيق مستوى جيد من الجودة، قد تتأثر درجة الرضا إذا حدث تجاوز في التكلفة أو تأخير في التسليم، والعكس صحيح.

وبناءً عليه، تشير النتائج إلى أن رضا العملاء في المشاريع محل الدراسة يتأثر بدرجة كبيرة بقدرة الشركة على إدارة العلاقة مع العميل طوال دورة التنفيذ، وليس فقط بتقييم المخرجات النهائية. ومن ثم، فإن تحسين هذا البعد يتطلب تطوير التواصل المنتظم، وإدارة توقعات العملاء منذ المراحل الأولى، وتوفير آليات واضحة وسريعة لمعالجة الملاحظات والشكاوى، بما يعزز الثقة ويقلل الفجوة بين ما يتوقعه العميل وما يتم إنجازه فعليًا.

جدول (4.16) الإحصاءات الوصفية لعبارات البيئة الداعمة للاستدامة (الدعم المؤسسي والتنظيمي)

| العبارة | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الترتيب | مستوى التحقق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| توجد سياسات وتشريعات حكومية واضحة تشجع الشركات على تطبيق ممارسات الاستدامة. | 3.7579 | 0.8687 | 5 | مرتفع |
| تلتزم الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستدامة الصادرة عن الجهات المختصة. | 3.7158 | 0.8307 | 6 | مرتفع |
| تسهم الحوافز الحكومية في تعزيز توجه الشركة نحو تبني ممارسات البناء المستدام. | 3.7088 | 0.9170 | 7 | مرتفع |
| تساعد متطلبات الجهات التنظيمية في دمج الاستدامة ضمن مراحل تنفيذ المشروع. | 3.7263 | 0.8020 | 6 | مرتفع |
| يتمتع العاملون في المشاريع الإنشائية بوعي كافٍ بمفاهيم وممارسات الاستدامة. | 3.5368 | 1.0462 | 9 | متوسط |
| تحرص إدارة الشركة على نشر ثقافة الاستدامة بين العاملين في المشاريع. | 3.5754 | 0.9816 | 8 | متوسط |
| يتم تقديم برامج تدريبية أو توعوية لتعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة. | 3.4491 | 0.9938 | 10 | متوسط |
| ينعكس وعي العاملين بالاستدامة إيجابًا على أساليب تنفيذ المشاريع. | 3.8456 | 0.8624 | 2 | مرتفع |
| يسهم حجم المشروع في تسهيل أو تعزيز تطبيق ممارسات الاستدامة أثناء التنفيذ. | 3.8140 | 0.9329 | 3 | مرتفع |
| يؤثر نوع المشروع على مستوى الالتزام بتطبيق مبادئ الاستدامة. | 3.7298 | 1.0315 | 5 | مرتفع |
| تتيح المشاريع الكبيرة فرصًا أكبر لتطبيق تقنيات وأساليب البناء المستدام. | 3.8772 | 0.8735 | 1 | مرتفع |
| يتم أخذ متطلبات الاستدامة في الاعتبار عند التخطيط لمختلف أنواع المشاريع. | 3.6737 | 0.8279 | 7 | مرتفع |

تكشف نتائج جدول (4.16) أن البيئة الداعمة للاستدامة تتسم بتفاوت واضح بين مكوناتها المؤسسية والتنظيمية، ومكوناتها المرتبطة ببناء القدرات والوعي، والعوامل الخاصة بخصائص المشروع. ولذلك فإن المتوسط العام المرتفع لهذا المحور لا يعكس تجانسًا كاملًا في جميع عناصر البيئة الداعمة، بل يشير إلى أن بعض العوامل توفر دعمًا قويًا لتطبيق الاستدامة، في حين تظل عوامل أخرى بحاجة إلى مزيد من التطوير.

وتبرز خصائص المشروع بوصفها أحد أهم العوامل المرتبطة بتسهيل تطبيق الاستدامة؛ فقد جاءت العبارة المتعلقة بإتاحة المشاريع الكبيرة فرصًا أكبر لتطبيق تقنيات وأساليب البناء المستدام في المرتبة الأولى، بمتوسط حسابي بلغ (3.8772). كما جاءت العبارة الخاصة بانعكاس وعي العاملين بالاستدامة إيجابًا على أساليب تنفيذ المشاريع في المرتبة الثانية بمتوسط (3.8456)، تلتها أهمية حجم المشروع بمتوسط (3.8140). ويشير هذا الترتيب إلى أن تطبيق الاستدامة لا يتحدد فقط بوجود السياسات واللوائح، بل يتأثر أيضًا بقدرة المشروع على توفير الموارد والقدرات اللازمة لتحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات تنفيذية. فحجم المشروع قد يتيح موارد مالية وتقنية وتنظيمية أكبر، في حين يمثل وعي العاملين الآلية التي تنتقل من خلالها أهداف الاستدامة إلى الممارسة اليومية في موقع العمل.

وتكشف النتائج في الوقت نفسه عن وجود فجوة بين أثر الوعي بالاستدامة وبين الجهود المؤسسية المباشرة لبناء هذا الوعي. فعلى الرغم من أن انعكاس وعي العاملين على أساليب التنفيذ حصل على متوسط مرتفع (3.8456)، فإن الوعي الكافي لدى العاملين جاء عند مستوى متوسط (3.5368)، كما جاءت جهود الإدارة لنشر ثقافة الاستدامة بمتوسط متوسط (3.5754)، وسجلت البرامج التدريبية والتوعوية أدنى متوسط في الجدول (3.4491). ويشير هذا النمط إلى أن المؤسسات تدرك القيمة التطبيقية للوعي بالاستدامة، إلا أن الآليات المنظمة لتكوين هذا الوعي وتطويره، وخاصة التدريب والتوعية، لا تزال أقل قوة من أثر الوعي ذاته.

ومن ثم، فإن انخفاض متوسط التدريب لا ينبغي تفسيره فقط باعتباره نقصًا في الاهتمام بالاستدامة، بل قد يعكس اعتمادًا أكبر على الخبرة العملية والتعلم أثناء العمل مقارنة ببرامج التدريب المؤسسية المنظمة. غير أن طبيعة المشاريع الإنشائية، وتنوع العاملين والمقاولين والمهن، تجعل الاعتماد على الخبرة غير المنظمة غير كافٍ لضمان توحيد ممارسات الاستدامة. ولذلك تكتسب برامج التدريب والتوعية أهمية خاصة باعتبارها وسيلة لتحويل الاستدامة من معرفة عامة إلى إجراءات تنفيذية محددة داخل موقع المشروع.

أما العبارات المتعلقة بالدعم الحكومي والتنظيمي، فقد جاءت جميعها عند مستوى مرتفع، مع تفاوت محدود في المتوسطات، إذ حصل وضوح السياسات والتشريعات الحكومية على متوسط (3.7579)، بينما سجلت الحوافز الحكومية أدنى متوسط ضمن هذا الجزء (3.7088). ويشير ذلك إلى أن وجود الإطار التنظيمي والسياسات الداعمة يمثل عنصرًا حاضرًا في البيئة المحيطة بالمشروعات، إلا أن أثر الحوافز قد يكون أقل وضوحًا من أثر المتطلبات التنظيمية المباشرة. وبعبارة أخرى، يبدو أن الدعم المؤسسي والتنظيمي يعمل بصورة أكبر من خلال تحديد المتطلبات والالتزامات مقارنة بتقديم حوافز اقتصادية مباشرة تدفع الشركات إلى تجاوز الحد الأدنى من الامتثال.

كما أن ارتباط مستوى تطبيق الاستدامة بنوع المشروع، بمتوسط (3.7298)، وأخذ متطلبات الاستدامة في الاعتبار عند التخطيط لمختلف أنواع المشاريع، بمتوسط (3.6737)، يشيران إلى أن خصائص المشروع تؤثر في قابلية تطبيق الممارسات المستدامة، مع وجود حاجة إلى ضمان ألا تقتصر الاستدامة على المشاريع الكبيرة أو ذات الموارد المرتفعة. فالتحدي المؤسسي لا يتمثل فقط في توفير فرص أكبر للمشاريع القادرة على تطبيق التقنيات المستدامة، بل في تطوير آليات تجعل متطلبات الاستدامة قابلة للتطبيق عبر أنواع مختلفة من المشاريع.

وعليه، تكشف نتائج هذا الجدول عن أن أقوى عناصر البيئة الداعمة تتمثل في حجم المشروع، والفرص التي تتيحها المشاريع الكبيرة، والأثر التطبيقي لوعي العاملين، بينما يمثل التدريب والتوعية المنظمة الحلقة الأضعف. وتوضح هذه النتيجة أن تعزيز الاستدامة في قطاع الإنشاءات لا يتطلب فقط وجود تشريعات وسياسات داعمة، بل يحتاج إلى بناء قدرة مؤسسية مستمرة، من خلال تدريب العاملين، ونشر ثقافة الاستدامة، وربط متطلبات الاستدامة بمرحلة التخطيط وبخصائص المشروع، بما يضمن ألا تظل الممارسات المستدامة مرتبطة فقط بحجم المشروع أو موارده المتاحة.

جدول (4.17) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للأبعاد الرئيسة للدراسة

| البعد | المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري | مستوى التحقق | الترتيب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستدامة البيئية | 3.63 | 1.05 | مرتفع | 8 |
| الاستدامة الاقتصادية | 3.82 | 0.95 | مرتفع | 1 |
| الاستدامة الاجتماعية | 3.75 | 0.95 | مرتفع | 3 |
| أداء التكلفة | 3.68 | 0.89 | مرتفع | 7 |
| أداء الجودة | 3.79 | 0.85 | مرتفع | 2 |
| أداء الوقت | 3.69 | 0.91 | مرتفع | 5 |
| رضا العملاء | 3.72 | 0.88 | مرتفع | 4 |
| البيئة الداعمة للاستدامة | 3.69 | 0.91 | مرتفع | 6 |

يوضح جدول (4.17) مقارنة المتوسطات الحسابية للأبعاد الرئيسة للدراسة، ويتبين أن جميع الأبعاد حققت مستويات مرتفعة نسبيًا، مما يعكس وجود اهتمام واضح بتطبيق ممارسات الاستدامة وتحسين أداء المشاريع الإنشائية. وقد جاء بعد الاستدامة الاقتصادية في المرتبة الأولى، وهو ما يشير إلى أن الاعتبارات الاقتصادية تمثل المحرك الرئيس لتبني ممارسات الاستدامة في شركات الإنشاءات، نظرًا لارتباطها بخفض التكاليف وتحسين العائد على الاستثمار.

في المقابل، جاء بعد الاستدامة البيئية في المرتبة الأخيرة، رغم بقائه ضمن المستوى المرتفع، مما يدل على أن تطبيق الممارسات البيئية ما زال يواجه تحديات تتعلق بالتكاليف والتقنيات والخبرات اللازمة، مقارنة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما أظهرت النتائج تقارب مستويات أبعاد أداء المشروع، وهو ما يعكس وجود توازن نسبي بين الاهتمام بالتكلفة والجودة والوقت ورضا العملاء في المشاريع محل الدراسة.

شكل (4.7): مقارنة المتوسطات الحسابية للأبعاد الرئيسة للدراسة.

يبين الشكل (4.7) وجود تقارب نسبي في المتوسطات الحسابية للأبعاد الرئيسة، حيث جاءت الاستدامة الاقتصادية في المرتبة الأولى، تلتها جودة الأداء، بينما حصلت الاستدامة البيئية على أقل متوسط، مما يشير إلى أن الأبعاد الاقتصادية والإدارية تحظى باهتمام أكبر من الممارسات البيئية داخل المشاريع الإنشائية، مع بقاء جميع الأبعاد ضمن مستويات تحقق مرتفعة نسبيًا.

بعد استعراض النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة وتحليل مستويات تطبيق أبعاد الاستدامة وأداء المشاريع والبيئة الداعمة للاستدامة، ينتقل هذا الفصل إلى مرحلة التحليل الاستدلالي لاختبار فروض الدراسة والتحقق من طبيعة العلاقات بين المتغيرات. وتهدف هذه المرحلة إلى تجاوز الوصف الإحصائي للبيانات من خلال فحص مدى تأثير أبعاد الاستدامة في أداء المشاريع الإنشائية، وتحديد قوة هذه التأثيرات ودلالتها الإحصائية باستخدام تحليل الانحدار المتعدد، بوصفه أحد الأساليب الإحصائية الملائمة لتقدير أثر المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة مع التحكم في التأثيرات المتبادلة بينها.

وتعرض الفقرات التالية نتائج اختبارات الانحدار المتعدد لكل فرضية من فرضيات الدراسة، مع تفسير معاملات الانحدار، وقيم معامل التحديد (R²)، واختبارات (F) ومستويات الدلالة الإحصائية، وذلك بهدف تقييم مدى قبول أو رفض الفرضيات في ضوء النتائج المستخلصة.

4-4 اختبارات الفروض

جدول (4.18) معاملات ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة

| المتغير | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. الاستدامة البيئية | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. الاستدامة الاقتصادية | .542** | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. الاستدامة الاجتماعية | .518** | .623** | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. البيئة الداعمة للاستدامة | .496** | .581** | .566** | 1 |  |  |  |  |
| 5. أداء التكلفة | .554** | .648** | .592** | .528** | 1 |  |  |  |
| 6. أداء الجودة | .603** | .689** | .645** | .587** | .694** | 1 |  |  |
| 7. أداء الوقت | .518** | .602** | .571** | .546** | .676** | .641** | 1 |  |
| 8. رضا العملاء | .575** | .661** | .626** | .563** | .649** | .721** | .664** | 1 |

يبين جدول (4.18) نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد الدراسة، حيث أظهرت النتائج وجود علاقات ارتباط موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى (0.01) بين جميع المتغيرات، مما يشير إلى أن تحسن تطبيق ممارسات الاستدامة يرتبط بتحسن أبعاد أداء المشاريع الإنشائية.

وقد تراوحت معاملات الارتباط بين (0.496–0.721)، وهو ما يعكس وجود ارتباطات متوسطة إلى قوية بين المتغيرات دون أن تصل إلى مستويات مرتفعة قد تشير إلى مشكلة التعدد الخطي. وسجلت الاستدامة الاقتصادية أعلى معاملات ارتباط مع أبعاد أداء المشروع، حيث بلغ ارتباطها بأداء الجودة (r = 0.689)، وبرضا العملاء (r = 0.661)، وبأداء التكلفة (r = 0.648)، مما يدل على أن الممارسات الاقتصادية المستدامة ترتبط بصورة وثيقة بتحسين نتائج المشاريع.

كما أظهرت النتائج وجود ارتباطات موجبة بين البيئة الداعمة للاستدامة وأبعاد الأداء المختلفة، حيث تراوحت قيم الارتباط بين (0.528–0.587)، وهو ما يشير إلى أن وجود بيئة تنظيمية ومؤسسية داعمة يسهم في تعزيز أداء المشاريع. وفي الوقت نفسه، جاءت جميع معاملات الارتباط أقل من 0.80، مما يؤكد عدم وجود مشكلة ارتباطات مرتفعة بين المتغيرات المستقلة، ويدعم ملاءمة البيانات للانتقال إلى تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فروض الدراسة.

4-5 اختبار افتراضات الانحدار

قبل إجراء تحليل الانحدار المتعدد، تم التحقق من مدى استيفاء البيانات للافتراضات الإحصائية اللازمة لضمان صحة نتائج التحليل. وشملت هذه الافتراضات اختبار مشكلة التعدد الخطي (Multicollinearity)، واستقلالية الأخطاء (Independence of Errors)، بالإضافة إلى فحص طبيعية توزيع البواقي (Normality of Residuals).

جدول (4.19) اختبار تعدد الارتباط الخطي (Multicollinearity)

| المتغير المستقل | Tolerance | VIF |
| --- | --- | --- |
| الاستدامة البيئية | 0.681 | 1.468 |
| الاستدامة الاقتصادية | 0.624 | 1.603 |
| الاستدامة الاجتماعية | 0.598 | 1.672 |
| البيئة الداعمة للاستدامة | 0.715 | 1.398 |

يبين جدول (4.19) أن قيم Tolerance تراوحت بين (0.598–0.715)، وهي جميعها أعلى من الحد الأدنى المقبول (0.10)، كما تراوحت قيم VIF بين (1.398–1.672)، وهي أقل كثيرًا من الحد المقبول (5)، مما يشير إلى عدم وجود مشكلة تعدد ارتباط خطي بين المتغيرات المستقلة، وبالتالي فإن البيانات تستوفي هذا الافتراض ويمكن الاعتماد على نتائج تحليل الانحدار.

جدول (4.20) اختبار استقلالية الأخطاء

| الاختبار | القيمة | التفسير |
| --- | --- | --- |
| Durbin–Watson | 1.93 | لا توجد مشكلة ارتباط ذاتي بين الأخطاء |

بلغت قيمة Durbin–Watson = 1.93، وهي تقع ضمن النطاق المقبول (1.5–2.5)، مما يدل على استقلالية الأخطاء وعدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي، وبالتالي استيفاء أحد أهم افتراضات تحليل الانحدار المتعدد.

كما تم فحص طبيعية توزيع البواقي باستخدام المدرج التكراري (Histogram) ومخطط الاحتمال الطبيعي (Normal P–P Plot) وأظهرت النتائج أن البواقي تتبع توزيعًا قريبًا من التوزيع الطبيعي، حيث تركزت النقاط حول الخط القطري دون وجود انحرافات جوهرية، مما يشير إلى تحقق افتراض الطبيعية وصلاحية استخدام تحليل الانحدار المتعدد.

جدول (4.21)ملخص نماذج الانحدار المتعدد لأبعاد أداء المشروع

| المتغير التابع | معامل الارتباط R | معامل التحديد R² | معامل التحديد المعدل | قيمة F | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أداء التكلفة | 0.792 | 0.627 | 0.623 | 157.172 | 0.000 |
| أداء الجودة | 0.757 | 0.573 | 0.568 | 125.477 | 0.000 |
| أداء الوقت | 0.715 | 0.511 | 0.506 | 98.050 | 0.000 |
| رضا العملاء | 0.617 | 0.381 | 0.374 | 57.606 | 0.000 |

يوضح جدول (4.21) نتائج نماذج الانحدار المتعدد المستخدمة لاختبار قدرة أبعاد الاستدامة (البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية) على تفسير التباين في أبعاد أداء المشروع، وهي أداء التكلفة، وأداء الجودة، وأداء الوقت، ورضا العملاء. وقد أظهرت جميع النماذج دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05)، حيث بلغت قيم F (157.172، و125.477، و98.050، و57.606) على التوالي، مع مستوى دلالة (p = 0.000)، مما يؤكد ملاءمة النماذج الإحصائية وقدرتها على تفسير العلاقات بين متغيرات الدراسة.

كما تشير قيم معامل الارتباط المتعدد (R) إلى وجود علاقات موجبة قوية نسبيًا بين أبعاد الاستدامة وأبعاد أداء المشروع، حيث سجل أداء التكلفة أعلى قيمة (R = 0.792)، يليه أداء الجودة (R = 0.757)، ثم أداء الوقت (R = 0.715)، بينما جاءت العلاقة أقل قوة مع رضا العملاء (R = 0.617).

أما بالنسبة لمعامل التحديد (R²)، فقد أوضحت النتائج أن أبعاد الاستدامة تفسر 62.7% من التباين في أداء التكلفة، و57.3% من التباين في أداء الجودة، و51.1% من التباين في أداء الوقت، و38.1% من التباين في رضا العملاء، وهي نسب تعكس قدرة تفسيرية مرتفعة نسبيًا في الدراسات الإدارية والتطبيقية.

وفي المقابل، تشير النسب غير المفسرة من التباين، والبالغة 37.3% في أداء التكلفة، و42.7% في أداء الجودة، و48.9% في أداء الوقت، و61.9% في رضا العملاء، إلى وجود عوامل أخرى لم يتناولها نموذج الدراسة، مثل خبرة إدارة المشروع، وحجم المشروع، ونوع العقد، ومستوى التحول الرقمي، وكفاءة سلسلة الإمداد، وظروف السوق، والخصائص التنظيمية للمؤسسات، إضافة إلى الخطأ العشوائي المصاحب للقياس. ويؤكد ذلك أن أداء المشاريع الإنشائية يمثل ظاهرة متعددة الأبعاد تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل إلى جانب ممارسات الاستدامة.

وتشير مقارنة معاملات التحديد إلى أن أبعاد الاستدامة كانت أكثر قدرة على تفسير أداء التكلفة، يليها أداء الجودة، ثم أداء الوقت، في حين كانت قدرتها التفسيرية أقل بالنسبة لرضا العملاء. ويعكس ذلك أن تأثير الاستدامة يظهر بصورة أوضح في الجوانب التشغيلية الداخلية للمشروع مقارنة بالجوانب المرتبطة بإدراك العملاء، والتي تتأثر بعوامل إضافية مثل جودة التواصل، ومستوى الخدمة، وتوقعات العملاء، والصورة الذهنية للمؤسسة.

وتتفق هذه النتائج بصورة عامة مع الاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع المستدامة، التي تؤكد أن دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يسهم في تحسين الأداء، مع اختلاف درجة التأثير بين مؤشرات الأداء المختلفة وفقًا لطبيعة كل مؤشر.

تحليل الانحدار لكل بُعد من أبعاد أداء المشروع

جدول (4.22)نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأداء التكلفة

| المتغير المستقل | B | Beta | قيمة t | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الثابت | 0.827 | — | 6.119 | 0.000 |
| الاستدامة البيئية | -0.027 | -0.034 | -0.585 | 0.559 |
| الاستدامة الاقتصادية | 0.320 | 0.349 | 5.202 | 0.000 |
| الاستدامة الاجتماعية | 0.461 | 0.515 | 8.544 | 0.000 |

ملخص النموذج: R² = 0.627 ، F = 157.172 ، p = 0.000

تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد الواردة في جدول (4.16) إلى أن نموذج الانحدار يتمتع بدرجة عالية من الملاءمة الإحصائية، حيث بلغت قيمة F = 157.172 عند مستوى دلالة (p < 0.001)، كما بلغ معامل التحديد (R² = 0.627) ومعامل التحديد المعدل (Adjusted R² = 0.623)، مما يدل على أن أبعاد الاستدامة مجتمعة تفسر 62.7% من التباين في أداء التكلفة، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا تؤكد أن الاستدامة تمثل أحد المحددات الرئيسة للأداء المالي في المشاريع الإنشائية.

وفي المقابل، فإن 37.3% من التباين في أداء التكلفة تعزى إلى عوامل أخرى لم يتناولها النموذج، مثل دقة تقدير التكاليف، وتقلب أسعار مواد البناء، وإدارة المخاطر، والتغيرات التصميمية أثناء التنفيذ، وكفاءة الموردين، والظروف الاقتصادية، مما يشير إلى أن تحسين أداء التكلفة يتطلب الاهتمام بعوامل تشغيلية وإدارية أخرى إلى جانب ممارسات الاستدامة.

وعلى مستوى المتغيرات المستقلة، أظهرت النتائج أن الاستدامة الاجتماعية سجلت أعلى تأثير إيجابي معنوي على أداء التكلفة (β = 0.515, p < 0.001)، مما يجعلها المتغير الأكثر إسهامًا في تحسين الأداء المالي للمشروعات. ويعني ذلك من الناحية الإدارية أن الاستثمار في سلامة العاملين، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز التعاون والتواصل بين فرق المشروع يسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية، وخفض معدلات إعادة العمل، وتقليل الحوادث، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين كفاءة إدارة التكلفة.

وجاءت الاستدامة الاقتصادية في المرتبة الثانية من حيث قوة التأثير (β = 0.349, p < 0.001)، وهو ما يؤكد أن تبني ممارسات الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الهدر، والتخطيط المالي الفعال، يسهم بصورة مباشرة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المالية، إلا أن تأثيرها كان أقل من تأثير البعد الاجتماعي، مما يشير إلى أن كفاءة العنصر البشري تمثل عاملًا أكثر أهمية في تفسير أداء التكلفة في البيئة محل الدراسة.

في المقابل، لم يظهر البعد البيئي تأثيرًا معنويًا على أداء التكلفة (β = -0.034, p = 0.559)، وهي نتيجة تشير إلى عدم وجود أثر مباشر للممارسات البيئية على الأداء المالي للمشروعات خلال مرحلة التنفيذ. ويمكن تفسير ذلك بأن العديد من الممارسات البيئية تتطلب استثمارات أولية إضافية في المعدات والمواد والتقنيات المستدامة، بينما تتحقق وفوراتها الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل بعد تشغيل المشروع، وهو ما قد يحد من ظهور أثرها المباشر في مرحلة التنفيذ التي ركزت عليها الدراسة.

كما تعكس هذه النتيجة أن المؤسسات الإنشائية محل الدراسة قد تنظر إلى الممارسات البيئية باعتبارها متطلبات تنظيمية أكثر من كونها أدوات لتحسين الكفاءة المالية، الأمر الذي يفسر عدم ظهور علاقة معنوية بينها وبين أداء التكلفة.

وبمقارنة معاملات Beta يتضح أن ترتيب قوة تأثير أبعاد الاستدامة على أداء التكلفة جاء على النحو الآتي: الاستدامة الاجتماعية أولًا، ثم الاستدامة الاقتصادية، وأخيرًا الاستدامة البيئية. وتشير هذه النتيجة إلى أن تحسين الأداء المالي للمشروعات الإنشائية يعتمد بدرجة أكبر على تطوير الممارسات الاجتماعية والتنظيمية داخل المشروع، يليها تحسين الكفاءة الاقتصادية، بينما لا يزال الأثر المالي المباشر للممارسات البيئية محدودًا في السياق الحالي للدراسة.

وتؤكد هذه النتائج أن نجاح إدارة تكلفة المشاريع لا يعتمد فقط على تطبيق ممارسات الاستدامة، وإنما على حسن توظيف الموارد البشرية والتنظيمية والاقتصادية بصورة متكاملة، وهو ما يوفر أساسًا عمليًا لصانعي القرار في شركات الإنشاءات لتوجيه استثماراتهم نحو الجوانب الأكثر تأثيرًا في تحسين الأداء المالي للمشروعات.

المناقشة الأولية للنتائج

تعكس النتائج أن تحسين أداء التكلفة في المشاريع الإنشائية يرتبط بصورة أكبر بالممارسات الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالممارسات البيئية. ويشير ذلك إلى أن كفاءة إدارة الموارد، وترشيد الإنفاق، وتقليل الهدر، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة وتعزيز التعاون بين فرق العمل، تسهم في خفض التكاليف التشغيلية والحد من الأخطاء وإعادة العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الأداء المالي للمشروع. وفي المقابل، فإن عدم ظهور تأثير معنوي للاستدامة البيئية قد يدل على أن العوائد الاقتصادية للممارسات البيئية لا تتحقق بصورة مباشرة خلال مرحلة التنفيذ، وإنما تظهر آثارها بصورة أوضح خلال مراحل التشغيل والصيانة على المدى المتوسط والطويل. ومن الناحية التطبيقية، تؤكد هذه النتائج أهمية توجيه اهتمام إدارات المشاريع نحو دمج الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ضمن عمليات التخطيط والتنفيذ، مع الاستمرار في تطوير الممارسات البيئية بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية.

جدول (4.23)نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأداء الجودة

| المتغير المستقل | B | Beta | قيمة t | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الثابت | 1.023 | — | 6.973 | 0.000 |
| الاستدامة البيئية | -0.111 | -0.135 | -2.193 | 0.029 |
| الاستدامة الاقتصادية | 0.526 | 0.565 | 7.882 | 0.000 |
| الاستدامة الاجتماعية | 0.308 | 0.339 | 5.261 | 0.000 |

ملخص النموذج: R² = 0.573 ، F = 125.477 ، p = 0.000

تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد المبينة في جدول (4.23) إلى أن نموذج الانحدار يتمتع بدرجة عالية من الملاءمة الإحصائية، حيث بلغت قيمة F = 125.477 عند مستوى دلالة (p < 0.001)، كما بلغ معامل التحديد (R² = 0.573) ومعامل التحديد المعدل (Adjusted R² = 0.568)، مما يدل على أن أبعاد الاستدامة مجتمعة تفسر 57.3% من التباين في أداء الجودة، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا في الدراسات الإدارية. وفي المقابل، فإن 42.7% من التباين في جودة الأداء يرجع إلى عوامل أخرى لم يتناولها نموذج الدراسة، مثل خبرة فرق التنفيذ، وأنظمة إدارة الجودة، ومستوى التكنولوجيا المستخدمة، وكفاءة الإشراف الهندسي، وجودة المواد، وكفاءة المقاولين والموردين، إضافة إلى العوامل التنظيمية والخطأ العشوائي.

وعلى مستوى المتغيرات المستقلة، أظهرت النتائج أن الاستدامة الاقتصادية تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في تحسين جودة الأداء (β = 0.565، p < 0.001) مما يشير إلى أن الاستخدام الكفء للموارد، وتقليل الهدر، والتخطيط المالي الرشيد، يسهم بصورة مباشرة في تحسين جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء وإعادة العمل. ومن الناحية الإدارية، فإن الشركات التي تدمج الاعتبارات الاقتصادية ضمن عمليات التخطيط والتنفيذ تكون أكثر قدرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الجودة مع المحافظة على كفاءة استخدام الموارد.

كما أظهرت الاستدامة الاجتماعية تأثيرًا إيجابيًا معنويًا (β = 0.339، p < 0.001) وهو ما يعكس أهمية توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز التعاون والتواصل بين فرق العمل، والاهتمام بالعاملين، في تحسين جودة المخرجات وتقليل الأخطاء التشغيلية. ويشير ذلك إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد العوامل الأساسية لرفع جودة المشاريع الإنشائية.

وفي المقابل، أظهرت الاستدامة البيئية تأثيرًا سلبيًا ذا دلالة إحصائية على جودة الأداء (β = -0.135، p = 0.029) وهي نتيجة تستحق المناقشة لكونها تختلف عن الاتجاه السائد في كثير من الدراسات السابقة التي تشير إلى وجود أثر إيجابي للاستدامة البيئية على جودة المشاريع. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة قطاع الإنشاءات، حيث إن تطبيق بعض المتطلبات البيئية، مثل استخدام مواد بناء صديقة للبيئة أو الالتزام بإجراءات بيئية إضافية، قد يفرض قيودًا تشغيلية أو يزيد من التعقيد الفني خلال مراحل التنفيذ، خصوصًا في الشركات التي لم تصل بعد إلى مستوى مرتفع من النضج في تطبيق ممارسات البناء المستدام. كما قد تعكس النتيجة أن بعض المؤسسات تنظر إلى المتطلبات البيئية باعتبارها التزامًا نظاميًا أكثر من كونها وسيلة لتحسين الجودة، مما يؤدي إلى ظهور أثر سلبي محدود في المدى القصير، في حين قد تتحقق الفوائد الحقيقية لهذه الممارسات على المدى الطويل بعد تراكم الخبرات المؤسسية.

وبمقارنة معاملات β  يتضح أن ترتيب قوة تأثير أبعاد الاستدامة على جودة الأداء جاء على النحو الآتي: الاستدامة الاقتصادية أولًا، ثم الاستدامة الاجتماعية، ثم الاستدامة البيئية ذات التأثير السلبي المحدود. وتشير هذه النتيجة إلى أن تحسين جودة المشاريع الإنشائية يعتمد بصورة رئيسة على كفاءة إدارة الموارد والعامل البشري، في حين يتطلب تعظيم الأثر الإيجابي للاستدامة البيئية تطوير آليات تطبيقها وتوفير الخبرات الفنية اللازمة داخل الشركات.

المناقشة الأولية للنتائج

تشير النتائج إلى أن تحقيق مستويات مرتفعة من جودة الأداء يعتمد بدرجة كبيرة على الإدارة الاقتصادية الفعالة للمشروع، إلى جانب الاهتمام بالعامل البشري والبيئة التنظيمية داخل المشروع. ويعكس ذلك أن الاستخدام الأمثل للموارد، وتوفير الإمكانات اللازمة، وتحسين ظروف العمل، كلها عوامل تساعد على تقليل الأخطاء ورفع جودة التنفيذ. أما التأثير السلبي المحدود للاستدامة البيئية، فقد يعكس وجود تحديات تواجه الشركات عند تطبيق بعض الممارسات البيئية، مثل الحاجة إلى مواد وتقنيات متخصصة أو زيادة متطلبات التنفيذ، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد العمليات في المدى القصير إذا لم تتوافر الخبرات والموارد الكافية. وتشير هذه النتائج إلى ضرورة تعزيز جاهزية الشركات لتطبيق متطلبات الاستدامة البيئية بصورة متكاملة، بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية دون التأثير في جودة التنفيذ.

جدول (4.24)نتائج تحليل الانحدار المتعدد لأداء الوقت

| المتغير المستقل | B | Beta | قيمة t | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الثابت | 0.950 | — | 5.826 | 0.000 |
| الاستدامة البيئية | 0.139 | 0.163 | 2.467 | 0.014 |
| الاستدامة الاقتصادية | 0.384 | 0.397 | 5.177 | 0.000 |
| الاستدامة الاجتماعية | 0.204 | 0.216 | 3.132 | 0.002 |

ملخص النموذج: R² = 0.511 ، F = 98.050 ، p = 0.000

يبين جدول (4.24) أن نموذج الانحدار يتمتع بقدرة تفسيرية جيدة، حيث بلغت قيمة F = 98.050 عند مستوى دلالة (p < 0.001)، كما بلغ معامل التحديد (R² = 0.511) ومعامل التحديد المعدل (Adjusted R² = 0.506)، مما يدل على أن أبعاد الاستدامة تفسر 51.1% من التباين في أداء الوقت. أما النسبة المتبقية، والبالغة 48.9%، فتعود إلى عوامل أخرى لم يتضمنها النموذج، مثل التغيرات التصميمية، وسرعة اتخاذ القرارات، وكفاءة إدارة سلسلة الإمداد، والظروف المناخية، وتأخر التوريدات، ونقص العمالة، ومدى كفاءة التخطيط الزمني وإدارة المخاطر.

وأظهرت النتائج أن الاستدامة الاقتصادية تمثل أقوى المتغيرات تأثيرًا على أداء الوقت (β = 0.397، p < 0.001) وهو ما يدل على أن الإدارة الكفؤة للموارد والتخطيط المالي السليم يسهمان في تقليل التأخيرات وتحسين الالتزام بالبرامج الزمنية. ومن المنظور الإداري، فإن توافر الموارد في الوقت المناسب، وخفض الهدر، وتحسين تخصيص الموارد المالية، يساعد على انسيابية تنفيذ الأنشطة وتقليل الانقطاعات أثناء التنفيذ.

كما أظهرت الاستدامة الاجتماعية تأثيرًا إيجابيًا معنويًا (β = 0.216، p = 0.002) مما يشير إلى أن التعاون بين فرق العمل، وارتفاع مستويات السلامة المهنية، وتحسين الاتصال التنظيمي، يسهم في الحد من التأخيرات التشغيلية وتحسين كفاءة تنفيذ المشروع.

في الوقت نفسه، أظهرت الاستدامة البيئية تأثيرًا إيجابيًا معنويًا أيضًا (β = 0.163، p = 0.014) وإن كان أقل من البعدين الآخرين، وهو ما يشير إلى أن تطبيق الممارسات البيئية لا يؤدي بالضرورة إلى إبطاء تنفيذ المشاريع، بل قد يسهم في تحسين تنظيم العمليات والالتزام بالإجراءات وتقليل الهدر الناتج عن سوء إدارة الموارد، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الالتزام بالجدول الزمني.

وبمقارنة معاملات Beta يتضح أن ترتيب قوة تأثير أبعاد الاستدامة على أداء الوقت جاء كما يلي: الاستدامة الاقتصادية أولًا، ثم الاستدامة الاجتماعية، ثم الاستدامة البيئية. وتشير هذه النتيجة إلى أن تحسين الأداء الزمني للمشروعات يعتمد بصورة رئيسة على الكفاءة الاقتصادية والإدارية، مع مساهمة داعمة لكل من الجوانب الاجتماعية والبيئية في تعزيز انضباط عمليات التنفيذ.

المناقشة الاولية للنتائج

توضح النتائج أن الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات يعتمد بصورة رئيسة على كفاءة إدارة الموارد والتخطيط المالي، إضافة إلى كفاءة إدارة العنصر البشري وتطبيق الممارسات البيئية بصورة منظمة. ويشير ذلك إلى أن توافر الموارد في الوقت المناسب، وتحسين التنسيق بين فرق العمل، والحد من الهدر أثناء التنفيذ، يسهم في تقليل التأخيرات وتحسين الالتزام بالمواعيد المحددة. كما توضح النتائج أن تطبيق الممارسات البيئية لا يمثل عائقًا أمام الإنجاز الزمني، بل قد يسهم في تحسين تنظيم العمليات التشغيلية وتقليل المشكلات التنفيذية عند تطبيقه بصورة صحيحة. ومن ثم، ينبغي على إدارات المشاريع تعزيز التكامل بين التخطيط الاقتصادي والإدارة التشغيلية والممارسات البيئية لتحقيق أفضل مستويات الأداء الزمني.

جدول (4.25)نتائج تحليل الانحدار المتعدد لرضا العملاء

| المتغير المستقل | B | Beta | قيمة t | مستوى الدلالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الثابت | 1.400 | — | 7.732 | 0.000 |
| الاستدامة البيئية | 0.033 | 0.039 | 0.524 | 0.600 |
| الاستدامة الاقتصادية | 0.228 | 0.239 | 2.766 | 0.006 |
| الاستدامة الاجتماعية | 0.355 | 0.381 | 4.913 | 0.000 |

ملخص النموذج: R² = 0.381 ، F = 57.606 ، p = 0.000

تشير نتائج جدول (4.25) إلى أن نموذج الانحدار يتمتع بدلالة إحصائية عند مستوى (p < 0.001)، حيث بلغت قيمة F = 57.606، كما بلغ معامل التحديد (R² = 0.381) ومعامل التحديد المعدل (Adjusted R² = 0.374)، مما يدل على أن أبعاد الاستدامة تفسر 38.1% من التباين في رضا العملاء. ورغم أن هذه النسبة تعد مقبولة في الدراسات السلوكية والإدارية، فإنها تعد الأقل مقارنة ببقية مؤشرات الأداء، مما يشير إلى أن 61.9% من التباين في رضا العملاء يعود إلى عوامل أخرى لم يشملها النموذج، مثل جودة الاتصال مع العميل، والاستجابة للشكاوى، وسمعة الشركة، وجودة الخدمة، وإدارة توقعات العملاء، والالتزام بالعقود، والعوامل الشخصية المرتبطة بتوقعات العملاء وتقييماتهم.

وعلى مستوى المتغيرات المستقلة، جاءت الاستدامة الاجتماعية باعتبارها أقوى العوامل المؤثرة في رضا العملاء (β = 0.381، p < 0.001) وهو ما يعكس أهمية الجوانب الإنسانية والتنظيمية، مثل التواصل الفعال، والشفافية، والاستجابة السريعة، والالتزام المهني، في تكوين الانطباع الإيجابي لدى العملاء وتعزيز مستوى رضاهم عن المشروع.

كما أظهرت الاستدامة الاقتصادية تأثيرًا إيجابيًا معنويًا (β = 0.239، p = 0.006) مما يشير إلى أن تحسين كفاءة استخدام الموارد، والالتزام بالتكلفة، وتقليل الهدر، يسهم في تعزيز ثقة العملاء وزيادة رضاهم عن نتائج المشروع، إلا أن تأثيره جاء أقل من تأثير البعد الاجتماعي.

أما الاستدامة البيئية فلم يظهر لها تأثير معنوي على رضا العملاء (β = 0.039، p = 0.600) وهي نتيجة لا تعني عدم أهمية البعد البيئي، وإنما تشير إلى أن العملاء في قطاع الإنشاءات غالبًا ما يقيمون نجاح المشروع استنادًا إلى معايير أكثر ارتباطًا بالمخرجات المباشرة، مثل الجودة، والالتزام بالوقت، والتكلفة، بينما قد لا تكون الممارسات البيئية واضحة أو ملموسة بالنسبة لهم، أو لا تمثل معيارًا رئيسًا في تقييم المشروع، خاصة في البيئات التي لا يزال فيها الوعي بالاستدامة البيئية في طور النمو.

وبمقارنة معاملات Beta يتضح أن ترتيب قوة تأثير أبعاد الاستدامة على رضا العملاء جاء على النحو الآتي: الاستدامة الاجتماعية أولًا، ثم الاستدامة الاقتصادية، بينما لم يظهر للاستدامة البيئية تأثير معنوي. وتشير هذه النتيجة إلى أن تعزيز رضا العملاء في المشاريع الإنشائية يعتمد بدرجة أكبر على تحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة، وجودة التواصل، والالتزام المهني، مع أهمية استمرار تطوير الممارسات البيئية وزيادة إبراز قيمتها للعملاء بما يعزز إدراكهم لأثرها في نجاح المشروع.

المناقشة الأولية للنتائج

تؤكد النتائج أن رضا العملاء يتأثر بصورة أكبر بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالجوانب البيئية، مما يعكس أن العملاء يقيمون نجاح المشروع بدرجة أساسية من خلال جودة التواصل، والالتزام المهني، وسرعة الاستجابة، وتحقيق متطلبات المشروع من حيث التكلفة والجودة والوقت. أما عدم ظهور تأثير معنوي للاستدامة البيئية، فقد يشير إلى أن كثيرًا من الممارسات البيئية لا تكون ظاهرة بصورة مباشرة للعملاء أو لا تدخل ضمن معاييرهم الرئيسة في تقييم المشروع، خاصة في البيئات التي لا يزال فيها الوعي بالاستدامة البيئية محدودًا نسبيًا. وتبرز هذه النتائج أهمية تطوير آليات التواصل مع العملاء وإبراز القيمة المضافة للممارسات المستدامة، بما يسهم في تعزيز إدراكهم لأثرها في نجاح المشروع ورفع مستوى رضاهم.

جدول (4.26) حجم الأثر لنماذج الانحدار

| المتغير التابع | R² | f² | تفسير حجم الأثر |
| --- | --- | --- | --- |
| أداء التكلفة | 0.627 | 1.68 | كبير جدًا |
| أداء الجودة | 0.573 | 1.34 | كبير جدًا |
| أداء الوقت | 0.511 | 1.05 | كبير جدًا |
| رضا العملاء | 0.381 | 0.62 | كبير |

تشير قيم حجم الأثر (Cohen's f²) إلى أن جميع نماذج الانحدار تمتلك حجم أثر كبير وفقاً لمعايير Cohen (1988)، إذ تجاوزت جميع القيم الحد الذي يشير إلى الحجم الكبير (0.35). ويعني ذلك أن أبعاد الاستدامة لا تحقق دلالة إحصائية فحسب، وإنما تمارس تأثيراً عملياً قوياً في تفسير أداء المشاريع الإنشائية، مما يعزز الأهمية التطبيقية لنتائج الدراسة.

جدول (4.27) نتائج التأثيرات المباشرة (Direct Effects)

| المسار | معامل المسار (B) | الخطأ المعياري (SE) | Beta | قيمة CR / t | مستوى الدلالة (p) | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستدامة → البيئة الداعمة للاستدامة | 0.631 | 0.051 | 0.684 | 12.373 | 0.000 | دال |
| الاستدامة → أداء المشروع | 0.487 | 0.058 | 0.463 | 8.397 | 0.000 | دال |
| البيئة الداعمة للاستدامة → أداء المشروع | 0.354 | 0.047 | 0.389 | 7.532 | 0.000 | دال |

يبين جدول (4.27) أن جميع التأثيرات المباشرة جاءت موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى (α ≤ 0.05)، حيث ظهر تأثير معنوي للاستدامة على البيئة الداعمة للاستدامة، كما ظهر تأثير مباشر للاستدامة على أداء المشروع، بالإضافة إلى وجود تأثير مباشر موجب للبيئة الداعمة للاستدامة على أداء المشروع. وتشير هذه النتائج إلى توافر الشروط الأولية اللازمة لاختبار دور البيئة الداعمة للاستدامة كمتغير وسيط في العلاقة بين الاستدامة وأداء المشروع.

المناقشة الأولية للنتائج

توضح النتائج أن تطبيق ممارسات الاستدامة يسهم بصورة مباشرة في تعزيز البيئة الداعمة للاستدامة وتحسين أداء المشاريع، كما أن البيئة الداعمة تمثل عاملًا مؤثرًا في رفع كفاءة الأداء. ويشير ذلك إلى أن نجاح تطبيق الاستدامة لا يعتمد على المبادرات الفردية فقط، وإنما يتطلب وجود سياسات تنظيمية واضحة، ودعم إداري، وتشريعات مناسبة، وثقافة مؤسسية تشجع على تبني الممارسات المستدامة. ومن الناحية التطبيقية، تؤكد النتائج ضرورة أن تتبنى الشركات نهجًا مؤسسيًا متكاملًا يربط بين الاستدامة والحوكمة والإدارة الاستراتيجية للمشروعات.

جدول (4.28) نتائج التأثيرات غير المباشرة باستخدام Bootstrap (Indirect Effects)

| المسار غير المباشر | قيمة التأثير | Bootstrap SE | الحد الأدنى 95% LLCI | الحد الأعلى 95% ULCI | مستوى الدلالة | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستدامة → البيئة الداعمة → أداء المشروع | 0.223 | 0.036 | 0.156 | 0.296 | 0.000 | دال |

تشير نتائج جدول (4.28) إلى أن التأثير غير المباشر للاستدامة على أداء المشروع من خلال البيئة الداعمة للاستدامة جاء موجباً ودالاً إحصائياً، حيث لم تتضمن حدود فاصل الثقة (95%) قيمة الصفر، مما يؤكد وجود تأثير وساطة ذي دلالة إحصائية. ويعني ذلك أن البيئة الداعمة للاستدامة تمثل آلية مهمة تنتقل من خلالها آثار ممارسات الاستدامة إلى تحسين أداء المشاريع الإنشائية.

المناقشة الأولية للنتائج

تشير النتائج إلى أن البيئة الداعمة للاستدامة تمثل آلية مهمة تنتقل من خلالها آثار ممارسات الاستدامة إلى تحسين أداء المشاريع، وهو ما يعكس أهمية البيئة المؤسسية في تعظيم الاستفادة من تطبيق الاستدامة. ويعني ذلك أن المؤسسات التي توفر تشريعات داخلية واضحة، وبرامج تدريبية، ودعمًا إداريًا، وثقافة تنظيمية داعمة، تكون أكثر قدرة على تحويل ممارسات الاستدامة إلى نتائج تشغيلية ملموسة. وتبرز هذه النتيجة أهمية عدم الاكتفاء بتطبيق ممارسات الاستدامة بصورة منفردة، بل ضرورة تهيئة بيئة تنظيمية تسهم في استدامة هذه الممارسات وتحقيق أقصى فائدة منها.

جدول (4.29) ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة

| الفرضية | الاختبار | القرار | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Multiple Regression | قبول جزئي | الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية مؤثرتان، البيئية غير معنوية |
| H1a | Regression | مرفوضة | لا يوجد أثر للاستدامة البيئية على التكلفة |
| H1b | Regression | مقبولة | يوجد أثر للاستدامة الاقتصادية |
| H1c | Regression | مقبولة | يوجد أثر للاستدامة الاجتماعية |
| H2 | Regression | قبول جزئي | الجودة تتأثر بجميع الأبعاد مع تأثير سلبي للبعد البيئي |
| H3 | Regression | مقبولة | جميع الأبعاد تؤثر في الوقت |
| H4 | Regression | قبول جزئي | البيئية غير معنوية، والاقتصادية والاجتماعية معنويتان |

يبين جدول (4.29) القرار النهائي بشأن فرضيات الدراسة، ويوضح أن معظم الفرضيات حظيت بدعم إحصائي، مع وجود اختلاف في قوة واتجاه تأثير أبعاد الاستدامة على مؤشرات أداء المشروع المختلفة.

جدول (4.30) ملخص اختبار الوساطة (Mediation Summary)

| الفرضية | التأثير المباشر | التأثير غير المباشر | نوع الوساطة | القرار |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تؤثر الاستدامة في أداء المشروع من خلال البيئة الداعمة للاستدامة | دال | دال | وساطة جزئية (Partial Mediation) | قبول الفرضية |

يوضح جدول (4.30) أن التأثير المباشر للاستدامة على أداء المشروع ظل دالاً إحصائياً بعد إدخال البيئة الداعمة للاستدامة، كما ظهر تأثير غير مباشر دال إحصائياً، وهو ما يشير إلى تحقق الوساطة الجزئية (Partial Mediation). وتدل هذه النتيجة على أن الاستدامة تؤثر في أداء المشاريع الإنشائية بطريقتين متكاملتين؛ الأولى بصورة مباشرة، والثانية بصورة غير مباشرة من خلال تعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية الداعمة لتطبيق ممارسات الاستدامة. وعليه، يتم قبول الفرضية الخاصة بوجود دور وسيط للبيئة الداعمة للاستدامة في العلاقة بين الاستدامة وأداء المشروع.

المناقشة الأولية للنتائج

يبين تحقق الوساطة الجزئية أن تأثير ممارسات الاستدامة في أداء المشاريع يتم من خلال مسارين متكاملين؛ أولهما تأثير مباشر ناتج عن تطبيق الممارسات المستدامة داخل المشروع، وثانيهما تأثير غير مباشر يتحقق عبر البيئة الداعمة للاستدامة. وتوضح هذه النتيجة أن تطوير الأداء لا يعتمد على تطبيق ممارسات الاستدامة فحسب، بل يتطلب أيضًا توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ومؤسسية تدعم تلك الممارسات وتضمن استمراريتها. ومن ثم، فإن بناء ثقافة تنظيمية داعمة للاستدامة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحسين أداء المشاريع الإنشائية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

4-6 ملخص النتائج

أظهرت نتائج التحليل أن تطبيق الاستدامة في المشاريع الإنشائية لا يمثل ممارسة أحادية البعد، بل يرتبط بمنظومة متكاملة تجمع بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل داخل بيئة مؤسسية وتنظيمية تؤثر في قدرة الشركات على تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات تنفيذية. وتكشف النتائج أن مستوى تطبيق هذه الممارسات يتفاوت باختلاف طبيعة البعد؛ إذ يبدو أن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية أكثر رسوخًا في الممارسة اليومية، في حين تظل الاستدامة البيئية بحاجة إلى انتقال أكبر من مجرد الالتزام التنظيمي إلى تبني ممارسات تقنية وابتكارية أكثر تقدمًا.

وتؤكد النتائج أن البعد الاقتصادي يمثل أحد المحركات الرئيسة لتبني الاستدامة في قطاع الإنشاءات، إذ يرتبط تطبيق الممارسات المستدامة بتحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر، وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل. وفي المقابل، تكشف نتائج أداء التكلفة عن أن وجود الرقابة المالية لا يضمن وحده السيطرة الكاملة على التكلفة النهائية، مما يبرز أهمية الإدارة الاستباقية للمخاطر والتغيرات التي قد تؤثر في ميزانية المشروع.

كما يتضح أن الاستدامة الاجتماعية في المشاريع الإنشائية ترتكز بصورة أساسية على حماية العاملين وإدارة السلامة المهنية، بينما تحتاج الجوانب المتعلقة بالرفاه الوظيفي والعدالة وتعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة إلى مزيد من التطوير. ويشير ذلك إلى أن مفهوم الاستدامة الاجتماعية لا ينبغي أن يقتصر على منع الحوادث، بل يجب أن يمتد إلى تحسين جودة بيئة العمل وتعزيز رفاه العاملين والمجتمع المحيط بالمشروع.

وتشير النتائج المتعلقة بأداء المشروع إلى أن الجودة تمثل المجال الأكثر اتساقًا في الأداء، في حين تظهر تحديات أكبر في تحويل التخطيط والرقابة إلى نتائج نهائية ثابتة في التكلفة والوقت. وبصفة خاصة، تكشف النتائج عن وجود فجوة بين القدرة على مراقبة التكاليف والتخطيط الزمني وبين تحقيق الالتزام الكامل بالميزانية وموعد التسليم، مما يؤكد أن أداء المشروع يتأثر بقدرة الإدارة على التعامل مع التغيرات والمخاطر أثناء التنفيذ، وليس فقط بجودة الخطط الأولية.

وتؤكد النتائج كذلك أن رضا العملاء يمثل نتيجة تراكمية لتكامل أبعاد أداء المشروع، ولا يتحدد فقط بجودة المخرجات النهائية. فالتواصل، وسرعة الاستجابة للملاحظات، والقدرة على تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة والمدة الزمنية، جميعها تسهم في تشكيل تقييم العميل لنجاح المشروع.

ومن ناحية أخرى، تكشف نتائج البيئة الداعمة للاستدامة أن وجود السياسات واللوائح وحده لا يكفي لضمان التطبيق الفعال للاستدامة. فحجم المشروع وتوافر الموارد قد يسهّلان تبني التقنيات المستدامة، كما أن وعي العاملين يمثل عنصرًا مهمًا في ترجمة الاستدامة إلى ممارسات فعلية. إلا أن محدودية التدريب والتوعية تمثل نقطة ضعف مؤسسية تحد من بناء قدرات مستدامة طويلة الأجل.

وبصورة إجمالية، تشير نتائج الفصل إلى أن تحقيق أداء مستدام للمشاريع الإنشائية يعتمد على تكامل ممارسات الاستدامة مع البيئة المؤسسية والتنظيمية المحيطة بها. فالممارسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لا تعمل بمعزل عن بعضها، كما أن أثرها في أداء المشروع يتوقف على قدرة المؤسسة على توفير السياسات، والموارد، والوعي، والتدريب، وآليات الإدارة اللازمة لتطبيقها. ومن ثم، فإن الاستدامة الفعالة في قطاع الإنشاءات لا تتمثل في تبني مبادرات منفردة، بل في بناء منظومة متكاملة تربط بين الامتثال البيئي، والكفاءة الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، والقدرة التنظيمية، وتحسين نتائج المشروع.

4-7 الدلالات الإدارية والتطبيقية للنتائج

تشير النتائج إلى مجموعة من الدلالات التطبيقية المهمة لقطاع الإنشاءات، حيث تؤكد أن تبني ممارسات الاستدامة لا يمثل مجرد التزام بيئي أو تنظيمي، وإنما يعد مدخلاً عملياً لتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. كما توضح النتائج أن الاستثمار في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للاستدامة يسهم بصورة مباشرة في تحسين إدارة التكلفة والجودة والوقت ورفع مستوى رضا العملاء.

كذلك تؤكد النتائج أهمية توفير بيئة تنظيمية داعمة تتضمن سياسات واضحة، وبرامج تدريبية، وحوافز مؤسسية، بما يعزز من فاعلية تطبيق ممارسات الاستدامة ويزيد من انعكاسها الإيجابي على أداء المشاريع. وعليه، فإن نتائج الدراسة تقدم مؤشرات عملية يمكن أن يستفيد منها متخذو القرار في شركات الإنشاءات عند تطوير استراتيجيات الاستدامة وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.

جدول (4.31) ربط أهداف الدراسة بالنتائج المتوصل إليها

| هدف الدراسة | أهم النتائج المرتبطة به |
| --- | --- |
| التعرف على مستوى تطبيق ممارسات الاستدامة | أظهرت النتائج ارتفاع مستوى تطبيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. |
| قياس مستوى أداء المشاريع الإنشائية | تبين ارتفاع مستوى أداء التكلفة والجودة والوقت ورضا العملاء. |
| اختبار أثر الاستدامة في أداء المشاريع | أثبت تحليل الانحدار وجود تأثير معنوي لمعظم أبعاد الاستدامة في أداء المشروع. |
| تحديد دور البيئة الداعمة للاستدامة | أثبت تحليل الوساطة وجود وساطة جزئية للبيئة الداعمة للاستدامة. |

4-8 الإجابة عن أسئلة الدراسة

في ضوء النتائج الإحصائية التي تم التوصل إليها، أمكن الإجابة عن أسئلة الدراسة على النحو الآتي:

أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق ممارسات الاستدامة في المشاريع الإنشائية جاء مرتفعًا في أبعاده البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع تصدر البعد الاقتصادي من حيث مستوى التطبيق، مما يعكس اهتمام الشركات بتعظيم الكفاءة الاقتصادية إلى جانب تبني ممارسات الاستدامة.

كما بينت النتائج أن مستوى أداء المشاريع الإنشائية جاء مرتفعًا في أبعاده المختلفة، والمتمثلة في أداء التكلفة، وأداء الجودة، وأداء الوقت، ورضا العملاء، بما يشير إلى وجود مستوى جيد من كفاءة تنفيذ المشاريع محل الدراسة.

وأوضحت نتائج تحليل الانحدار المتعدد وجود تأثير معنوي لممارسات الاستدامة في أداء المشاريع الإنشائية، إلا أن قوة هذا التأثير اختلفت باختلاف أبعاد الأداء؛ حيث كان للبعدين الاقتصادي والاجتماعي التأثير الأكبر، بينما تباين تأثير البعد البيئي بين أبعاد الأداء المختلفة.

كذلك أثبتت النتائج وجود دور وسيط جزئي للبيئة الداعمة للاستدامة في العلاقة بين ممارسات الاستدامة وأداء المشاريع، مما يدل على أن توفير بيئة تنظيمية ومؤسسية داعمة يسهم في تعزيز أثر ممارسات الاستدامة وتحويلها إلى تحسينات ملموسة في أداء المشاريع.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد أجابت عن جميع أسئلتها الرئيسة، وأكدت أن تطبيق ممارسات الاستدامة، في ظل وجود بيئة داعمة، يسهم بصورة إيجابية في تحسين أداء المشاريع الإنشائية بمختلف أبعاده، وهو ما يحقق أهداف الدراسة ويشكل أساسًا لمناقشة هذه النتائج بصورة أكثر تفصيلًا في الفصل الخامس.

4-9 خاتمة الفصل الرابع

تناول هذا الفصل عرض النتائج وتحليلها إحصائيًا، بدءًا من وصف خصائص أفراد عينة الدراسة، مرورًا بتحليل مستوى تطبيق ممارسات الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتحليل البيئة الداعمة للاستدامة، وانتهاءً بتقييم أبعاد أداء المشاريع الإنشائية. وقد أظهرت النتائج وجود تفاوت في مستوى تطبيق الممارسات والأداء بين الأبعاد المختلفة، بما يعكس تعدد العوامل المؤثرة في تحقيق الاستدامة وتحسين أداء المشاريع.

ويمثل ما تم التوصل إليه في هذا الفصل الأساس التحليلي للمرحلة التالية من الدراسة؛ إذ ينتقل الفصل الخامس إلى مناقشة هذه النتائج وتفسيرها في ضوء تساؤلات الدراسة وفرضياتها، وربطها بنتائج الدراسات السابقة، مع توضيح دلالاتها النظرية والتطبيقية. وبذلك يوفر الفصل الرابع النتائج الإحصائية التي تستند إليها المناقشة اللاحقة، بينما يركز الفصل الخامس على تفسير هذه النتائج واستخلاص ما تعنيه بالنسبة إلى تطبيق الاستدامة وتحسين أداء المشاريع الإنشائية.

المراجع

المراجع العربية

- حميد ، بوزيد. (2022). الإدارة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة - الجزائر أنموذجا -. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 9(1), 982-999. https://asjp.cerist.dz/en/article/183119

- البقعي، ل. ب. ف.، و الهزايمة، أ. ب. ص. (2023). أثر تطبيق الإدارة الخضراء على تحقيق التنمية البيئية المستدامة. المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار الثامن والأربعون. https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.48.3

- الحسن، ع. م. ع. (2025). دور إدارة الجودة في تحسين واستدامة المشاريع الإنشائية (دراسة حالة دولة الكويت). Arab Journal for Scientific Publishing، 8(67)، 376–391.

- الحسن، ع. م. ع.، و الفارسي، ح. ن. ح. (2025). تأثير تأخير المشاريع الإنشائية على التنمية المستدامة في الكويت: بحث تحليلي متعدد الأبعاد. المجلة العربية للنشر العلمي، 2(9)، 591–607.

- العابد، ع. م.، الزامل، و. س.، و المالكي، ع. م. (2022). تطبيق مبادئ الاستدامة البيئية في الأحياء السكنية القائمة في مكة المكرمة: حي الشرائع كنموذج. في أعمال المؤتمر الدولي جبري تونس (الندوة الدولية للمدن الذكية والتخطيط العمراني) (ص. 1–17). تونس: الجمعية التونسية للإعلام الجغرافي الرقمي.

- النويصر، ن. ب. ح.، غوش، أ.، و شمسي، م. أ. (2025). أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين الأداء المؤسسي في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية على مجموعة من الجمعيات الخيرية بمدينة الرياض. المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات (INJRSP).

- القحطاني، ح. ح.، و شعيبي، ف. أ. (2022). أثر إدارة الجودة الشاملة على كفاءة الأداء: دراسة ميدانية على الموظفين الإداريين في إدارة التعليم بمحافظة جدة. المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، 6(24)، 181–226.

- العنزي، ط. ت. ف. (2024). إدارة المشاريع المستدامة في مدينة الرياض بتطبيق معايير LEED ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية وفق رؤية المملكة 2030. المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات (INJRSP)،

- ماجد، م. م.، وبدوي، س. م. (2025). أثر التخطيط الاستراتيجي على التنمية المستدامة في قطاع الإنشاءات. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 16(3)، 2932–3058. ‏

المراجع الانجليزية:

- Alajmi, A. M., & Ahmed Memon, Z. (2022). A Review on Significant Factors Causing Delays in Saudi Arabia Construction Projects. Smart Cities, 5(4), 1465-1487. https://doi.org/10.3390/smartcities5040075

- Alfalah, G., Aldajani, S., Elshaboury, N., Al-Sakkaf, A., & Alshamrani, O. (2024). Development of a Performance Assessment Model for Contractors in Saudi Arabian Construction Projects. Advances in Civil Engineering, 2024, 1–17. https://doi.org/10.1155/2024/8780539

- Alghuried, A. (2023). Measuring the Benefits and Barriers of the Implementation of BIM in Sustainable Practice in the Construction Industry of Saudi Arabia. Sustainability, 15(19), 14323. https://doi.org/10.3390/su151914323

- Al-Otaibi, A., Bowan, P. A., Alabdullatief, A., Albaiz, M., & Salah, M. (2025). Barriers to Sustainable Building Project Performance in Developing Countries: A Case of Ghana and the Kingdom of Saudi Arabia. Sustainability, 17(8), 3539. https://doi.org/10.3390/su17083539

- Alshihri, S., Al-Gahtani, K., & Almohsen, A. (2022). Risk Factors That Lead to Time and Cost Overruns of Building Projects in Saudi Arabia. Buildings, 12(7), 902. https://doi.org/10.3390/buildings12070902

- Asiri, A. N. M., & Al Mazhar, M. K. (2025). Optimizing Construction Project Performance In Asir, Saudi Arabia: A KPI Perspective. Metallurgical and Materials Engineering, 430-445. https://doi.org/10.63278/mme.vi.1598

- Azmi, N. A., Sweis, G., Sweis, R., & Sammour, F. (2022). Exploring Implementation of Blockchain for the Supply Chain Resilience and Sustainability of the Construction Industry in Saudi Arabia. Sustainability, 14(11), 6427. https://doi.org/10.3390/su14116427

- Crunchbase. (2025). List of top Private Jeddah Companies. https://www.crunchbase.com/hub/private-jeddah-companies

- F6S. (2025). 100 Top Companies in Jeddah – July 2025. https://www.f6s.com/companies/saudi-arabia/jeddah/lo

- Ghosh, S., Mandal, M. C., & Ray, A. (2021). An exploratory assessment of the sustainability performance of the construction industry. Int J Industrial Engineering: Theory Appl Pract, 28(3), 329-353.

- Jamoussi, B., Abu-Rizaiza, A., & AL-Haij, A. (2022). Sustainable Building Standards, Codes and Certification Systems: The Status Quo and Future Directions in Saudi Arabia. Sustainability, 14(16), 10314. https://doi.org/10.3390/su141610314

- Kiani Mavi, R., Gengatharen, D., Kiani Mavi, N., Hughes, R., Campbell, A., & Yates, R. (2021). Sustainability in construction projects: a systematic literature review. Sustainability, 13(4), 1932.

- Kingdom of Saudi Arabia. (2018). Voluntary National Review 2018: Towards a Sustainable Kingdom of Saudi Arabia. Ministry of Economy and Planning. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20230KSA_English_Report_Final_July_9_2018.pdf

- Mwaluko, G. S., & Matindana, J. M. (2023). Current and future trends of construction project performance models: A review. Tanzania Journal of Engineering and Technology, 42(1), 58-71.

- Nikmehr, B., Hosseini, M. R., Martek, I., Zavadskas, E. K., & Antucheviciene, J. (2021). Digitalization as a strategic means of achieving sustainable efficiencies in construction management: A critical review. Sustainability, 13(9), 5040.

- Qazi, A., Shamayleh, A., El-Sayegh, S., & Formaneck, S. (2021). Prioritizing risks in sustainable construction projects using a risk matrix-based Monte Carlo Simulation approach. Sustainable Cities and Society, 65, 102576. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102576

- Rajabi, S., El-Sayegh, S., & Romdhane, L. (2022). Identification and assessment of sustainability performance indicators for construction projects. Environmental and Sustainability Indicators, 15, 100193.

- Salah, M., Elmasry, M., Mashhour, I. M., & Amer, N. (2023). A framework for assessing sustainability of construction projects. Cleaner Engineering and Technology, 13, 100626. https://doi.org/10.1016/j.clet.2023.100626

- Shaawat, M. E., Alqahtani, S. M. S., Qasem, A., Jamil, R., Almohassen, A. S., & Bongwirnso, U. M. (2023). A Performance Quality Index to Assess Professional Conduct of Contractors at Sustainable Construction Projects in Saudi Arabia. Sustainability, 15(9), 7500. https://doi.org/10.3390/su15097500

- Startup CFO. (2025). How many startups are there in Saudi Arabia? https://startupcfo.ca/startup/how-many-startups-are-there-in-saudi-arabia

- Hapy. (2025). Startup ecosystem in Saudi Arabia 2025. Retrieved August 2, 2025, from https://hapy.co/journal/startup-ecosystem-in-saudi-arabia-2025/

- StartupBlink. (2025). Startup Ecosystem Overview of Jeddah. https://taiwan.startupblink.com/startupecosystem/jeddah%2Bsaudi-arabia

- Torkayesh, A. E., Ecer, F., Pamucar, D., & Karamaşa, Ç. (2021). Comparative assessment of social sustainability performance: Integrated data-driven weighting system and CoCoSo model. Sustainable Cities and Society, 71, 102975.

- Unegbu, H. C. O., Yawas, D. S., & Dan-asabe, B. (2022). An investigation of the relationship between project performance measures and project management practices of construction projects for the construction industry in Nigeria. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 34(4), 240-249. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2020.10.001

- United Nations Environment Programme (UNEP). (2022). Global status report for buildings and construction. UNEP. https://www.unep.org

- Alazmi, S., Abdelmegid, M., Sarhan, S., Poshdar, M., Gonzalez, V., & Bidhendi, A. (2025). An integrated framework to improve waste management practices and environmental awareness in the Saudi construction industry. Cleaner Waste Systems, 10, 100195. https://doi.org/10.1016/j.chwas.2024.100195

- Alghuried, A. (2025). Assessing the critical success factors for the sustainable construction project management of Saudi Arabia. Journal of Asian Architecture and Building Engineering. https://doi.org/10.1080/13467581.2025.2454616

- Almahmoud, E. S., Doloi, H. K., & Panuwatwanich, K. (2012). Linking project health to project performance indicators: Multiple case studies of construction projects in Saudi Arabia. International Journal of Project Management, 30(3), 296-307. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.07.001

- Al-Yami, A. M. H. (2008). An Integrated Approach to Value Management and Sustainable Construction during Strategic Briefing in Saudi Construction Projects (Doctoral thesis, Loughborough University).

- Asiri, A. N. M., & Al Mazhar, M. K. (2025). Optimizing Construction Project Performance In Asir, Saudi Arabia: A KPI Perspective. Metallurgical and Materials Engineering, 430-445. https://doi.org/10.63278/mme.vi.1598

- Jamoussi, B., Abu-Rizaiza, A., & AL-Haij, A. (2022). Sustainable Building Standards, Codes and Certification Systems: The Status Quo and Future Directions in Saudi Arabia. Sustainability, 14(16), 10314. https://doi.org/10.3390/su141610314

- Salah, M., Elmasry, M., Mashhour, I. M., & Amer, N. (2023). A framework for assessing sustainability of construction projects. Cleaner Engineering and Technology, 13, 100626. https://doi.org/10.1016/j.clet.2023.100626

- Shaawat, M. E., Alqahtani, S. M. S., Qasem, A., Jamil, R., Almohassen, A. S., & Bongwirnso, U. M. (2023). A Performance Quality Index to Assess Professional Conduct of Contractors at Sustainable Construction Projects in Saudi Arabia. Sustainability, 15(9), 7500. https://doi.org/10.3390/su15097500

- Unegbu, H. C. O., Yawas, D. S., & Dan-asabe, B. (2022). An investigation of the relationship between project performance measures and project management practices of construction projects for the construction industry in Nigeria. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 34(4), 240-249. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2020.10.001

- Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods. Sage Publications..

- Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Capstone Publishing.

- Zuo, J., & Zhao, Z. Y. (2014). Green building research–current status and future agenda: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 271–281. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.10.021

- Darko, A., & Chan, A. P. C. (2017). Review of barriers to green building adoption. Sustainable Development, 25(3), 167–179. https://doi.org/10.1002/sd.1651

- Atkinson, R. (1999). Project management: Cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, 17(6), 337–342. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00069-6

- Chan, A. P. C., Scott, D., & Chan, A. P. L. (2004). Factors affecting the success of a construction project. Journal of Construction Engineering and Management, 130(1), 153–155. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2004)130:1(153)

- Ika, L. A. (2009). Project success as a topic in project management journals. Project Management Journal, 40(4), 6–19. https://doi.org/10.1002/pmj.20137

- Kerzner, H. (2025). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.

- Guide, P. M. B. O. K. A guide to the project management body of knowledge. 2008.

- Kibert, C. J. (2016). Sustainable construction: Green building design and delivery (4th ed.). Wiley.

- Hwang, B. G., & Tan, J. S. (2012). Green building project management: Obstacles and solutions for sustainable development. Sustainable Development, 20(5), 335–349. https://doi.org/10.1002/sd.492