## Slide 1
FEASIBILITY STUDY
LECTURE 4
Dr. Bassel alhassan
Prepared by
Technical Feasibility Study 1
MGM252 – MGM201 – PMG201

## Slide 2
Lecture Summary
ملخص المحاضرة
1. Technical Feasibility Study
The engineering foundation that determines project viability. It
transforms ideas into executable reality.
2. Site Selection
A strategic trade-off between conflicting factors (Cost, Market,
Labor).
3. Land & Buildings
Land
appreciates, while buildings depreciate over 20-50 years.
4. Equipment Selection
Addressed strategic dilemmas: New vs. Used, Rent vs. Buy.
Focused on Lifecycle Cost Analysis (CAPEX vs. OPEX).
1 دراسة الجدوى الفنية
الأساس الهندسي الذي يحدد قابلية تنفيذ المشروع. هي المرحلة التي
تحول الأفكار إلى واقع قابل للتطبيق.
2 اختيار الموقع
عملية موازنة استراتيجية بين عوامل متعارضة (التكلفة، السوق، العمالة)
3 الأرض والمباني
الأرض تزيد قيمتها، بينما
المباني تهتلك على مدى 20-50 سنة.
4 اختيار المعدات
معالجة المعضلات الاستراتيجية: جديد أم مستعمل؟ استئجار أم شراء؟
التركيز على تحليل تكلفة دورة الحياة CAPEX مقابل OPEX
Lecture
04

## Slide 3
حكمة اليوم
Lecture
04
"Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening
the axe
لو كان لدي ست ساعات لقطع شجرة، لقضيت الأربع ساعات الأولى منها في شحذ الفأس." — Abraham Lincoln(أبراهام لينكولن)

## Slide 4
دراسة الجدوى الفنية
Technical Feasibility Study
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 5
What Is Technical Feasibility Study?
ما هي دراسة الجدوى الفنية
Lecture
04
.
Mid-Ocean University Logo Placeholder

## Slide 6
Lecture
04
الدراسة الفنية كـ "بوليصة تأمين"
Technical Study as an "Insurance Policy"
1 الوضوح القانوني (معرفة الاشتراطات)
معرفة التراخيص والشهادات المطلوبة قبل البدء (مثال: اشتراط الشهادات الهندسية)
2 منطقية الإنتاج (التدرج في الطاقة)
إدراك أن المبيعات لن تبدأ بالقمة؛ تحديد منحنى نمو واقعي.
3 القرارات الذكية (القرارات الفنية)
اتخاذ قرارات الشراء مقابل الاستئجار، والجديد مقابل المستعمل بناءً على الأرقام.
4 استراتيجية التوظيف (الموارد البشرية)
تحديد نوع العقود: توظيف كامل مقابل التعاقد الحر (مثال: المدربين المستقلين)
1. Legal Clarity (Knowing Requirements)
Identifying required licenses and certificates before starting (e.g., engineering certifications).
2. Production Logic (Capacity Scaling)
Realizing sales won't peak on day one; defining a realistic growth curve.
3. Smart Decisions (Technical Choices)
Making Buy vs. Lease, New vs. Used decisions based on numbers.
4. Hiring Strategy (HR Options)
Defining contract types: Full-time employment vs. Freelancing (e.g., independent trainers).

## Slide 7
Lecture
04
لماذا تعتبر الدراسة التقنية ضرورية؟
Why is Technical Study Necessary?
1 إمكانية التنفيذ
التأكد من امتلاك التكنولوجيا والأدوات اللازمة قبل البدء.
2 فعالية العمليات
التحقق من أن العمليات التقنية المقترحة تضمن أقصى فائدة.
3 تحديد الاحتياجات
تحديد دقيق للأجهزة، البرمجيات، والتكاليف المتوقعة.
1. Feasibility of Execution
Ensuring possession of necessary technology and tools before starting.
2. Operational Efficiency
Verifying that proposed technical processes ensure maximum benefit.
3. Defining Needs
Precise definition of hardware, software, and expected costs.

## Slide 8
ثمانية مكونات لدراسة الجدوى الفنية
Eight Components Of Technical Feasibility Study
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 9
اختيار الموقع في دراسة الجدوى الفنية
Site Selection in Technical Feasibility Study
مقدمة
اختيار الموقع الجغرافي المناسب يعتبر من أهم مراحل دراسة الجدوى الفنية، حيث يؤثر بشكل مباشر على نجاح أو فشل المشروع الاستثماري. يتطلب اختيار الموقع الأفضل إجراء دراسات معمقة تأخذ في الاعتبار عوامل متعددة ومتداخلة.
Introduction
Site selection is one of the most critical phases in technical feasibility studies, directly impacting the success or failure of investment projects. Choosing the optimal location requires conducting comprehensive studies considering multiple interconnected factors.
Lecture
04

## Slide 10
Lecture
04
مرحلة ما قبل الجدوى: التصفية الأولية
Pre-Feasibility Stage: Initial Screening
التصفية الأولية
الهدف: استبعاد الخيارات غير المجدية
•
القائمة الطويلة:
جمع قائمة واسعة من المواقع بناءً على معايير عامة.
•
معايير التصفية:
•
توفر البنية التحتية (كهرباء، ماء)
•
القيود البيئية الرئيسية
•
القرب من الأسواق
•
القائمة القصيرة:
اختيار 2-4 مواقع واعدة.
السؤال الأساسي:
"هل هناك مواقع مناسبة مبدئياً؟"
Initial Screening
Goal: Eliminate unsuitable options
•
Long List:
Compile a broad list of potential sites based on general criteria.
•
Screening Criteria:
•
Infrastructure availability (power, water)
•
Major environmental constraints
•
Proximity to markets
•
Short List:
Select 2-4 promising sites.
Key Question:
"Are there any potentially suitable sites?"
Lecture
04

## Slide 11
Lecture
04
دراسة الجدوى الفنية: التحليل المعمق
Technical Feasibility: Detailed Analysis
التحليل التفصيلي
•
الدراسات الميدانية:
فحص التربة، المسح الجيوتقني.
•
تحليل التكاليف:
تكلفة الأرض، الإنشاء، الخدمات.
•
البنية التحتية:
تقييم الكهرباء، الماء، الطرق.
•
الجوانب القانونية:
التراخيص والموافقات.
مقارنة سريعة
الوجه
ما قبل الجدوى
الجدوى الفنية
الهدف
استبعاد
اختيار الأمثل
الدقة
منخفضة
عالية
التكلفة
منخفضة
عالية
تشبيه: فحص المنزل بدقة )أساسات، سباكة( قبل الشراء النهائي.
Detailed Analysis
•
Field Studies:
Soil surveys, geotechnical analysis.
•
Cost Analysis:
Land, construction, utilities.
•
Infrastructure:
Power, water, access roads.
•
Legal Aspects:
Permits and approvals.
Quick Comparison
Aspect
Pre-Feasibility
Tech Feasibility
Goal
Eliminate
Select Optimal
Accuracy
Low
High
Cost
Low
High
Analogy: Inspecting a house in detail (foundation, plumbing) before buying.
Lecture
04

## Slide 12
العامل الأول: تكلفة الأراضي والتجهيز
Factor 1: Land Acquisition and Development Costs
Lecture
04
•
تكلفة الحصول على الأراضي وتجهيزها تختلف بشكل كبير بين المناطق المختلفة.
•
هذا العامل يؤثر على التكاليف الرأسمالية الإجمالية للمشروع، مما يؤثر على قرار الاستثمار.
•
كما يجب مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي عند اختيار الموقع.
•
Land acquisition and development costs vary significantly across different locations.
•
This factor directly impacts the total capital costs of the project, influencing investment decisions.
•
Future expansion possibilities must also be considered when selecting a site.
Lecture
04

## Slide 13
العامل الثاني: التضاريس والمناخ والتربة
Factor 2: Topography, Climate, and Soil Characteristics
Lecture
04
التفاصيل
•
خصائص التضاريس والمناخ ونوع التربة لها تأثير مباشر على طبيعة المشروع.
•
المشاريع الزراعية تتطلب دراسة معمقة لنوع التربة وخصوبتها.
•
المشاريع الإنشائية تحتاج لفهم قدرة التربة على تحمل الأحمال.
Details
•
Topography, climate, and soil type directly impact project nature and viability.
•
Agricultural projects require in-depth soil fertility analysis.
•
Construction projects need to understand soil bearing capacity and stability.
Lecture
04

## Slide 14
العامل الثالث: الاعتبارات القانونية
Factor 3: Legal and Regulatory Considerations
Lecture
04
التفاصيل
•
القوانين والتشريعات السائدة في الدولة تؤثر بشكل كبير على اختيار الموقع.
•
يجب دراسة قوانين الاستثمار والمزايا الضريبية والرسوم الجمركية والإعفاءات المتاحة.
•
بعض المناطق توفر حوافز استثمارية أكبر من غيرها.
Details
•
National laws and regulations significantly impact location selection.
•
Investment laws, tax incentives, customs duties, and available exemptions must be studied.
•
Some zones offer greater investment incentives than others.
Lecture
04

## Slide 15
العامل الرابع: القرب من مصادر المواد الخام
Factor 4: Proximity to Raw Materials
Lecture
04
التفاصيل
•
تزداد أهمية هذا العامل في الصناعات التي تستخدم مواد خام ثقيلة الوزن أو سريعة التلف.
•
القرب من المصدر يقلل تكاليف النقل ويضمن سلامة المواد.
•
مثال: مصانع الأسمنت والسكر تفضل القرب من المحاجر والمزارع.
Details
•
Critical for industries using heavy or perishable raw materials.
•
Proximity reduces transportation costs and ensures material integrity.
•
Example: Cement and sugar factories prefer locations near quarries and farms.
Lecture
04

## Slide 16
العامل الخامس: القرب من أسواق التصريف
Factor 5: Proximity to Markets
Lecture
04
التفاصيل
•
القرب من السوق يضمن وصول المنتجات بأسرع وقت وأقل تكلفة.
•
يسمح بتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
•
تزداد أهميته عندما تكون تكاليف نقل المنتجات النهائية عالية مقارنة بنقل المواد الخام.
Details
•
Proximity ensures faster product delivery and lower costs.
•
Enables better customer service.
•
Crucial when finished product transportation costs exceed raw material transport costs.
Lecture
04

## Slide 17
العامل السادس: توافر العمالة
Factor 6: Labor Availability
Lecture
04
التفاصيل
•
القرب من أماكن توافر العمالة يقلل تكاليف النقل ويضمن استمرارية العمل.
•
يجب مراعاة توافر التخصصات والمهارات المطلوبة للمشروع.
•
مستويات الأجور وتوافر الخدمات العمالية من العوامل الحاسمة.
Details
•
Proximity to labor pools reduces transport costs and ensures operational continuity.
•
Availability of required skills and specializations must be verified.
•
Wage levels and labor services are critical factors.
Lecture
04

## Slide 18
العامل السابع: مصادر الطاقة والمياه
Factor 7: Energy and Water Sources
Lecture
04
التفاصيل
•
تزداد أهمية هذا العامل للمشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة أو المياه.
•
عدم توافر هذه المصادر قد يتطلب إنشاء محطات خاصة، مما يرفع التكاليف.
•
يجب التأكد من استمرارية وموثوقية الإمدادات.
Details
•
Crucial for energy-intensive or water-intensive projects.
•
Lack of utilities may require building private plants, increasing costs.
•
Reliability and continuity of supply must be ensured.
Lecture
04

## Slide 19
العامل الثامن: البنية الأساسية
Factor 8: Infrastructure Availability
Lecture
04
التفاصيل
•
توافر شبكات الطرق والمواصلات والصرف الصحي والاتصالات.
•
كلما توافرت هذه المرافق، كان له أثر إيجابي على اختيار الموقع.
•
البنية التحتية الجيدة تقلل من التكاليف التشغيلية وتسهل اللوجستيات.
Details
•
Availability of roads, transportation, sewage, and telecommunications networks.
•
Better infrastructure positively impacts site selection.
•
Good infrastructure reduces operational costs and facilitates logistics.
Lecture
04

## Slide 20
العامل التاسع: توافر الاستقرار والأمن
Factor 9: Security and Stability
Lecture
04
التفاصيل
•
تفضل معظم المشروعات القرب من المناطق الآمنة التي تتوافر فيها خدمات الشرطة والحراسة.
•
يجب تجنب المناطق التي توجد فيها اضطرابات داخلية أو منازعات طائفية أو عنصرية.
•
عنصر الأمن والاستقرار له وزن نسبي كبير في اتخاذ القرار الاستثماري.
Details
•
Most projects prefer proximity to safe areas with available police and security services.
•
Areas with internal unrest, sectarian, or racial conflicts must be avoided.
•
Security and stability have a significant relative weight in investment decision-making.
Lecture
04

## Slide 21
العامل العاشر: العوامل البيئية
Factor 10: Environmental Factors
Lecture
04
التفاصيل
•
يجب دراسة الآثار البيئية للمشروع على المنطقة المحيطة.
•
تشمل العوامل البيئية التلوث، الضوضاء، والتأثير على الحياة الفطرية.
•
الالتزام بالمعايير البيئية أصبح شرطاً أساسياً للموافقة على المشاريع.
Details
•
Environmental impacts on the surrounding area must be assessed.
•
Factors include pollution, noise, and impact on wildlife.
•
Compliance with environmental standards is a prerequisite for project approval.
Lecture
04

## Slide 22
اختيار الموقع في دراسة الجدوى الفنية
Site Selection in Technical Feasibility Study
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 23
النقاط الرئيسية
Key Points
Lecture
04
•
اختيار الموقع قرار استراتيجي يؤثر على تكاليف وإيرادات المشروع طوال عمره.
•
لا يوجد موقع مثالي، بل هو عملية مفاضلة بين عوامل متعددة ومتعارضة أحياناً.
•
يوصى باستخدام نماذج التقييم الكمي (الأوزان النسبية) لضمان الموضوعية في الاختيار.
•
يجب مراعاة إمكانيات التوسع المستقبلي عند اتخاذ القرار النهائي.
•
Site selection is a strategic decision impacting project costs and revenues throughout its lifecycle.
•
There is no perfect site; it is a trade-off between multiple, sometimes conflicting, factors.
•
Quantitative evaluation models (weighted scores) are recommended to ensure objective selection.
•
Future expansion possibilities must be considered in the final decision.
Lecture
04

## Slide 24
متطلبات الأرض والمباني
Land& Building Requirements
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 25
معايير التصميم الهندسي للمباني الصناعية
Engineering Design Criteria for Industrial Buildings
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 26
Lecture
04
Land and Buildings - Overview
الأرض والمباني - نظرة عامة
•
Land and buildings are fundamental components of capital investment in industrial projects.
•
They form the physical basis of fixed assets and directly impact project location decisions.
•
These assets significantly affect the project's long-term financial viability and collateral value.
•
Classified as Non-Current Assets (CAPEX), paid at initiation, with buildings subject to depreciation.
•
تُعد الأرض والمباني من المكونات الأساسية للاستثمار الرأسمالي في المشاريع الصناعية.
•
تشكل الأساس المادي للأصول الثابتة وتؤثر بشكل مباشر على قرارات اختيار موقع المشروع.
•
تؤثر هذه الأصول بشكل كبير على الجدوى المالية طويلة الأجل وقيمة الضمان للمشروع.
•
تُصنف ضمن الأصول غير المتداولة (نفقات رأسمالية)، وتخضع المباني للاهتلاك بينما لا تهتلك الأرض.

## Slide 27
Lecture
04
Land Acquisition Costs
تكاليف الأرض وطرق الحساب
Land costs are determined by area, geographic location, and market price per unit.
Includes compensation for removing obstructions like existing buildings or crops.
Natural environment factors (topography, soil) directly impact site preparation costs.
Formula: Total Cost = (Area × Market Price) + Removal Compensations.
تتحدد تكاليف الأرض بناءً على المساحة والموقع الجغرافي وسعر السوق للوحدة.
تشمل التكلفة تعويضات إزالة العوائق مثل المباني القائمة أو المحاصيل الزراعية.
تؤثر عوامل البيئة الطبيعية (التضاريس، التربة) بشكل مباشر على تكاليف تجهيز الموقع.
المعادلة: التكلفة الإجمالية = المساحة × سعر السوق + تعويضات الإزالة.

## Slide 28
Lecture
04
Building Costs & Financial Treatment
تكاليف البناء والمعالجة المالية
Construction costs include structural works, infrastructure, and administrative buildings.
Calculated based on detailed technical designs and standard unit prices.
Buildings are depreciated over their useful life, unlike land which retains value.
Salvage value is the estimated residual value of buildings at the end of the project.
•
تشمل تكاليف البناء الأعمال الإنشائية، البنية التحتية، والمباني الإدارية.
•
تُحسب التكاليف بناءً على التصاميم الفنية التفصيلية وأسعار الوحدات القياسية.
•
تخضع المباني للاستهلاك السنوي على مدى عمرها الافتراضي، بعكس الأرض.
•
القيمة الخردة هي القيمة المتبقية المقدرة للمباني في نهاية عمر المشروع.

## Slide 29
EQUIPMENT
Lecture
04
.
Lecture
04
المعدات

## Slide 30
Selecting Appropriate Equipment
Lecture
04
.
Lecture
04
المعدات
اختيار المعدات المناسبة

## Slide 31
Discovering the 'Know-How'
Lecture
04
.
Lecture
04
اكتشاف سر المهنة

## Slide 32
Case Study: Equipping Media Studio
Lecture
04
.
Lecture
04
حالة عملية: تجهيز استوديو إعلامي

## Slide 33
Categorizing Requirements
Lecture
04
.
Lecture
04
تصنيف التجهيزات المطلوبة

## Slide 34
Weighted Scoring Model
Lecture
04
.
Lecture
04
مصفوفة التقييم المرجح

## Slide 35
الشراء أو الاستئجار
Rent or Buy
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 36
معدة جديدة أو معدة قديمة
New Equipment VS Used Equipment
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 37
تصنيف التكاليف للمعدات
Categorizing costs for Equipment's
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 38
النفقات الرأسمالية مقابل النفقات التشغيلية
CAPEX VS OPEX
Lecture
04
.
Lecture
04

## Slide 39
حكمة اليوم
Lecture
04
"The bitterness of poor quality remains long after the
sweetness of low price is forgotten." "
مرارة الجودة الرديئة تبقى طويلاً بعد أن تُنسى حلاوة السعر المنخفض." ) Benjamin Franklin بنجامين فرانكلين)

## Slide 40
Thank You