Lecture 7
Project Planning- The Project Schedule, and budget
	[bookmark: _Hlk135500143]أي من الأنواع التالية من جدول المشاريع؟
جدول المشروع الرئيسي
جدول المشروع الفرعي


	Which of the following types of Projects Schedule?
Master Project Schedule
Subproject Schedule


	[bookmark: _Hlk135859191]قائمة الأنشطة ذات المواعيد النهائية هي ---------
قائمة المهام
هيكل تنظيم العمل

	A list of activities with deadlines is---------
Task list
Work Breakdown structure


	رسم يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية داخل تسلسل هرمي--------
هيكل تنظيم العمل
قائمة المهام

	A graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy
Work Breakdown structure
Task list


	الشكل الأكثر شيوعًا لجدول المشروع هو -------
مخطط جانت
هيكل تنظيم العمل

	The most common form of project schedule is ------- 
The GANTT Chart
Work Breakdown structure


	---------- هي خطة تتضمن كل التفاصيل حول مقدار الأموال التي سيتم إنفاقها على المشروع.
ميزانية المشروع
الجدول الزمنى للمشروع

	----------is a plan that includes every detail on how much money will be spent on a project.
Project Budget
Project Schedule


	الإيجار ---------
تكلفة ثابتة
التكلفة المتغيرة

	Rent is---------
Fixed cost 
Variable cost

	---------- يحتوي على الأهداف والتسليمات والمهام والمواعيد النهائية للمشروع
نطاق المشروع
الموارد التي تحتاجها.

	---------- contains the goals, deliverables, tasks, and deadlines for the project
Project Scope 
Resources you need.

	في أي من مراحل المشروع التالية يتم تطوير الجدول الزمني للمشروع؟
التخطيط
المفاهيمية

	In which of the following project phases is the project schedule developed?
1. Conceptual 
2. Planning 
3. Implementation 
4. Design
In which of the following project phases is the project schedule developed?
Planning 
Conceptual 


	------------ هو جدول ملخص يسلط الضوء على المهام الرئيسية ومدتها المقدرة.
الجدول الزمني الرئيسي للمشروع 
الجدول الزمني للمشروع.
	------------is a summary level schedule that highlights the key tasks and their estimated duration.
Master Project Schedule
Milestone Project Schedule 

	------ يعد رائعًا للإبلاغ عن الحالة ومساعدة الفرق على رؤية تقدمهم في نظرة سريعة.
الجدول الزمني للمشروع
الجدول الزمني الرئيسي للمشروع 

	------is a great for reporting status and helping teams see their progress at a glance.
Milestone Project Schedule
Master Project Schedule
 

	---------- هو جدول مستوى تشغيلي أكثر يتتبع كل نشاط مشروع
الجدول الزمني التفصيلي للمشروع
الجدول الزمني للمشروع

	----------is more operational level schedule that tracks every project activity
Detailed Project Schedule
Milestone Project Schedule


	أي مما يلي يمثل الغرض من ميزانية المشروع؟
إبلاغ أصحاب المصلحة عن مقدار الأموال المطلوبة.
مقارنة الربح الفعلي بالربح المحتمل.
	Which of the following is/are purpose of a project budget?
Communicate to stakeholders how much money is needed.

Compare actual profit with the potential profit






	جدول المشروع هو مستند ديناميكي يتم إنشاؤه في بداية مرحلة التخطيط. 
	1. The Project Schedule is a dynamic document that is created at the beginning of the Planning stage. T

	يعد الجدول الزمني للمشروع رائعًا للإبلاغ عن الحالة ومساعدة الفرق على رؤية تقدمهم في لمحة. 
	2. Milestone Project Schedule is great for reporting status and helping teams see their progress at a glance. T

	جدول المشروع الرئيسي هو جدول مستوى تشغيلي أكثر يتتبع كل نشاط من أنشطة المشروع. 
	3. Master Project Schedule is a more operational level schedule that tracks every project activity. F

	جدول المشروع الرئيسي هو جدول مستوى ملخص يسلط الضوء على المهام الرئيسية والمدة المقدرة لها. 
	4. Master Project Schedule is a summary level schedule that highlights the key tasks and their estimated duration. T

	يوفر جدول المشروع خارطة طريق واضحة للجميع في بداية المشروع. 
	5. The Project Schedule provides a clear roadmap to everyone at the beginning of the Project. T

	الجدولة جزء من عملية التخطيط. 
	6. Scheduling is part of the Planning process. T

	قائمة المهام هي قائمة بالأنشطة ذات المواعيد النهائية. 
	7. Task list is a list of activities with deadlines. T

	هيكل تنظيم العمل هو رسم بياني يوضح تفاصيل المخرجات من خلال تقديم المعالم الرئيسية في التسلسل الهرمي. 
	8. Work Breakdown structure is a graphic that details the deliverables by presenting key milestones within a hierarchy. T

	الشكل الأكثر شيوعًا لجدول المشروع هو مخطط جانت
	9. The most common form of project schedule is GANTT Chart .T

	 يتم تضمين تكاليف العمالة في ميزانيات المشروع
	10. Labor costs are included in the Project Budgets. T

	تتغير التكاليف المتغيرة بناءً على النشاط. 
	11. Variable costs change based on activity. T

	يتم تعيين التكاليف المتغيرة للمشروع ولن تتغير. 
	12. Variable costs are set for the project and will not change. F

	الجدول الزمني للمشروع هو وثيقة ثابتة لا تتغير طوال فترة المشروع
	        13-  The project schedule is a static document that does not change throughout the project.  F


	الموازنة المالية للمشروع تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع
	        14-The project budget helps in making decisions related to the project

	الموازنة المالية للمشروع لا تساعد في إدارة المخاطر المالية
	15- The project budget does not help in managing financial risks   F

	تحديد الموارد المطلوبة هو الخطوة الأولى في إعداد الموازنة المالية للمشروع.
	16-Defining the required resources is the first step in preparing the project budget    F

	إنشاء صندوق طوارئ هو جزء من إعداد الموازنة المالية للمشروع
	  17- Establishing a contingency fund is part of preparing the project budget. T 


	الجدول الزمني للمشروع يحدد فقط تواريخ بداية ونهاية المهام
	18-The project schedule only defines the start and end dates of tasks   F

	الموازنة المالية للمشروع تشمل تكاليف العمالة والمواد فقط.
	19-The project budget includes only labor and material costs  F

	التكاليف الثابتة هي تلك التي تتغير بناءً على النشاط.
	20-Fixed costs are those that change based on activity  F

	الموازنة المالية للمشروع تساعد في مراقبة الأداء المالي
	 21-  The project budget helps in monitoring financial performance   T

	الجدول الزمني للمشروع يتم إنشاؤه فقط في مرحلة التنفيذ
	 22- The project schedule is created only during the execution 
phase    F

	: يحدد الجدول الزمني تواريخ البدء والانتهاء لجميع مهام المشروع
	The schedule defines start and end dates for all project tasks   T

	أحد فوائد الجدولة الفعالة هي أنها تعمل كنظام إنذار مبكر للمشكلات المحتملة
	Effective scheduling serves as an early warning system for potential issues.
   T

	: ميزانية المشروع تتضمن فقط تكاليف العمالة والمواد
	The project budget only includes labor and material costs F

	تحديد التبعيات بين المهام ليس ضروريًا عند إنشاء الجدول الزمني
	: Identifying task dependencies isn't necessary when creating the schedule  F

	التكاليف المتغيرة تحتاج إلى مراقبة مستمرة لأنها قد تتغير
	: Variable costs need continuous monitoring as they may change  T

	: الموارد البشرية ليست جزءًا من مكونات ميزانية المشروع
	Human resources aren't part of project budget components  F

	يساعد الجدول الزمني الفعال في تخصيص الموارد بشكل مناسب
	: Effective scheduling helps allocate resources properly   T

	: لا حاجة لإنشاء صندوق طوارئ في ميزانية المشروع.

	No need to establish an emergency fund in project budgeting   F
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