خطة تنفيذ مشروع التخرج

AI Crowd Detection and Train Dispatch Recommendation

تحليل بيانات ركاب - تقدير الازدحام - توصيات تشغيل القطارات

| 24 إجمالي المراحل | 18 المراحل المكتملة | 6 المراحل المتبقية | 75% نسبة الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- |

المراحل المكتملة  |  Completed Stages

| # | المرحلة ¦ Stage | الوصف ¦ Description | الحالة ¦ Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Scope | تحديد مشكلة الازدحام في محطات وصياغة هدف المشروع ومخرجاته | مكتمل |
| 2 | Dataset Acquisition | استلام ملف بيانات الركاب الأسبوعي للخط الثالث وتجهيزه داخل هيكل المشروع | مكتمل |
| 3 | Workbook Inspection | فحص جميع أوراق Excel وفهم بنية المحطات والساعات وحقول الدخول والخروج | مكتمل |
| 4 | Data Cleaning | تنظيف القيم الفارغة والرموز وتوحيد الساعات والتواريخ وأسماء المحطات | مكتمل |
| 5 | AFC Data Extraction | استخراج بيانات AFC للدخول والخروج لكل محطة ولكل ساعة تشغيل | مكتمل |
| 6 | Net Flow Calculation | حساب صافي التدفق لكل سجل باستخدام Entry - Exit | مكتمل |
| 7 | Crowd Estimation | تقدير الحشود من خلال التراكم غير السالب لصافي التدفق لكل محطة ويوم | مكتمل |
| 8 | Threshold Configuration | تعريف مستويات Low وMedium وHigh وCritical وفق الحدود التشغيلية المعتمدة | مكتمل |
| 9 | Exploratory Analysis | تحليل 3,360 سجلًا تغطي 20 محطة و7 أيام و24 ساعة تشغيل | مكتمل |
| 10 | Feature Engineering | إنشاء خصائص الساعة واليوم وصافي التدفق وترميز المحطات للنمذجة | مكتمل |
| 11 | Train/Test Split | تقسيم البيانات إلى تدريب واختبار بطريقة قابلة لإعادة الإنتاج | مكتمل |
| 12 | Random Forest Model | بناء وتدريب نموذج Random Forest Classification مع موازنة الفئات | مكتمل |
| 13 | Model Evaluation | حساب Accuracy وPrecision وRecall وF1-score ومصفوفة الالتباس | مكتمل |
| 14 | Crowd Prediction | توليد مستوى الازدحام المتوقع لكل محطة وساعة في البيانات | مكتمل |
| 15 | Dispatch Recommendation | تحويل التنبؤات إلى إجراءات تشغيلية وتوصيات لإرسال قطارات إضافية | مكتمل |
| 16 | Interactive Dashboard | إنشاء لوحة Plotly تفاعلية تعرض المؤشرات والاتجاهات وأولويات التدخل | مكتمل |
| 17 | Jupyter Notebook | إعداد Notebook مشروح بخطوات Markdown قبل كل خلية برمجية للعرض الأكاديمي | مكتمل |
| 18 | Project Packaging | تنظيم ملفات Python وحفظ النموذج والتقييم والتقرير النهائي داخل هيكل احترافي | مكتمل |

المراحل المتبقية  |  Remaining Stages

تركز المراحل التالية على التحقق الميداني، تفسير النموذج، وتحويل النموذج الأولي إلى مخرج أكاديمي وتشغيلي قابل للدفاع أمام لجنة المناقشة.

| # | المرحلة ¦ Stage | الوصف ¦ Description | الحالة ¦ Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Operational Validation | مقارنة تقدير الحشود مع عد يدوي أو CCTV أو حساسات المنصة عند توفرها | متبقي |
| 20 | Robustness Testing | اختبار النموذج مع أيام وأسابيع جديدة وحالات الذروة والقيم المفقودة | متبقي |
| 21 | Explainable AI | تحليل Feature Importance أو SHAP لتفسير العوامل المؤثرة في قرارات النموذج | متبقي |
| 22 | Deployment Prototype | تحويل الحل إلى نموذج تشغيل تجريبي يستقبل بيانات حديثة ويحدث التوصيات | متبقي |
| 23 | Thesis Documentation | كتابة المنهجية والنتائج والقيود والمراجع وتجهيز فصل المشروع النهائي | متبقي |
| 24 | Final Presentation | إعداد الشرائح والتدرب على شرح البيانات والنموذج والنتائج أمام لجنة المناقشة | متبقي |

ملاحظة منهجية: الازدحام المقدر هو مؤشر بديل مبني على التدفق التراكمي للدخول والخروج، ولذلك يجب توثيق هذا القيد والتحقق منه ميدانيًا عند توفر بيانات CCTV أو حساسات المنصة.