## Slide 1
Advanced Project Management
Chapter 10
PMG 506
Modern Directions, Tools and Practices

## Slide 2
Chapter
10
Learning objectives
1. Why Study Emerging Trends in Project Management?
2. Digital Transformation and Project Management 4.0
3. Agile, Hybrid and Product-Oriented Ways of Working
4. Scrum, Kanban and Lean Concepts
5. Hybrid Project Management
6. Knowledge Areas in Agile/Hybrid
7. Digital and AI Tools
8. Case Example
9. Challenges, Success Factors, Summary
10. Review Questions and References

## Slide 3: Why Emerging Trends Matter
تتغير بيئات المشروعات بوتيرة أسرع مما يمكن للأساليب التقليدية وحدها التعامل معه.تُعيد التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال الجديدة وتوقعات المجتمع تشكيل المشروعات.أصبح العملاء يتوقعون إنجازًا أسرع، وقيمة أعلى، وشفافية أكبر.إن فهم الاتجاهات الحديثة يساعد مديري المشروعات على البقاء ذوي صلة وتنافسية.ويجب أن تُعدّ الدورات المتقدمة الطلاب للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، وليس فقط لاحتياجات اليوم.
Project environments are changing faster than traditional methods alone can handle. Digital technologies, new business models and societal expectations reshape projects.
Clients expect faster delivery, higher value and more transparency.
Understanding emerging trends helps project managers stay relevant and competitive.
Advanced courses should prepare students for the next 5–10 years, not only today.
Chapter
10
تتغير بيئات المشروعات بوتيرة أسرع مما يمكن للأساليب التقليدية وحدها التعامل معه.
تعيد التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال الجديدة وتوقعات المجتمع تشكيل المشروعات.
أصبح العملاء يتوقعون إنجازًا أسرع، وقيمة أعلى، وشفافية أكبر.
إن فهم الاتجاهات الحديثة يساعد مديري المشروعات على البقاء ذوي صلة وتنافسية.
ويجب أن تُعدّ الدورات المتقدمة الطلاب للسنوات الخمس إلى العشر القادمة، وليس فقط لاحتياجات اليوم.

## Slide 4: Key Drivers of Change in Project Management
Rapid technological innovation: AI, cloud,
IoT, automation and data analytics.
Globalization and distributed teams working across time zones and cultures.
Market volatility and uncertainty requiring more adaptive approaches.
Regulatory and societal pressure around sustainability and ESG topics.
Demand for innovation, customer-centricity and continuous improvement.
Chapter
10
لابتكار التكنولوجي السريع: الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الأتمتة وتحليلات البيانات. العولمة والفرق الموزعة التي تعمل عبر مناطق زمنية وثقافات مختلفة. تقلبات السوق وعدم اليقين مما يتطلب أساليب أكثر تكيفًا. الضغط التنظيمي والمجتمعي المرتبط بالاستدامة وموضوعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والإدارية (ESG). الطلب على الابتكار وتركيز أكبر على العملاء والتحسين المستمر.

## Slide 5: From Traditional PM to Project Management 4.0
Project Management 1.0: basic scheduling and control in simple projects.
Project Management 2.0: standardized methods, PMOs and certifications.
Project Management 3.0: agile, lean, and hybrid approaches become mainstream.
Project Management 4.0: data-driven, AI-supported and highly connected projects.
Focus shifts from documents and processes to value, outcomes and learning.
Chapter
10
إدارة المشاريع 1.0: الجدولة الأساسية والتحكم في المشروعات البسيطة. إدارة المشاريع 2.0: توحيد المنهجيات، ومكاتب إدارة المشاريع (PMOs)، والشهادات المهنية. إدارة المشاريع 3.0: انتشار مناهج الأجايل واللين والأساليب الهجينة. إدارة المشاريع 4.0: مشروعات قائمة على البيانات ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وذات ترابط عالٍ.
يتركز الاهتمام على القيمة والمخرجات والتعلّم بدلاً من الوثائق والعمليات فقط.

## Slide 6
Chapter
10
Definition of Agile Project Management
تعريف الإدارة الرشيقة للمشروعات
A flexible, iterative approach that delivers value in small increments. | أسلوب مرن وتكراري يقدّم القيمة في أجزاء صغيرة.
Welcomes changing requirements throughout the project life cycle. | يتقبّل تغيّر المتطلبات خلال دورة حياة المشروع.
Emphasizes collaboration, customer feedback, and continuous learning. | يركز على التعاون، وتغذية راجعة مستمرة من العميل، والتعلّم المستمر.

## Slide 7
Chapter
10
Agile Manifesto – Core Values
البيان الرشيق – القيم الأساسية
Individuals and interactions over processes and tools. | الأفراد والتفاعلات أهم من العمليات والأدوات.
Working product over comprehensive documentation. | المنتج العامل أهم من التوثيق الشامل.
Customer collaboration over contract negotiation. | التعاون مع العميل أهم من التفاوض على العقد.
Responding to change over following a plan. | الاستجابة للتغيير أهم من الالتزام الصارم بالخطة.

## Slide 8
Chapter
10
Selected Agile Principles
بعض مبادئ المنهج الرشيق
Satisfy the customer through early and continuous delivery of value. | إرضاء العميل من خلال تقديم قيمة مبكرة ومستمرّة.
Welcome changing requirements, even late in development. | الترحيب بتغيّر المتطلبات حتى في المراحل المتأخرة من المشروع.
Deliver working product frequently in short iterations. | تسليم جزء عامل من المنتج بشكل متكرر في دورات قصيرة.

## Slide 9
Chapter
10
Key Agile Roles
الأدوار الرئيسية في الإدارة الرشيقة
Product Owner: represents the customer and sets priorities. | مالك المنتج: يمثل العميل ويحدد الأولويات.
Scrum Master or Agile Coach: facilitates the process and removes impediments. | سكروَم ماستر أو المدرب الرشيق: ييسر العملية ويزيل العوائق.
Development Team: cross-functional group that delivers increments. | فريق التطوير: فريق متعدد التخصصات يقدّم الأجزاء التزايدية من المنتج.

## Slide 10
Chapter
10
Agile Artifacts
المخرجات الرئيسية في المنهج الرشيق
Product Backlog: prioritized list of required features. | قائمة المنتج: قائمة مرتّبة بالأولوية لكل المزايا والمتطلبات.
Sprint Backlog: items selected for the current iteration. | قائمة السبرينت: العناصر المختارة للدورة الحالية.
Increment: usable product at the end of each sprint. | الجزء التزايدي: المنتج القابل للاستخدام في نهاية كل سبرينت.

## Slide 11
Chapter
10
Agile Events
الأحداث والاجتماعات في المنهج الرشيق
Planning meetings to select and plan work items. | اجتماعات التخطيط لاختيار العمل وتخطيطه.
Daily short coordination meetings (stand-ups). | اجتماعات يومية قصيرة للتنسيق (Stand-up).
Review and retrospective at the end of each iteration. | اجتماع مراجعة المنتج واجتماع الاسترجاع في نهاية كل دورة.

## Slide 12
Chapter
10
Scrum Framework Overview
نظرة عامة على إطار سكرم
Scrum is a popular agile framework based on short time-boxed iterations called sprints. | سكرم هو إطار رشيق شائع يعتمد على دورات زمنية قصيرة ومحددة تسمى سبرينت.
Defines clear roles, events, and artifacts to structure the work. | يحدد أدوارًا وأحداثًا ومخرجات واضحة لتنظيم العمل.

## Slide 13
Chapter
10
Scrum Roles
أدوار سكرم
Product Owner: defines product vision and backlog order. | مالك المنتج: يحدّد رؤية المنتج وترتيب أولويات قائمة المنتج.
Scrum Master: serves the team and ensures Scrum is understood. | سكروَم ماستر: يخدم الفريق ويضمن تطبيق سكرم بشكل صحيح.
Development Team Members: self-organizing professionals. | أعضاء فريق التطوير: محترفون منظمون ذاتيًا.

## Slide 14
Chapter
10
Scrum Events
الأحداث في سكرم
Sprint Planning – define sprint goal and selected backlog items. | تخطيط السبرينت – تحديد هدف السبرينت والعناصر المختارة من قائمة المنتج.
Daily Scrum – short meeting to synchronize the team. | سكرم اليومي – اجتماع قصير لتنسيق عمل الفريق.
Sprint Review and Sprint Retrospective – inspect product and process. | مراجعة السبرينت واسترجاع السبرينت – لمراجعة المنتج وتحسين العملية.

## Slide 15
Chapter
10
User Stories and Backlogs
قصص المستخدم وقوائم الأعمال
User Story: simple description of a requirement from user perspective. | قصة المستخدم: وصف بسيط لمتطلب من وجهة نظر المستخدم.
Typical format: As a user, I want a feature so that I get a benefit. | الصيغة المعتادة: بصفتي مستخدمًا أريد ميزة معينة حتى أحقق فائدة معينة.
Backlog items are estimated and prioritized regularly. | عناصر قائمة المنتج تُقدَّر وتُرتَّب حسب الأولوية بشكل دوري.

## Slide 16
Chapter
10
Kanban Basics
أساسيات كانبان
Kanban visualizes work on a board with columns such as To Do, In Progress, Done. | كانبان يَعرض العمل على لوحة بأعمدة مثل: للقيام به، قيد التنفيذ، منتهٍ.
Limits work in progress (WIP) to reduce overload and multitasking. | يحدد حدًا أقصى للعمل قيد التنفيذ لتقليل الضغط وتعدد المهام.
Focuses on continuous flow and reducing cycle time. | يركز على التدفق المستمر وتقليل وقت الدورة.

## Slide 17
Chapter
10
Lean Principles in Projects
مبادئ اللين في إدارة المشروعات
Eliminate waste and maximize value for the customer. | إزالة الهدر وتعظيم القيمة للعميل.
Build quality into processes, not only in final inspection. | بناء الجودة داخل العمليات وليس في الفحص النهائي فقط.
Respect people and encourage continuous improvement (Kaizen). | احترام الأفراد وتشجيع التحسين المستمر -كايزن.

## Slide 18
Chapter
10
Hybrid Project Management
إدارة المشروعات الهجينة
Hybrid approach combines predictive (Waterfall) and agile practices in one project. | النهج الهجين يدمج بين الأسلوب التنبؤي والممارسات الرشيقة في مشروع واحد.
Some phases are planned in detail, others are iterative and incremental. | بعض المراحل تُدار بخطة تفصيلية، بينما تُدار مراحل أخرى بشكل تكراري وتزايدي.

## Slide 19
Chapter
10
When to Use Hybrid Approach
متى نستخدم النهج الهجين؟
When part of the scope is stable while another part is uncertain. | عندما يكون جزء من نطاق المشروع ثابتًا وجزء آخر غير مؤكد.
When the organization is transitioning from traditional to agile ways of working. | عند انتقال المنظمة من النهج التقليدي إلى النهج الرشيق تدريجيًا.
When regulatory requirements demand documentation but innovation is needed. | عندما تتطلب الجهات التنظيمية توثيقًا صارمًا مع وجود حاجة للابتكار والمرونة.

## Slide 20
Chapter
10
Project Life Cycle Types
أنواع دورات حياة المشروع
Predictive (Waterfall) life cycle. | دورة حياة تنبؤية (الشلال).
Iterative and Incremental life cycles. | دورات حياة تكرارية وتزايدية.
Agile life cycles. | دورات حياة رشيقة.
Hybrid life cycles that combine previous types. | دورات حياة هجينة تجمع بين الأنواع السابقة.

## Slide 21
Chapter
10
Scope Management in Agile/Hybrid
إدارة النطاق في البيئة الرشيقة والهجينة
Scope is defined at a high level, then detailed through backlog items. | يُعرَّف نطاق المشروع بشكل عام ثم يُفصَّل من خلال عناصر قائمة المنتج.
Scope can evolve over time based on feedback and priorities. | يمكن أن يتطور النطاق بمرور الوقت حسب التغذية الراجعة والأولويات.
Changes are managed via reprioritization and collaboration. | تُدار التغييرات من خلال إعادة ترتيب الأولويات والتعاون.

## Slide 22
Chapter
10
Schedule Management in Agile/Hybrid
إدارة الجدول الزمني في البيئة الرشيقة والهجينة
Time is often fixed using short iterations (sprints). | الوقت غالبًا ثابت باستخدام دورات قصيرة –سبرينت.
Scope per sprint may vary according to capacity and priority. | حجم العمل في كل سبرينت قد يتغيّر حسب القدرة والأولوية.
Use releases and iterations instead of a single final deadline only. | يُستخدم مفهوم الإصدارات والدورات بدلًا من الاعتماد على موعد نهائي واحد فقط.

## Slide 23
Chapter
10
Cost and Value Management
إدارة التكلفة والقيمة
Costs can be controlled by fixed team size and sprint duration. | يمكن ضبط التكلفة من خلال حجم فريق ثابت ومدة سبرينت ثابتة.
Focus on delivering the highest-value features first. | التركيز على تسليم الخصائص الأعلى قيمة في البداية.
Regular reviews help stop low-value work early. | المراجعات الدورية تساعد على إيقاف الأعمال منخفضة القيمة مبكرًا.

## Slide 24
Chapter
10
Risk Management in Agile/Hybrid
إدارة المخاطر في البيئة الرشيقة والهجينة
Short iterations reduce exposure to long-term risk. | الدورات القصيرة تقلّل التعرض لمخاطر طويلة الأمد.
Frequent feedback reveals issues early. | التغذية الراجعة المتكررة تكشف المشكلات في وقت مبكر.
Hybrid approach can use risk registers with agile practices. | النهج الهجين يمكنه استخدام سجلات المخاطر مع الممارسات الرشيقة.

## Slide 25
Chapter
10
Quality Management in Agile/Hybrid
إدارة الجودة في البيئة الرشيقة والهجينة
Quality is built through continuous testing and review. | تُبنى الجودة من خلال الاختبارات المستمرة والمراجعات المتكررة.
Definition of Done clarifies quality criteria for completion. | تعريف الإنجاز يوضّح معايير إتمام العمل بالجودة المطلوبة.
Retrospectives identify process improvements. | اجتماعات الاسترجاع تساعد على اكتشاف فرص تحسين العملية.

## Slide 26
Chapter
10
Stakeholder Engagement
إشراك أصحاب المصلحة
Agile requires close and ongoing stakeholder collaboration. | الإدارة الرشيقة تتطلب تعاونًا وثيقًا ومستمرًا مع أصحاب المصلحة.
Regular demos and reviews keep stakeholders aligned. | العروض التوضيحية والمراجعات المنتظمة تُبقي أصحاب المصلحة على اطلاع وتوافق.
Transparent communication builds trust and reduces conflict. | الاتصال الشفاف يبني الثقة ويقلل من الصراع.

## Slide 27
Chapter
10
Communication in the Digital Era
الاتصال في العصر الرقمي
Use tools like MS Teams, Slack, Zoom and email for collaboration. | استخدام أدوات مثل MS Teams وSlack وZoom والبريد الإلكتروني للتعاون.
Agile boards are often digital (Jira, Trello, ClickUp). | لوحات العمل الرشيقة غالبًا رقميةJira وTrello وClickUp وغيرها.
Clear, timely messages reduce misunderstandings in projects. | الرسائل الواضحة وفي الوقت المناسب تقلّل سوء الفهم في المشروعات.

## Slide 28
Chapter
10
Digital Tools for Planning and Tracking
أدوات رقمية للتخطيط والمتابعة
Gantt charts and roadmaps support high-level planning. | مخططات جانت وخريطة الطريق تدعم التخطيط عالي المستوى.
Burndown and burnup charts track sprint progress. | مخططات Burndown وBurnup تتابع التقدم في السبرينت.
Dashboards visualize KPIs and overall project health. | لوحات المعلومات تعرض مؤشرات الأداء والصحة العامة للمشروع.

## Slide 29
Chapter
10
Artificial Intelligence in Project Management
الذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات
AI supports scheduling, risk prediction, and resource optimization. | يساعد الذكاء الاصطناعي في الجدولة وتوقّع المخاطر وتحسين استخدام الموارد.
Chatbots and assistants help generate reports and answer questions. | المساعدات الذكية تساعد في إعداد التقارير والرد على الأسئلة.
Data-driven decisions improve accuracy and response speed. | القرارات المبنية على البيانات تزيد من الدقة وسرعة الاستجابة.

## Slide 30
Chapter
10
Example: Agile in a Software Project
مثال: تطبيق الرشاقة في مشروع برمجي
Requirements change as users test prototypes. | تتغيّر المتطلبات مع تجربة المستخدمين للنماذج الأولية.
Team works in two-week sprints delivering new features each cycle. | يعمل الفريق في سبرينت مدتها أسبوعان لتسليم خصائص جديدة في كل دورة.
Product Owner prioritizes features based on user feedback. | يحدد مالك المنتج أولويات الخصائص بناءً على ملاحظات المستخدمين.

## Slide 31
Chapter
10
Example: Hybrid Approach in Construction
مثال: نهج هجين في مشروع إنشائي
Structural work follows a predictive plan with fixed milestones. | الأعمال الإنشائية الأساسية تُدار بخطة تنبؤية ذات مراحل ثابتة.
Interior design and smart systems follow agile iterations. | تصميم الديكور والأنظمة الذكية تُدار بدورات رشيقة.
Client feedback is integrated at the end of each interior iteration. | تُدمج ملاحظات العميل في نهاية كل دورة من دورات التصميم الداخلي.

## Slide 32
Chapter
10
Organizational Culture and Leadership
ثقافة المنظمة والقيادة
Agile requires trust, empowerment, and openness to experiment. | تتطلب الإدارة الرشيقة ثقافة ثقة وتمكين وانفتاح على التجربة.
Leaders become facilitators and coaches, not only controllers. | يصبح دور القادة ميسّرين ومدرّبين، وليس فقط مراقبين ومسيطرين.
Supportive culture accelerates agile and hybrid adoption. | الثقافة الداعمة تسرّع من تبني الأساليب الرشيقة والهجينة.

## Slide 33
Chapter
10
Challenges of Agile and Hybrid Adoption
تحديات تطبيق الإدارة الرشيقة والهجينة
Resistance to change and fear of losing control. | مقاومة التغيير والخوف من فقدان السيطرة.
Lack of experience or training in agile practices. | نقص الخبرة أو التدريب في الممارسات الرشيقة.
Misalignment between organizational structure and agile teams. | عدم اتساق الهيكل التنظيمي مع أسلوب عمل الفرق الرشيقة.

## Slide 34
Chapter
10
Critical Success Factors
عوامل النجاح الرئيسية
Clear vision and strong sponsorship from top management. | رؤية واضحة ودعم قوي من الإدارة العليا.
Proper training and coaching for teams. | توفير تدريب وتوجيه ملائم للفرق.
Gradual transition and continuous feedback. | انتقال تدريجي وتغذية راجعة مستمرة لتحسين التطبيق.

## Slide 35
Chapter
10
Role of the Project Manager in Agile/Hybrid
دور مدير المشروع في البيئة الرشيقة والهجينة
Shifts from command and control to serve and support. | ينتقل من أسلوب الأمر والسيطرة إلى أسلوب الخدمة والدعم.
Facilitates collaboration, removes blockers, aligns stakeholders. | يسهّل التعاون، ويزيل العوائق، ويحقق التوافق بين أصحاب المصلحة.
Manages interfaces with government, contracts and external parties. | يدير العلاقة مع الحكومه والعقود والأطراف الخارجية.

## Slide 36
Chapter
10
KPIs and Performance Metrics
مؤشرات الأداء في المشاريع الرشيقة والهجينة
Delivery speed such as cycle time and lead time. | سرعة التسليم مثل وقت الدورة ووقت الاستجابة.
Value delivered measured by business outcomes and customer satisfaction. | القيمة المقدَّمة تقاس بنتائج الأعمال ورضا العملاء.
Team health including engagement and burnout levels. | صحة الفريق بما في ذلك الاندماج الوظيفي ومستويات الإرهاق.

## Slide 37
Chapter
10
Summary of Key Points
ملخص النقاط الرئيسية
National programs and mega-projects require flexibility and innovation. | البرامج الوطنية والمشروعات العملاقة تحتاج إلى مرونة وابتكار.
Agile and hybrid approaches support rapid transformation and digital initiatives. | الأساليب الرشيقة والهجينة تدعم التحوّل السريع والمبادرات الرقمية.

## Slide 38
Chapter
10
Summary of Key Points
ملخص النقاط الرئيسية
Agile and hybrid project management respond to change and focus on value. | الإدارة الرشيقة والهجينة تستجيب للتغيير وتركّز على القيمة.
Scrum, Kanban and Lean provide practical frameworks and tools. | سكرم وكانبان واللين توفّر أطرًا وأدوات عملية لتطبيق الرشاقة.
Success depends on culture, leadership, training and continuous improvement. | يعتمد النجاح على الثقافة والقيادة والتدريب والتحسين المستمر.

## Slide 39
Chapter
10
Review Questions (1)
أسئلة مراجعة (١)
What is the main difference between traditional and agile project management? | ما الفرق الرئيسي بين الإدارة التقليدية والإدارة الرشيقة للمشروعات؟
When is a hybrid approach more suitable than a pure agile approach? | متى يكون النهج الهجين أنسب من النهج الرشيق بالكامل؟
Name two agile values and explain them briefly. | اذكر قيمتين من قيم المنهج الرشيق واشرحهما باختصار.

## Slide 40
Thank You