جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

تخصص إدارة المشاريع

تكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في مشاريع التحول الرقمي: مراجعة منهجية للأدبيات وبناء إطار عمل مقترح

إعداد الطالب

محمد عبدالله ال علي

إشراف

د. الفيصل عبدالحميد محمد

د. فايز علي جراد

حقوق الطباعة تمتلكها جامعة ميدأوشن

العام الدراسي

2026

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة

مقدمة

أصبح التحول الرقمي من أهم التحولات الاستراتيجية التي تعيد تشكيل المؤسسات العامة والخاصة؛ إذ يتجاوز تحويل البيانات والخدمات إلى صيغة رقمية ليشمل إعادة تصميم العمليات ونماذج العمل والقدرات والهياكل وعلاقات أصحاب المصلحة وطرق اتخاذ القرار. ولا تنتج القيمة التحويلية من التقنية وحدها، بل من قدرة المؤسسة على مواءمتها مع الاستراتيجية والعمل والإنسان والحوكمة والتعلم.

وتنفذ المؤسسات جانبًا كبيرًا من التحول من خلال مشاريع وبرامج ومحافظ رقمية. غير أن هذه المشاريع تختلف عن المشاريع التي تنتهي بتسليم مخرج مستقل؛ فهي تغير الأدوار والعمليات والسلوكيات والثقافة، وتحتاج إلى تعاون مستمر بين الأعمال وتقنية المعلومات والتشغيل والمستفيدين. كما تتسم بعدم اليقين والتعقيد وتغير المتطلبات وتأخر المنافع، مما يفرض استخدام ممارسات مرنة وحوكمة واضحة وقدرات بشرية وتنظيمية.

في هذا السياق، تؤدي إدارة المشاريع وظيفة تأسيس العمل المؤقت وتخطيطه وتنفيذه وضبطه وتسليم قيمته، بينما تؤدي إدارة التغيير وظيفة تهيئة الأفراد والمؤسسة لفهم الحالة المستهدفة وقبولها وتطبيقها واستدامتها. وعلى الرغم من أن المشروع أداة لإحداث تغيير مخطط، فقد تطور المجالان تاريخيًا في مسارين منفصلين نسبيًا، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى نجاح تقني لا يصاحبه تبنٍ أو قيمة، أو إلى أنشطة تغيير منفصلة لا تؤثر في قرارات المشروع وموارده ومراحله.

تشير مراجعة Jääskä et al. (2025) إلى تجزؤ الأدبيات المتعلقة بإدارة التغيير داخل دراسات المشاريع وغموض الأدوار وعدم مواءمة دورتي الحياة. كما تؤكد Chen et al. (2025) أن التقاطع بين إدارة المشاريع والتحول الرقمي ما يزال بحاجة إلى تنظير يربط الأدوات والمنهجيات والواجهات الاجتماعية–التقنية والحوكمة والقيادة. وتوضح Hafseld et al. (2021) أن التعقيد في المشاريع الرقمية الحكومية ينشأ من تفاعل التنظيم والتقنية والابتكار، بينما تقدم Al-Moaid and Almarhdi (2024) دليلًا على أن إدارة التغيير آلية مركزية في انتقال القدرات التنظيمية إلى نتائج التحول.

ومن ثم، لا تقتصر الحاجة البحثية على تأكيد أهمية القيادة أو الثقافة أو الرشاقة أو إدارة المنافع، بل تتطلب تفسير كيفية جمع هذه الممارسات داخل بنية متكاملة توضح حقوق القرار والأدوار وتوقيت التدخلات والمخرجات المشتركة ومعايير النجاح. وانطلاقًا من ذلك، تتناول الدراسة تكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في مشاريع التحول الرقمي من خلال مراجعة منهجية للأدبيات وبناء إطار عمل مقترح. ويلخص الشكل رقم (‎1-1‎) منطق الدراسة وتسلسلها من المشكلة البحثية إلى المخرجات المتوقعة.

الشكل رقم (‎1-1‎): منطق الدراسة وتسلسلها من المشكلة إلى المخرجات

مشكلة الدراسة

على الرغم من التوسع في مشاريع التحول الرقمي، فإن نجاحها لا يتحدد باختيار التقنية أو إنجاز نطاق المشروع وحدهما. فقد يكتمل النظام أو المنصة بينما تظل العمليات القديمة قائمة، أو لا يتبنى المستخدمون المخرج، أو لا تنتقل الملكية إلى التشغيل، أو لا تتحقق المنافع المتوقعة. ويكشف ذلك عن فجوة بين منطق تسليم المشروع ومنطق تحقق التغيير المؤسسي.

تتمثل المشكلة العلمية في أن الأدبيات توزعت غالبًا بين ثلاث مسارات: دراسات إدارة التغيير والتحول الرقمي، ودراسات إدارة المشاريع والتحول الرقمي، ودراسات إدارة التغيير داخل المشاريع بصورة عامة. وقد أنتج كل مسار معرفة مهمة، لكن العلاقة بين المجالين داخل مشروع التحول بقيت غير مكتملة من حيث الحوكمة والأدوار ودورة الحياة والتكيف والانتقال وإدارة المنافع.

تؤكد المراجعات الحديثة هذا القصور. فقد بينت Jääskä et al. (2025) أن الممارسات تُدمج أحيانًا بصورة حدسية وأن الأدبيات تحتاج إلى بناء مفاهيمي وتجريبي، بينما أوضحت Chen et al. (2025) أن إدارة المشاريع الرقمية تتطلب تفسيرًا اجتماعيًا–تقنيًا وحوكميا. وتكشف دراسات الحالة، مثل Perides et al. (2020) وSimard and Aubry (2025)، أن التكامل يرتبط بالرعاية والملكية وPMO والواجهات والقرار، في حين تظهر الدراسات العربية أهمية الثقافة والمقاومة والجاهزية من دون ربط متسق بهذه الآليات المشروعـية.

وبذلك لا تكمن المشكلة في نقص الحديث عن عوامل النجاح منفردة، بل في غياب توليف منهجي يحدد: ما الممارسات الرئيسة في كل مجال؟ وما صور التكامل الفعلي بينها؟ وفي أي مراحل وقرارات وأدوار يتحقق؟ وكيف يرتبط التسليم بالتبني والقيمة؟ وما حدود الأدلة الحالية، وبخاصة في الأدبيات العربية؟

وتعالج الدراسة هذه المشكلة من خلال مراجعة منهجية وتحليل موضوعي للأدبيات العلمية المنشورة، وتصنيف قوة التكامل وآلياته، ومقارنة النتائج بحسب اللغة والجودة ونوع الدليل، ثم بناء إطار عمل مقترح يترجم التوليف العلمي إلى مكونات ومراحل وأدوار قابلة للاختبار والتكييف.

تساؤلات الدراسة

التساؤل الرئيس

ما أبعاد وآليات ومتطلبات تكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في مشاريع التحول الرقمي في ضوء الأدبيات العلمية؟

التساؤلات الفرعية

- ما المفاهيم والأبعاد الرئيسة المرتبطة بإدارة التغيير، وإدارة المشاريع، ومشاريع التحول الرقمي في الأدبيات العلمية؟

- ما الاتجاهات البحثية الرئيسة في الدراسات التي تناولت تكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في سياق مشاريع التحول الرقمي؟

- ما المحاور والعوامل الحاكمة التي تناولتها الأدبيات السابقة في تفسير نجاح أو تعثر مشاريع التحول الرقمي من منظور تكامل إدارة التغيير وإدارة المشاريع؟

- ما الممارسات والآليات الأكثر تكرارًا وحضورًا جوهريًا في تعزيز التكامل بين ممارسات إدارة التغيير وممارسات إدارة المشاريع داخل مشاريع التحول الرقمي؟

ويقصد بالحضور الجوهري معالجة الممارسة أو الآلية معالجة مركزية موثقة في نتائج الدراسة أو نموذجها أو تفسيرها، ولا يُستخدم التكرار أو الحضور الجوهري بوصفه حجم أثر سببي أو دليلًا مباشرًا على الفاعلية في المؤسسات.

- ما أوجه القصور والفجوات البحثية في الأدبيات المتعلقة بتكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في مشاريع التحول الرقمي؟

- ما إطار العمل المقترح الذي يمكن بناؤه في ضوء نتائج المراجعة المنهجية لتوضيح أبعاد هذا التكامل وآلياته ومتطلباته؟

نظرًا إلى أن الدراسة مراجعة منهجية تحليلية لبيانات ثانوية متعددة التصاميم، فقد صيغت في صورة أسئلة بحثية ولم تتضمن فروضًا إحصائية؛ إذ لا توجد عينة بشرية موحدة أو مقاييس متجانسة تسمح باختبار فرضيات كمية أو إجراء تحليل تلوي.

أهداف الدراسة

الهدف الرئيس

تحليل الأدبيات العلمية المتعلقة بتكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في مشاريع التحول الرقمي، وصولًا إلى بناء إطار عمل مقترح يوضح أبعاد هذا التكامل وآلياته ومتطلباته.

الأهداف الفرعية

- تحديد المفاهيم والأبعاد الرئيسة المرتبطة بإدارة التغيير، وإدارة المشاريع، ومشاريع التحول الرقمي، وبيان طبيعة العلاقة بينها في الأدبيات العلمية.

- تحليل الاتجاهات البحثية الرئيسة في الدراسات التي تناولت تكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في سياق مشاريع التحول الرقمي.

- تصنيف المحاور والعوامل الحاكمة التي تناولتها الأدبيات السابقة في تفسير نجاح أو تعثر مشاريع التحول الرقمي من منظور تكامل إدارة التغيير وإدارة المشاريع.

- استخلاص الممارسات والآليات الأكثر تكرارًا وحضورًا جوهريًا في تعزيز التكامل بين ممارسات إدارة التغيير وممارسات إدارة المشاريع داخل مشاريع التحول الرقمي.

- كشف أوجه القصور والفجوات البحثية في الأدبيات المتعلقة بهذا التقاطع المعرفي.

- بناء إطار عمل مقترح يوضح أبعاد التكامل بين ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع، وآلياته، ومتطلباته في مشاريع التحول الرقمي.

أهمية الدراسة

الأهمية العلمية

- معالجة التجزؤ المعرفي من خلال جمع أدبيات إدارة التغيير وإدارة المشاريع والتحول الرقمي في مراجعة واحدة ذات معايير واضحة.

- تقديم تمييز مفاهيمي بين حضور المجالين في الدراسة ووجود تكامل فعلي قائم على آليات موثقة.

- تنظيم الممارسات والعلاقات في بنية تحليلية تربط الحوكمة والأدوار ودورة الحياة والجاهزية والتكيف والمنافع.

- إبراز الفروق بين الأدبيات العربية والإنجليزية وبين الدراسات مرتفعة ومتوسطة الجودة، بما يمنع التعميم غير المنضبط.

- تقديم إطار عمل مقترح وقضايا قابلة للاختبار يمكن أن تبنى عليها دراسات ميدانية وطولية لاحقة.

- توفير تطبيق منهجي للمراجعة المنظمة والتحليل الموضوعي في موضوع إداري مركب ومتعدد التصاميم.

الأهمية العملية

- مساعدة القيادات على إدراك أن مشروع التحول يحتاج إلى حوكمة مشتركة تجمع قرارات التسليم والجاهزية والمنافع.

- توضيح الأدوار المتوقعة من الراعي ومدير المشروع ومدير التغيير وPMO ومالك الأعمال ومالك المنافع.

- دعم إدخال إدارة التغيير منذ مرحلة التأسيس والجدوى بدل إضافتها بعد تثبيت التصميم والجدول والميزانية.

- توفير منطق يربط خطة المشروع بخطط الاتصال والمشاركة والتدريب والتبني والانتقال والتعزيز.

- توسيع معايير النجاح لتشمل الاستخدام والثقة والكفاءة التشغيلية والقيمة، إضافة إلى الوقت والتكلفة والجودة.

- تقديم إطار قابل للتكييف مع المشاريع الحكومية والخاصة والقطاعات المختلفة وفق التعقيد والنضج وعدم اليقين.

مبررات اختيار الموضوع وأصالته

اختير الموضوع لأهميته المتزايدة في المؤسسات التي تستثمر في برامج تحول واسعة لكنها تواجه صعوبة في تحويل المخرجات التقنية إلى سلوك وقيمة مستدامة. كما يرتبط مباشرة بتخصص إدارة المشاريع؛ لأن التحول ينفذ من خلال مشاريع وبرامج ومحافظ، في حين تظل آليات الانتقال المؤسسي موضوعًا مشتركًا مع إدارة التغيير.

تتمثل أصالة الدراسة في تركيزها على التكامل ذاته كوحدة للتحليل، لا على أثر كل مجال منفردًا. فهي تميز درجات قوة التكامل وأنماطه، وتربط أحكامها بسجل أدلة وتقييم جودة، وتضم الأدبيات العربية والإنجليزية، ثم تحول النتائج إلى إطار متعدد الطبقات والمراحل. كما تتجنب مساواة ورود مصطلح "مشروع" أو "تغيير" بوجود تكامل منهجي.

حدود الدراسة

الجدول رقم (1-1): حدود الدراسة النهائية

| نوع الحد | النطاق المعتمد | الدلالة |
| --- | --- | --- |
| موضوعي | إدارة التغيير وإدارة المشاريع ومشاريع التحول الرقمي وآليات الربط بينها، مع استبعاد الدراسات التقنية البحتة | تركيز التحليل على البعد الإداري والتنظيمي المرتبط بالمشروع |
| زمني | الدراسات الداخلة في عينة التحليل المنشورة بين 2015 و2026 | تمثيل الأدبيات الحديثة؛ ولا يسري الحد الزمني على المراجع النظرية والمنهجية المؤسسة |
| لغوي | العربية والإنجليزية | شمول السياق العربي والأدبيات العالمية مع استبعاد اللغات الأخرى |
| مصدري | المصادر العلمية المتاحة بالنص الكامل: مقالات ومراجعات ومؤتمرات ورسائل وأطروحات ذات قيمة علمية | إمكان تقييم المنهج والنتائج والقيود وتوثيق الأدلة |
| منهجي | مراجعة منهجية وتحليل موضوعي نوعي؛ لا تحليل تلوي ولا بيانات ميدانية أولية | تفسير الآليات والأنماط في دراسات غير متجانسة |
| العينة | 32 دراسة: 24 إنجليزية و8 عربية؛ 23 صُنفت مرتفعة و9 صُنفت متوسطة وفق بطاقة الجودة والملاءمة المعتمدة | تمثل العينة الحالية التي استوفت معايير الإدراج والجودة والملاءمة للاستخدام |

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية

الجدول رقم (‎1-2‎): التعريفات الإجرائية لمصطلحات الدراسة

| المصطلح | التعريف الإجرائي في الدراسة |
| --- | --- |
| التحول الرقمي | تغيير استراتيجي وتنظيمي مدفوع بالتقنيات الرقمية يعيد تصميم العمليات والخدمات والقدرات والهياكل وطرق خلق القيمة، ولا يقتصر على رقمنة السجلات أو أتمتة إجراء قائم. |
| مشاريع التحول الرقمي | مشاريع أو برامج مؤقتة تنفذ قدرات أو منتجات أو عمليات رقمية وتنتج آثارًا بشرية وتنظيمية وتشغيلية تتجاوز المخرج التقني. |
| إدارة المشاريع | الممارسات التي توجه تأسيس المشروع وتخطيطه وتنفيذه وضبطه وحوكمته ومخاطره ومنافعه، بما يحقق المخرجات والقيمة المطلوبة. |
| إدارة التغيير | الممارسات المنظمة التي تهيئ الأفراد والجماعات والمؤسسة لفهم الحالة المستهدفة وقبولها وتطبيقها واستدامتها، وتشمل القيادة والثقافة والتواصل والمشاركة والجاهزية والقدرات والتعزيز. |
| تكامل إدارة التغيير وإدارة المشاريع | ترتيب منظم ينسق الحوكمة والأدوار والعمليات والمخرجات والبيانات ومؤشرات النجاح بين المجالين عبر دورة المشروع، بحيث تؤثر اعتبارات التبني والمنافع في قرارات المشروع والعكس. |
| المراجعة المنهجية للأدبيات | عملية بحث وفرز وتقييم واستخراج وتحليل شفافة ومعلنة تهدف إلى توليف المعرفة المنشورة والإجابة عن أسئلة محددة. |
| التحليل الموضوعي | إجراء يقارن وحدات المعنى والرموز عبر الدراسات ويجمعها في موضوعات تفسيرية أعلى مستوى مع مراعاة السياق والجودة ونوع الدليل. |
| الإطار التكاملي المقترح | بنية مشتقة من نتائج المراجعة توضح المكونات والمراحل والأدوار والبوابات والمؤشرات التي تساعد على مزامنة إدارة المشروع والتغيير في التحول الرقمي، وتحتاج إلى اختبار ميداني لاحق. |

اتساق التساؤلات والأهداف مع مخرجات الدراسة

الجدول رقم (‎1-3‎): الربط بين التساؤلات والأهداف والمخرجات

| التساؤل/الهدف | المخرج المتوقع | موضع المعالجة |
| --- | --- | --- |
| المفاهيم والأبعاد الرئيسة | إطار نظري وتعريفات ومجالات ممارسات | الفصل الثاني |
| الاتجاهات البحثية | تصنيف مسارات الأدبيات وخصائص الدراسات | الفصلان الثاني والرابع |
| العوامل الحاكمة للنجاح أو التعثر | رموز وموضوعات وممكنات ومعوقات | الفصل الرابع |
| الممارسات والآليات الأكثر تكرارًا وحضورًا جوهريًا | مصفوفة دراسة × رمز وتوليف موضوعي | الفصل الرابع |
| الفجوات البحثية | فجوات مفاهيمية ومنهجية ولغوية وتطبيقية | الفصلان الرابع والسادس |
| الإطار المقترح | مكونات ومراحل وأدوار وبوابات ومؤشرات | الفصل الخامس |

تنظيم فصول الدراسة

الجدول رقم (‎1-4‎): هيكل الدراسة ومضمون فصولها

| الفصل | المضمون |
| --- | --- |
| الفصل الأول | الإطار العام: المقدمة والمشكلة والتساؤلات والأهداف والأهمية والحدود والمصطلحات. |
| الفصل الثاني | الدراسات السابقة والإطار النظري والمقارنة النقدية والفجوة البحثية. |
| الفصل الثالث | منهجية المراجعة والبحث والفرز والجودة والملاءمة والاستخراج والترميز والتحليل. |
| الفصل الرابع | نتائج المراجعة المنهجية والمصفوفة والتكرارات والموضوعات الرئيسة والفرعية. |
| الفصل الخامس | الإطار التكاملي المقترح ومبادئه ومراحله وأدواره وآليات تشغيله وقياسه. |
| الفصل السادس | مناقشة النتائج والاستنتاجات والتوصيات والحدود ومقترحات البحوث المستقبلية. |

خلاصة الفصل

حدد الفصل الإطار العام للدراسة من خلال عرض سياق التحول الرقمي ومشكلة التجزؤ بين إدارة التغيير وإدارة المشاريع، وصاغ تساؤلًا رئيسًا وستة تساؤلات فرعية وأهدافًا مناظرة لها. كما أوضح الأهمية العلمية والعملية وأصالة التركيز على التكامل، وحدد الحدود والتعريفات الإجرائية وتسلسل الفصول.

ويؤسس هذا البناء للفصل الثاني الذي يراجع المفاهيم والنظريات والدراسات السابقة بصورة نقدية، ثم للفصل الثالث الذي يبين كيف جُمعت الأدلة وحُللت بصورة منهجية.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة والإطار النظري

  - تمهيد

يتناول هذا الفصل الأسس النظرية والدراسات السابقة المرتبطة بتكامل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المشاريع في مشاريع التحول الرقمي. ويهدف إلى بناء قاعدة مفاهيمية تفسر طبيعة التحول الرقمي بوصفه تغييرًا استراتيجيًا واجتماعيًا–تقنيًا يُنفذ من خلال المشاريع والبرامج والمحافظ، وإلى توضيح الوظائف المتمايزة والمتكاملة لكل من إدارة المشاريع وإدارة التغيير. كما يستعرض الأدبيات العربية والإنجليزية بصورة نقدية، ويحدد موضع الدراسة الحالية والفجوة التي تعالجها، من دون استباق النتائج التركيبية للمراجعة المنهجية التي يعرضها الفصل الرابع.

نُظم الفصل في محورين مترابطين. يعرض المحور الأول الإطار النظري، بدءًا من مفهوم التحول الرقمي وخصائص مشاريعه، ثم إدارة المشاريع وإدارة التغيير والمنظورات النظرية المفسرة للتكامل. أما المحور الثاني فيراجع الدراسات السابقة وفق مساراتها الموضوعية والمنهجية، ثم يقارن بينها ويستخلص الفجوة البحثية والبنية المفاهيمية التي وجهت الاستخراج والترميز.

  - الإطار النظري للدراسة

التحول الرقمي ومشاريع التحول الرقمي

مفهوم التحول الرقمي والتمييز المصطلحي

يستخدم الخطاب الإداري والتقني عدة مصطلحات متقاربة ينبغي التمييز بينها. فالرقمنة (Digitization) تعني تحويل المعلومات أو السجلات من صيغة تناظرية إلى رقمية، بينما تشير الأتمتة أو الرقمنة التشغيلية (Digitalization) إلى استخدام التقنيات الرقمية لتحسين عملية أو خدمة قائمة. أما التحول الرقمي (Digital Transformation) فيتجاوز ذلك إلى تغيير استراتيجي يعيد تصميم نموذج العمل والعمليات والخدمات والقدرات والعلاقات والقرارات، بحيث تصبح التقنية جزءًا من منطق خلق القيمة لا مجرد أداة مساندة. ويتسق هذا التمييز مع التصور الذي يعرّف التحول الرقمي بوصفه تغييرًا تنظيميًا استراتيجيًا في مسارات خلق القيمة (Vial, 2019).

الجدول رقم (‎2-1‎): التمييز بين المفاهيم الرقمية الرئيسة

| المفهوم | المعنى | نطاق التغيير | مثال تطبيقي |
| --- | --- | --- | --- |
| الرقمنة (Digitization) | تحويل البيانات أو الوثائق إلى صيغة رقمية | المعلومة أو السجل | تحويل ملفات ورقية إلى ملفات إلكترونية |
| الرقمنة التشغيلية (Digitalization) | استخدام التقنية لتحسين إجراء قائم | عملية أو خدمة | أتمتة اعتماد المعاملة أو تقديم خدمة إلكترونية |
| التحول الرقمي (Digital Transformation) | إعادة تشكيل الاستراتيجية والعمليات والقدرات ونموذج القيمة | المؤسسة أو النظام البيئي | إعادة تصميم الخدمة والهيكل والأدوار والقرار اعتمادًا على البيانات والمنصات |

تؤكد الأدبيات الحديثة أن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد اقتناء الأنظمة أو إطلاق المنصات؛ إذ قد تنفذ المؤسسة مشروعًا تقنيًا ناجحًا من حيث التسليم، لكنها لا تحقق تحولًا إذا لم تتغير العمليات والأدوار والسلوكيات والقدرات وآليات القرار. ولهذا تصفه مراجعة Chen et al. (2025) بوصفه مجالًا تتفاعل فيه الأدوات والمنهجيات والبنية الاجتماعية–التقنية والحوكمة والقيادة، بينما تربطه مراجعة Gonçalves et al. (2023) بالاستراتيجية والكفاءات والتقنية والمحافظ والبرامج والمشاريع.

طبيعة مشاريع التحول الرقمي وخصائصها

تمثل مشاريع التحول الرقمي الآلية المؤقتة التي تُترجم الرؤية الرقمية إلى قدرات ومنتجات وخدمات وعمليات قابلة للتطبيق. لكنها تختلف عن كثير من المشاريع التقليدية؛ لأن مخرجاتها التقنية تتداخل مع إعادة تصميم العمل والهيكل والثقافة والمهارات وتجربة المستخدم. كما قد تتطور الأهداف والمتطلبات أثناء التنفيذ نتيجة التعلم والتجريب وتغير التقنية والسوق والتشريعات، مما يجعل الحدود بين المشروع والتشغيل والمنتج أقل حدة.

وتتسم هذه المشاريع بخمس خصائص مترابطة: ارتفاع عدم اليقين، والتعقيد الاجتماعي–التقني، وتعدد أصحاب المصلحة والمالكين، والحاجة إلى التعلم التكراري، وتأخر ظهور المنافع مقارنة بتسليم المخرجات. وتبين Hafseld et al. (2021) أن التعقيد في المشروع الحكومي الرقمي نشأ من التفاعل الديناميكي بين التنظيم والتقنية والابتكار، لا من عامل منفرد. كما توضح Albrecht et al. (2025) أن غموض تعريف التحول نفسه وعدم يقين المتطلبات والميزانية يبدأ منذ مرحلة تأسيس المشروع.

المنظور الاجتماعي – التقني

يفترض منظور النظم الاجتماعية–التقنية أن الأداء لا ينتج من تحسين النظام التقني بمعزل عن النظام الاجتماعي، بل من المواءمة المشتركة بين التقنية والمهام والأدوار والمهارات والقيم والهياكل. ويقدم هذا المنظور تفسيرًا ملائمًا لمشاريع التحول الرقمي؛ لأن اختلال الواجهة بين الأدوات والمنهجيات والعاملين قد يحول التقنية إلى مصدر للتعقيد أو المقاومة بدل أن تكون مصدرًا للقيمة. وقد استخدمته مراجعة Chen et al. (2025) لتفسير الحاجة إلى مواءمة الأدوات الرقمية مع المنهجيات والهياكل والقيادة، كما وسعته Shaba et al. (2023) إلى مستوى النظام البيئي بإدخال الموردين والعملاء والنقابات وأصحاب المصلحة الخارجيين في تصميم التغيير. ويعود الأساس النظري لهذا المنظور إلى أعمال النظم الاجتماعية–التقنية (Trist & Bamforth, 1951).

إدارة المشاريع في سياق التحول الرقمي

مفهوم إدارة المشاريع وتطور معيار النجاح

تتمثل إدارة المشاريع في تطبيق المعارف والمهارات والممارسات والأدوات لتوجيه العمل المؤقت نحو نتائج وقيمة محددة. وقد ارتبطت الممارسة التقليدية بإدارة النطاق والوقت والتكلفة والجودة والمخاطر وأصحاب المصلحة. إلا أن البيئة الرقمية أعادت توسيع مفهوم النجاح؛ فلم يعد الالتزام بالخطة كافيًا إذا لم يستخدم المستفيدون الحل أو لم تتحقق الكفاءة أو الثقة أو المنافع المؤسسية. ويتفق ذلك مع التعريف المعاصر لإدارة المشاريع بوصفها نظامًا لتوجيه العمل نحو المخرجات والنتائج والقيمة (Project Management Institute, 2021).

يفرض هذا التطور فصلًا تحليليًا بين نجاح التسليم ونجاح التحول. يقيس الأول كفاءة التنفيذ وجودة المخرج، بينما يقيس الثاني التبني والتغير التشغيلي وتجربة المستخدم والمنافع والقيمة المستدامة. وتوضح Carujo et al. (2022) أن التقنية لا تولد القيمة بمفردها، وأن المنافع تحتاج إلى جدوى وإدارة مشروع وإدارة تغيير ومتابعة لاحقة. كما تكشف Cresswell et al. (2022) أن المنافع الرقمية قد تظهر ببطء ويصعب إسنادها إلى تدخل واحد، وهو ما يجعل إدارة المنافع وظيفة ممتدة بعد الإطلاق. ويؤكد منظور إدارة تحقيق المنافع أن نجاح المشروع يرتبط بقدرته على دعم تنفيذ الاستراتيجية وتحويل المخرجات إلى قيمة قابلة للتحقق (Serra & Kunc, 2015).

الحوكمة والمواءمة الاستراتيجية والمحفظة وPMO

توفر الحوكمة إطار حقوق القرار والمساءلة والرعاية والمواءمة بين المشروع والاستراتيجية. وتزداد أهميتها في التحول الرقمي بسبب تعدد المبادرات والجهات واعتماديات البيانات والعمليات والتقنية. ويؤدي مستوى المحفظة والبرنامج وظيفة اختيار المبادرات وترتيب أولوياتها وتنسيق الموارد والمنافع، بينما يمكن لمكتب إدارة المشاريع (Project Management Office: PMO) أن يوفر المعايير والمعرفة والربط بين المشاريع والقيادة. ومن هذا المنظور، تمثل حوكمة المشاريع نظامًا يربط السلطة والرقابة والمواءمة بين إدارة المشروع والحوكمة المؤسسية (Too & Weaver, 2014).

لكن قيمة PMO لا تنشأ من المتابعة الإدارية وحدها. فقد أظهرت Vukadinović and Fabac (2022) أن مكتب إدارة المشاريع الرقمي يحتاج إلى توسيع دوره ليشمل الرشاقة والابتكار والمعرفة والتغيير. وقدمت Simard and Aubry (2025) دليلًا طوليًا على أن PMO يمكن أن يعمل عابرًا للحدود بين الأعمال وتقنية المعلومات، وأن يبني طبقات استقرار في الحوكمة والعمليات حتى عندما تتغير مكانته التنظيمية. وفي المقابل، توضح Cresswell et al. (2022) أن أدوات التقارير والحوكمة تصبح عبئًا إذا لم تتوافق أغراضها وأطرها الزمنية مع السياق المحلي.

التخطيط التكيفي والمنهجيات الرشيقة والهجينة

تتطلب مشاريع التحول الرقمي موازنة بين الضبط والتكيف. فالمنهج التقليدي يوفر الوضوح والمساءلة، لكنه قد يصبح جامدًا عندما تتغير المتطلبات أو تحتاج المؤسسة إلى التعلم بالتجربة. وتسمح المنهجيات الرشيقة (Agile) بالتكرار والتغذية الراجعة والتسليم المرحلي، بينما تمزج المنهجيات الهجينة بين البوابات والضوابط المؤسسية وبين التكرارات والتجريب. كما يتسق اختيار المنهجية مع المنظور الاقتضائي الذي يفترض اختلاف أسلوب الإدارة باختلاف خصائص المشروع وعدم اليقين (Shenhar, 2001).

لا تعني الرشاقة إلغاء التخطيط أو الحوكمة؛ بل تحويلهما إلى عمليات دورية قابلة للتحديث. وقد أظهرت Nerurkar and Das (2017) أهمية تقسيم البرنامج الحكومي الكبير إلى عمليات أصغر والتعلم من المستخدمين والمسؤولين، وربطت Galvão Junior et al. (2024) الرشاقة بالفرق متعددة التخصصات والتسليم المستمر للقيمة. كما استخدمت Albrecht et al. (2025) التكرار والاستكشاف والتقدير المرحلي للتعامل مع عدم يقين التأسيس والميزانية.

إدارة المخاطر وعدم اليقين والتعقيد

تتسع المخاطر في التحول الرقمي لتشمل المخاطر التقنية والتنظيمية والسلوكية والثقافية والقانونية ومخاطر الاعتماديات. وقد يكون تغير النطاق أو نقص المهارات أو مقاومة المستخدمين أو تعارض الأهداف بين الوحدات أكثر تأثيرًا من الخلل التقني. لذلك ينبغي أن يدمج سجل المخاطر افتراضات التبني والجاهزية والعمليات والمنافع، وأن يبدأ تحليل الأثر منذ مرحلة الجدوى والميزانية.

إدارة التغيير في مشاريع التحول الرقمي

مفهوم إدارة التغيير ومستوياتها

إدارة التغيير هي العملية المنظمة التي تهيئ الأفراد والجماعات والمؤسسة للانتقال من حالة قائمة إلى حالة مستهدفة، وتدعم قبول السلوكيات والعمليات والأدوار الجديدة واستمرارها. وهي تختلف عن التغيير التنظيمي بوصفه الظاهرة أو الحالة؛ فإدارة التغيير تشير إلى الممارسات التي توجه هذه الظاهرة وتقلل فجوة الانتقال.

يحدث التغيير الرقمي على مستويات مترابطة: مستوى فردي يتعلق بالوعي والرغبة والمعرفة والقدرة، ومستوى جماعي يتعلق بالفرق والهوية المهنية والتفاعل، ومستوى تنظيمي يتعلق بالهيكل والثقافة والحوافز والحوكمة، ومستوى نظامي يتعلق بالموردين والعملاء والجهات التنظيمية والمنصات. ويترتب على ذلك أن التدريب الفردي لا يعالج وحده خلل الحوكمة أو تعارض الحوافز أو ضعف ملكية العملية.

القيادة والثقافة والمقاومة

تؤدي القيادة دورًا في صياغة الرؤية وتخصيص الموارد وإزالة العوائق وإظهار السلوك المتوقع. لكن الرعاية التنفيذية لا تكون فعالة إذا بقيت رمزية أو لم تُترجم إلى حقوق قرار ومسؤوليات ومساءلة. وتشير Perides et al. (2020) وTschebul (2023) إلى أهمية الجمع بين الدعم من أعلى والمشاركة من أسفل، وربط القيادة بملكية الأعمال لا بمجرد رعاية تقنية.

أما الثقافة التنظيمية فتعبر عن القيم والمعايير والافتراضات التي توجه السلوك، ولا تساوي المقاومة. فالمقاومة أو القبول استجابة أفراد أو جماعات لتغيير محدد، وقد تنشأ من الخوف أو فقدان المعنى أو ضعف المشاركة أو نقص المهارات أو عدم الثقة. وتوضح Ullrich et al. (2023) أن المشاركة الشكلية قد تزيد المقاومة إذا لم يكن لها أثر حقيقي، بينما تبين أوصالح (2023) وبوشارب (2025) أن الاتصال والتدريب والدعم والتهيئة تقلل مقاومة التحول في السياقات العربية.

التواصل والمشاركة وإشراك أصحاب المصلحة

يؤدي التواصل وظيفة بناء المعنى وتوضيح الرؤية والأثر والتقدم والتوقعات، بينما تعني المشاركة إسهام أصحاب المصلحة في التشخيص أو التصميم أو القرار أو التحقق. ويمنع هذا التمييز مساواة الإبلاغ الأحادي بالمشاركة الفعلية. وتبين Ullrich et al. (2023) أن اختيار صيغة المشاركة يجب أن يرتبط بالهدف والسياق والوقت والموارد، كما تظهر Shaba et al. (2023) أهمية توسيع المشاركة إلى أصحاب المصلحة في النظام البيئي عندما تمتد آثار الرقمنة إلى ما وراء حدود المؤسسة.

الجاهزية والتبني والتدريب والقدرات

تشير الجاهزية إلى استعداد المؤسسة والأفراد لفهم التغيير وقبوله وتنفيذه، بينما يعبر التبني عن الاستخدام الفعلي والاستمرار والتعزيز. أما التدريب والقدرات والتعلم فهي تدخلات تبني المعرفة والمهارة والقدرة التنظيمية. ويترتب على ذلك أن عدد الدورات التدريبية لا يمثل في حد ذاته مؤشرًا على التبني، ما لم يرتبط بالكفاءة في الدور الجديد والاستخدام الفعلي وتحسن العملية.

تدعم Al-Moaid and Almarhdi (2024) دور القدرات الديناميكية وإدارة التغيير في نقل المؤسسة من الاستشعار إلى الاقتناص وإعادة التشكيل. كما تكشف الدراسات العربية، مثل بن أمينة ولقام (2025) وبلقاضي (2024)، أن الثقافة والمهارات والجاهزية متطلبات متداخلة، لكنها تحتاج إلى ربط أوضح بقرارات المشروع ومراحله ومؤشراته. ويستند تفسير ذلك إلى منظور القدرات الديناميكية (Teece et al., 1997).

نماذج إدارة التغيير وإمكانات استخدامها

يقدم نموذج لوين تصورًا مرحليًا للتغيير من خلال فك الجمود والتحريك وإعادة التجميد، بينما يركز نموذج كوتر على بناء الإلحاح والائتلاف والرؤية والتمكين وترسيخ التغيير. ويقدم نموذج أدكار تسلسلًا فرديًا يبدأ بالوعي والرغبة ويمر بالمعرفة والقدرة وينتهي بالتعزيز. وتُستخدم هذه النماذج هنا بوصفها مراجع نظرية مساندة خارج عينة التحليل الموضوعي، لا بوصفها دراسات داخلة في العينة (Lewin, 1947; Kotter, 1995; Hiatt, 2006).

تساعد هذه النماذج على تشخيص جوانب القيادة والاتصال والقبول والقدرات والاستدامة، لكنها لا توفر وحدها منطق إدارة النطاق والميزانية والمخاطر والاعتماديات والمحفظة. كما أن الطبيعة الخطية لبعضها لا تستوعب دائمًا التحول الرقمي المستمر والمتكرر. ولذلك تتطلب الاستفادة منها مواءمتها مع دورة حياة المشروع والمنهجية التكيفية والحوكمة وإدارة المنافع، بدل تطبيقها كقائمة خطوات منفصلة.

المنظورات النظرية المفسرة للتكامل

الجدول رقم (‎2-2‎): المنظورات النظرية ووظيفتها في تفسير موضوع الدراسة

| المنظور | الفكرة المركزية | ما يفسره في الدراسة | مصادر تطبيقية في الأدبيات |
| --- | --- | --- | --- |
| النظم الاجتماعية–التقنية | التحسين المشترك للتقنية والعمل والأدوار والمهارات والهياكل | التعقيد والمواءمة بين الحل والعملية والمستخدم والحوكمة | Chen et al. (2025); Hafseld et al. (2021); Shaba et al. (2023) |
| القدرات الديناميكية | الاستشعار والاقتناص وإعادة تشكيل الموارد والروتين | الجاهزية والتعلم والقدرة على التكيف مع البيئة الرقمية | Al-Moaid & Almarhdi (2024) |
| المنظمة المؤقتة والدائمة وحوكمة المشاريع | المشروع كتنظيم مؤقت يجب أن يتصل بالمنظمة الدائمة وحقوق القرار | الأدوار والملكية وPMO والانتقال إلى التشغيل | Jääskä et al. (2025); Simard & Aubry (2025) |
| إدارة تحقيق المنافع | الانتقال من المخرجات إلى النتائج والقيمة مع استمرار القياس | ملكية المنافع والتبني والقيمة بعد التسليم | Cresswell et al. (2022); Carujo et al. (2022); Gertzen et al. (2022) |
| المنظور الاقتضائي والتكيفي | اختيار الهيكل والمنهج والممارسات وفق السياق وعدم اليقين والنضج | الرشاقة والهجين واختلاف الأشكال التنظيمية | Erjavec et al. (2024); Albrecht et al. (2025) |

تتكامل هذه المنظورات بدل أن تتنافس. فالمنظور الاجتماعي–التقني يفسر طبيعة المشكلة، والقدرات الديناميكية تفسر قدرة المؤسسة على التكيف، وحوكمة المشاريع تفسر السلطة والأدوار، وإدارة المنافع تفسر العلاقة بين التسليم والقيمة، بينما يحدد المنظور الاقتضائي سبب اختلاف الممارسات المناسبة بين السياقات.

تشمل المراجع النظرية المؤسسة المستخدمة في هذا الفصل أعمال التحول الرقمي وإدارة المشاريع وإدارة المنافع والحوكمة والنظم الاجتماعية–التقنية والقدرات الديناميكية والمنظور الاقتضائي ونماذج التغيير. ولا تخضع هذه المراجع لحد 2015–2026؛ لأن هذا الحد يخص عينة التحليل الموضوعي فقط، كما أنها لا تدخل في حساب التكرارات أو مصفوفة دراسة × رمز.

مفهوم التكامل بين إدارة التغيير وإدارة المشاريع

مبررات التكامل

تطورت إدارة المشاريع وإدارة التغيير في مسارين مهنيين وأكاديميين متمايزين. تركز الأولى تقليديًا على تعريف المشروع وتخطيطه وتنفيذه وضبطه وتسليمه، بينما تركز الثانية على انتقال الأفراد والمؤسسة إلى الحالة المستهدفة. غير أن مشروع التحول الرقمي يجمع المهمتين؛ فالتسليم يغير العمل، والتغيير يعتمد على توقيت المشروع وموارده وقراراته ومخرجاته. ولهذا تؤكد Jääskä et al. (2025) أن فصل المجالين يخلق فجوة بين المخرج المنفذ والحالة المستقبلية المتحققة.

لا يعني التكامل دمج التخصصين في وظيفة واحدة أو تطبيق جميع أدواتهما في كل مشروع. بل يعني تنسيق الحوكمة والأدوار والعمليات والمخرجات والبيانات ومؤشرات النجاح، بحيث تؤثر اعتبارات الجاهزية والتبني والمنافع في قرارات المشروع، وتؤثر قرارات النطاق والجدول والميزانية والتصميم في خطط التغيير.

واجهات التكامل الرئيسة

الجدول رقم (‎2-3‎): مقارنة وظائف المجالين وواجهات التكامل

| المجال | التركيز الرئيس | ممارسات نموذجية | واجهة التكامل في مشروع التحول |
| --- | --- | --- | --- |
| إدارة المشاريع | توجيه العمل المؤقت وتسليم المخرجات والقيمة | الحوكمة، النطاق، الوقت، التكلفة، المخاطر، المنهجية، المنافع | إدخال أثر التغيير والجاهزية والتبني في التأسيس والخطة والبوابات والمخاطر |
| إدارة التغيير | تهيئة الأفراد والمؤسسة للانتقال واعتماد الحالة الجديدة | القيادة، الثقافة، الاتصال، المشاركة، الجاهزية، التدريب، التعزيز | ربط التدخلات بمراحل المشروع وإصداراته وقراراته وموارده ومنافعه |
| التكامل | مواءمة المجالين عبر دورة التحول | أدوار مشتركة، بوابات موحدة، خريطة طريق واحدة، بيانات ومؤشرات مترابطة | تحويل التسليم التقني إلى استخدام وقيمة مستدامة مع الحفاظ على الضبط والتكيف |

مستويات وصور التكامل

يمكن تصور التكامل على متصل يبدأ بالفصل، حيث تعمل إدارة المشروع والتغيير في مسارين مستقلين أو يغيب أحدهما، ثم التكامل السياقي الذي يضيف بعض ممارسات الاتصال أو التدريب دون آلية رسمية، ثم التكامل الصريح الذي يحدد أدوارًا ومراحل ومخرجات مشتركة، وأخيرًا التكامل متعدد الآليات الذي يجمع الحوكمة ودورة الحياة والبيانات والمنافع والتعلم. ويُستخدم هذا التصور لتوجيه التحليل، لا بوصفه مقياسًا معياريًا جاهزًا قبل فحص الأدلة.

معوقات التكامل

- اختلاف اللغة المهنية ووحدة التحليل؛ فإدارة التغيير تميل إلى مستوى الفرد والمنظمة، بينما تركز إدارة المشاريع على المشروع والبرنامج والمحفظة.

- إدخال إدارة التغيير في مرحلة متأخرة بعد تثبيت النطاق والتصميم والميزانية، بما يحولها إلى اتصال أو تدريب علاجي.

- غموض الأدوار وازدواجية الملكية بين مدير المشروع ومدير التغيير وPMO ومالك الأعمال والتشغيل.

- فصل مؤشرات التسليم عن مؤشرات التبني والمنافع، مما يسمح بإغلاق المشروع قبل تحقق القيمة.

- تطبيق نماذج خطية أو قوالب موحدة في سياقات متفاوتة من حيث النضج والتعقيد وعدم اليقين.

- ضعف الأدلة الطولية والاختبارات الميدانية للأطر التكاملية، خاصة في السياقات العربية. ويلخص الشكل رقم (‎2-1‎) البنية النظرية التي تربط هذه المستويات والمفاهيم.

الشكل رقم (‎2-1‎): البنية النظرية للعلاقة بين إدارة التغيير وإدارة المشاريع في التحول الرقمي

الدراسات السابقة

المراجعات المنهجية والدراسات المؤسسة للحقل

تُعد مراجعة Jääskä et al. (2025) الأكثر مباشرة في بحث إدارة التغيير داخل حقل إدارة المشاريع؛ إذ خلصت إلى أن الأدبيات ما تزال مجزأة وأن الأدوار ودورتي الحياة والواجهة مع التنظيم الدائم تحتاج إلى بناء أوضح. وتكمن أهميتها في نقل السؤال من إثبات أهمية التغيير إلى تفسير كيفية دمجه في ممارسات المشروع.

وفي مسار إدارة المشاريع والتحول الرقمي، قدمت Chen et al. (2025) مراجعة اجتماعية–تقنية لـ 66 دراسة، وحددت قضايا المواءمة والاختلال والحوكمة والسياق. كما جمعت Gonçalves et al. (2023) 104 دراسات واقترحت علاقة متعددة المستويات بين الاستراتيجية والكفاءات والتقنيات والمحافظ والبرامج والمشاريع. وتؤكد هاتان المراجعتان اتساع حقل إدارة المشاريع الرقمية، لكنهما لا تقدمان بمفردهما نموذجًا مكتملًا يربط ممارسات إدارة التغيير بدورة المشروع.

الدراسات المباشرة في تكامل إدارة التغيير وإدارة المشاريع

قدمت Perides et al. (2020) حالة تطبيقية في مؤسسة مالية أوضحت دور الرعاية التنفيذية واللجنة متعددة الوظائف والملكية اللامركزية والاتصال والثقافة في مشاريع التحول. واختبرت Elabshihy and Saad (2023) نموذجًا سببيًا يجعل إدارة التغيير وفق أدكار وسيطًا بين التحول الرقمي وكفاءة إدارة المشاريع، ويُعد من النماذج الكمية المباشرة التي تقدم دليلًا على العلاقة بين المجالين.

كما كشفت Ivars and Sandvik (2023) أن تطبيق بعض عناصر إدارة التغيير بصورة جزئية لا يساوي تكاملًا منهجيًا، واقترحت إجراءات لربط تحليل السياق والمقاومة والقيادة والنطاق والنموذجين الإداريين. وقدمت Chepkasova and Macalintal (2017) عجلة تكاملية تمتد من التأسيس إلى التشغيل، بينما ربطت Carujo et al. (2022) بين الجدوى وإدارة المشروع وإدارة التغيير وتحقيق المنافع. وتضيف Simard and Aubry (2025) بعدًا طوليًا يوضح كيف تتغير مساهمة PMO ومكانته مع تطور التحول.

الحوكمة والمحفظة وPMO والأشكال التنظيمية

تناولت Vukadinović and Fabac (2022) ظهور مكتب إدارة المشاريع الرقمي بوصفه بنية توسع وظائف PMO نحو الرشاقة والابتكار والمعرفة والتغيير. واقترحت Echternach-Jaubert et al. (2025) نموذجًا لإدارة محفظة مشاريع التحول في التعدين يربط الاستراتيجية بالمحفظة والبرنامج والمشروع والجاهزية، لكنه بقي مفاهيميًا وغير مختبر. أما Erjavec et al. (2024) فأظهرت أن الشكل التنظيمي المناسب يعتمد على الثقافة الرقمية ودور تقنية المعلومات وأهداف التحول، ولا يوجد تصميم واحد صالح لجميع المؤسسات.

وتدعم Gertzen et al. (2022) توسيع معايير اختيار المحفظة لتشمل الكفاءة وتجربة العميل والثقافة إلى جانب المؤشرات المالية. كما تبرز Tschebul (2023) أهمية مزيج الحوكمة من أعلى والمشاركة من أسفل والفرق متعددة الوظائف، بينما تكشف Cresswell et al. (2022) التوتر بين متطلبات الحوكمة الوطنية والقيمة المحلية في برامج التحول واسعة النطاق.

التعقيد وعدم اليقين والمنهجيات التكيفية

توضح Hafseld et al. (2021) أن التعقيد في التحول الحكومي ينشأ من الاعتماديات والواجهات والتفاعل بين التنظيم والتقنية والابتكار. وتفصل Albrecht et al. (2025) عدم اليقين المتعلق بتعريف التحول والمشروع والميزانية، وتقترح التقدير المرحلي والتجريب والشراكة بين الأعمال وتقنية المعلومات. وتبين Nerurkar and Das (2017) ملاءمة التقسيم المرحلي والتغذية الراجعة في مشروع حكومي رقمي، بينما تربط Galvão Junior et al. (2024) المنهجيات الرشيقة بالفرق متعددة التخصصات والقيمة المستمرة.

وتكشف هذه الدراسات أن الرشاقة ليست هدفًا في ذاتها، بل استجابة لعدم اليقين والحاجة إلى التعلم. كما أنها لا تلغي الحاجة إلى الحوكمة أو الملكية أو المنافع؛ فالتحول يحتاج إلى ضبط تكيفي يوازن بين سرعة التجربة ومسؤولية القرار.

البعد البشري والثقافي والمشاركة والقدرات

تقدم Al-Moaid and Almarhdi (2024) دليلًا كميًا على دور إدارة التغيير والقدرات الديناميكية في نجاح التحول. وتوضح Ullrich et al. (2023) أن المشاركة الفعلية تختلف عن الاتصال وأن تصميمها السيئ قد يزيد المقاومة. أما Shaba et al. (2023) فتوسع المشاركة إلى مستوى النظام البيئي وتربطها بالتصميم المستمر والجمع بين الجوانب التقنية والتنظيمية. كما تبين Roy (2025) أهمية القيادة والاتصال والحوكمة والتدريب في مشاريع هندسية عابرة للحدود، مع ضرورة التعامل بحذر مع قوة الاستنتاج بسبب قيود القياس والتقرير.

الدراسات العربية والدراسات ذات السياق العربي

تركز الدراسات العربية في العينة على ثلاث اتجاهات. يتناول الاتجاه الأول الثقافة والجاهزية والمتطلبات المؤسسية، كما في بن أمينة ولقام (2025) وبلقاضي (2024) وأحمد (2022). ويتناول الاتجاه الثاني إدارة المقاومة وإدارة التغيير ونجاح التحول، كما في أوصالح (2023) وبوشارب (2025) ورابحي (2024). أما الاتجاه الثالث فيقترب من المشروع، كما في قنديل (2025) التي قاست الثقة وخبرة المستخدم بوصفهما نتائج لمشاريع التحول، وحربوش (2025) التي تناولت متطلبات إدارة المشاريع الرقمية، وAlthobiti and Alzamil (2026) التي درست أثر الأدوات الرقمية في كفاءة المشاريع العقارية بالرياض.

تقدم هذه الدراسات قيمة سياقية مهمة في البيئات الحكومية والتعليمية والخدمية والعقارية، وتؤكد مركزية الثقافة والمهارات والمقاومة والدعم والشفافية. غير أنها غالبًا لا تقيس حوكمة المشروع وأدواره ودورة حياته بالتوازي مع ممارسات إدارة التغيير، ولذلك تبقى العلاقة بين المجالين ضمنية أو سياقية. ويعرض الشكل رقم (‎2-2‎) مسارات الأدبيات والفجوة التي تتموضع فيها الدراسة الحالية.

الشكل رقم (‎2-2‎): مسارات الأدبيات والفجوة التي تعالجها الدراسة الحالية

الجدول رقم (‎2-4‎): ملخص الدراسات الداخلة في عينة المراجعة المنهجية

| م | الدراسة | التصميم والسياق | محور الدراسة | أبرز النتائج | دلالتها للبحث الحالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jääskä et al. (2025) | مراجعة منهجية لـ43 دراسة في حقل إدارة المشاريع | كيفية معالجة إدارة التغيير داخل دراسات المشاريع | الأدبيات مجزأة، والأدوار ودورتا الحياة غير متوائمتين، والدمج غالبًا حدسي | مرجع تأسيسي لتعريف فجوة التكامل والواجهات |
| 2 | Hafseld et al. (2021) | حالة حكومية نرويجية؛ مقابلات وملاحظة ووثائق | مصادر التعقيد في مشروع تحول رقمي متعدد الجهات | التعقيد ينشأ من تفاعل التنظيم والتقنية والابتكار والاعتماديات | يوضح ضرورة إدارة الواجهات والحوكمة والكفاءات |
| 3 | Al-Moaid & Almarhdi (2024) | دراسة كمية في الاتصالات اليمنية؛ 335 حالة | القدرات الديناميكية ووساطة إدارة التغيير | إدارة التغيير وسيط دال في نجاح التحول، مع أهمية القيادة والقدرات والاستدامة | دليل كمي قوي على مركزية التغيير، لا على تكامل PM المباشر |
| 4 | Chen et al. (2025) | مراجعة منهجية لـ66 دراسة | التحول الرقمي في إدارة المشاريع | أربعة محاور: التكامل الاجتماعي–التقني، الاختلالات، الحوكمة، والمسارات السياقية | يؤصل للطبيعة الاجتماعية–التقنية والحاجة إلى المواءمة |
| 5 | Gonçalves et al. (2023) | مراجعة منهجية لـ104 دراسات | العلاقة بين إدارة المشاريع والتحول الرقمي | ترابط الاستراتيجية والكفاءات والتقنية والمحفظة والبرامج والمشاريع | يدعم المستوى الاستراتيجي والمحفظي، مع بقاء إدارة التغيير ضمنية |
| 6 | بن أمينة ولقام (2025) | استبانة على 100 أستاذ في جامعة جزائرية | الثقافة التنظيمية والتحول الرقمي | الثقافة الداعمة مرتبطة بالجاهزية والقبول والمهارات الرقمية | يدعم البعد الثقافي والبشري دون معالجة إدارة المشاريع |
| 7 | بلقاضي (2024) | استبانة على 50 موظفًا في اتصالات الجزائر | متطلبات التحول الرقمي وجودة الخدمة | الاستراتيجية والمتطلبات التقنية والبشرية والثقافية تؤثر في جودة الخدمة | يدعم مفهوم الجاهزية المؤسسية متعددة الأبعاد |
| 8 | أوصالح (2023) | دراسة حالة للصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر | مقاومة التغيير ونجاح التحول الرقمي | الخوف ونقص المهارات وضعف الاتصال تعوق الانتقال الرقمي | مرجع مباشر للمقاومة والقبول والتدريب |
| 9 | أحمد (2022) | دراسة كمية في جامعة الإسكندرية؛ 84 استجابة | التغير التنظيمي ومتطلبات التحول والميزة التنافسية | الرؤية والثقافة والمهارات والخطة والموارد ترتبط بالتحول والميزة | يدعم القيادة والثقافة والقدرات، دون وحدة مشروع |
| 10 | بوشارب (2025) | رسالة ماجستير؛ 31 استبانة في مركز ضرائب جزائري | أثر إدارة التغيير في نجاح التحول | إدارة التغيير فسرت نسبة معتبرة من نجاح التحول، مع أثر للهيكل والتقنية والمقاومة | دليل عربي كمي قوي على إدارة التغيير دون PM |
| 11 | قنديل (2025) | دراسة كمية؛ 105 مشاركين في التعليم المصري | مشاريع التحول والثقة الرقمية | تحسن البيئة والخبرة والاتجاهات والمشاركة مع مشاريع التحول | يوسع النجاح ليشمل الثقة وتجربة المستخدم |
| 12 | حربوش (2025) | أطروحة ميدانية في مؤسسة أرشيفية عمومية جزائرية | متطلبات إدارة المشاريع الرقمية | النجاح يحتاج متطلبات مادية وتقنية وبشرية وتنظيمية وإدارية متزامنة | مصدر عربي مباشر يركز على إدارة المشروع الرقمي والجاهزية |
| 13 | رابحي (2024) | دراسة كمية في وزارة التجارة؛ 216 استجابة | التغيير الثقافي ونجاح مشاريع التحول | ظهر أثر للتغيير الفني والسلوكي والبيئي دون أثر مماثل لبعض التغييرات الهيكلية | يدعم اختلاف فاعلية أبعاد التغيير في تفسير نجاح المشروع |
| 14 | Althobiti & Alzamil (2026) | دراسة وصفية في مشاريع عقارية بالرياض | الأدوات الرقمية وكفاءة إدارة المشاريع | PMIS وBIM والمنصات حسنت الوقت والتخطيط والتكلفة والشفافية | دليل سعودي على الأداء المشروعـي، مع غياب إدارة التغيير |
| 15 | Perides et al. (2020) | دراسة حالة في مؤسسة مالية | إدارة التغيير في مشاريع التحول | الرعاية واللجنة متعددة الوظائف والملكية اللامركزية والاتصال رفعت القبول | دليل تطبيقي على التكامل الهيكلي والحوكمي |
| 16 | Elabshihy & Saad (2023) | دراسة كمية مقطعية | وساطة إدارة التغيير بين التحول وكفاءة إدارة المشاريع | نموذج ADKAR توسط العلاقة مع أداء المشروع والبرنامج والمحفظة | دليل تجريبي مباشر على آلية تكاملية |
| 17 | Ullrich et al. (2023) | مراجعة 179 دراسة وورشة 9 خبراء | مشاركة العاملين في التحول الرقمي | جودة المشاركة وصدقها أهم من درجتها، والمشاركة الشكلية قد تزيد المقاومة | يؤسس للفصل بين الاتصال والمشاركة والتأثير في القرار |
| 18 | Shaba et al. (2023) | ثلاث حالات صناعية؛ 14 مقابلة ووثائق وورشة | التغيير التنظيمي المدفوع بالرقمنة من منظور النظام البيئي | التكامل والمشاركة الموسعة والتصميم المستمر مبادئ حاكمة | دليل قوي على الجمع بين التصميم التقني والتنظيمي في دورات مشتركة |
| 19 | Ivars & Sandvik (2023) | رسالة ماجستير؛ دراسة حالة | دمج إدارة التغيير داخل تحول رقمي | غياب نموذج رسمي أدى إلى تطبيق جزئي، واقترحت الدراسة إجراءات لربط المجالين | يدعم مواءمة العمليات ودورة الحياة والنماذج المشتركة |
| 20 | Chepkasova & Macalintal (2017) | رسالة ماجستير؛ حالات متعددة | التحول في عصر الرقمنة | طورت عجلة تربط إدارة المشروع والتغيير من التأسيس إلى التشغيل | مصدر مبكر لإطار تكاملي ممتد عبر دورة الحياة |
| 21 | Galvão Junior et al. (2024) | 10 مقابلات وبناء نموذج مفاهيمي | ممارسات إدارة مشاريع التحول ودعم رشاقة الأعمال | دمج الرشاقة والحوكمة والقيمة والعوامل البشرية والفرق متعددة التخصصات | يدعم التكامل الإجرائي والتسليم المستمر للقيمة |
| 22 | Vukadinović & Fabac (2022) | أربع حالات في البنوك والاتصالات وتقنية المعلومات | ظهور مكتب إدارة المشاريع الرقمي | توسيع PMO ليشمل الرشاقة والابتكار والمعرفة والتغيير | يدعم PMO بوصفه بنية تنسيق وقدرة تنظيمية |
| 23 | Erjavec et al. (2024) | حالتان في التأمين والتصنيع | الأشكال التنظيمية المناسبة للتحول | لا يوجد شكل واحد صالح للجميع؛ النجاح يعتمد على القيادة والثقافة ودور IT والفرق | يدعم تصميمًا اقتضائيًا للأدوار والحوكمة |
| 24 | Echternach-Jaubert et al. (2025) | نموذج مفاهيمي لقطاع التعدين | إدارة محفظة مشاريع التحول | نموذج من ست خطوات يربط الاستراتيجية بالمحفظة والبرنامج والمشروع والجاهزية | يدعم الطبقة المحفظية والحوكمة المبكرة، لكنه غير مختبر |
| 25 | Gertzen et al. (2022) | 11 مقابلة مع قيادات في جنوب أفريقيا | أهداف ومنافع مشاريع التحول واختيار المحفظة | المنافع تشمل الكفاءة وتجربة العميل والثقافة والمعايير المالية | يدعم توسيع معايير القيمة والاختيار |
| 26 | Tschebul (2023) | أطروحة؛ 17 مقابلة وخمسة مشاريع صناعية | التغيير الاستراتيجي عبر التحول الرقمي | المشاركة المبكرة والفرق متعددة الوظائف ومزيج الحوكمة من أعلى وأسفل عوامل نجاح | يربط ممارسات التغيير والحوكمة بنتائج المشاريع |
| 27 | Albrecht et al. (2025) | سبع مقابلات في شركة تصنيع ألمانية | عدم اليقين في تأسيس وميزانية مشاريع التحول | التكرار والاستكشاف والشراكة بين الأعمال وIT تخفف عدم اليقين | يبين أن إدارة التغيير تبدأ عند التأسيس والميزانية |
| 28 | Cresswell et al. (2022) | تقييم طولي وطني؛ 36 حالة و12 حالة معمقة | إدارة تحقيق المنافع في تحول صحي رقمي | توتر بين التقارير الوطنية والقيمة المحلية؛ المنافع بطيئة وصعبة الإسناد | دليل طولي على الحوكمة متعددة المستويات واستدامة المنافع |
| 29 | Carujo et al. (2022) | دراسة حالة ومجموعة تركيز | نهج إدارة المشروع كعامل نجاح في التحول | التقنية لا تولد القيمة وحدها؛ يلزم ربط الجدوى والمشروع والتغيير والمنافع | يدعم دمج إدارة المنافع والانتقال إلى طريقة العمل الجديدة |
| 30 | Nerurkar & Das (2017) | ورقة مؤتمر؛ حالة حكومية هندية | ملاءمة الإدارة الرشيقة للتحول الحكومي | تقسيم البرنامج والتغذية الراجعة والمشاركة يعززان التعلم والتكيف | يدعم التكامل الإجرائي والرشاقة والمشاركة، مع قيود منهجية |
| 31 | Simard & Aubry (2025) | حالة مصرفية طولية؛ 33 مقابلة وملاحظات ووثائق | مشاركة PMO في التحول الرقمي | عمل PMO عابرًا للحدود وبنى طبقات استقرار مع تغير دوره بمرور الزمن | دليل طولي مهم على التكامل الهيكلي والحوكمي والزمني |
| 32 | Roy (2025) | رسالة ماجستير؛ 10 مقابلات واستبانة 47 حالة في EPC | التحول الرقمي في الإدارة الاستراتيجية للمشاريع الهندسية | القيادة والاتصال والحوكمة والتدريب تحول التقنية إلى كفاءة ومرونة | إطار نظمي غني، لكن الثقة متوسطة بسبب قيود التقرير والتحليل |

المقارنة النقدية بين الدراسات

أوجه الاتفاق

تتفق الدراسات على أن التحول الرقمي ليس مشروعًا تقنيًا محضًا، وأن نجاحه يتطلب قيادة وقدرات وثقافة وتنسيقًا بين الأعمال وتقنية المعلومات وأصحاب المصلحة. كما تتفق على أن التسليم الفني لا يكفي، وأن التبني والقيمة والمنافع تمثل نتائج مستقلة ينبغي إدارتها وقياسها. ويظهر اتفاق إضافي على الحاجة إلى المرونة والتعلم عندما تكون المتطلبات والتقنية والسياق غير مستقرة.

أوجه الاختلاف

تختلف الدراسات في موقع إدارة التغيير؛ فبعضها يجعلها متغيرًا مستقلًا أو وسيطًا، وبعضها يدمج ممارساتها ضمن الثقافة أو القيادة أو الجاهزية، وبعضها لا يستخدم المصطلح رغم تناوله الأدوار والمشاركة والتدريب والتبني. كما تختلف في وحدة التحليل بين الفرد والمنظمة والمشروع والبرنامج والمحفظة والنظام البيئي، وهو ما يفسر اختلاف المتغيرات والنتائج والأطر المقترحة.

وتختلف كذلك في معيار النجاح. فبعض الدراسات يركز على الوقت والتكلفة والجودة، وبعضها على كفاءة المشروع أو المحفظة، وبعضها على الثقة والتبني وتجربة المستخدم أو المنافع الاستراتيجية. ويعني ذلك أن المقارنة المباشرة بين النتائج تحتاج إلى فصل مستوى المخرج عن النتيجة والمصلحة طويلة الأجل.

الاتجاهات المنهجية وحدود الأدلة

اتسمت الدراسات بتنوع منهجي واسع شمل المراجعات المنهجية، والاستبانات المقطعية، ودراسات الحالة، والتقييمات الطولية، والنماذج المفاهيمية والرسائل الجامعية. وفّر هذا التنوع إمكان تفسير العلاقات والآليات والسياقات، لكنه منع إجراء تجميع إحصائي موحد. كما أن عددًا من الدراسات الكمية اعتمد على التقرير الذاتي وحالة مؤسسة أو قطاع واحد، في حين بقيت بعض الأطر دون اختبار مستقل.

تعد الدراسات الطولية ومتعددة الحالات أكثر قدرة على تفسير تغير الحوكمة والأدوار والمنافع عبر الزمن، لكنها أقل عددًا. أما المراجعات فتقدم صورة واسعة واتجاهات، إلا أنها قد تتداخل مع الدراسات الأصلية، ولذلك ينبغي عدم مساواة التكرار في المراجعة بدليل سببي مستقل.

المقارنة بين الأدبيات العربية والإنجليزية

الجدول رقم (‎2-5‎): مقارنة عامة بين اتجاهات الأدبيات العربية والإنجليزية

| البعد | الأدبيات الإنجليزية في العينة | الأدبيات العربية في العينة | الدلالة |
| --- | --- | --- | --- |
| الموضوع الغالب | الحوكمة، PMO، المحفظة، الأدوار، دورة الحياة، الرشاقة، المنافع | الثقافة، المقاومة، الجاهزية، التدريب، جودة الخدمة ونجاح التحول | تكامل نقاط القوة ضروري لبناء تصور شامل |
| وحدة التحليل | المشروع والبرنامج والمحفظة والمنظمة والنظام البيئي | المؤسسة أو العاملون، مع حضور أقل لوحدة المشروع | الحاجة إلى بحوث عربية على مستوى المشروع والبرنامج |
| التصميم | مراجعات وحالات طولية ومتعددة وتصاميم كمية ونماذج | استبانات مقطعية وحالات قطاعية ورسائل جامعية | الحاجة إلى حالات متعددة وقياسات طولية عربية |
| التكامل بين المجالين | وجود حالات وأطر وآليات مباشرة | العلاقة غالبًا ضمنية أو ثنائية | فجوة في الأدوار والحوكمة ودورة الحياة والمنافع |
| القيمة التطبيقية | تفصيل آليات الحوكمة والتكيف والواجهات | تفسير الثقافة والقبول والقدرات في سياقات عربية | الإطار المقترح يجب أن يجمع البعدين |

الفجوة البحثية وموضع الدراسة الحالية

لا تتمثل الفجوة في غياب الدراسات عن إدارة التغيير أو إدارة المشاريع أو التحول الرقمي كل على حدة، بل في ضعف البناء الذي يربطها داخل مشروع التحول عبر دورة حياته. فالأدبيات تشير إلى أهمية القيادة والثقافة والجاهزية والمشاركة والرشاقة والحوكمة والمنافع، لكنها لا تتفق على كيفية توزيع الأدوار أو توقيت الممارسات أو دمج القرارات والبيانات والمؤشرات.

الجدول رقم (‎2-6‎): الفجوات التي تعالجها الدراسة وإضافتها المتوقعة

| الفجوة | مظهرها في الأدبيات | معالجة الدراسة الحالية |
| --- | --- | --- |
| التجزؤ المفاهيمي | مسارات منفصلة لإدارة التغيير وإدارة المشاريع والتحول الرقمي | مراجعة منهجية موحدة تربط المجالات الثلاثة |
| غموض التكامل | استخدام مصطلح التكامل دون تحديد آلياته أو قوته | دليل ترميز يميز الحضور السياقي والتكامل الصريح والمتعدد |
| تشتت الأدوار ودورة الحياة | قلة تحديد مسؤوليات مدير المشروع ومدير التغيير وPMO ومالك الأعمال | تحليل الأدوار والواجهات والمواءمة الزمنية والانتقال إلى التشغيل |
| فصل التسليم عن القيمة | قياس النجاح فنيًا أو مقطعيًا | ربط أداء المشروع بالتبني والمنافع والاستدامة |
| فجوة الأدبيات العربية | تركيز على العوامل البشرية دون حوكمة مشروع متكاملة | مقارنة لغوية ونقدية وبناء إطار قابل للتكييف مع السياق العربي |
| ضعف اختبار الأطر | نماذج مفاهيمية محدودة التحقق | تقديم إطار مستند إلى توليف الأدلة مع بيان الحاجة إلى اختبار ميداني لاحق |

تتميز الدراسة الحالية بأنها لا تعامل وجود إدارة التغيير وإدارة المشاريع في الدراسة نفسها بوصفه تكاملًا تلقائيًا، بل تبحث عن آلية ربط موثقة. كما تفصل بين انتشار الموضوع وقوة الدليل، وتراعي اللغة والجودة ونوع التصميم، وتستخدم نتائج التحليل لبناء إطار متعدد الطبقات والمراحل بدل تقديم قائمة عامة لعوامل النجاح.

البنية المفاهيمية الموجهة للتحليل

في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة، وُجه التحليل نحو ثلاث مجالات: ممارسات إدارة التغيير، وممارسات إدارة المشاريع، وآليات الواجهة بينهما. وشملت إدارة التغيير القيادة والثقافة والمقاومة والتواصل والمشاركة والجاهزية والقدرات. وشملت إدارة المشاريع الحوكمة والمحفظة والتخطيط والمنهجيات التكيفية والمخاطر والمنافع والأداء. أما الواجهة فشملت الأدوار ودورة الحياة والقرارات المشتركة والأطر والأدوات والانتقال إلى التشغيل.

تمثل هذه البنية مفاهيم حساسة توجه قراءة الدراسات، وليست نتائج مفروضة مسبقًا أو الإطار النهائي للدراسة. فقد سمحت المنهجية بتعديل الرموز وفصل المفاهيم وإضافة ما يظهر من الأدلة، ثم جرى تقديم الموضوعات النهائية والإطار المقترح في الفصول اللاحقة.

خلاصة الفصل

خلص الفصل إلى أن مشاريع التحول الرقمي تجمع بين طبيعة المشروع المؤقتة وطبيعة التغيير التنظيمي المستمرة. وتوفر إدارة المشاريع الحوكمة والتخطيط والمخاطر والتكيف وإدارة القيمة، بينما توفر إدارة التغيير القيادة الثقافية والمشاركة والجاهزية والقدرات والتبني. ويصبح التكامل ضروريًا عند نقاط الأدوار والقرار ودورة الحياة والانتقال والمنافع.

كما أظهرت مراجعة الدراسات السابقة وجود تراكم مهم لكنه متجزئ، وتفاوتًا في وحدات التحليل والتصميمات ومعايير النجاح، وفجوة أوضح في الأدبيات العربية المتعلقة بالحوكمة والأدوار ودورة الحياة. ومهدت هذه الخلاصة للفصل الثالث الذي يعرض إجراءات المراجعة المنهجية واستخراج البيانات والترميز والتحليل.