LEC 10 
Project Closure
Q1
ما هو الهدف الرئيسي من مرحلة إغلاق المشروع؟ / What is the main goal of the project closure phase?
A) بدء تنفيذ المشروع / Start project execution
B) إنهاء جميع أنشطة المشروع / Complete all project activities ✅
C) مراقبة الميزانية فقط / Monitor budget only

Q2
ما هو "القبول النهائي" في إغلاق المشروع؟ / What is the “final acceptance” in project closure?
A) موافقة العميل رسميًا على أن المخرجات تلبي المتطلبات / Customer formally approves deliverables ✅
B) توقيع عقد جديد / Signing a new contract
C) تعيين مدير المشروع / Appointing project manager

Q3
أي من الأسباب التالية لعقد اجتماع الإغلاق؟ / Which of the following is a reason to hold a closure meeting?
A) ضمان توافق أصحاب المصلحة على النتائج / Ensure stakeholders agree on results ✅
B) بدء المشروع الجديد / Start a new project
C) زيادة الميزانية / Increase budget

Q4
ما الفائدة الرئيسية من أرشفة الوثائق والعقود؟ / Main benefit of archiving documents and contracts?
A) الحفاظ على السجلات للرجوع إليها مستقبلًا ✅maintaining records for future reference
B) زيادة الميزانية / Increase budget
C) توظيف الفريق / Hiring team

Q5
الفشل في إغلاق المشروع بشكل صحيح قد يؤدي إلى: / Failing to close the project properly may lead to:
A) مخاطر قانونية / Legal risks ✅
B) تحسين الأداء / Improved performance
C) زيادة رضا العميل / Increased customer satisfaction

Q6
ما هي المراحل الثلاث لعملية إغلاق المشروع؟ / What are the three phases of project closure?
A) التخطيط والتنفيذ والمراقبة / Planning, execution, monitoring
B) الفنية، التعلم، الأشخاص / Technical, Learning, People ✅
C) التنفيذ، المراقبة، التقييم / Execution, Monitoring, Evaluation

Q7
أي من الأنشطة التالية ضمن المرحلة الفنية لإغلاق المشروع؟ / Which activity is part of the technical phase of project closure?
A) إنهاء جميع الملفات الخاصة بالمشروع / Complete all project files ✅
B) تقييم ما نجح وما لم ينجح / Assess what worked and what didn’t
C) الاحتفال بالإنجازات / Celebrate achievements

Q8
مرحلة التعلم في إغلاق المشروع تهدف إلى: / The learning phase in project closure aims to:
A) توثيق الدروس المستفادة وتحسين المشاريع المستقبليةdocument lessons learned and improve future projects ✅
B) إنهاء الملفات / Complete files
C) الاحتفال بالإنجازات / Celebrate achievements

Q9
مرحلة الأشخاص / الناس في إغلاق المشروع تركز على: / The people phase in project closure focuses on:
A) الاحتفال بالإنجازات وتحفيز الفريق ✅celebrate achievements and motivate the team 
B) تطوير خطة المشروع الجديدة / Developing new project plan
C) مراقبة الميزانية / Monitoring budget

Q10
أي مما يلي يُعد مخرجات إغلاق المشروع؟ / Which of the following is a project closure deliverable?
A) تحليل حصة السوق للمنافسين / Competitor market share analysis ✅
B) تنفيذ الجدول الزمني / Implement schedule
C) مراقبة الجودة / Quality monitoring

Q11
أفضل ممارسة لإغلاق المشروع تشمل: / Best practice for project closure includes:
A) إشراك كل عضو في الفريق وضمان فهم أدواره / Engage every team member and ensure role clarity ✅
B) تجاهل الملاحظات / Ignore feedback
C) إنهاء المشروع دون مراجعة / Close project without review

Q12
تعيين المهام الختامية لأعضاء الفريق أثناء الإغلاق يعني: / Assigning final tasks to team members during closure means:
A) الحفاظ على الطابع التعاوني وإكمال جميع المهام / Maintain collaboration and complete all tasks ✅
B) إنهاء جميع المهام بمفردك / Complete tasks alone
C) بدء مشروع جديد / Start a new project

ثانياً: أسئلة الصح والخطأ / True/False Questions (12 سؤال)
Q13
إغلاق المشروع هو المرحلة الأخيرة الحاسمة في دورة حياة إدارة المشروع / Project closure is the final critical phase in the project management lifecycle.
✅ True / صح
Q14
تقرير إغلاق المشروع لا يحتاج لتوثيق أداء المشروع بالكامل / Project closure report does not need to document full project performance.
❌ False / خطأ
Q15
الفشل في إغلاق المشروع بشكل صحيح قد يؤدي إلى التأثير على سمعة مدير المشروع / Failing to close the project properly can affect project manager reputation.
✅ True / صح
Q16
المرحلة الفنية تشمل إنهاء الملفات والتأكد من الالتزامات التعاقدية / The technical phase includes closing files and confirming contractual obligations.
✅ True / صح
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مرحلة التعلم تهدف فقط للاحتفال بالإنجازات / The learning phase is only for celebrating achievements.
❌ False / خطأ
Q18
مرحلة الأشخاص / الناس تركز على تقدير أعضاء الفريق والاحتفال بالإنجازات / The people phase focuses on appreciating team members and celebrating achievements.
✅ True / صح
Q19
إغلاق المشروع لا يتضمن استخراج الدروس المستفادة / Project closure does not involve capturing lessons learned.
❌ False / خطأ
Q20
القبول النهائي يعني أن العميل يوافق رسميًا على أن المشروع يلبي متطلباته / Final acceptance means the customer formally approves that the project meets requirements.
✅ True / صح
Q21
توجيه الفريق للتقدير والتحفيز جزء من أفضل ممارسات إغلاق المشروع / Guiding the team for recognition and motivation is part of best project closure practices.
✅ True / صح
Q22
الفشل في إغلاق المشروع بشكل مناسب قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمنظمة / Failing to properly close the project may lead to significant organizational losses.
✅ True / صح
Q23
توثيق أفضل الممارسات لا يساهم في المعرفة التنظيمية بعد إغلاق المشروع / Documenting best practices does not contribute to organizational knowledge after project closure.
❌ False / خطأ
Q24
تعيين المهام النهائية للأعضاء يعني تجاهل العمل الجماعي / Assigning final tasks to members means ignoring teamwork.
❌ False / خطأ
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