### Multiple Choice Questions (MCQs)

### Q1

تقع مرحلة بدء المشروع في:
66: The project initiation phase occurs

A. بعد مرحلة التنفيذ
After the execution phase

B. في بداية دورة حياة المشروع ✅
At the beginning of the project life cycle

C. بعد المتابعة والتقييم
After monitoring and evaluation

### Q2

الهدف الرئيسي لمرحلة بدء المشروع هو:
The main objective of the initiation phase is to:

A. إعداد الجدول الزمني التفصيلي
Prepare the detailed schedule

B. تقليل عدم اليقين لاتخاذ قرار الموافقة على المشروع ✅
Reduce uncertainty to decide project approval

C. شراء المعدات
Purchase equipment

### Q3

أي من التالي يُعد من أنواع المخاطر في مرحلة البدء؟
Which of the following is a type of risk in the initiation phase?

A. مخاطر التسويق فقط
Marketing risks only

B. مخاطر الأعمال ومخاطر المشروع ✅
Business risks and project risks

C. المخاطر التشغيلية فقط
Operational risks only

### Q4

مخاطر الأعمال تتعلق بـ:
Business risks are related to:

A. الالتزام بالميزانية
Staying within budget

B. خلق قيمة من نتيجة المشروع ✅
Creating value from the project outcome

C. سرعة تنفيذ المشروع
Speed of execution

### Q5

تحليل المشكلة يهدف أساسًا إلى:
Problem analysis mainly aims to:

A. إعداد الميزانية
Prepare the budget

B. حل مشكلة أو استغلال فرصة ✅
Solve a problem or exploit an opportunity

C. تحديد الجدول الزمني
Define the schedule

### Q6

تحليل الفجوة هو:
Gap analysis is:

A. مقارنة التكاليف بالإيرادات
Comparing costs and revenues

B. مقارنة الوضع الحالي بالحالة المثالية ✅
Comparing current performance with desired goals

C. تحليل أصحاب المصلحة
Stakeholder analysis

### Q7

أهم منظور عند تحديد المتطلبات هو:
The most important perspective when defining requirements is:

A. منظور الإدارة
Management perspective

B. منظور العميل ✅
Customer perspective

C. منظور المورد
Supplier perspective

### Q8

المستخدمون النهائيون هم:
End users are:

A. المستثمرون في المشروع
Project investors

B. الأفراد الذين يستخدمون مخرجات المشروع يوميًا ✅
People who use project outputs daily

C. فريق التخطيط فقط
Planning team only

### Q9

عدم تسليم المشروع في الوقت المحدد يؤدي غالبًا إلى:
Failure to deliver on time usually leads to:

A. زيادة رضا العميل
Higher customer satisfaction

B. عميل ساخط وغير راضٍ ✅
An unhappy and dissatisfied customer

C. تحسين جودة المنتج
Improved product quality

### Q10

مدير المشروع مسؤول عن:
The project manager is responsible for:

A. تمويل المشروع
Financing the project

B. توثيق متطلبات المشروع وإدارته ضمن الوقت والميزانية ✅
Documenting requirements and managing time and budget

C. تنفيذ جميع الأعمال الفنية
Executing all technical work

### Q11

مقترح المشروع يهدف إلى:
The project proposal aims to:

A. وصف مرحلة التنفيذ
Describe the execution phase

B. إقناع أصحاب المصلحة بقيمة المشروع ✅
Convince stakeholders of project value

C. تحديد تفاصيل التشغيل
Define operational details

### Q12

الجدوى الفنية تعني أن:
Technical feasibility means that:

A. المشروع مربح ماليًا
The project is financially profitable

B. الحل المقترح قابل للتنفيذ تقنيًا ✅
The proposed solution is technically achievable

C. العميل راضٍ عن النتائج
The customer is satisfied

### True / False Questions

### Q13

مرحلة بدء المشروع تسبق التنفيذ الفعلي للمشروع.
Project initiation precedes actual project execution.
✅ True / صح

### Q14

الهدف من المشروع هو فقط تحقيق الربح.
The purpose of a project is only to make profit.
❌ False / خطأ

### Q15

تحليل الفجوة يجب أن يحدد الفجوة بين الوضع الحالي والمثالي.
Gap analysis should identify the gap between current and ideal states.
✅ True / صح

### Q16

رضا العميل لا يرتبط بتوقعاته.
Customer satisfaction is not related to expectations.
❌ False / خطأ

### Q17

فهم احتياجات العميل يشكل أساس عملية التخطيط.
Understanding customer needs forms the basis of planning.
✅ True / صح

### Q18

فشل تلبية توقعات العميل قد يؤثر على جميع مراحل المشروع.
Failure to meet customer expectations can affect all project stages.
✅ True / صح

### Q19

إشراك أصحاب المصلحة في مرحلة البدء غير مهم.
Stakeholder involvement in initiation is not important.
❌ False / خطأ

### Q20

فريق المشروع مسؤول عن تنفيذ مهام المشروع.
The project team is responsible for executing project tasks.
✅ True / صح

### Q21

العميل هو من يتحكم في المتطلبات والميزانية غالبًا.
The customer usually controls requirements and budget.
✅ True / صح

### Q22

مقترح المشروع يوضح التكاليف فقط دون الفوائد.
Project proposal shows costs only without benefits.
❌ False / خطأ

### Q23

الجدوى تعني القدرة على تنفيذ المشروع بالموارد المتاحة.
Feasibility means the ability to implement the project with available resources.
✅ True / صح

### Q24

قواعد المشروع الواضحة تساعد على توحيد توقعات أصحاب المصلحة.
Clear project rules help align stakeholder expectations.
✅ True / صح