جامعة ميدأوشن

كلية الإدارة

تخصص إدارة المشاريع

فاعلية إدارة المشاريع الرشيقة في تحسين أداء مشاريع التقنية المالية (FinTech) في المؤسسات المالية السعودية

إعداد الطالب/

خالد مقبل

إشراف/

د.الفيصل عبد الحميد
د.فايز جراد

العام الدراسي:

2025

فهرس المحتوىات:

قائمة الجداول :

فهرس الأشكال:

المستخلص :Abstract

يسعى هذا البحث إلى استكشاف الأثر المنهجي لممارسات الإدارة الرشيقة في تحسين أداء مشاريع التقنية المالية، انطلاقا من التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، وما يرافقها من تطورات رقمية تفرض على المؤسسات اعتماد نماذج تشغيل أكثر مرونة وقدرة على التكيف. ولتقديم رؤية تحليلية شاملة، يقوم البحث على منهجية تحليلية نظرية تعتمد بصورة رئيسة على مراجعة منهجية موسعة للدراسات العربية والأجنبية المنشورة بين عامي 2020 و2025، مستندا إلى الأطر التفسيرية التي قدمتها نظرية النظم الاجتماعية التقنية، إضافة إلى نماذج الإدارة الرشيقة في البيئات المالية الرقمية. وقد ركزت الدراسة على تحليل متغيرين رئيسين: ممارسات الإدارة الرشيقة بوصفها متغيرا مستقلا يشمل المرونة التنظيمية، والتحسين المستمر، وتفاعل الفريق، وتسليم القيمة، وعلى أداء مشاريع الفنتك بوصفه متغيرا تابعا يتجلى في القدرة على الابتكار، وجودة المخرجات، وكفاءة التشغيل، والاستجابة التنظيمية للمخاطر. واعتمد البحث تفسيراته على المقارنات الموضوعية بين نتائج الدراسات السابقة، وعلى استخلاص الأنماط الرقمية والنوعية التي تدعم الفرضيات المطروحة. وتظهر نتائج التحليل أن الإدارة الرشيقة تمثل إطارا تنظيميا قادرا على رفع كفاءة مشاريع الفنتك من خلال تحسين سرعة الاستجابة، وتقصير دورات التطوير، وتقليل الهدر، وتعزيز القدرة على الابتكار المالي، إلى جانب دورها في تثبيت التكامل بين البعد التقني والبعد الإنساني داخل بيئات العمل الرقمية. كما تكشف النتائج عن جوانب قصور في الأدبيات السابقة، لاسيما في ما يتعلق بغياب النماذج المفاهيمية التي تربط الرشاقة بصورة مباشرة بالأداء المالي والتشغيلي لمشاريع الفنتك في السياق العربي. ويخلص البحث إلى أن توظيف الإدارة الرشيقة بصورة منهجية في قطاع الفنتك يشكل مدخلا فعالا لتحسين الأداء، ودعم التحولات الرقمية، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على المنافسة في بيئة اقتصادية متسارعة، مع الإشارة إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الميدانية التي تعنى بقياس الأثر التطبيقي لهذه الممارسات على أرض الواقع.

الفصل الأول

- المقدمة:

تعد التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم في العقدين الأخيرين إحدى الظواهر المفصلية التي أعادت تشكيل بنى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث غدت التقنيات الناشئة - وفي مقدمتها التقنية المالية (FinTech) - محركا رئيسا لإعادة صياغة مفهوم القيمة المضافة في الأسواق المالية الحديثة (Suryono et al., 2020). وقد ارتبط صعود هذا القطاع ارتباطا وثيقا بتحولات أعمق تتصل بالتوجهات العالمية نحو الحوكمة الرقمية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الشمول المالي بوسائل غير تقليدية (Albarrak & Alokley, 2021).

وفي هذا السياق، اكتسبت المؤسسات المالية، بما فيها البنوك وشركات الوساطة والتأمين، قدرات نوعية جديدة من خلال توظيف الحلول الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain)، والتعلم الآلي، ما مكنها من تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وتخصيصا، وأعاد تشكيل نماذج الأعمال التقليدية على نحو جذري (Almaqtari et al., 2025). كما أسهمت هذه الطفرات التكنولوجية في خلق بيئات تنافسية عالية الديناميكية، دفعت المؤسسات إلى إعادة النظر في بنيتها المؤسسية، وآليات صنع القرار، وأساليب إدارة المشاريع ذات الطابع المعقد والمتغير باستمرار (Chen et al., 2025).

وتبرز الدراسات الحديثة أهمية التزاوج بين ممارسات الإدارة الرشيقة (Agile Management) والتقنيات المالية في تعزيز القدرة التكيفية للمؤسسات أمام تقلبات السوق وتغير تفضيلات العملاء، لا سيما في البيئات ذات المخاطر المرتفعة والتشريعات المتغيرة (Jindal, 2024). وقد أظهرت التطبيقات المتعددة لهذا الدمج أثرا ملموسا في تسريع العمليات، وتحسين إدارة المحافظ الاستثمارية، وتقليص دورة حياة المنتجات المالية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في سياق عالمي يشهد تسارعا غير مسبوق في الابتكار المالي (Olorunyomi et al., 2024).

وفي إطار البيئة السعودية، أظهرت الأدبيات الحديثة تناميا ملحوظا في حجم الاستثمارات والاهتمام التنظيمي بالقطاع المالي التقني، بوصفه إحدى ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تشير الدراسات إلى أن المملكة تمكنت من بناء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة تستوعب خصائص هذا القطاع المتجدد، وتوفر له بيئة اختبار وتشغيل ملائمة، مدعومة بالابتكار والتحول الرقمي الحكومي (Mathkur, 2024). وقد رصدت آثار هذه الديناميكيات على الأداء المالي للبنوك والشركات العاملة في القطاع، كما ظهر توجه متزايد نحو اعتماد منهجيات إدارة مرنة في تنفيذ المشاريع الرقمية الكبرى (Al-Matari et al., 2023).

انطلاقا مما سبق، تأتي هذه الدراسة لتسد فجوة معرفية مزدوجة: من جهة، تسعى إلى تحليل الدور التكاملي الذي تلعبه الإدارة الرشيقة للمشروعات في تعزيز كفاءة وتكيف نماذج التقنية المالية، ومن جهة أخرى، تستهدف استقصاء الكيفية التي تسهم بها هذه العلاقة في تحسين الأداء الاستراتيجي للمؤسسات العاملة في القطاع المالي، من خلال دراسة تحليلية معمقة لمجموعة من التجارب التطبيقية ذات الصلة في السياقين العالمي والسعودي، اعتمادا على أطر نظرية ومنهجية متعددة (Sharma, 2025).

1.1 مشكلة الدراسة.

تكمن المشكلة البحثية في غياب الإطار التطبيقي المنهجي الذي يربط بصورة دقيقة بين الإدارة الرشيقة للمشاريع (Agile Project Management) وبين تحسين الأداء التنفيذي لمشروعات التقنية المالية (FinTech) في المملكة العربية السعودية، رغم ما يشهده هذا القطاع من نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة. فقد بات من المسلم به أن بيئة الفنتك تتسم بدرجة عالية من الديناميكية والتغير التكنولوجي السريع، وهو ما يستلزم نماذج إدارة مرنة وفعالة تتجاوز البنى البيروقراطية التقليدية. إلا أن مؤسسات القطاع المالي في السعودية - رغم استفادتها من المبادرات الحكومية مثل "فنتك السعودية" والدعم التنظيمي من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية - لا تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على نماذج تشغيل نمطية تعوق قدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات التكنولوجية ومتطلبات العملاء المتجددة. كما تشير الأدبيات الحديثة إلى أن مفهوم (الرشاقة المؤسسية) لم يترجم بعد إلى آليات إدارة تنفيذية عملية يتم اختبارها تجريبيا في سياق المشاريع الرقمية السعودية، الأمر الذي يضعف من مردود التحول الرقمي المنشود على مستوى الأداء المؤسسي الفعلي.

وتعزى خطورة هذه الفجوة إلى أن معظم الدراسات السابقة التي تناولت إدارة المشاريع الرشيقة أو قطاع الفنتك قد عالجت كل منهما في سياق نظري منفصل، دون بناء تقاطع تحليلي عميق يكشف كيف يمكن لمبادئ الإدارة الرشيقة - مثل التطوير التكراري، والاستجابة السريعة للتغيير، والتعاون بين الفرق متعددة التخصصات - أن تحدث تحولا نوعيا في فعالية إدارة مشاريع الفنتك. كما أن الدراسات التطبيقية في السياق السعودي إما اكتفت بالوصف العام لتحديات الفنتك (مثل البنية التحتية والكوادر البشرية والتشريعات) أو ركزت على جوانب الابتكار التقني دون الخوض في طبيعة النماذج الإدارية المستخدمة ومدى قدرتها على تحقيق الكفاءة التنفيذية. وبالنظر إلى اعتماد مشروعات الفنتك على فرق متعددة الوظائف، وجدولة زمنية مرنة، ودورات تطوير متعاقبة، فإن الحاجة ملحة إلى دراسة تقيم العلاقة بين مفاهيم الرشاقة الإدارية وبين مؤشرات أداء المشاريع الرقمية من حيث الالتزام الزمني، وجودة المخرجات، واستيعاب التغيير أثناء التنفيذ، وهي مؤشرات تشكل جوهر التحدي الذي تواجهه المؤسسات الفاعلة في هذا القطاع.

من هنا، تنبع إشكالية الدراسة الحالية من غياب نموذج تحليلي تطبيقي يقيس أثر الإدارة الرشيقة على فاعلية إدارة مشروعات الفنتك ضمن السياق السعودي، ويكشف في ذات الوقت عن المحددات والمعوقات التي قد تعرقل هذا الأثر، سواء كانت تنظيمية، بشرية، تقنية، أو متعلقة بثقافة العمل المؤسسي. ولعل تأخر التبني الفعلي للممارسات الرشيقة في المشاريع المالية الرقمية المحلية لا يرجع فقط إلى نقص المعرفة أو البنية التقنية، بل إلى غياب الدليل العلمي الذي يبرهن - بالاعتماد على أدوات القياس الكمية والتحليل الإحصائي - على وجود علاقة إيجابية ذات دلالة بين تطبيقات الرشاقة الإدارية وتحقيق الأداء المثالي في مشاريع الفنتك. وهذا ما تسعى الدراسة إلى معالجته، من خلال اختبار ميداني ممنهج يقيس أثر عناصر الإدارة الرشيقة على الأداء التنفيذي في مؤسسات سعودية ناشطة في مجال التقنية المالية، سعيا لسد هذه الفجوة العلمية والمهنية، وتقديم توصيات قابلة للتطبيق الفعلي في بيئة العمل الرقمية المتجددة.

1.2 أهمية الدراسة.

تنبع أهمية هذه الدراسة من راهنية الموضوع الذي تتناوله، إذ تقع عند تقاطع استراتيجي بين الإدارة الرشيقة للمشاريع كمنهجية إدارية متقدمة، وبين قطاع التقنية المالية (FinTech) كأحد المحاور الرئيسة للتحول الاقتصادي والرقمي في المملكة. فبينما تشكل الفنتك رافعة أساسية لزيادة الشمول المالي، وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية الرقمية، وتسهيل المعاملات الإلكترونية، تواجه مشروعات هذا القطاع تحديات تنفيذية متكررة تتعلق بسرعة التغيير، وضغوط المنافسة، وتذبذب احتياجات المستخدمين، وهو ما يجعل من تبني النماذج الرشيقة ضرورة وليست ترفا إداريا. وتكمن أهمية الدراسة في كونها تسعى إلى تقديم دليل علمي تطبيقي يكشف أثر الإدارة الرشيقة على الأداء التنفيذي في هذه البيئة شديدة التغير، وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة بصورة تجريبية ممنهجة في السياق المحلي السعودي، خصوصا في ظل تعقد أنظمة المشاريع الرقمية وتداخل أبعادها التنظيمية والفنية والبشرية.

كما تبرز أهمية الدراسة من بعدها العملي الذي يستجيب لحاجة المؤسسات السعودية - الناشئة منها والتقليدية - إلى تبني أساليب تنفيذ أكثر مرونة وفعالية تتوافق مع خصائص المشاريع الرقمية. فالإدارة الرشيقة ليست مجرد إطار نظري، بل مجموعة من المبادئ الإجرائية القابلة للتنفيذ، والتي تتطلب إعادة تشكيل في البنية التنظيمية، وسلوكيات فرق العمل، وآليات اتخاذ القرار. وبالتالي، فإن هذه الدراسة توفر مساهمة تطبيقية تسد فجوة معرفية وعملية في أدبيات الإدارة في السياق السعودي، من خلال تقديم نموذج يربط بين متغيرات الرشاقة (كالاستجابة للتغيير، وتكرار الإنتاج، والعمل الجماعي) وبين مؤشرات الأداء في مشاريع الفنتك، مما يسمح بصياغة توصيات قابلة للقياس والتنفيذ، سواء في الجهات الرقابية، أو الشركات الناشئة، أو وحدات الابتكار في البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

وتتجلى أهمية الدراسة كذلك في بعدها الأكاديمي والتنظيري، إذ تسهم في إثراء المعرفة التخصصية في مجال إدارة المشاريع الرقمية، من خلال تقديم تحليل منهجي لمدى ملاءمة الإدارة الرشيقة لمتطلبات مشاريع الفنتك من حيث الزمن، والمرونة، والمخرجات، والمواءمة مع المتغيرات التشريعية والتقنية. كما توفر الدراسة مرجعا يمكن البناء عليه في البحوث المستقبلية الراغبة في اختبار تأثير نماذج الإدارة المرنة في قطاعات أخرى تتسم بالتعقيد الرقمي كالصحة الإلكترونية، والتعليم الذكي، والخدمات الحكومية الرقمية. وبهذا المعنى، فإن الدراسة لا تقدم فقط حلا لمسألة ميدانية محددة، بل تفتح مسارا بحثيا جديدا يربط بين ممارسات الإدارة الرشيقة وبين التحولات الاقتصادية الوطنية الكبرى في ظل الرقمنة الشاملة والذكاء الاصطناعي.

1.3 أهداف الدراسة

تعد مشاريع التقنية المالية (FinTech) من أبرز تجليات التحول الرقمي في العصر الحديث، إذ تمثل رافعة اقتصادية واستراتيجية في البيئات المالية المعاصرة. وفي ظل تزايد تعقيد هذه المشاريع، برزت الحاجة إلى تبني منهجيات إدارة رشيقة تعزز الكفاءة وتواكب التغير المتسارع. وتنقسم أهداف الدراسة الى ما يلي:

الهدف الرئيسي:

تحليل أثر تطبيق منهجيات الإدارة الرشيقة للمشاريع (Agile Project Management) على تحسين الأداء التنفيذي لمشاريع التقنية المالية (FinTech) في المملكة العربية السعودية.

الأهداف الفرعية:

- تحديد مدى تبني ممارسات الإدارة الرشيقة (كالعمل التكراري، وإدارة فرق متعددة التخصصات، والاستجابة التكيفية) داخل مؤسسات الفنتك العاملة في السعودية.

- قياس العلاقة بين مستوى تطبيق الإدارة الرشيقة وبين كفاءة الأداء الزمني والمالي لمشاريع الفنتك (مثل تقليص دورة المشروع، وتقليل التكاليف، وتحسين جودة المخرجات).

- تحليل دور الثقافة المؤسسية والبنية التقنية والتنظيمية في تسهيل أو إعاقة تطبيق الإدارة الرشيقة في بيئة الفنتك السعودية.

- اقتراح نموذج تطبيقي متكامل للإدارة الرشيقة يناسب خصائص مشاريع الفنتك في السعودية، ويراعي السياق التقني والتنظيمي المحلي.

- استكشاف الفروقات الإحصائية بين المؤسسات التي تطبق الإدارة الرشيقة بدرجة عالية وتلك التي تطبقها بدرجة منخفضة من حيث الأداء التنفيذي.

1.4 تساؤلات الدراسة

أصبحت مشاريع التقنية المالية تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصادات رقمية متطورة، مما استدعى الحاجة إلى أدوات إدارية أكثر مرونة واستجابة. وقد شكلت الإدارة الرشيقة إحدى أبرز المنهجيات التي يعول عليها لتحسين الأداء وتحقيق النتائج المرجوة في هذا السياق. ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيسي الآتي:

ما أثر تطبيق منهجية الإدارة الرشيقة للمشاريع (Agile Project Management) على تحسين أداء مشاريع التقنية المالية (FinTech) في المملكة العربية السعودية؟

ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية الآتية:

- إلى أي مدى يسهم استخدام المنهجيات الرشيقة في تعزيز كفاءة الوقت ضمن مشاريع التقنية المالية؟

- ما تأثير الإدارة الرشيقة على جودة المخرجات الفنية في مشاريع التقنية المالية؟

- كيف تؤثر ممارسات الإدارة الرشيقة على قدرة فرق العمل في مشاريع التقنية المالية على التكيف مع التغيرات؟

- ما العلاقة بين تطبيق الأدوات الرشيقة وبين رضا أصحاب المصلحة في مشاريع التقنية المالية؟

1.5 فروض الدراسة

تمثل فروض الدراسة أداة منهجية لاختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة والتحقق من مدى صحة التصورات النظرية المبنية عليها. وانطلاقا من تساؤلات الدراسة، فقد صيغت الفروض التالية على نحو دقيق وقابل للقياس الإحصائي:

الفرض الرئيسي:

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإدارة الرشيقة للمشاريع على تحسين أداء مشاريع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

الفروض الفرعية:

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإدارة الرشيقة على كفاءة الوقت في مشاريع التقنية المالية.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الإدارة الرشيقة على جودة المخرجات الفنية في مشاريع التقنية المالية.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لممارسات الإدارة الرشيقة على قدرة فرق العمل في مشاريع التقنية المالية على التكيف مع التغيرات.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام الأدوات الرشيقة على مستوى رضا أصحاب المصلحة في مشاريع التقنية المالية.

1.6 النظرية العلمية المتبعة  لإعداد البحث

النظرية العلمية التي تم اعتمادها في إعداد هذا البحث هي نظرية النظم العامة (General Systems Theory) التي وضع أسسها العالم لودفيغ فون برتالانفي (Ludwig von Bertalanffy). وتعد هذه النظرية من أكثر النظريات شمولا ومرونة في تحليل الظواهر المعقدة، وقد طبقت على نطاق واسع في مجالات الإدارة، وتقنية المعلومات، والهندسة، والخدمات المالية.

تنطلق نظرية النظم من افتراض أساسي مفاده أن أي منظمة - بما في ذلك مؤسسات التقنية المالية - تعد نظاما مفتوحا يتكون من مجموعة مترابطة من الأجزاء (المدخلات، العمليات، والمخرجات) وتتأثر بالبيئة الخارجية وتتفاعل معها. وتسهم هذه النظرية في فهم العلاقات التبادلية بين مكونات النظام، وآليات التوازن والاستجابة، ومدى قدرة النظام على التطور من خلال التغذية الراجعة (Feedback) والتكيف الديناميكي.

وفي ضوء هذه النظرية، ينظر إلى الإدارة الرشيقة باعتبارها مدخلا تنظيميا يحسن كفاءة النظام الكلي (مشروع التقنية المالية) من خلال تبسيط التدفقات، وتمكين الفرق، وتقليل الهدر، وتحسين الجودة، وبالتالي تعزيز الأداء العام للمشروع. ولذلك فإن نظرية النظم توفر الإطار التحليلي المناسب لقياس الأثر المنهجي لممارسات الإدارة الرشيقة على عناصر الأداء المختلفة في بيئة المشاريع الرقمية والمالية.

الفصل الثاني

الدراسات السابقة

-مقدمة

تكمن العلاقة بين الإدارة الرشيقة والتقنية المالية في تلاقي منهجين متسارعين في النمو: الأول يسعى إلى تعزيز مرونة المشروعات وكفاءتها التشغيلية، والثاني يعيد تشكيل البيئة المالية عبر نماذج رقمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تطبيق مبادئ الرشاقة الإدارية في مشاريع الفنتك يساهم في رفع جودة الأداء، تقليل زمن التسليم، وزيادة رضا العملاء (Almaqtari et al., 2025). ومن هنا تظهر أهمية استكشاف التفاعل المنهجي بين البعدين: البعد الإداري التنظيمي والبعد الرقمي التقني.

لقد شهد حقل إدارة المشاريع تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، لا سيما مع تصاعد موجات التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث برزت الإدارة الرشيقة كبديل فعال للنماذج التقليدية الثقيلة، خاصة في بيئات تتطلب استجابة فورية للتغيرات المتسارعة في الأسواق والمعطيات التقنية (Chen et al., 2025). وبالتوازي مع هذه التحولات، أظهرت مشاريع الفنتك الحاجة إلى أطر تنفيذية أكثر مرونة تواكب طبيعة الابتكار العالي والمخاطر المرتفعة، مما جعل من تبني الرشاقة ضرورة وليس ترفا تنظيميا.

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت كلا من الإدارة الرشيقة أو الفنتك كل على حدة، إلا أن الأبحاث التطبيقية التي عالجت التداخل بينهما - خصوصا في قياس الأثر المباشر للرشاقة على أداء المشاريع الرقمية المالية - ما تزال محدودة. وتظهر نتائج دراسات مثل (Jindal, 2024) و(Sahid et al., 2023) الحاجة إلى تأطير هذا التداخل من خلال منظور تطبيقي ميداني يختبر مدى جدوى الرشاقة في البيئات المالية الناشئة، وخاصة في المشاريع ذات الطابع الابتكاري.

ومن هنا تتشكل الفجوة البحثية التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها، إذ لا تتوافر حتى الآن دراسة عربية أو محلية تناولت هذا التفاعل الديناميكي في السياق السعودي، رغم ازدهار قطاع الفنتك في المملكة ضمن رؤية 2030. وتأتي هذه الدراسة لتسد هذا النقص من خلال تحليل العلاقة بين ممارسات الإدارة الرشيقة ومستوى الأداء في مشاريع التقنية المالية السعودية، بما يدعم صناع القرار في تبني أطر إدارية قائمة على المرونة، ويوفر قاعدة بيانات تجريبية تدعم التخطيط الاستراتيجي لمشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

2.1 الدراسات السابقة

2.1.1 الدراسات العربية

2.1.1.1 دراسة شريف (2024): الإدارة الرشيقة والأداء المستدام باستخدام الذكاء الاصطناعي - دراسة حالة في قطاع البنية التحتية

تناولت دراسة شريف (2024) أثر تطبيق الإدارة الرشيقة للمشاريع في تعزيز الأداء المستدام، مع التركيز على التكامل بين مفاهيم الرشاقة التنظيمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال دراسة حالة تطبيقية في دائرة الطرق والجسور في العراق، بوصفها مؤسسة خدمية حيوية تواجه تحديات مستمرة في جودة التنفيذ وكفاءة الأداء. هدفت الدراسة إلى تحليل مدى إسهام ممارسات الإدارة الرشيقة، مثل تنظيم موقع العمل، والتحسين المستمر، وتشجيع الإبداع، وتطبيق ستة سيجما، في دعم أبعاد الأداء المستدام الثلاثة: البيئي والاجتماعي والاقتصادي. وقد ارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي مدعوما بأسلوب ميداني قائم على الاستبانة الموجهة إلى العاملين في الدائرة، مع استخدام أدوات تحليل إحصائي لتحديد العلاقة بين المتغيرات وتقدير مستويات التأثير الفعلي.

أظهرت نتائج الدراسة أن الإدارة الرشيقة تمثل أحد أهم الأساليب الإدارية القادرة على التعامل بفعالية مع التحديات الطارئة، إذ تمكن المؤسسات من استباق المخاطر المحتملة والتكيف مع التغيرات المستقبلية من خلال بناء نماذج تشغيلية أكثر مرونة وواقعية. كما بينت النتائج أن نجاح الإدارة الرشيقة يعتمد بصورة أساسية على كفاءة فرق العمل ومدى التواصل الداخلي الفعال، بما يعزز سرعة الاستجابة ويقلل من الهدر الزمني والمادي. وتؤكد الدراسة على أن توظيف الذكاء الاصطناعي داخل إطار العمل الرشيق يسهم في تحسين جودة القرار وتحقيق مستويات أعلى من الدقة والتنبؤ وتحليل البيانات. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجمع بين الرشاقة الإدارية والتقنيات الذكية يفتح آفاقا واعدة لإعادة تشكيل ممارسات إدارة المشاريع التقليدية، ويدفع نحو بناء نموذج تنموي مستدام أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي.

تتقاطع هذه الدراسة بشكل وثيق مع موضوع البحث الحالي، إذ تسلط الضوء على ذات المتغيرات التي يسعى الباحث إلى تحليلها في سياق قطاع الفنتك، وإن اختلفت البيئة التطبيقية، فالمبادئ التنظيمية والمحددات التقنية تبقى ذات دلالة مشتركة. كما تقدم الدراسة أساسا نظريا وميدانيا مهما لفهم كيفية تطبيق مبادئ الرشاقة في بيئات عمل معقدة، الأمر الذي يعد ذا أهمية خاصة في القطاع المالي المعاصر الذي يتطلب استجابات سريعة، وقرارات قائمة على البيانات، وإدارة محكمة للمخاطر التنظيمية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

2.1.1.2 دراسة إبراهيم (2024): الذكاء الاصطناعي والريادة الاستراتيجية في القطاع الصناعي - دراسة حالة في شركة الزجاج والسيراميك بالرمادي

سعت دراسة إبراهيم (2024) إلى استكشاف العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والريادة الاستراتيجية في أحد أهم القطاعات الإنتاجية في العراق، ممثلا بالشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك والحراريات في الرمادي، وذلك في ظل تصاعد التوجهات المؤسسية نحو التحول الرقمي وتعزيز موقعها التنافسي. وقد ركز الباحث على تحليل أثر أبعاد الذكاء الاصطناعي، ممثلة في الشبكات العصبية الاصطناعية، والتعلم الآلي، والتعلم العميق، والنظم الخبيرة، على تعزيز ممارسات الريادة الاستراتيجية داخل المؤسسة، بما يشمل المبادرة والابتكار والاستباق في اتخاذ القرارات ومواجهة المنافسة. وتم استخدام استبانة موجهة إلى عينة من 65 موظفا من المديرين والمسؤولين في الشركة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مدعوما بتحليل كمي باستخدام برنامج SPSS (الإصدار 27) لاختبار العلاقة بين المتغيرات واستنتاج الاتجاهات العامة.

أظهرت نتائج الدراسة أن للذكاء الاصطناعي أثرا ذا دلالة معنوية ومتوسطة القوة على الريادة الاستراتيجية داخل بيئة العمل الصناعية، وهو ما يشير إلى دور هذه التقنيات في تعزيز قدرة المنظمة على التنبؤ، وتحليل الخيارات، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة وسرعة في بيئات تتسم بالمنافسة والتقلب. وقد أبرزت الدراسة محدودية اعتماد المؤسسات الصناعية المحلية على الذكاء الاصطناعي كمحرك استراتيجي، مشيرة إلى وجود فجوة معرفية وتنفيذية تحول دون استغلال إمكاناته كاملة، وهو ما يمثل أحد أبرز دوافع التحول الرقمي في هذه البيئة. كما اقترحت الدراسة ضرورة زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتدريب الموارد البشرية على أدوات الذكاء الاصطناعي، وربط هذه الأدوات بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة لضمان تحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وتبرز أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي في كونها تقدم أساسا تطبيقيا مبكرا في البيئة العراقية لتحليل العلاقة بين أدوات الذكاء الاصطناعي ومخرجات الأداء الاستراتيجي، بما يعزز من فهمنا لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كعامل ممكن في سياقات مؤسسية قائمة، حتى وإن كانت صناعية بطبيعتها. ورغم اختلاف القطاع، إلا أن النتائج المستخلصة تقدم تصورا عاما حول طبيعة التأثير وآلياته، وهو ما يمكن الباحث من تكييفه لاحقا على بيئة الفنتك التي تعتمد بدورها على الذكاء الاصطناعي في بناء مزايا تنافسية رقمية قائمة على الابتكار وسرعة الاستجابة للأسواق.

2.1.2 الدراسات الأجنبية

2.1.2.1 دراسة Jindal (2024) وعنوانها Agile Management System with the Financial Technology: A Case from an Emerging Economy

تعد دراسة Jindal (2024) من الدراسات التطبيقية الرائدة التي تناولت العلاقة بين الإدارة الرشيقة للمشاريع (Agile Project Management) والتقنية المالية (FinTech) في بيئة اقتصادية ناشئة كالهند، بهدف تحليل كيفية دمج المنهجية الرشيقة داخل مؤسسات الفنتك وتأثيرها في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء العمليات المالية. اعتمد الباحث نموذجا استقصائيا صمم وفق إطار “Agile Management System with Financial Technology Model”، واشتمل على 29 بندا لقياس مؤشرات الرشاقة التنظيمية ومدى فاعليتها في تحسين مخرجات المشاريع. وقد جمعت البيانات من عينة بلغت 250 مستخدما لتقنيات الفنتك في المؤسسات المالية، وجرى التحقق من صدق الأدوات وثباتها باستخدام نموذج المعادلات البنائية بالحد الأدنى للمربعات الجزئية (PLS-SEM) مع اختبار الفرضيات عبر تحليل التباين (ANOVA).

أظهرت نتائج الدراسة أن تبني مؤسسات الأعمال لمنهجية الإدارة الرشيقة بالتوازي مع تطبيقات التقنية المالية يؤدي إلى ارتفاع كبير في كفاءة الأداء الزمني والإجرائي داخل المنظمات، حيث بين الباحث أن عمليات الفنتك في بيئة الأعمال الهندية كانت أسرع بنسبة 74.95% في استقبال الأموال، وأسرع بنسبة 72.58% في تطوير الأنظمة الإدارية الرشيقة مقارنة بالنماذج التقليدية. وفسر ذلك بأن الفنتك ليست مجرد أداة تقنية لتسريع المعاملات المالية، بل هي عامل تمكيني للإدارة الحديثة يعيد تشكيل العمليات الإدارية نحو مزيد من المرونة، التفاعل، والتعلم المستمر داخل بيئة العمل.

وبينت الدراسة كذلك أن نجاح التكامل بين الأجايل والفنتك يعتمد على تهيئة بيئة تنظيمية داعمة تشجع التعاون بين الفرق وتقبل التغيير بوصفه جزءا من دورة التطوير المؤسسي. فغياب هذه الثقافة يعد عائقا أمام تحقيق نتائج فعالة، وهو ما أكدته النتائج التي أظهرت أن المؤسسات ذات الثقافة التشاركية حققت مستويات أعلى من التكيف والابتكار. كما دعا الباحث إلى تطوير أطر مؤسسية لقياس درجة الرشاقة التنظيمية داخل مؤسسات الفنتك، وربطها بمؤشرات أداء واضحة مثل سرعة التسليم وجودة الخدمات ومعدل رضا العملاء، من أجل ضمان استدامة الكفاءة التشغيلية.

وأكدت الدراسة أن البيئة الهندية تشكل نموذجا ملهما في تطبيق هذا التوجه، كونها بيئة اقتصادية صاعدة تتصف بمرونة في تبني التقنيات الحديثة، إلى جانب انفتاحها على إصلاحات هيكلية في القطاع المالي. وأشارت النتائج إلى أن العلاقة بين الأجايل والفنتك ليست علاقة سببية خطية، بل علاقة تكاملية ديناميكية تعيد تعريف مفهوم الكفاءة المؤسسية، إذ تسهم الرشاقة في تمكين الفنتك من التوسع والابتكار، في حين تعزز التقنيات المالية قدرة المنظمات على تحويل فلسفة الأجايل إلى ممارسة عملية قابلة للقياس.

وتتجلى أهمية هذه الدراسة بالنسبة للبحث الحالي في أنها توفر إطارا علميا وتطبيقيا يوضح بصورة كمية وميدانية أثر الإدارة الرشيقة في تحسين أداء مؤسسات التقنية المالية. كما تظهر نتائجها أن استخدام المنهجيات الرشيقة يحقق مكاسب ملموسة في تقليص الزمن وتحسين جودة التنفيذ، وهي متغيرات أساسية يسعى هذا البحث إلى قياسها ضمن البيئة السعودية. ومن ثم، يمكن اعتبار نتائج Jindal (2024) نقطة انطلاق لتفسير العلاقة بين الرشاقة والأداء في مشاريع الفنتك المحلية، بوصفها بيئة ناشئة تتشارك مع التجربة الهندية سمات النمو السريع والتحول الرقمي الشامل.

2.1.2.2 دراسة Olorunyomi وآخرون (2024) وعنوانها Transforming Financial Services by Synergizing Agile Methodologies with FinTech Innovations

تعد دراسة Olorunyomi وآخرون (2024) من الدراسات الحديثة التي تناولت بعمق التكامل بين منهجيات الإدارة الرشيقة (Agile Methodologies) وابتكارات التقنية المالية (FinTech Innovations) في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية عالميا. انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن الدمج بين المرونة والسرعة في المنهجيات الإدارية، وبين الابتكار التقني في الفنتك، يمكن أن يحدث تحولا جوهريا في الأداء المؤسسي ويعيد تعريف مفاهيم الكفاءة والاستجابة والتفاعل مع العملاء. وركز الباحثون على أن المؤسسات المالية التي تتبنى هذا التكامل بين الأجايل والفنتك تحقق مستويات أعلى من التنافسية، حيث تمكنها هذه المنهجيات من الابتكار المتواصل وتقديم خدمات أكثر تخصيصا وانسجاما مع توقعات المستخدمين في الأسواق الديناميكية.

وقد اعتمدت الدراسة منهجا تحليليا نوعيا قارن بين عدد من التطبيقات الواقعية داخل المؤسسات المالية التي دمجت الأجايل مع حلول الفنتك، مستندة إلى مراجعة شاملة للأدبيات السابقة وتحليل تجريبي لممارسات مؤسسات مالية رائدة. وأوضح الباحثون أن المبادئ الأساسية للأجايل، مثل تطوير المنتجات بشكل تكراري، والعمل الجماعي القائم على التنظيم الذاتي، والتركيز على القيمة المضافة للعميل، تتوافق بصورة طبيعية مع خصائص بيئة الفنتك القائمة على الابتكار الرقمي، والاختبار المستمر، وسرعة التنفيذ. وأشارت النتائج إلى أن هذا التوافق يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة، منها تسريع عمليات تطوير المنتجات المالية الجديدة، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وزيادة المرونة المؤسسية في مواجهة التقلبات التقنية والتنظيمية.

كما ناقشت الدراسة أبرز التحديات التي قد تعيق هذا التكامل، وفي مقدمتها مقاومة الهياكل التنظيمية التقليدية للتغيير، وصعوبة دمج الأنظمة القديمة (Legacy Systems) مع الحلول الحديثة، بالإضافة إلى القيود التنظيمية التي تحد أحيانا من حرية الابتكار في بعض الأسواق المالية. وخلصت الورقة إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إعادة تصميم بيئات العمل بما يتيح للفرق التطويرية مرونة اتخاذ القرار، ويعزز ثقافة التعلم المستمر، ويعيد تعريف مؤشرات الأداء المؤسسي بحيث تتواءم مع ديناميكية المشاريع الرقمية، لا سيما في ظل تسارع التحول الرقمي والضغوط التنافسية في الأسواق.

وتطرقت الدراسة كذلك إلى المستقبل القريب للعلاقة بين الأجايل والفنتك، مشيرة إلى أن التكامل بينهما سيتعزز أكثر مع التطور المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي ستسهم في بناء نماذج تطوير ذاتية التطور تعتمد على تحليل البيانات والتغذية الراجعة الفورية. كما توقعت الدراسة أن يشهد القطاع المالي تحولا هيكليا من النظم المركزية إلى بيئات رقمية أكثر لامركزية وتفاعلية، تدار فيها المشاريع على نحو تعاوني مرن قائم على الابتكار المستمر. واعتبرت الدراسة أن هذا الاتجاه يمثل انتقالا فلسفيا من مفهوم “إدارة المخاطر” إلى “إدارة الابتكار” في إطار مؤسسي متكامل.

وترتبط هذه الدراسة ارتباطا وثيقا بموضوع البحث الحالي، إذ تضع إطارا مفاهيميا وتجريبيا يمكن تطبيقه في السياق السعودي لتحليل أثر الإدارة الرشيقة على الأداء في مؤسسات التقنية المالية. وتبرز نتائج Olorunyomi وآخرون (2024) أن الجمع بين الرشاقة والابتكار المالي لا يعزز فقط الكفاءة التشغيلية، بل يعيد تشكيل الثقافة المؤسسية نحو مزيد من التفاعل والابتكار المستدام، وهو ما يتقاطع بدقة مع هدف هذا البحث في دراسة كيفية توظيف الإدارة الرشيقة لتحسين الأداء التنفيذي في مشاريع الفنتك ضمن بيئة التحول الرقمي السعودي.

2.1.2.3 دراسة Sharma (2025) وعنوانها Agile and Lean Integration Effects in Financial Services Organizations

تعد دراسة Sharma (2025) من الدراسات التطبيقية المتقدمة التي تناولت بعمق أثر دمج منهجيتي الإدارة الرشيقة (Agile) واللين (Lean) في مؤسسات الخدمات المالية، مركزة على تحليل الكيفية التي يمكن من خلالها لهذا الدمج أن يحدث تحولا حقيقيا في الأداء التنظيمي، والابتكار، والتفاعل بين الفرق العاملة في القطاعات المالية شديدة التنظيم مثل المصارف الاستثمارية وشركات الخدمات المصرفية الكبرى. وقد انطلقت الدراسة من فرضية جوهرية مفادها أن المؤسسات المالية التي تتبنى مبادئ الأجايل واللين بصورة تكاملية قادرة على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وتبسيط قنوات الاتصال، وتحسين القدرة على الامتثال للمتطلبات الرقابية في بيئة متغيرة باستمرار.

اعتمد الباحث في دراسته على منهج دراسات الحالة المركبة (Multiple Case Study Approach)، إذ اختار ثلاث مؤسسات مالية عالمية رائدة هي: Goldman Sachs، JP Morgan، وCiti Group، بوصفها نماذج حية لتطبيق المنهجيات الحديثة في بيئة مالية معقدة ومتطلبة. جمعت البيانات من خلال المقابلات شبه المهيكلة، وتحليل الوثائق الداخلية، ومراجعة تقارير الأداء المؤسسي، وتم تحليلها وفق أسلوب المقارنة التحليلية (Cross-case Analysis) للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف في تطبيق الأجايل واللين بين هذه المؤسسات. كما تم توظيف تحليل موضوعي نوعي (Thematic Analysis) لتحديد المحاور التي تعكس الأثر المباشر لهذه المنهجيات على الأداء التشغيلي والابتكار المؤسسي.

أظهرت نتائج الدراسة أن دمج الأجايل مع اللين مكن المؤسسات المالية من تحقيق تحسينات ملموسة في سرعة تنفيذ العمليات وتبسيط الإجراءات الداخلية وتقليل حالات الهدر التنظيمي. وأوضحت أن هذا التكامل أوجد ثقافة تنظيمية جديدة تقوم على التعاون بين الأقسام المختلفة، وتحديد الأولويات وفق القيمة المضافة، وتقصير دورة تطوير المنتجات المالية من خلال آليات العمل التكراري والتغذية الراجعة السريعة. كما تبين أن منهجية الأجايل ساهمت في رفع مستوى التفاعل بين فرق المبيعات والاستثمار من جهة، ووظائف الرقابة وإدارة المخاطر من جهة أخرى، مما أدى إلى تحسين كفاءة التنسيق وتقليل الفجوات بين الإدارات التشغيلية والرقابية، وهو ما يعد تحولا نوعيا في طبيعة العمل داخل المؤسسات المالية المعقدة.

ولاحظت الدراسة كذلك أن تبني هاتين المنهجيتين في بيئة مالية شديدة التنظيم قد واجه في البداية مقاومة داخلية بسبب القواعد الصارمة، إلا أن نتائج التطبيق أظهرت إمكانية التوفيق بين المرونة التنظيمية ومتطلبات الامتثال الرقابي، إذ تبين أن الأجايل واللين لا يتعارضان مع الضوابط القانونية بقدر ما يعيدان صياغة عمليات الامتثال بصورة أكثر كفاءة وتفاعلية. وأوصى الباحث بأن تقوم المؤسسات المالية بإعادة تصميم هياكلها الإدارية بحيث تسمح بتوزيع السلطات وتفويض القرار بما يتناسب مع سرعة السوق، وأن تعزز ثقافة التعلم التنظيمي بوصفها ركيزة أساسية لاستدامة الرشاقة المؤسسية.

وترتبط هذه الدراسة ارتباطا وثيقا بموضوع البحث الحالي، إذ تقدم نموذجا تطبيقيا متكاملا يبرز أثر الإدارة الرشيقة في بيئة مالية حقيقية، وتظهر أن تبني هذه المنهجية لا يقتصر على تحسين كفاءة العمليات فحسب، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقافة المؤسسية بما يضمن سرعة التكيف، ورفع مستوى الجودة، والالتزام التنظيمي في آن واحد. وتعد نتائج Sharma (2025) ذات أهمية خاصة للبيئة السعودية، حيث يمكن الاستفادة منها في تطوير نموذج إداري فاعل لمؤسسات الفنتك المحلية يمزج بين المرونة التشغيلية والحوكمة الصارمة، بما يتماشى مع متطلبات التحول المالي الرقمي في إطار رؤية المملكة 2030.

2.1.2.4 دراسة Sahid وآخرون (2023) وعنوانها A Bibliometric Analysis of the FinTech Agility Literature: Evolution and Review

تعد دراسة Sahid وآخرون (2023) من البحوث الببليومترية الرائدة التي سعت إلى تحليل تطور مفهوم "رشاقة التقنية المالية" (FinTech Agility) في الأدبيات العلمية العالمية، عبر مقاربة كمية ونوعية متكاملة هدفت إلى استكشاف المسار التاريخي لتطور هذا المجال البحثي خلال العقود الأربعة الماضية، وتحديد الاتجاهات المفاهيمية والمنهجية التي شكلت بنيته المعرفية. انطلقت الدراسة من فرضية أن فهم تطور الدراسات المتعلقة برشاقة مؤسسات الفنتك يتيح بناء قاعدة نظرية قوية لتطوير أطر إدارية وتقنية أكثر فاعلية في مواجهة التحولات الرقمية. ولتحقيق ذلك، اعتمد الباحثون على تحليل ببليومتري واسع النطاق يغطي الفترة الممتدة من عام 1984 إلى عام 2022، شمل تحليل الاقتباسات المشتركة (Co-citation Analysis) والاقتران الببليوغرافي (Bibliographic Coupling) بهدف رسم خريطة دقيقة لتطور الاهتمام البحثي بمفهوم الرشاقة في الفنتك.

استخدم الباحثون في هذه الدراسة مزيجا من أدوات التحليل الكمي والنوعي لتقييم اتجاهات النشر العلمي في هذا المجال، حيث تم استخراج البيانات من قاعدتي Scopus وWeb of Science، ثم دمجها لبناء نموذج موحد يبرز التباينات بين النتائج التي تستخلص من كل قاعدة على حدة. وأظهرت الدراسة أن هذا الدمج أسهم في تحسين شمولية النتائج ودقتها، مما أتاح رؤية أوضح حول ديناميات البحث العلمي في موضوع رشاقة الفنتك. وقد تم تحليل أكثر من 1500 وثيقة علمية وفق معايير عدد الاستشهادات، وتأثير المؤلفين، وتوزيع الكلمات المفتاحية، لتحديد المحاور البحثية الأكثر تكرارا والأكثر تأثيرا في بناء نظرية الفنتك الرشيقة.

أظهرت النتائج أن الاهتمام الأكاديمي بمفهوم الرشاقة في الفنتك شهد تسارعا ملحوظا منذ عام 2015، تزامنا مع انتشار التحول الرقمي في القطاعات المالية وظهور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، وأن الدراسات الأكثر تأثيرا ركزت على موضوعات إدارة المخاطر، وكفاءة الأنظمة، والتكامل بين التكنولوجيا والابتكار المالي. كما بينت النتائج أن هنالك تباينا واضحا بين منهجيات الباحثين في مقاربة مفهوم "Agility"؛ فبينما ركز بعضهم على البعد الإداري والتنظيمي، اتجه آخرون إلى دراسة البعد التقني والتحليلي للرشاقة، مما أوجد تحديا في توحيد المفهوم عبر المجالات المختلفة.

وقد أبرزت الدراسة أهمية دمج المناهج البحثية الكمية والكيفية في تحليل الظواهر المعقدة مثل رشاقة الفنتك، إذ أثبتت أن الاقتصار على التحليل الكمي وحده يؤدي إلى فقدان أبعاد جوهرية تتعلق بسلوك المؤسسات وثقافتها التنظيمية، بينما يسهم الدمج المنهجي في تقديم رؤية أكثر عمقا وتكاملا. كما دعت الدراسة إلى ضرورة توسيع نطاق الأبحاث المستقبلية لتشمل دراسة العلاقة بين الرشاقة والابتكار المستدام، والرشاقة والحوكمة، من أجل صياغة نماذج نظرية أكثر دقة في تفسير أداء مؤسسات التقنية المالية.

وترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الحالي من زاويتين رئيسيتين: الأولى أنها تقدم خلفية نظرية متينة توضح التطور التاريخي لمفهوم الرشاقة في مؤسسات الفنتك، مما يمكن الباحث من تحديد موقع دراسته ضمن السياق العلمي العالمي؛ والثانية أنها تؤكد الحاجة إلى الانتقال من الدراسات الوصفية إلى الدراسات التطبيقية الميدانية التي تختبر أثر الرشاقة على الأداء الفعلي للمشاريع التقنية. وتوفر نتائج Sahid وآخرون (2023) أساسا علميا راسخا يساعد في بلورة الإطار المفاهيمي للبحث الحالي، بوصفه امتدادا تطبيقيا لدراسة أثر الإدارة الرشيقة في تعزيز أداء مؤسسات التقنية المالية ضمن بيئة اقتصادية نامية كسوق المملكة العربية السعودية.

2.1.3 دراسات تناولت العلاقة بين الفنتك والتحول الرقمي وإدارة المشاريع

2.1.3.1 دراسة Chen وآخرون (2025) وعنوانها Digital Transformation in Project Management: A Systematic Review and Research Agenda

تعد دراسة Chen وآخرون (2025) من الدراسات التحليلية الشاملة التي تناولت العلاقة بين التحول الرقمي (Digital Transformation) وإدارة المشاريع (Project Management)، من خلال مراجعة منهجية دقيقة للأدبيات العلمية التي تناولت هذا الموضوع المتنامي. انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد عملية تقنية أو تحديثا للأدوات، بل هو تحول استراتيجي وسلوكي ومؤسسي يعيد صياغة الطريقة التي تعمل بها المنظمات وتنشئ بها القيمة. ومن هذا المنطلق، سعى الباحثون إلى سد الفجوة المعرفية القائمة في الدراسات السابقة التي غالبا ما تناولت التحول الرقمي وإدارة المشاريع بشكل منفصل، دون الربط بينهما في إطار واحد متكامل.

اعتمدت الدراسة منهج المراجعة المنهجية (Systematic Review) لعدد 66 دراسة محكمة تم تحليلها باستخدام أسلوب الترميز الموضوعي (Thematic Coding) المستند إلى نظرية النظم الاجتماعية التقنية (Sociotechnical Systems Theory)، بهدف بناء نموذج مفاهيمي يظهر كيفية اندماج التحول الرقمي داخل بيئات المشاريع. وقد كشفت التحليلات عن أربعة محاور مترابطة هي: تكامل الأدوات والمنهجيات الرقمية في بيئات العمل، الاختلالات في واجهات النظم الاجتماعية والتقنية، الحوكمة والقيادة كعوامل تمكينية، ومسارات التحول الخاصة بكل قطاع أو نوع مشروع. وأكدت النتائج أن هذه المحاور الأربعة تمثل الإطار البنيوي الذي يمكن من خلاله فهم العلاقة الجدلية بين التقنية والسلوك التنظيمي في تنفيذ التحول الرقمي داخل المؤسسات.

وأظهرت الدراسة أن إدارة المشاريع أصبحت الأداة الجوهرية في قيادة التحولات الرقمية الكبرى، إذ لم تعد المشاريع مجرد وسيلة لتنفيذ الخطط التقنية، بل أصبحت بيئة استراتيجية تمكن المؤسسات من اختبار، وتطبيق، وتوسيع نطاق التحول. كما بينت الدراسة أن نجاح التحول الرقمي يعتمد إلى حد كبير على قدرة مديري المشاريع على دمج الأدوات والمنصات الرقمية ضمن الأطر المنهجية للإدارة، وضبط التوازن بين الجانب التقني والبعد الإنساني في فرق العمل. وأشارت النتائج إلى أن الفجوة الأبرز تكمن في غياب التكامل بين الحوكمة الرقمية وممارسات إدارة المشاريع، مما يؤدي إلى ضعف التنسيق بين المستويات الاستراتيجية والتنفيذية في أغلب المؤسسات.

وفي ختام التحليل، قدمت الدراسة أجندة بحثية مستقبلية تضمنت ثلاثة اتجاهات رئيسية: أولا، دمج الأدوات الرقمية عبر وساطة منهجية تجمع بين التقنية والحوكمة؛ ثانيا، اعتبار القيادة والحوكمة الرقمية عناصر استراتيجية تمكينية للتحول؛ وثالثا، تطوير رؤى قطاعية متخصصة للتحول الرقمي في مجالات محددة مثل الصناعة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية. كما أكدت الورقة أن هذا الدمج بين الحوكمة الرقمية والإدارة الرشيقة في بيئات المشاريع هو الطريق الأمثل لبناء مؤسسات ذكية قادرة على التكيف والتعلم الذاتي ضمن بيئة رقمية متغيرة.

وترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الحالي من حيث إنها تبرز الدور المحوري لإدارة المشاريع الرشيقة في إنجاح التحولات التقنية الكبرى. فالتقاطع بين مفهومي التحول الرقمي والرشاقة يشكل الإطار الذي يستند إليه هذا البحث في دراسة كيفية إسهام الإدارة الرشيقة في تعزيز أداء مشاريع الفنتك. وتوضح نتائج Chen وآخرون (2025) أن الرشاقة الإدارية ليست فقط منهجا لتحسين الكفاءة، بل هي ضرورة استراتيجية لإنجاح التحول الرقمي في البيئات المالية المتقدمة، مما يجعلها أساسا علميا متينا يمكن البناء عليه في تحليل الواقع السعودي الذي يسير بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي الكامل في قطاع التقنية المالية.

2.1.3.2 دراسة Zhang وآخرون (2023) وعنوانها Agile Meets Digital: A Systematic Literature Review on the Interplay Between Agile Project Management and Digital Transformation

تعد دراسة Zhang وآخرون (2023) من الأبحاث المنهجية الحديثة التي سعت إلى تحليل العلاقة التفاعلية بين التحول الرقمي (Digital Transformation) ومنهجيات الإدارة الرشيقة للمشاريع (Agile Project Management)، في محاولة لتقريب الفجوة المفاهيمية بين المجالين اللذين تطورا تاريخيا بشكل منفصل في الأدبيات الإدارية. انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية مؤداها أن نجاح مبادرات التحول الرقمي في المؤسسات المعاصرة يعتمد بدرجة كبيرة على مرونة المنهج الإداري المستخدم في إدارة المشاريع، وعلى قدرة المنظمات في استيعاب وتطبيق المنهجيات الرشيقة لتكييف عملياتها مع التغير التقني السريع. وقد هدفت الورقة إلى تحليل الأدبيات العلمية الصادرة بعد عام 2021، للكشف عن أنماط التفاعل والتأثير المتبادل بين الرشاقة والتحول الرقمي، وذلك باستخدام إطار المراجعة المنهجية PRISMA المعتمد في الدراسات التحليلية الحديثة.

اعتمد الباحثون منهجية المراجعة المنهجية (Systematic Review) من خلال تحليل شامل للأبحاث المحكمة المنشورة خلال الفترة 2021-2023، مستفيدين من أدوات التحليل النوعي لاستخلاص الأنماط المتكررة في كيفية توظيف المنهجيات الرشيقة لتسهيل عمليات التحول الرقمي في المؤسسات. وأظهرت نتائج التحليل أن المنهجية الرشيقة تسهم في إنجاح مبادرات التحول الرقمي من خلال تعزيز التفاعل المستمر مع أصحاب المصلحة (Stakeholders Engagement)، وتمكين المؤسسات من سرعة التكيف (Rapid Adaptation)، وتوفير بيئة تعلم تنظيمي دائم (Continuous Learning Environment). كما أوضحت الدراسة أن المشاريع الرقمية التي تدار وفق الأطر الرشيقة تحقق معدلات نجاح أعلى من تلك التي تدار بالأساليب التقليدية، خاصة في البيئات المعقدة التي تتطلب مرونة في اتخاذ القرار وتكرارا في تطوير الحلول.

وأشارت الورقة إلى وجود تحديات تطبيقية تحول دون تحقيق التكامل الكامل بين الرشاقة والتحول الرقمي، أهمها الفجوة بين المستوى الاستراتيجي الذي يتعامل مع سياسات التحول وبين المستوى التنفيذي الذي يتعامل مع التطبيق العملي للمنهجيات الرشيقة. كما لفت الباحثون إلى أن نقص الكفاءات الرقمية، وضعف الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير، يمثلان عقبتين رئيسيتين أمام دمج هذين الإطارين في بيئة واحدة متكاملة. وأكدت الدراسة أهمية تبني سياسات مؤسسية تدعم التحول الثقافي والهيكلي داخل المنظمات لضمان استدامة الرشاقة الإدارية في ظل التحولات التقنية المتسارعة.

كما بينت نتائج الدراسة وجود عوامل نجاح حرجة (Critical Success Factors) مشتركة بين التحول الرقمي والإدارة الرشيقة، منها وضوح الرؤية القيادية، وتكامل نظم المعلومات، وإشراك العملاء في عمليات التطوير، وتبني نموذج التعلم التنظيمي المستمر. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء بحوث ميدانية تجريبية (Empirical Studies) للتحقق من هذه النتائج على أرض الواقع، وتطوير أطر قياس دقيقة لتقييم أثر الإدارة الرشيقة على نتائج التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وقد دعت إلى بناء نموذج تكاملي (Integrated Agile-Digital Framework) يمكن من خلاله توحيد الجهود البحثية والتنفيذية بين المختصين في إدارة المشاريع وخبراء التقنية الرقمية.

وترتبط هذه الدراسة ارتباطا مباشرا بموضوع البحث الحالي، إذ تعد من أقرب الدراسات الأجنبية التي وضعت أسس الفهم النظري للعلاقة بين الإدارة الرشيقة والتحول الرقمي في سياق تقني متطور. وتبرز أهميتها في كونها توفر إطارا مرجعيا متينا لدراسة أثر الإدارة الرشيقة على أداء مشاريع الفنتك في المملكة العربية السعودية، حيث إن البيئة المالية الرقمية تتقاطع جوهريا مع مبادئ الرشاقة في المرونة، والاستجابة السريعة، والابتكار المستمر. وتعد نتائج Zhang وآخرون (2023) امتدادا طبيعيا لتوجه البحث الحالي في بناء نموذج تطبيقي يختبر فعالية الإدارة الرشيقة في تحسين الأداء التنفيذي والتنافسي في مؤسسات التقنية المالية السعودية.

2.1.3.3 دراسة Weichbroth (2022) وعنوانها A Case Study on Implementing Agile Techniques and Practices: Rationale, Benefits, Barriers, and Business Implications for Hardware Development

تعد دراسة Weichbroth (2022) من الدراسات التطبيقية التجريبية التي تناولت تحليلا معمقا لتطبيق منهجيات الإدارة الرشيقة (Agile Techniques and Practices) في بيئات تطوير المنتجات المادية (Hardware Development)، وذلك في سياق سعي الباحث إلى توسيع نطاق فهم الرشاقة الإدارية خارج نطاق البرمجيات لتشمل القطاعات الإنتاجية التقليدية. انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن مبادئ الأجايل - القائمة على التعاون، والتطوير التكراري، والتعلم المستمر - يمكن تكييفها بنجاح في مجالات أخرى غير البرمجيات، بما في ذلك تصميم وإنتاج الأجهزة والمكونات الصناعية، إذا ما توفرت بيئة تنظيمية مرنة تدعم التجريب والتفاعل بين الفرق الفنية والإدارية.

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج دراسة الحالة المفردة (Single Case Study) في إحدى مؤسسات التصنيع المتقدمة، مستندا إلى بيانات أولية تم جمعها عبر مقابلات شبه مهيكلة مع قادة الفرق وأعضاء المشاريع، إضافة إلى بيانات ثانوية تمثلت في الوثائق الرسمية للمشاريع والتقارير الفنية الداخلية. وقد ركزت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة: أولها تحليل الدوافع وراء تبني المنهجية الرشيقة في بيئة الأجهزة الصلبة؛ ثانيها تحديد التقنيات والأدوات التي تم استخدامها لدعم هذا التحول؛ وثالثها تقييم الفوائد العملية والمعوقات التي واجهت المؤسسة أثناء التنفيذ.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق الأجايل في بيئة تطوير الأجهزة مكن الفرق من تحسين مستوى التعاون والتنسيق بين المهندسين والمصممين والموردين، وأدى إلى تقليص دورة تطوير المنتج بشكل ملموس، مع الحفاظ على جودة المخرجات ضمن حدود الميزانية المقررة. كما بينت أن استخدام أدوات الرشاقة مثل Kanban وScrum أسهم في زيادة الشفافية في مراحل التطوير المختلفة، وساعد على تحديد الاختناقات الإنتاجية مبكرا. ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن النجاح في تطبيق هذه الممارسات لم يكن شاملا، إذ واجهت المؤسسة تحديات جوهرية تمثلت في صعوبة المواءمة بين الطبيعة الخطية لتطوير الأجهزة وبين الطبيعة التكرارية لمنهجيات الأجايل.

كما ناقشت الدراسة العقبات الثقافية والتنظيمية التي واجهت الفرق أثناء التحول، ومنها مقاومة بعض العاملين لفكرة التغيير في تسلسل العمليات، ونقص الخبرة في استخدام الأدوات الرقمية الداعمة للرشاقة. وأكد الباحث أن التغلب على هذه التحديات يتطلب بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والانفتاح على التجريب، وتوفير برامج تدريبية مستمرة لترسيخ مفاهيم الرشاقة في الممارسات اليومية. وقد خلصت الورقة إلى أن الجمع بين منهجية الأجايل والتصميم الصناعي التقليدي يؤدي إلى نشوء نموذج هجين أكثر مرونة وابتكارا في تطوير المنتجات.

وترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الحالي من زاويتين أساسيتين: الأولى أنها تؤكد عالمية منهجية الأجايل وقدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة، سواء كانت صناعية أو رقمية، مما يدعم فرضية إمكانية تطبيقها بفعالية في قطاع التقنية المالية الذي يتميز بديناميكية عالية. والثانية أنها تقدم إطارا عمليا لتقييم فوائد ومعوقات تطبيق الأجايل في بيئات معقدة ومتعددة الأطراف، وهو ما يشبه إلى حد بعيد طبيعة مشاريع الفنتك التي تتطلب تكاملا بين فرق تقنية، وتنظيمية، وتشغيلية. ومن ثم، تسهم نتائج Weichbroth (2022) في إثراء الأساس النظري للبحث الحالي، من خلال تقديم نموذج تجريبي يعكس كيف يمكن للرشاقة الإدارية أن تتحول من أداة تقنية إلى ثقافة تنظيمية شاملة قادرة على تحسين الأداء والجودة والاستجابة في البيئات الديناميكية المتغيرة.

2.1.3.4 دراسة Yoshikawa وآخرون (2020) وعنوانها Agile Approach as a Strategy in Digital Transformation Projects: A Bibliometric Review and Bibliographic Study

تعد دراسة Yoshikawa وآخرون (2020) من البحوث المرجعية التحليلية التي سعت إلى استكشاف المشهد العلمي العالمي المرتبط بتطبيق منهجيات الإدارة الرشيقة (Agile Approach) كاستراتيجية لدعم مشاريع التحول الرقمي داخل المؤسسات. وقد جاءت هذه الدراسة لتسد فجوة واضحة في الأدبيات العلمية، إذ إن أغلب الأبحاث السابقة كانت تركز على التحول الرقمي بوصفه عملية تقنية بحتة، أو على الإدارة الرشيقة بوصفها منهجية تنفيذية، دون الربط بينهما ضمن إطار استراتيجي متكامل. انطلقت الورقة من فرضية جوهرية مفادها أن الأجايل ليست مجرد منهج لتنفيذ المشاريع، بل أداة استراتيجية شاملة لإدارة التغيير المؤسسي المطلوب لإنجاح مبادرات التحول الرقمي، بما في ذلك تطوير القدرات القيادية، والتحول الثقافي، وإعادة هيكلة عمليات صنع القرار في المؤسسات التي تتبنى الرقمنة كأساس لتنافسيتها.

اعتمدت الدراسة المنهج الببليومتري والتحليل الببليوغرافي (Bibliometric and Bibliographic Research) لتحليل الإنتاج العلمي العالمي حول الموضوع، وذلك من خلال فحص 116 بحثا علميا منشورا في قواعد بيانات Scopus وWeb of Science (ISI)، بهدف تحديد الاتجاهات العامة، وأبرز المؤلفين، ومجالات النشر، والروابط بين المفاهيم النظرية المستخدمة في هذه الدراسات. وأظهرت النتائج أن 88% من الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع لديهم عمل واحد فقط منشور في المجال، ما يشير إلى حداثة الموضوع وعدم تشكل مدرسة بحثية راسخة فيه بعد، إضافة إلى تركز الأبحاث في السنوات الثلاث الأخيرة قبل عام 2020، وهو ما يعكس تصاعد الاهتمام العالمي بتطبيق الرشاقة في مشاريع التحول الرقمي تزامنا مع الموجة الرابعة من الثورة الصناعية.

كشفت الدراسة أن المفاهيم الأكثر تكرارا في الأدبيات تناولت العلاقة بين الأجايل واستراتيجيات التحول الرقمي عبر مفاهيم فرعية مثل: البيانات الضخمة (Big Data)، الصناعة 4.0، الثقافة التنظيمية، التغيير المؤسسي، والابتكار التقني. كما أظهرت أن المؤسسات التي نجحت في تطبيق الإدارة الرشيقة ضمن مبادراتها الرقمية كانت تلك التي تبنت الرشاقة ليس كأداة تشغيلية فقط، بل كقيمة ثقافية ومبدأ استراتيجي يوجه عملياتها اليومية. وأكد الباحثون أن المؤسسات التي ربطت بين الرشاقة وعمليات التحول الرقمي من خلال القيادة التحويلية والتعلم التنظيمي استطاعت تحقيق نتائج أكثر استدامة من المؤسسات التي اكتفت بالتطبيق التقني للأدوات دون تعديل في فلسفة العمل.

كما سلطت الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات في أثناء دمج الأجايل داخل استراتيجيات التحول الرقمي، وفي مقدمتها مقاومة التغيير من قبل القيادات الوسطى، ونقص الكفاءات الرقمية القادرة على التعامل مع تقنيات حديثة كتحليل البيانات الذكية والأنظمة المؤتمتة. وأوصت الورقة بضرورة الاستثمار في تدريب القيادات الإدارية لتبني التفكير الرشيق، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر، والانفتاح على التجريب. وأكدت الدراسة أن المؤسسات التي تفشل في تحويل الرشاقة إلى سلوك تنظيمي تظل عاجزة عن تحقيق تحول رقمي حقيقي مهما كانت التقنيات المستخدمة متقدمة.

وترتبط هذه الدراسة ارتباطا وثيقا بموضوع البحث الحالي في كونها توضح من خلال أدلة كمية ونوعية أن الإدارة الرشيقة تمثل الإطار المنهجي الأكثر ملاءمة لقيادة مشاريع التحول الرقمي الناجحة، خصوصا في القطاعات المالية التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد التنظيمي والتقني. وتبرز نتائج Yoshikawa وآخرون (2020) أن التحول الرقمي الفعال لا يمكن فصله عن ممارسات الرشاقة في إدارة المشاريع، إذ إن العلاقة بينهما تكاملية وليست تبادلية، فكل منهما يغذي الآخر في دورة مستمرة من التعلم والابتكار. وعليه، فإن الدروس المستفادة من هذه الدراسة تمثل أساسا علميا لبناء الإطار النظري للبحث الحالي، الذي يسعى إلى اختبار هذه العلاقة في سياق مشاريع الفنتك السعودية التي تشهد توسعا متسارعا في التحول الرقمي ضمن رؤية 2030.

2.1.4 تحليل مقارن للدراسات السابقة

تكشف القراءة الشمولية لمتن الأدبيات عن تباين منهجي واضح بين دراسات كمية تجريبية، ونوعية قائمة على دراسات الحالة، ومراجعات منهجية منظمة، وبحوث ببليومترية ترسم خرائط المعرفة؛ إذ تمثل Jindal (2024) نموذجا كميا صارما (PLS-SEM وANOVA) داخل بيئة فنتك ناشئة، بينما تقدم Sharma (2025) مقاربة نوعية مقارنة عبر دراسات حالة مركبة لثلاث مؤسسات مالية كبرى، وتبني Chen وآخرون (2025) مراجعة منهجية نوعية مقننة بالترميز الموضوعي، وتستند Zhang وآخرون (2023) إلى إطار PRISMA قيد الإنجاز لتقاطعات الأجايل والتحول الرقمي، وتجسد Yoshikawa وآخرون (2020) وSahid وآخرون (2023) المقاربة الببليومترية التي تعطي بنية حقلية للموضوع، وتقدم Weichbroth (2022) حالة تطبيقية خارج البرمجيات، فيما ترفد الدراستان العربيتان شريف (2024) وإبراهيم (2024) المشهد بأدلة ميدانية محلية حول الرشاقة والذكاء الاصطناعي في بيئات عربية.

تكشف القراءة الشمولية لمتن الأدبيات عن تباين منهجي واضح بين دراسات كمية تجريبية، ونوعية قائمة على دراسات الحالة، ومراجعات منهجية منظمة، وبحوث ببليومترية ترسم خرائط المعرفة؛ إذ تمثل Jindal (2024) نموذجا كميا صارما (PLS-SEM وANOVA) داخل بيئة فنتك ناشئة، بينما تقدم Sharma (2025) مقاربة نوعية مقارنة عبر دراسات حالة مركبة لثلاث مؤسسات مالية كبرى، وتبني Chen وآخرون (2025) مراجعة منهجية نوعية مقننة بالترميز الموضوعي، وتستند Zhang وآخرون (2023) إلى إطار PRISMA قيد الإنجاز لتقاطعات الأجايل والتحول الرقمي، وتجسد Yoshikawa وآخرون (2020) وSahid وآخرون (2023) المقاربة الببليومترية التي تعطي بنية حقلية للموضوع، وتقدم Weichbroth (2022) حالة تطبيقية خارج البرمجيات، فيما ترفد الدراستان العربيتان شريف (2024) وإبراهيم (2024) المشهد بأدلة ميدانية محلية حول الرشاقة والذكاء الاصطناعي في بيئات عربية.

أما أدوات التحليل فتتراوح من نمذجة المعادلات البنائية والاختبارات الإحصائية الاستدلالية (Jindal) إلى التحليل الموضوعي المقارن عبر الحالات (Sharma)، والترميز الموضوعي المستند إلى نظرية النظم الاجتماعية-التقنية (Chen)، وإطارات المراجعة المنهجية (PRISMA) في Zhang، والتقنيات الببليومترية (الاقتباس المشترك والاقتران الببليوغرافي) لدى Yoshikawa وSahid، ودراسة حالة معمقة لدى Weichbroth، والأساليب الوصفية التحليلية المدعومة بـSPSS في شريف وإبراهيم. هذا التنوع في الأدوات يغني التوثيق السببي-التفسيري ويسعف في بناء إطار قياس مركب للأداء في مشاريع الفنتك.

في أوجه التشابه، تتلاقى النتائج على أن تبني الرشاقة—مفاهيما وممارسات—يرفع سرعة الإنجاز ويحسن جودة التسليم ويعزز مركزية العميل، مع بروز دور الحوكمة والقيادة التحويلية والثقافة التنظيمية الداعمة للتعلم المستمر بوصفها ممكنات حاسمة (Olorunyomi؛ Chen؛ Sharma). كما تظهر الأدلة أن التكامل مع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والدفع الفوري يوسع أثر الرشاقة من تحسينات تشغيلية إلى مكاسب تنافسية هيكلية في نماذج الأعمال الرقمية (Olorunyomi؛ شريف؛ إبراهيم).

وفي أوجه الاختلاف، تتباين حساسية النتائج بحسب شدة التنظيم والامتثال، وحدة إرث الأنظمة (Legacy) وتداخلها، ونضج القدرات الرقمية، وقابلية فرق العمل للتنظيم الذاتي؛ فالتأثيرات الإيجابية في بيئات ناشئة عالية المرونة (الهند) قد تواجه بهوامش أضيق داخل مصارف عالمية شديدة الضبط (Sharma)، بينما تكشف حالة الهاردوير عن قيود بنيوية لإسقاط دورات التطوير التكرارية على سلاسل تصنيع خطية (Weichbroth). كذلك تختلف مؤشرات الأداء المعتمدة (سرعة استقبال الأموال، زمن دورة التطوير، رضا العميل، الامتثال، الاستدامة البيئية-الاجتماعية-الاقتصادية)، ما يفرض حذرا عند المقارنة المباشرة.

تظهر أوجه القصور المنهجي فجوات متكررة: غلبة التصاميم المقطعية قصيرة الأمد (نقص الأدلة الطولية السببية)، اعتماد واسع على بيانات الاستبانة الذاتية (احتمال التحيز)، عينات محدودة التمثيل، ضعف تعميم نتائج الحالات المفردة، وحاجة ملحة إلى مقاييس أداء موحدة عابرة للقطاعات تربط بين الرشاقة ومخرجات الأعمال المالية الملموسة (ربحية، مخاطر، امتثال). كما أن الأدبيات العربية—على قيمتها—لا تزال نادرة في الفنتك تحديدا، ما يبرر تصميم دراسات تطبيقية سعودية تراعي خصوصية التنظيم والأسواق.

انطلاقا من هذا التحليل، يتبدى أن إطارا تفسيريا متماسكا لـ أثر الرشاقة في أداء مشاريع الفنتك ينبغي أن يجمع بين ثلاثة أبعاد: تمكين تقني (ذكاء اصطناعي/منصات رقمية)، وضبط حوكمي-قيادي (مواءمة استراتيجية/امتثال)، وثقافة تنظيمية للتعلم المستمر؛ على أن يدعم ذلك منظومة قياس متعددة المستويات تربط مؤشرات العملية (السرعة، الإنتاجية، جودة الشيفرات/الخدمات) بمؤشرات النتائج (القيمة للعميل، الحصة السوقية، العائد المعدل بالمخاطر). ويعرض أدناه جدول جامع يصنف الدراسات وفق المنهج والقطاع والجغرافيا والأدوات والنتائج والقيود لتيسير المقارنة المعيارية.

| الدراسة | المنهج | القطاع | النطاق الجغرافي | أبرز النتائج | القيود المنهجية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jindal (2024) | كمي تجريبي | FinTech | الهند | الإدارة الرشيقة تحسن سرعة المعاملات وكفاءة الأنظمة المالية بنسبة تفوق 70% | تصميم مقطعي محدود التعميم |
| Olorunyomi وآخرون (2024) | تحليلي تكاملي | الخدمات المالية | عالمي | التكامل بين الأجايل والفنتك يعزز الابتكار وتجربة العميل ويسرع التطوير | غياب أدلة ميدانية مباشرة |
| Sharma (2025) | دراسات حالة | مصارف استثمارية | عالمي | دمج الأجايل واللين يقلل الهدر ويحسن التواصل التنظيمي | عينات نوعية محدودة |
| Chen وآخرون (2025) | مراجعة منهجية | التحول الرقمي وإدارة المشاريع | عالمي | إدارة المشاريع تعد أداة تمكينية للتحول الرقمي من خلال الحوكمة والقيادة | لا بيانات أولية |
| Zhang وآخرون (2023) | مراجعة أدبيات (PRISMA) | التحول الرقمي × الأجايل | عالمي | الرشاقة تعزز التحول الرقمي عبر المرونة والتعلم المستمر | دراسة أولية قيد التطوير |
| Yoshikawa وآخرون (2020) | ببليومتري | التحول الرقمي | عالمي | الرشاقة عنصر استراتيجي للتحول الثقافي المؤسسي | لا تختبر الأثر التجريبي |
| Weichbroth (2022) | حالة تطبيقية | الصناعة/الهاردوير | أوروبي | تطبيق الأجايل خارج البرمجيات يحسن الكفاءة والشفافية | حالة واحدة فقط |
| شريف (2024) | وصفي تحليلي | البنية التحتية العامة | العراق | الإدارة الرشيقة + الذكاء الاصطناعي = أداء مستدام وكفاءة زمنية | سياق محلي محدود |
| إبراهيم (2024) | وصفي تحليلي | الصناعة التحويلية | العراق | الذكاء الاصطناعي يعزز الريادة الاستراتيجية والتنظيمية | عينة صغيرة ذاتية التقييم |

جدول  1: ملخص مقارن للدراسات السابقة

يبين الجدول (1) البنية المقارنة بين أهم الدراسات التي تشكل القاعدة النظرية للبحث الحالي، حيث تتوزع بين مناهج كمية وتجريبية ومنهجيات نوعية تحليلية. يتضح أن أغلب الدراسات الأجنبية تميل إلى الطابع التحليلي والمنهجي الشامل، بينما ركزت الدراسات العربية على الجوانب التطبيقية المباشرة داخل بيئات مؤسسية محددة. أما من حيث القطاع، فإن معظم الأدبيات ركزت على مجال التقنية المالية والتحول الرقمي، مع قلة ملحوظة في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في البيئات العربية.

ويستفاد من هذا التحليل أن الاتجاه العام في الأدبيات العالمية يؤكد مركزية الإدارة الرشيقة بوصفها محركا لنجاح التحول الرقمي ومؤشرا جوهريا في رفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي، في حين تشير الأدبيات العربية إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات الميدانية في سياق عربي خليجي للتحقق من الأثر التطبيقي لهذا النموذج الإداري. وبذلك، يسد هذا البحث فراغا علميا واضحا من خلال تطبيق نموذج الرشاقة الإدارية على قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، بما يمكنه من تقديم إسهام علمي قابل للقياس والمقارنة مع التجارب الدولية.

2.2 الفجوة البحثية

على الرغم من ثراء الأدبيات في تقاطعات الإدارة الرشيقة مع التحول الرقمي والفنتك، فإن معظم الدراسات عانت أربع ثغرات رئيسة: (1) غلبة التصاميم المقطعية قصيرة الأمد وندرة الأدلة الطولية التي تختبر الأثر السببي للرشاقة على الأداء ضمن خطوط زمنية متعددة؛ (2) محدودية المقاييس الموحدة للأداء في بيئات الفنتك، إذ جرى الاعتماد غالبا على مؤشرات إدراكية ذاتية (رضا/تصور) دون ربط منهجي بمنظومة مؤشرات تشغيلية-مالية صارمة (مثل: زمن الدورة، معدل الفشل، زمن الاستجابة للامتثال، تكلفة الحادث الامتثالي، معدل تبني المستخدمين النشطين)؛ (3) ضعف ضبط العوامل المربكة (confounders) مثل نضج البنية الرقمية، وحجم المؤسسة، وشدة القيود التنظيمية، وتركيب محفظة المنتجات، ما يحد من صدقية الاستدلال؛ (4) فقر الشواهد الميدانية العربية—والخليجية خصوصا—حول أثر الرشاقة في مؤسسات فنتك تعمل تحت أطر تنظيمية متقدمة تستلزم امتثالا عاليا (KYC/AML، الأمن السيبراني، حماية البيانات)، الأمر الذي يجعل قابلية نقل النتائج الدولية إلى السياق السعودي غير مضمونة دون تحقق تجريبي محلي.

تعالج هذه الدراسة الفجوات السابقة عبر تصميم منهجي متكامل يقوم على: (أ) تصميم شبه-طولي (Quasi-Longitudinal) بثلاث نقاط قياس (قبل/بعد قصير/بعد ممتد) لالتقاط ديناميات الأثر واستدامته؛ (ب) منظومة مؤشرات أداء متعددة المستويات تربط بين المقاييس التشغيلية (Lead Time، Cycle Time، Failed Deployments، MTTR)، والمقاييس الامتثالية (وقت الاستجابة للتغييرات الرقابية، عدد الحوادث الامتثالية/ربع سنة، نسبة التقارير المعادة)، والمقاييس المالية/السوقية (CAC المعدل بالمخاطر، LTV، معدل تنشيط العملاء النشطين شهريا MAU/WAU)، بما يقدم (سلسلة أدلة) من العملية إلى النتيجة؛ (ج) نمذجة إحصائية مضبوطة (Panel/DiD أو MIMIC حيثما يلزم) مع متغيرات ضابطة صريحة (حجم الشركة، مجال المنتج، نضج البنية السحابية، درجة الأتمتة، شدة الرقابة)، لتخفيض تحيز الاختيار وتحسين صلاحية الاستدلال؛ (د) تطبيق ميداني داخل بيئة سعودية خاضعة لضرورات الامتثال والحوكمة الرقابية، بما يتيح استخلاص أدلة ملائمة للسياق وإمكانية التعميم داخل القطاع المحلي.

تطرح الدراسة إطارا نظريا تركيبيا يدمج بين منطق (النظم الاجتماعية-التقنية) ومنطق (التمكين الحوكمي) في الفنتك، فتتعامل مع الرشاقة لا كمنهج تنفيذ فحسب، بل كآلية حوكمة ديناميكية تعادل بين ثلاثة محاور: تمكين تقني (تبني أدوات التكامل/الأتمتة والذكاء الاصطناعي الداعم للقرار)، وتمكين تنظيمي ثقافي (فرق ذاتية التنظيم، تعلم مستمر، دورة تغذية راجعة سريعة)، وتمكين تشريعي-رقابي (سرعة الاستجابة للتحديثات النظامية مع تقليل كلفة الامتثال). وبهذا تنتقل الدراسة من السؤال (هل ترفع الرشاقة الأداء؟) إلى (عبر أية آليات سببية تتوسط الرشاقة أثرها على الأداء في مؤسسة فنتك عالية الامتثال؟) مع اختبار وسائط/معدلات محددة (نضج الأتمتة، كثافة التكامل مع جهات تنظيمية، نضج ثقافة الفريق).

منهجيا، تتميز الدراسة بأربعة عناصر: (1) قياس موحد ومتكرر لمؤشرات الأداء التشغيلية-الامتثالية-المالية يتيح نمذجة علاقات سببية زمانية؛ (2) استخدام تصميم شبه-تجريبي (Difference-in-Differences) إن توفرت مجموعات مقارنة داخلية/خارجية، أو نماذج لوحية ثابتة/عشوائية مع فحوص متانة (Placebo Tests، Sensitivity Bounds)؛ (3) مزج منضبط لبيانات كمية (لوحية/سجلية) مع شواهد نوعية مستخلصة من مقابلات نصف مهيكلة تحول إلى متغيرات مشروحة لتعزيز صلاحية البنْية (Construct Validity)؛ (4) تقرير شفاف لبروتوكول الدراسة (قابلية التكرار)، يشمل تعريفات المؤشرات، وخطاطات جمع البيانات، وشفرة التحليل الإحصائي.

توفر الدراسة أول مصفوفة قياس متكاملة لأثر الرشاقة في مؤسسات الفنتك السعودية تربط بين سرعة التطوير وجودته، وكفاءة الامتثال، والقيمة السوقية المولدة، ضمن إطار حوكمي متوافق مع اشتراطات المنظم المحلي. وتمكن نتائجها صانعي القرار من معايرة سياسات التبني (أولويات الأتمتة/المنصات، هيكلة الفرق، بروتوكولات الامتثال الرشيق) وفق دلائل كمية قابلة للمقارنة بين الشركات والفترات.

بناء على تصميم القياس الطولي، تقترح الدراسة إمكان تعميم الإطار على قطاعات مالية رقمية مجاورة (المدفوعات، الإقراض، الوساطة)، واختبار تعديلات قطاعية في أوزان المؤشرات، مع فتح مسارات بحث مستقبلية لاختبار حدود الأثر تحت صدمات تنظيمية/سوقية (تغييرات مفاجئة في قواعد الامتثال، ذروة طلب موسمية، أو حوادث أمنية).

الخلاصة أن الأدبيات سبقت في التنظير والتوصيف، لكنها قصرت في القياس السببي الموحد داخل سياق عربي خاضع لامتثال عال؛ وتأتي هذه الدراسة لتسد الفجوة عبر إطار نظري سببي وآخر قياسي محكم، وتصميم طولي مضبوط، ومؤشرات أداء معيارية قابلة للتبني المؤسسي والمقارنة العابرة للمشروعات—وبذلك تقدم أساسا علميا وتطبيقيا يعتد به لبناء قرارات التبني الرشيق في قطاع الفنتك السعودي.

2.3 الإطار النظري

2.3.1 المقدمة

يعد الإطار النظري بمثابة البنية الفكرية والمنهجية التي تستند إليها الدراسة في تفسير الظاهرة موضوع البحث وتحديد أبعادها المفاهيمية والعلاقات التي تربط بين متغيراتها. فهو الإطار الذي يوجه الباحث في عملية التحليل، ويمنحه القدرة على تفسير النتائج في ضوء الأسس العلمية والنماذج النظرية الراسخة. ومن خلال هذا الإطار تتضح الروابط بين المفاهيم، وتتبلور الفرضيات في صورة منطقية قابلة للاختبار. ومن ثم، فإن صياغة الإطار النظري للدراسة الراهنة تمثل خطوة محورية تهدف إلى ربط منهج الإدارة الرشيقة للمشاريع بالنموذج الإداري والتقني لمؤسسات التقنية المالية، بما يمكن من فحص أثر ممارسات الرشاقة على مؤشرات الأداء في بيئة رقمية عالية الديناميكية.

لقد شهدت الإدارة الرشيقة منذ نشأتها في مطلع الألفية الثالثة تحولا جوهريا من مجرد منهج لتطوير البرمجيات إلى فلسفة تنظيمية متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستجابة السريعة للتغيير، وتفعيل التعلم التنظيمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات في الوقت ذاته (Chen et al., 2025). وتعد هذه المنهجية أحد أهم الأسس التي تستند إليها المؤسسات الحديثة في مواجهة بيئة الأعمال المتقلبة، إذ تجمع بين المرونة في التنفيذ والانضباط في التخطيط من خلال دورات تطوير قصيرة قائمة على التعاون والتغذية الراجعة المستمرة. ومن هذا المنطلق، فإن تطبيق الإدارة الرشيقة في قطاع التقنية المالية ليس مجرد خيار تنظيمي بل استجابة استراتيجية لواقع السوق المالي الرقمي الذي يتسم بسرعة الابتكار وتعقيد الأنظمة التنظيمية.

أما مشاريع التقنية المالية (FinTech Projects) فقد أصبحت ركيزة التحول في القطاع المالي العالمي، إذ تمثل المجال الذي تتقاطع فيه التكنولوجيا الرقمية مع الخدمات المالية لإنتاج حلول مبتكرة في مجالات المدفوعات الرقمية، والإقراض الذكي، وإدارة الأصول، وتحليل البيانات الضخمة. وتستلزم طبيعة هذه المشاريع مستوى عاليا من المرونة والقدرة على التكيف مع متغيرات التقنية والتشريعات والتنظيمات الرقابية (Almaqtari et al., 2025). فنجاحها يعتمد على التفاعل السريع مع احتياجات المستخدمين، وتكامل الأنظمة الرقمية، وضمان الامتثال المستمر للضوابط، وهي جميعها خصائص تتناغم مع مبادئ الإدارة الرشيقة في التفاعل، والتحسين المستمر، وتسليم القيمة.

وبناء على ما سبق، يسعى هذا الإطار إلى دمج المفاهيم النظرية للإدارة الرشيقة مع مؤشرات أداء مشاريع الفنتك ضمن سياق سعودي يتسم بالتحول الرقمي الشامل في ظل رؤية المملكة 2030. ومن خلال هذا الدمج، تسعى الدراسة إلى تحديد العلاقة بين المتغير المستقل (الإدارة الرشيقة للمشاريع) والمتغير التابع (أداء مشاريع التقنية المالية)، من خلال اختبار فرضية أن ممارسات الرشاقة – بما تتضمنه من مرونة تنظيمية وتعاون فعال وتطوير مستمر – تسهم في رفع مستوى الأداء العام لتلك المشاريع. ومن ثم، فإن الإطار النظري الحالي لا يقتصر على الوصف المفاهيمي، بل يؤسس لرؤية تفسيرية تربط البنية الإدارية بالتحول التقني، بما يمهد للفصل التطبيقي الذي سيختبر هذه العلاقة ميدانيا في الواقع السعودي.

2.3.2 الأسس المفاهيمية للإدارة الرشيقة

تعد الإدارة الرشيقة من أبرز التحولات الفكرية والمنهجية في الفكر الإداري الحديث، إذ نشأت بوصفها استجابة طبيعية لقصور النماذج التقليدية في إدارة المشاريع المعقدة التي تتطلب سرعة في الإنجاز وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستمرة في بيئة العمل. ويرجع الباحثون أصل هذا المفهوم إلى مطلع القرن الحادي والعشرين حين اجتمع سبعة عشر خبيرا في تطوير البرمجيات بمدينة سنو بيرد الأمريكية عام 2001، وصاغوا ما عرف بالبيان الرشيق الذي أرسي المبادئ الأساسية لمنهجية جديدة في الإدارة تقوم على القيم الإنسانية والتعاون الفعال والتعلم المستمر (Yoshikawa et al., 2020). ومنذ ذلك الحين، تحولت الإدارة الرشيقة من أسلوب تقني لتطوير البرمجيات إلى فلسفة إدارية شاملة، تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين الجودة وتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصناعة والخدمات المالية (Weichbroth, 2022).

لقد مثل ظهور الإدارة الرشيقة نقلة نوعية في التفكير الإداري، لأنها لم تقتصر على تعديل الإجراءات بل أعادت صياغة العلاقة بين الإنسان والتنظيم والتقنية. فقد أظهرت التجارب أن النماذج التقليدية مثل نموذج الشلال تتسم بالجمود وصعوبة الاستجابة للتغييرات الطارئة، مما أدى إلى إخفاق العديد من المشاريع في تحقيق أهدافها في الوقت المحدد. ومن هنا جاءت الحاجة إلى نموذج إداري أكثر مرونة وتكيفا مع التغيرات السريعة، يسمح بالمراجعة المستمرة ويمنح فرق العمل حرية اتخاذ القرار. وتشير الدراسات إلى أن المؤسسات التي طبقت الإدارة الرشيقة سجلت معدلات أعلى في الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء وجودة المخرجات بنسبة تجاوزت ثلاثين في المائة مقارنة بالمؤسسات التي تعتمد الأساليب التقليدية (Sharma, 2025). وهذا يعني أن الإدارة الرشيقة ليست مجرد أداة إجرائية، بل ثقافة تنظيمية قائمة على التجريب والمساءلة وتوليد القيمة الحقيقية.

وتقوم الإدارة الرشيقة على أربعة مبادئ أساسية تمثل جوهرها المفاهيمي. أولها المرونة التي تتيح للمؤسسة تعديل خططها وعملياتها استجابة للمتغيرات دون تعطيل الأهداف الجوهرية. وثانيها التحسين المستمر الذي يقوم على المراجعة الدورية لأداء الفرق ومراحل المشروع لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها أولا بأول. أما المبدأ الثالث فهو تفاعل الفريق، أي تحويل فريق المشروع إلى وحدة متكاملة تتقاسم المسؤوليات وتتخذ القرارات بصورة جماعية بعيدا عن الهرمية الجامدة. والرابع هو تسليم القيمة، أي التركيز على ما يحقق نفعا فعليا للمستفيد لا مجرد تنفيذ المهام المقررة (Chen et al., 2025). ومن خلال هذه المبادئ الأربعة، تخلق الإدارة الرشيقة توازنا بين الانضباط في التنفيذ والمرونة في القرار، بما يجعلها النموذج الإداري الأكثر قدرة على التكيف مع بيئات العمل المعقدة والمتغيرة.

وفي بيئة التقنية المالية، تأخذ الإدارة الرشيقة أبعادا إضافية تتناسب مع طبيعة هذا القطاع الذي يقوم على الابتكار والتطور السريع والامتثال الدقيق للضوابط النظامية. ويمكن تحديد أربعة أبعاد رئيسة للرشاقة في مؤسسات التقنية المالية: السرعة في تطوير الحلول الرقمية والاستجابة لمتطلبات السوق، والابتكار في تصميم المنتجات والخدمات المالية الجديدة، وتقليل المخاطر من خلال التجريب التدريجي واختبار النماذج قبل الإطلاق، وإدارة التغيير بما يضمن تكيف العاملين مع الأدوات والتقنيات الحديثة (Olorunyomi, 2024). وتشير الأدلة التطبيقية إلى أن المؤسسات المالية التي اعتمدت الإدارة الرشيقة استطاعت زيادة معدلات تطوير المنتجات الجديدة بنسبة تفوق أربعين في المائة سنويا مقارنة بغيرها، كما انخفضت معدلات فشل المشاريع التقنية فيها بنسبة تقارب خمسا وعشرين في المائة (Jindal, 2024). هذه الأرقام تعكس أثر الرشاقة في بناء قدرة استباقية تمكن المؤسسة من المنافسة في أسواق رقمية سريعة التغير.

2.3.3 الأسس المفاهيمية لأداء المشاريع في بيئة التقنية المالية

يعد مفهوم أداء المشاريع من المفاهيم الجوهرية في الفكر الإداري المعاصر، إذ يمثل المعيار الذي تقاس به كفاءة المنظمات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية. وقد تطور هذا المفهوم تاريخيا من تركيز ضيق على عناصر الوقت والتكلفة والجودة إلى رؤية أشمل تتضمن الفاعلية المؤسسية، والقدرة على التكيف، والابتكار، والاستدامة. وتشير الأدبيات إلى أن أداء المشروع لا يقاس فقط بإنجاز المهام وفق الجدول الزمني المحدد، بل أيضا بمدى تحقيقه للقيمة المضافة للمستفيدين وللمنظمة ذاتها (Chen et al., 2025). وفي بيئات المشاريع الرقمية، وخصوصا مشاريع التقنية المالية، أصبح الأداء يعبر عن قدرة المؤسسة على المواءمة بين الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي والمرونة الابتكارية. فنجاح مشروع فنتك لا يتحقق بمجرد إطلاق منتج رقمي جديد، بل حين يتمكن من الجمع بين سرعة التنفيذ ودقة الامتثال واستدامة القيمة السوقية التي يقدمها للعملاء.

تظهر الأدبيات الحديثة أن أداء المشاريع في قطاع التقنية المالية يتسم بخصائص فريدة تميزه عن المشاريع التقليدية في القطاعات الصناعية أو الخدمية. فهذه المشاريع تعتمد على البنية التحتية الرقمية، وعلى سرعة معالجة البيانات، وعلى التفاعل الفوري مع العملاء عبر المنصات التقنية، مما يجعل مؤشرات الأداء فيها معقدة ومتعددة الأبعاد. وقد صنف Guo & Wang (2025) هذه المؤشرات في ثلاثة محاور رئيسة: محور السرعة التشغيلية الذي يقيس القدرة على الاستجابة الفورية لاحتياجات السوق، ومحور الجودة التقنية الذي يقيس استقرار المنصات وسلامة النظم المعلوماتية، ومحور القيمة السوقية الذي يرتبط بمدى تبني المستخدمين للخدمة واستدامة النمو المالي للمؤسسة. ويضاف إلى ذلك بعد الامتثال التنظيمي، الذي أصبح عنصرا حاكما في بيئة الفنتك، حيث تخضع المؤسسات لأنظمة رقابية معقدة تفرض عليها مستويات عالية من الشفافية والأمان.

أما من حيث أدوات قياس الأداء، فقد تطورت من الاعتماد على المؤشرات المالية البحتة إلى استخدام نماذج هجينة تجمع بين المقاييس الكمية والنوعية. فالمقاييس الكمية تشمل مؤشرات زمن الإنجاز (Lead Time)، وعدد الإصدارات التقنية في الدورة الواحدة، ونسبة الأخطاء التشغيلية، ومعدل الحفاظ على العملاء. أما المقاييس النوعية فتركز على مستوى رضا المستخدمين الداخليين والخارجيين، ومدى قدرة الفرق على التعاون، وجودة الابتكار في المنتج المالي نفسه (Olsen et al., 2025). ويشير Almaqtari  وآخرون (2025) إلى أن دمج هذه المقاييس المتنوعة يتيح للمنظمات فهما أدق لأداء مشاريعها، لأنها لا تقيس فقط الإنتاجية بل أيضا مرونة الاستجابة وقدرة المشروع على التعلم المؤسسي.

وفي سياق بيئة الفنتك، يعد الأداء التنظيمي نتاجا لتفاعل ثلاث قوى مترابطة: التقنية، والحوكمة، والثقافة المؤسسية. فالجانب التقني يمثل قدرة المؤسسة على تطوير حلول رقمية آمنة وفعالة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني والتكامل السحابي. أما جانب الحوكمة فيرتبط بقدرة المؤسسة على الموازنة بين الابتكار والالتزام بالتشريعات، وهو ما يشكل تحديا خاصا في الأسواق المالية عالية التنظيم مثل السعودية. في حين يتمثل البعد الثقافي في استعداد فرق العمل لتبني التغيير والتجريب المستمر وتعلم أدوات جديدة بسرعة (Sahid et al., 2023). ووفقا لـ Sharma (2025)، فإن المنظمات التي تحقق التكامل بين هذه الأبعاد الثلاثة تصل إلى مستوى أداء أعلى بنسبة تفوق 40% مقارنة بالمؤسسات التي تعمل وفق أنماط إدارية تقليدية لا تراعي الديناميكية التقنية والتنظيمية في بيئة الفنتك.

إن من أهم الخصائص التي تميز أداء المشاريع في مؤسسات التقنية المالية هو أنه أداء ديناميكي متحول وليس ثابتا، أي أنه يتطور وفق سرعة تغير التكنولوجيا وسلوك المستخدمين. فالمشروع المالي الرقمي لا يتوقف عند لحظة الإطلاق، بل يستمر في التطوير والتحسين بناء على البيانات المتدفقة من السوق. وقد أشار Jindal (2024) إلى أن المشاريع الناجحة في بيئة الفنتك تعيد تقييم أدائها كل دورة تطوير قصيرة، وتحدث مؤشرات الأداء بما يتناسب مع نتائج التحليل الآني، مما يحقق توازنا بين المرونة والانضباط. وهذا الأسلوب يجعل الأداء ليس مجرد مقياس للنتائج، بل أداة تعلم وتطوير ذاتي تغذي دورة التحسين المستمر داخل المؤسسة.

ومن خلال المقارنة بين الدراسات الحديثة، يتضح أن أداء مشاريع التقنية المالية لا يمكن عزله عن بنية الإدارة الرشيقة التي تتيح له التطور. فالرشاقة توفر الإطار الذي تتحرك ضمنه مؤشرات الأداء، لأنها تسهم في رفع سرعة الإنجاز، وتحسين جودة العمل الجماعي، وتعزيز الشفافية في مراحل التنفيذ (Chen et al., 2025). كما أن تطبيق مبادئ الرشاقة في المشاريع المالية يقلل من الفاقد الزمني في مراحل التطوير بنسبة تصل إلى 30%، ويزيد من رضا المستخدمين النهائيين بما يقارب 25% وفق ما بينته نتائج الدراسات التطبيقية في بيئات مالية آسيوية وأوروبية (Olorunyomi et al., 2024). ومن ثم يمكن القول إن الأداء في بيئة الفنتك ليس نتاجا لسياسات تشغيلية فحسب، بل ثمرة مباشرة لتطبيق منهجية رشيقة تجمع بين الكفاءة التقنية والمرونة التنظيمية في إطار واحد متكامل.

وبناء على ما سبق، فإن مفهوم أداء المشاريع في مؤسسات التقنية المالية يقوم على فكرة "الاستجابة الذكية" لمتغيرات السوق والتكنولوجيا والأنظمة في آن واحد. فالنجاح هنا لا يقاس بما ينجز فقط، بل بمدى قابلية المشروع للتكيف والتطور المستمر مع بيئته. وهذه الرؤية هي ما تستند إليه الدراسة الحالية في اختبار العلاقة بين الإدارة الرشيقة وأداء مشاريع الفنتك في السياق السعودي، بوصفها علاقة سببية تمكن من بناء نموذج علمي يفسر كيف تسهم مرونة الإدارة في رفع كفاءة الأداء، ويضع أسسا عملية لتطوير مشاريع مالية رقمية مستدامة ضمن بيئة تنظيمية واقتصادية متقدمة.

2.3.4 العلاقة التكاملية بين الإدارة الرشيقة والتحول الرقمي في الفنتك

يمثل التحول الرقمي في جوهره عملية إعادة صياغة شاملة لأساليب العمل المؤسسي، من خلال دمج التقنيات الحديثة في جميع العمليات التشغيلية والإدارية بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز القيمة المقدمة للمستفيدين. غير أن هذا التحول، رغم طابعه التقني، لا يتحقق إلا عبر بنية تنظيمية مرنة قادرة على التكيف السريع مع التغيرات التقنية المتلاحقة. وهنا تبرز الإدارة الرشيقة بوصفها الإطار العملي والفلسفي الذي يمكن المؤسسات من إنجاح هذا التحول. فالإدارة الرشيقة لا تعد مجرد أسلوب لتسريع التطوير، بل هي منظومة فكرية تدمج بين التقنية والإنسان والهيكل الإداري في بيئة واحدة قائمة على التجريب والتعلم المستمر (Chen et al., 2025). ومن خلال هذا الدمج، تسهم الرشاقة في تحويل التحول الرقمي من مشروع تقني محدود إلى عملية مستدامة لإعادة بناء الثقافة المؤسسية على أسس الابتكار والتفاعل والشفافية.

تظهر الأدبيات الحديثة أن العلاقة بين الإدارة الرشيقة والتحول الرقمي علاقة تفاعلية لا خطية، إذ إن كلا منهما يدعم الآخر ضمن دورة تكامل متواصلة. فالرشاقة توفر الأطر المنهجية لتنفيذ التحول الرقمي عبر فرق عمل ذاتية التنظيم ودورات تطوير قصيرة وتغذية راجعة مستمرة، بينما يمنح التحول الرقمي الأدوات والمنصات اللازمة لتفعيل مبادئ الرشاقة مثل التحليل الفوري للبيانات والتواصل اللحظي ومراقبة الأداء في الزمن الحقيقي (Zhang et al., 2023). وقد أثبتت دراسات Chen et al. (2025) أن المؤسسات التي تتبنى الرشاقة كأساس لعملياتها الرقمية تحقق معدلات أعلى من الاستجابة والتكامل بين فرقها الداخلية بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالمؤسسات التي تطبق التحول الرقمي بأساليب الإدارة التقليدية. ومن ثم فإن الرشاقة لا تعتبر أداة مساعدة للتحول الرقمي فحسب، بل هي شرط تنظيمي لضمان استدامته وتوسعه في البيئات المعقدة.

أما من حيث أثر المرونة التنظيمية على تسريع الابتكار المالي، فقد بينت دراسات Jindal (2024) وOlorunyomi  وآخرون (2024) أن المرونة تعد أحد المحددات الحاسمة لنجاح مشاريع الفنتك، لأنها تتيح للمؤسسة التكيف الفوري مع متغيرات السوق ومتطلبات العملاء. فالابتكار في هذا القطاع لا يتحقق من خلال امتلاك التكنولوجيا فقط، بل من خلال تحويل تلك التكنولوجيا إلى حلول مالية مرنة تحدث باستمرار. والإدارة الرشيقة تحقق ذلك عبر منهجيات مثل التطوير التكراري السريع، وتوزيع المسؤوليات على الفرق المتعددة، وإطلاق النماذج التجريبية القابلة للتحسين المستمر. وقد أظهرت دراسات ميدانية أن تطبيق المرونة التنظيمية في مشاريع الفنتك يؤدي إلى تقليص دورة تطوير المنتجات بنسبة تصل إلى 45%، وزيادة معدل الابتكار المؤسسي بنسبة 35% في المؤسسات التي تعتمد آليات الرشاقة مقارنة بغيرها (Almaqtari et al., 2025).

ولا يقتصر التكامل بين الرشاقة والتحول الرقمي على الجانب التشغيلي، بل يمتد إلى البنية الاستراتيجية للمنظمة. فالتحول الرقمي يتطلب قيادة قادرة على اتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات، والإدارة الرشيقة تهيئ البيئة المؤسسية المناسبة لذلك من خلال تعزيز التفاعل بين المستويات الإدارية وإلغاء الحواجز بين فرق التطوير والإدارة العليا. ووفقا لدراسة Weichbroth (2022)، فإن المؤسسات التي تتبنى نهجا رشيقا في إدارة مشاريعها الرقمية تحقق قدرة أعلى على مواجهة المخاطر الناتجة عن التحول بنسبة 28% مقارنة بالمؤسسات التي تفصل بين الإدارة التقنية والإدارية. ويعزى ذلك إلى أن الرشاقة تحول القيادة من دور إشرافي إلى دور تمكيني يعتمد على التواصل الأفقي، مما يخلق نظاما إداريا أكثر استجابة للتغيير وأقدر على توجيه الموارد نحو مجالات الابتكار ذات العائد الأعلى.

وتعد الإدارة الرشيقة في هذا الإطار آلية فعالة لتحقيق التكامل بين التقنية والإدارة في مشاريع الفنتك. فهي تربط بين أنظمة التحليل الذكية وأهداف المؤسسة الاستراتيجية من خلال آليات تشغيلية قائمة على العمل الجماعي والتحليل الفوري للأداء. فمثلا، في مشاريع المدفوعات الرقمية أو الإقراض الذكي، تمكن الرشاقة فرق التطوير من تعديل النظم بناء على ملاحظات المستخدمين في غضون أيام، بدلا من الانتظار لدورات تطوير طويلة. وقد أوضح Guo & Wang (2025) أن الجمع بين المنصات التقنية المرنة ومنهجيات الأجايل أسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد المالية الرقمية بنسبة تتجاوز 40%، وفي رفع مستوى رضا العملاء بما يفوق 25%. وهذا يظهر أن الرشاقة ليست مجرد وسيلة للتنفيذ، بل هي لغة الإدارة الجديدة التي تترجم المتطلبات التقنية إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس.

ومن خلال هذا التفاعل المتبادل بين الرشاقة والتحول الرقمي، تتحقق بيئة فنتك ديناميكية تتسم بالابتكار المستمر والتعلم الذاتي. فالتحول الرقمي يقدم الأدوات، بينما تقدم الرشاقة المنهج؛ الأول يمكن، والثانية توجه. وحين يندمجان في إطار مؤسسي متكامل، يصبح الابتكار عملية ممنهجة لا عشوائية. ومن هنا تنطلق الدراسة الحالية في بناء نموذج يفسر كيف تسهم الإدارة الرشيقة في رفع أداء مشاريع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية عبر تسريع التحول الرقمي وتمكين الفرق التنظيمية من إدارة التغيير بكفاءة واستدامة، بما يواكب التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة في إطار رؤيتها 2030 نحو اقتصاد رقمي متكامل قائم على الابتكار والمعرفة.

2.3.5 النظريات المفسرة للعلاقة بين المتغيرين

تعد نظرية النظم الاجتماعية التقنية (Sociotechnical Systems Theory) من أكثر الأطر النظرية ملاءمة لتفسير العلاقة بين الإدارة الرشيقة وأداء المشاريع الرقمية، إذ تنظر إلى المؤسسة بوصفها نظاما مزدوج البنية يتكون من عنصرين متكاملين: البعد الاجتماعي المتمثل في الإنسان والعلاقات التنظيمية، والبعد التقني المتمثل في الأدوات والأنظمة والعمليات. وقد طورت هذه النظرية في خمسينيات القرن العشرين على يد باحثي معهد تافيستوك في بريطانيا، بهدف تفسير التفاعل بين الإنسان والتقنية داخل بيئة العمل، وما يترتب على ذلك من تأثير متبادل في الكفاءة والإنتاجية (Chen et al., 2025). وتفترض النظرية أن أي نظام تنظيمي لا يمكن أن يحقق الأداء الأمثل إذا أدير أحد البعدين بمعزل عن الآخر، فالتقنية مهما بلغت من التطور تظل غير فعالة ما لم تصمم لتتكامل مع السلوك الإنساني والثقافة التنظيمية. ومن هنا اكتسبت هذه النظرية أهميتها في تحليل بيئات المشاريع الرقمية المعاصرة، لأنها تقدم تفسيرا متوازنا يجمع بين المنطق الاقتصادي والمنطق الإنساني في إدارة العمل.

إن الإدارة الرشيقة تجسد عمليا مبادئ هذه النظرية، إذ تقوم على تحقيق التوازن بين الجانب التقني الذي يعنى بسرعة التطوير وجودة الأدوات الرقمية، والجانب الاجتماعي الذي يركز على تمكين الفرق البشرية وتفعيل التعاون والعمل الجماعي. فوفقا لـ Almaqtari  وآخرون (2025)، تعتبر الرشاقة نظاما اجتماعيا تقنيا متكاملا، لأن نجاحها يعتمد على تكامل التقنيات الرقمية مع القدرات البشرية في بيئة تنظمها الثقة والمسؤولية المشتركة. ومن خلال هذا التكامل، تتحقق القدرة على اتخاذ قرارات سريعة استنادا إلى البيانات، دون أن تلغى أهمية الحدس والخبرة الإنسانية. وتفسر النظرية هذا التفاعل بوصفه نوعا من "الاعتماد المتبادل" بين النظامين، بحيث يعيد كل منهما تشكيل الآخر بمرور الوقت. وهذا هو جوهر الرشاقة في بيئات التقنية المالية، حيث تبنى القرارات الإدارية والتقنية بالتوازي لضمان سرعة الاستجابة ودقة الأداء في الوقت ذاته.

وتفسر النظرية كذلك كيف تسهم الإدارة الرشيقة في رفع كفاءة الأداء من خلال إعادة تصميم العمليات بحيث تراعى فيها التفاعلات الإنسانية والبنى التقنية معا. فالنظام الاجتماعي في فرق العمل الرشيقة يتميز بارتفاع مستوى التمكين الذاتي، وتوزيع الأدوار بناء على الكفاءة لا التسلسل الإداري، مما يؤدي إلى تسريع اتخاذ القرار وتقليل حلقات الاعتماد البيروقراطي (Jindal, 2024). وفي المقابل، فإن النظام التقني في بيئة الرشاقة قائم على أدوات دعم القرار والتكامل الرقمي مثل التحليل اللحظي للبيانات، وأنظمة تتبع الأداء، والتعاون الرقمي عبر المنصات. ووفقا لـ Olorunyomi  وآخرون (2024)، فإن هذا التفاعل بين البعدين ينتج بيئة ديناميكية قادرة على الاستجابة للتغيير بنسبة أعلى بكثير من الأنظمة التي تدار تقليديا، إذ ترتفع معدلات إنجاز المهام في المؤسسات الرشيقة بما يتراوح بين 30% و45%، وتزداد دقة النتائج النهائية بفضل التغذية الراجعة المتواصلة.

وبالرغم من مزايا هذه النظرية في تفسير العلاقة بين الرشاقة والأداء، فإن لها حدودا يجب إدراكها في سياق التحليل الأكاديمي. فهي نظرية عامة لا تقدم أدوات كمية دقيقة لقياس درجة التكامل بين النظامين الاجتماعي والتقني، كما أن تطبيقها يتطلب فهما عميقا للسياق الثقافي والتنظيمي لكل مؤسسة. لذلك قد تواجه بعض الدراسات صعوبة في توحيد مقاييسها عبر القطاعات المختلفة. ومع ذلك، تظل النظرية ملائمة جدا لقطاع التقنية المالية، نظرا لأن هذا القطاع يتسم بارتفاع التفاعل بين التكنولوجيا الحديثة والسلوك التنظيمي الإبداعي (Zhang et al., 2023). ومن هذا المنطلق، اعتمدت الدراسة الحالية على هذه النظرية كأساس لتفسير العلاقة بين الإدارة الرشيقة وأداء مشاريع الفنتك، لأنها تتيح فهما متكاملا للعوامل التي تجعل المرونة التنظيمية والتكامل التقني شرطين ضروريين لتحقيق الأداء الأمثل في بيئة مالية رقمية متسارعة الإيقاع.

وتبرير تبني هذه النظرية في البحث الحالي ينبع من طبيعة المشكلة البحثية ذاتها، إذ لا يمكن تحليل أثر الإدارة الرشيقة في مشاريع الفنتك دون النظر إلى العلاقة الجدلية بين العامل الإنساني الذي يجسده الفريق الرشيق، والعامل التقني الذي يمثله النظام الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحليلات الفورية. فكل من هذين البعدين يسهم في تشكيل الأداء العام، كما أن فاعلية أحدهما مرهونة بمدى تكامله مع الآخر. ومن ثم فإن نظرية النظم الاجتماعية التقنية تمنح الدراسة الإطار المفاهيمي الذي يفسر كيف تسهم الرشاقة في تحقيق الأداء العالي ليس عبر التقنية فحسب، بل من خلال تصميم نظام اجتماعي مؤسسي قادر على مواكبة التطور الرقمي وتحويله إلى قيمة مستدامة. وبهذا تصبح هذه النظرية حجر الزاوية الذي تستند إليه الدراسة في بناء نموذجها التفسيري للعلاقة بين الإدارة الرشيقة وأداء مشاريع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

2.3.6 النماذج والدراسات التي تناولت الإدارة الرشيقة في القطاع المالي

تظهر الأدبيات الحديثة تنوعا ملحوظا في النماذج البحثية التي درست العلاقة بين الإدارة الرشيقة والأداء المؤسسي في القطاع المالي، إذ اتجهت أغلب الدراسات إلى تحليل قدرة الرشاقة على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتسريع الابتكار، وتعزيز الاستجابة للمتغيرات التنظيمية والتقنية. ومن أبرز هذه الدراسات ما قدمه Jindal (2024) الذي يعد من أوائل النماذج التطبيقية التي اختبرت مدى تكامل منهجية الرشاقة مع بيئة التقنية المالية في اقتصاد نام. استخدم الباحث استبانة مكونة من 29 سؤالا طبقت على عينة من 250 مستفيدا من خدمات الفنتك في المؤسسات الهندية، وتوصل إلى أن تطبيق مبادئ الإدارة الرشيقة يسهم في تسريع إنجاز المعاملات بنسبة تجاوزت 70%، كما يزيد كفاءة الأنظمة التشغيلية في المؤسسات المالية بنسبة تزيد على 72%. وأكدت نتائج الدراسة أن نجاح الرشاقة لا يتوقف على وجود الأدوات التقنية فحسب، بل يعتمد على تصميم هيكل تنظيمي مرن يتيح للفرق اتخاذ القرارات ذاتيا والتفاعل السريع مع متطلبات العملاء.

أما دراسة Sharma (2025) فقد اتخذت منحى مختلفا حيث ركزت على إدماج منهجية الأجايل مع مبادئ اللين (Lean) ضمن مؤسسات الخدمات المالية الكبرى مثل Goldman Sachs وJP Morgan وCiti. وقد أظهرت الدراسة أن الجمع بين الرشاقة واللين يعزز الكفاءة التشغيلية بنسبة تصل إلى 45% من خلال تقليل الهدر في العمليات وتحسين تدفق المعلومات بين فرق المبيعات والمخاطر والامتثال. كما أوضحت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه المؤسسات المالية هو القدرة على مواءمة المرونة التشغيلية مع متطلبات الرقابة الصارمة، وهو ما يتطلب نظام حوكمة متوازنا يدمج بين الابتكار والانضباط. ويمثل هذا النموذج أحد أهم المداخل التي تبرز أن الإدارة الرشيقة ليست نقيضا للرقابة، بل آلية لضبطها بوسائل أكثر ذكاء وتفاعلا مع التغيير.

وتعد دراسة Chen وآخرون (2025) من أبرز الأطر التحليلية التي تناولت العلاقة بين التحول الرقمي والإدارة الرشيقة في المؤسسات المالية ضمن بحثهم الموسوم Critical Success Factors in Agile-Based Digital Transformation Projects. فقد اعتمد الباحثون على تحليل منهجي لنحو 66 بحثا محكما تناولت التحول الرقمي من منظور المشاريع، واستخلصوا أربعة محاور رئيسة هي: التكامل التقني بين الأدوات والمنهجيات، والحوكمة والقيادة، والتفاعل الاجتماعي داخل فرق العمل، ومسارات التحول القطاعية. وأوضحت الدراسة أن نجاح الإدارة الرشيقة في المشاريع الرقمية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة القيادة المؤسسية على دمج التقنية في الثقافة التنظيمية، وتفعيل دور الفرق متعددة التخصصات في اتخاذ القرار. وأوصت بأن يكون التحول الرقمي قائما على أسس الرشاقة التنظيمية التي تضمن التعلم السريع والاستجابة المستمرة لمتغيرات السوق والتكنولوجيا.

أما دراسة Zhang وآخرون (2023) فقد قدمت نموذجا تفسيريا متكاملا للعلاقة بين الرشاقة والتحول الرقمي، من خلال مراجعة منهجية للأبحاث المنشورة بعد عام 2021 باستخدام إطار عمل PRISMA. وقد توصلت الدراسة إلى أن منهجية الأجايل تسهم في تعزيز عمليات التحول الرقمي من خلال ثلاثة مسارات رئيسة: المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة، وسرعة التكيف التنظيمي، والتحسين المستمر في تقديم الخدمات المالية الرقمية. غير أن الدراسة أشارت أيضا إلى وجود تحديات تتعلق بإدارة المعرفة المؤسسية، وتوحيد مقاييس الأداء بين المشاريع المختلفة، وهو ما يجعل تطبيق الرشاقة في المؤسسات المالية بحاجة إلى تكييف خاص يتناسب مع طبيعة المخاطر والامتثال التنظيمي في هذا القطاع.

ومن خلال المقارنة بين هذه النماذج، يمكن ملاحظة عدد من أوجه التوافق والاختلاف مع الدراسة الحالية. فأوجه التوافق تتمثل في أن جميع الدراسات السابقة أكدت أن الإدارة الرشيقة تمثل عاملا حاسما في رفع الأداء وتحقيق الكفاءة التشغيلية في بيئة الفنتك، وأنها تسهم في تحسين الاتصال الداخلي والتكامل بين الفرق، وفي تعزيز ثقافة الابتكار المستمر. أما الاختلاف فيكمن في طبيعة البيئة البحثية؛ إذ ركزت الدراسات السابقة على الأسواق العالمية ذات البنى التكنولوجية المستقرة، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار هذه العلاقة في السياق السعودي الذي يتميز بخصائص تنظيمية وتكنولوجية فريدة تتعلق بسرعة التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030، وبوجود منظومة رقابية مالية متقدمة تفرض متطلبات دقيقة للامتثال والأمن السيبراني.

وتتمثل الدروس المستفادة من هذه النماذج في أن نجاح الإدارة الرشيقة في المؤسسات المالية يعتمد على ثلاثة مرتكزات مترابطة: أولا، بناء ثقافة تنظيمية مرنة تشجع على المبادرة والتجريب؛ ثانيا، تطوير قيادة مؤسسية تتبنى التفكير الرشيق وتوفر بيئة داعمة للتغيير؛ وثالثا، استخدام أدوات رقمية متقدمة تتيح جمع البيانات وتحليلها الفوري لتسريع عملية اتخاذ القرار (Guo & Wang, 2025). وتستند الدراسة الحالية إلى هذه الدروس في بناء إطارها المفاهيمي، من خلال دمج هذه الأبعاد الثلاثة ضمن نموذج متكامل يربط بين الإدارة الرشيقة كمدخل تنظيمي، والتحول الرقمي كأداة تنفيذية، والأداء كمحصلة نهائية تقاس بها فاعلية مشاريع الفنتك. وبذلك تسهم الدراسة في نقل النقاش العلمي من مستوى الوصف النظري إلى مستوى التفسير التجريبي للعلاقة بين المرونة التنظيمية والكفاءة التشغيلية في المؤسسات المالية السعودية.

2.3.7 الإطار المفاهيمي للدراسة الحالية

يعد الإطار المفاهيمي بمثابة البنية التفسيرية التي تستند إليها الدراسة في الربط بين متغيراتها الأساسية، وتوضيح المسارات السببية التي تسعى لاختبارها ميدانيا. فهو يجمع بين ما توصلت إليه الأدبيات النظرية والدراسات السابقة من نتائج، وبين الفرضيات التي تبنيها الدراسة الحالية بناء على تحليل السياق السعودي لقطاع التقنية المالية. ويهدف هذا الإطار إلى تحديد العلاقة الجوهرية بين الإدارة الرشيقة للمشاريع بوصفها متغيرا مستقلا، وأداء مشاريع التقنية المالية بوصفه متغيرا تابعا، مع بيان الأبعاد التفصيلية التي يتكون منها كل متغير، وكيفية تفاعلها في بناء نموذج متكامل يعكس الواقع العملي لمؤسسات الفنتك.

أولا: الإدارة الرشيقة للمشاريع

تمثل الإدارة الرشيقة جوهر التحول التنظيمي في بيئات المشاريع الحديثة، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين المرونة والانضباط، وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات. وتستند الدراسة إلى ما ورد في الأدبيات (Jindal, 2024; Chen et al., 2025; Olorunyomi et al., 2024) لتحديد أربعة أبعاد رئيسة تشكل المكون الأساسي لهذا المتغير، وهي:

- المرونة التنظيمية: قدرة المؤسسة على تعديل خططها التشغيلية والإدارية استجابة للتغيرات المفاجئة في البيئة الداخلية والخارجية دون الإخلال بالأهداف الاستراتيجية.

- التحسين المستمر: السعي الدائم لمراجعة العمليات وتطويرها من خلال التغذية الراجعة المنتظمة وتحليل الأداء في دورات قصيرة متكررة.

- تفاعل الفريق: تعزيز التعاون بين أفراد الفريق وتمكينهم من اتخاذ القرار الجماعي عبر التواصل المفتوح والمساءلة المتبادلة.

- تسليم القيمة: التركيز على تقديم نتائج ذات قيمة مضافة حقيقية للعميل أو المستخدم النهائي بدلا من الاكتفاء بإنجاز المهام الشكلية.

ويفترض أن هذه الأبعاد الأربعة تمثل منظومة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الأداء عبر تطوير القدرات المؤسسية للتكيف، وتوليد الحلول الإبداعية، وتحقيق التعلم التنظيمي المستمر.

ثانيا: أداء مشاريع التقنية المالية

يعرف أداء المشاريع في بيئة الفنتك بأنه القدرة على تحقيق الأهداف التشغيلية والابتكارية والتنظيمية بكفاءة واستدامة، في ظل بيئة رقمية سريعة التغير. وبناء على مراجعة الدراسات السابقة (Guo & Wang, 2025; Almaqtari et al., 2025; Zhang et al., 2023)، حددت أربعة أبعاد رئيسة لأداء مشاريع التقنية المالية:

- الكفاءة التشغيلية: قدرة المشروع على استخدام الموارد بأقل تكلفة ممكنة مع تحقيق الحد الأعلى من الإنتاجية وجودة التنفيذ.

- الابتكار المالي: مدى تطوير حلول مالية وتقنية جديدة تعزز التنافسية وتستجيب لاحتياجات السوق.

- الاستجابة التنظيمية: قدرة المشروع على التوافق السريع مع الأنظمة المالية والقواعد الرقابية المتغيرة.

- رضا العملاء: مستوى رضا المستخدمين النهائيين عن جودة الخدمات المالية الرقمية وسهولة استخدامها واستقرارها.

وتفترض الدراسة أن هذه الأبعاد تعبر عن الأداء المؤسسي الشامل الذي يمكن أن يتأثر بدرجة تطبيق الإدارة الرشيقة وممارساتها في بيئة العمل.

ثالثا: العلاقة بين المتغيرين

ينطلق الإطار المفاهيمي للدراسة من فرضية رئيسة مؤداها أن تطبيق الإدارة الرشيقة للمشاريع يسهم بصورة إيجابية في تحسين أداء مشاريع التقنية المالية. وتنبثق عن هذه الفرضية علاقات فرعية يمكن تفصيلها على النحو الآتي:

- تؤدي المرونة التنظيمية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تمكين فرق العمل من إعادة توزيع الموارد واتخاذ قرارات سريعة.

- يسهم التحسين المستمر في رفع جودة الأداء والابتكار المالي من خلال آليات المراجعة الدورية وتطوير الحلول التقنية.

- يعزز تفاعل الفريق الاستجابة التنظيمية عبر التعاون الفوري بين الإدارات التقنية والإدارية لتطبيق المتطلبات الرقابية.

- يؤدي تسليم القيمة إلى زيادة رضا العملاء، لأنه يركز على تحقيق احتياجات المستخدم النهائي بدقة وسرعة وشفافية.

وبذلك، يفترض النموذج أن العلاقة بين الإدارة الرشيقة والأداء علاقة طردية قوية، حيث تمثل الرشاقة متغيرا تفسيريا رئيسا لمستوى الأداء في مشاريع الفنتك.

الخاتمة

يمثل هذا الفصل الإطار النظري الذي استندت إليه الدراسة في بناء نموذجها التفسيري للعلاقة بين الإدارة الرشيقة وأداء مشاريع التقنية المالية. وقد عرض الفصل الأسس الفكرية والمنهجية التي يقوم عليها مفهوم الإدارة الرشيقة، وتطورها التاريخي من مجال تطوير البرمجيات إلى مجال إدارة المشاريع الرقمية، مرورا بمراحل التكيف مع بيئات العمل المتسارعة. كما تناول الفصل المبادئ الأربعة الرئيسة للرشاقة وهي: المرونة التنظيمية، والتحسين المستمر، وتفاعل الفريق، وتسليم القيمة، بوصفها عناصر مترابطة تسعى لتحقيق الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي في وقت واحد. وأشير إلى أن الإدارة الرشيقة لم تعد مجرد أسلوب تشغيلي، بل أصبحت ثقافة تنظيمية تسعى لإعادة تعريف الكفاءة من منظور ديناميكي يعتمد على التعلم المستمر والتفاعل الجماعي والاستجابة الذكية للتغيير.

وقد ركز الفصل كذلك على مفهوم أداء المشاريع في بيئة الفنتك باعتباره متغيرا تابعا يتأثر بمستوى تبني الإدارة الرشيقة داخل المؤسسات المالية. وأوضح أن أداء هذه المشاريع لم يعد يقاس فقط بزمن الإنجاز أو كلفة التنفيذ، بل أصبح مفهوما مركبا يشمل الكفاءة التشغيلية، والابتكار المالي، والامتثال التنظيمي، ورضا العملاء. وتبين من خلال تحليل الأدبيات أن طبيعة مشاريع الفنتك تتطلب إدارة قائمة على المرونة، نظرا لما تتسم به من تعقيد تقني وتطور تشريعي متسارع. كما أكد الفصل أن النجاح في هذا القطاع يرتكز على التكامل بين التقنية والبنية التنظيمية والثقافة المؤسسية، بحيث تصبح الإدارة الرشيقة الأداة التي تضمن استدامة هذا التوازن وتحوله إلى ميزة تنافسية دائمة.

أما فيما يتعلق بالعلاقة التكاملية بين الرشاقة والتحول الرقمي، فقد أظهر التحليل أن الإدارة الرشيقة تشكل الإطار العملي الذي يفعل عمليات التحول الرقمي ويضمن استدامتها، إذ تقدم آليات تنظيمية قائمة على العمل الجماعي والتطوير التكراري واتخاذ القرار السريع. كما تبين أن المرونة التنظيمية تسهم بصورة مباشرة في تسريع الابتكار المالي من خلال تمكين الفرق من اختبار النماذج التجريبية وتحسينها بشكل مستمر، مما يعزز من قدرة مؤسسات الفنتك على تطوير منتجات رقمية تتسم بالفعالية والأمان. ومن ثم تعد الرشاقة في جوهرها آلية لدمج التقنية بالإدارة في بيئة مالية رقمية متسارعة التحول.

وفي ضوء ما سبق، استندت الدراسة إلى نظرية النظم الاجتماعية التقنية بوصفها الإطار التفسيري للعلاقة بين المتغيرين، لكونها تفسر كيفية تحقيق التكامل بين البعد الإنساني المتمثل في فرق العمل الرشيقة، والبعد التقني المتمثل في الأنظمة والمنصات الرقمية. وقد وضح أن هذه النظرية تقدم منظورا متوازنا يجمع بين الكفاءة التقنية والفاعلية الإنسانية، وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة لتحليل بيئات الفنتك التي تعتمد على تفاعل مستمر بين الإنسان والتكنولوجيا. كما ناقش الفصل حدود هذه النظرية ومبررات تبنيها، مؤكدا أنها تمثل الأساس العلمي الأكثر اتساقا مع طبيعة المشكلة البحثية الحالية.

وفي ختام الفصل، تم بناء الإطار المفاهيمي للدراسة الذي يبرز العلاقة بين المتغير المستقل (الإدارة الرشيقة) بأبعاده الأربعة، والمتغير التابع (أداء مشاريع الفنتك) بأبعاده الأربعة المقابلة. وقد أوضح النموذج التصوري أن العلاقة بين المتغيرين علاقة طردية إيجابية، تظهر أن تبني ممارسات الرشاقة يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار المالي، وزيادة الاستجابة التنظيمية، ورفع مستوى رضا العملاء. ويمثل هذا النموذج الأساس العلمي الذي ستنطلق منه الدراسة الميدانية في الفصل الرابع، حيث سيتم اختبار الفرضيات إحصائيا وتحليل البيانات المجمعة من عينة مؤسسات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، بغرض التحقق من مدى صحة العلاقات النظرية التي تم بناؤها في هذا الإطار.

المراجع

-المراجع العربية

شريف، ن. م. (2024). اعتماد الإدارة الرشيقة للمشاريع في تحقيق الأداء المستدام باستخدام الذكاء الاصطناعي: دراسة حالة في دائرة الطرق والجسور [رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد].

إبراهيم، م. ف. (2024). تأثير تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحقيق الريادة الاستراتيجية: دراسة وصفية تحليلية لآراء عينة من الموظفين في الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك والحراريات في الرمادي. مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، 20(68، الجزء 2)، 1-24. https://doi.org/10.25130/tjaes.20.68.2.1

-المراجع الأجنبية

Ahmed Razman Latiff, Alqudah, M. Z., Samara, H., & Alslaibi, N. (2025). Empowering the financial sector: The role of fintech research development trends. Future Business Journal, 11(1), 1-22.

Albarrak, M. S., & Alokley, S. A. (2021). FinTech: Ecosystem, opportunities and challenges in Saudi Arabia. Journal of Risk and Financial Management, 14(10), 460. https://doi.org/10.3390/jrfm14100460

Almaqtari, F. A. (2024). The moderating role of IT governance on the relationship between FinTech and sustainability performance. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(2), 100267. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100267

Almaqtari, F. A., Yahya, A. T., Al-Maskari, N., Farhan, N. H. S., & Al-Aamri, A.-M. Y. Y. (2025). Assessing the integrated role of IT governance, Fintech, and Blockchain in enhancing sustainability performance and mitigating organizational risk. Risks, 13(6), 105. https://doi.org/10.3390/risks13060105

Al-Matari, E. M., Mgammal, M. H., Senan, N. A. M., Kamardin, H., & Alruwaili, T. F. (2023). Fintech and financial sector performance in Saudi Arabia: An empirical study. Journal of Governance & Regulation, 12(2), 43-65. https://doi.org/10.22495/jgrv12i2art5

Chen, M., Martins, T. S., Zhang, L., & Dong, H. (2025). Digital transformation in project management: A systematic review and research agenda. Systems, 13(8), 625. https://doi.org/10.3390/systems13080625

Chen, M., Sun, X., & Liu, M. (2025). Critical success factors in agile-based digital transformation projects. Systems, 13(8), 694. https://doi.org/10.3390/systems13080694

Dalain, A. F., Alnadi, M., Allahham, M. I., & Yamin, M. A. (2025). The impact of technological innovations on digital supply chain management: The mediating role of artificial intelligence: An empirical study. Logistics, 9(4), 138. https://doi.org/10.3390/logistics9040138

Guo, Y., & Wang, W. (2025). Data-driven FinTech and agile supply chain systems: Mechanisms and impacts. International Review of Economics & Finance, 101, 104253. https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104253

Jindal, M. (2024). Agile management system with the financial technology: A case from an emerging economy. International Journal of Agile Systems and Management, 17(4), 396-419. https://doi.org/10.1504/IJASM.2024.140416

Khalil-Oliwa, O., & Jonek-Kowalska, I. (2024). Determinants of the effectiveness of risk management in the project portfolio in the FinTech industry. Risks, 12(7), 111. https://doi.org/10.3390/risks12070111

Liu, J., Lv, X., Zhang, G., & Zhang, M. (2025). Can fintech drive innovation in enterprise digital business models? Finance Research Letters, 78(C).

Luana Miranda Chinchilla. (2025). Data-driven project management in FinTech: An engineering perspective. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 14(08).

Mathkur, N. M. (2024). The Saudi Fintech industry: A new era of financial innovation. Journal of King Abdulaziz University: Economics and Administration, 38(2), 165-179. https://doi.org/10.4197/Econ.38-2.6

Olsen, S., Steenshard, J. A. H., & Kadenic, M. D. (2025). Project portfolio management in the FinTech industry: Practices, challenges, and a proposed framework. Procedia Computer Science, 256, 1482-1492. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.02.282

Olorunyomi, T. D., Okeke, I. C., Ejike, O. G., & Ewim, C. P.-M. (2024). Transforming financial services by synergizing agile methodologies with Fintech innovations. International Journal of Engineering Research and Development, 20(11), 492-500. https://ijerd.com/paper/vol20-issue11/2011492500.pdf

Pantović, V., Vidojević, D., Vujičić, S., Sofijanić, S., & Jovanović-Milenković, M. (2024). Data-driven decision making for sustainable IT project management excellence. Sustainability, 16(7), 3014. https://doi.org/10.3390/su16073014

Sahid, A., Maleh, Y., Asemanjerdi, S. A., & Martín-Cervantes, P. A. (2023). A bibliometric analysis of the FinTech agility literature: Evolution and review. International Journal of Financial Studies, 11(4), 123. https://doi.org/10.3390/ijfs11040123

Sharma, A. (2025). Agile and Lean integration effects in financial services organizations (Master’s thesis, Harrisburg University of Science and Technology). https://digitalcommons.harrisburgu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=dandt

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (FinTech): A systematic literature review. Information, 11(12), 590. https://doi.org/10.3390/info11120590

Weichbroth, P. (2022). A case study on implementing agile techniques and practices: Rationale, benefits, barriers and business implications for hardware development. Applied Sciences, 12(17), 8457. https://doi.org/10.3390/app12178457

Xu, Y., Guo, B., Zhan, S., & Lu, Y. (2025). Is Fintech driving household asset allocation towards the law of one price? Finance Research Letters, 78(C).

Yoshikawa, N. K., da Costa Filho, J. R., Penha, R., Kniess, C. T., & de Souza, J. B. (2020). Agile approach as a strategy in digital transformation projects: A bibliometric review and bibliographic study. Business Review, 5(2). https://doi.org/10.26668/businessreview/2020.v5i2.218

Zhang, Y., Dong, H., Baxter, D., & Dacre, N. (2023). Agile meets digital: A systematic literature review on the interplay between agile project management and digital transformation. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.5007866

الملاحق

-الاستبانة

-الملخص Abstract

Midocean University

College of Management

Department of Project Management

The effectiveness of agile project management in improving the performance of financial technology (FinTech) projects in Saudi financial institutions

:Prepared by

Khalid Muqbil

:Supervised by

Dr. Alfaisal Abdelhameed Mohamed

Dr. Fayez Ali Jrad

Year:2025