جامعة ميداوشين كلية الادارة

المشاريع

إدارة

ماجستير

نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية وتأثيرها الإيجابي على المراقبة والتحكم

إعداد:

الطالب/ بدر عبد العزيز العريني

241002377

الأكاديمي    /

الرقم

اشراف /

د. الفيصل عبد الحميد

د. فايز جراد

العام الد أرسى:

م2024 / هـ1446

حقوق الطباعة

حقوق الطباعة تمتلكها جامعة ميد اوشين. حيث إن جميع المواد والمحتويات الواردة في هذا البحث هي ملك للجامعة

المستخلص

هدفت الدراسة الى معرفة نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية وتأثيرها الإيجابي على المراقبة والتحكم، حيث لا بد من معرفة أن البرامج الزمنية للمشاريع هي جزء لا يتجزأ من إنتاجية وعمل وانهاء المشاريع بكافة مراحلها مما يحقق رضا أصحاب المصلحة من المشروع، أظهرت النتائج ان جودة عمل البرامج الزمنية للمشاريع ومدى الالتزام بها يؤثر تأثيرا مباشراً على القيود المعروفة للمشاريع وهي التكلفة والجودة والوقت والنطاق

.

الشكر والتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل لكل من علمني حرفاً.

فهرس المحتويات

أ ...................... ............................... ............................... الطباعة حقوق

المستخلص                                           ب

ج.................... ............................... ...............................التقدير و الشكر

د.................... ............................... ...............................المحتويات فهرس

ج...................... ............................... ............................... الجداول قائمة

ح...................... ............................... ...............................الأشكال قائمة

ح..................... ............................... ...............................الملاحق فهرس

ط................................................. ............................... البحث مصطلحات

1 .................................. ...............................للبحث العام المدخل: الأول الفصل

المقدمة                                            2

3 .................... ............................... ...............................البحث مشكلة

3 .......................................... ............................... الرئيسي البحث سؤال

4 ........................................... ...............................الفرعية البحث أسئلة

4 ..................... ............................... ...............................البحث أهمية

- ........................................... ...............................النظرية البحث أهمية

- ......................................... ...............................التطبيقية البحث أهمية

- .................................................. ...............................البحث فرضيات

- .................... ............................... ...............................البحث نموذج

- ..................... ............................... ...............................البحث حدود

- .................... ............................... ...............................الفصل خاتمة

الفصل الثاني: الإطار النظر ي والد راسات السابقة ............................................... 10

مقدمة                                            11

11 ............................................... ...............................ي النظر الإطار

11 ................................... ...............................الزمني الجدول ضغط: أوالً

12 .......................................... ............................... المشروع أداء: ثانياً

15 ............................................... ...............................السابقة راسات الد

15 ............................................. ...............................العربية راسات الد

19 ............................................ ...............................الأجنبية راسات الد

أوجه الاستفادة من الد راسات السابقة ............................... ............................ 24

ما يميز هذه الد راسة عن الد راسة السابقة ............................... ...................... 25

25 ................................................ ...............................الفصل خالصة

26 .................................... ............................... البحث منهجية: الثالث الفصل

مقدمة                                            27

27 ................................................... ...............................البحث منهج

27 .................................................. ...............................البحث مجتمع

27 .................... ............................... ...............................البحث عينة

30 ..................... ............................... ...............................البحث أداة

31 ....................................... ............................... راسه الد أداة ارت فق صدق

34 ................................................. ............................... الاستبانة ثبات

35 ............................................... ............................... التصحيح معيار

المعالجة والادوات الاحصائية المستخدمة............................... ...................... 36

الفصل الرابع: تحليل البيانات والنتائج والتوصيات والمقترحات.................................. 37

مقدمة                                            38

38 ................................................. ...............................البيانات تحليل

أوالً: عالقة ضغط الجدول الزمني بأداء المشروع.............................................. 38

ثانياً: عالقة ضغط الجدول الزمني بمدة المشروع.............................................. 40

ثالثاً: عالقة ضغط الجدول الزمني بتكلفة المشروع ............................................ 42

اربعاً: عالقة ضغط الجدول الزمني بنطاق المشروع ........................................... 44

خامساً: عالقة ضغط الجدول الزمني بجودة المشروع.......................................... 46

سادساً: عالقة ضغط الجدول الزمني برضا أصحاب المصلحة في المشروع.................... 48

50 ...................................... ...............................البحث فرضيات اختبار

النتائج                                            54

نتائج المحور الأول: ضغط الجدول الزمني ................................................... 54

نتائج المحور الثاني: تأثير ضغط الجدول الزمني على مدة المشروع ........................... 55

نتائج المحور الثالث: تأثير ضغط الجدول الزمني على تكلفة المشروع ......................... 56

نتائج المحور الرابع: تأثير ضغط الجدول الزمني على نطاق المشروع.......................... 57

نتائج المحور الخامس: تأثير ضغط الجدول الزمني على جودة المشروع ....................... 58

نتائج المحور السادس: تأثير ضغط الجدول الزمني على رضا أصحاب المصلحة في المشروع.. 59

التوصيات                                          60

المقترحات                                          61

الم ارجع                                            62

63 .......................................... ............................... العربية راسة الد راجع م

65 ......................................... ...............................الاجنبية راسة الد ارجع م

الملاحق                                            67

109	Abstract

110..................... ............................... ...............................The Title

قائمة الجداول

جدول رقم :)1-3(توزيع العينة حسب الخصائص الديمو ارفية .................................... 28

جدول رقم :(2-3) صدق الاتساق الداخلي لمحاور الد ارس ........................................ 32

جدول رقم :(3-3) معاملات الثبات ألفا كرو نباخ لمحاور الاستبانة ولأداة ككل..................... 34

جدول رقم :)4-3(أو ازن الإجابات حسب المقياس الخماسي....................................... 35 جدول رقم :)1-4(المتوسطات الحسابية، الإحن ارفات المعيارية، النتيجة، الوزن النسبي، المستوى

والرتبة لمتغير عالقة ضغط الجدول الزمني بأداء المشروع........................................ 38

جدول رقم :)2-4(المتوسطات الحسابية، الإحن ارفات المعيارية، النتيجة، الوزن النسبي، المستوى والرتبة لمتغير عالقة ضغط الجدول الزمني بمدة المشروع......................................... 40

جدول رقم :)3-4(المتوسطات الحسابية، الإحن ارفات المعيارية، النتيجة، الوزن النسبي، المستوى والرتبة لمتغير عالقة ضغط الجدول الزمني بتكلفة المشروع ....................................... 42

جدول رقم :)4-4(المتوسطات الحسابية، الإحن ارفات المعيارية، النتيجة، الوزن النسبي، المستوى والرتبة لمتغير عالقة ضغط الجدول الزمني بنطاق المشروع....................................... 44

جدول رقم :)5-4(المتوسطات الحسابية، الإحن ارفات المعيارية، النتيجة، الوزن النسبي، المستوى والرتبة لمتغير عالقة ضغط الجدول الزمني بجودة المشروع....................................... 46

جدول رقم :)6-4(المتوسطات الحسابية، الإحن ارفات المعيارية، النتيجة، الوزن النسبي، المستوى والرتبة لمتغير عالقة ضغط الجدول الزمني برضا أصحاب المصلحة في المشروع ................. 48

جدول رقم :)7-4(اختبار تحليل التباين انوفا للفرضية الرئيسية.................................... 50

جدول رقم :)8-4(اختبار تحليل التباين انوفا للفرضية الفرعية الأولى.............................. 51

جدول رقم :)9-4(اختبار تحليل التباين انوفا للفرضية الفرعية الثانية .............................. 51

جدول رقم :)10-4(اختبار تحليل التباين انوفا للفرضية الفرعية الثالثة............................. 52

جدول رقم :)11-4(اختبار تحليل التباين انوفا للفرضية الفرعية ال اربعة ............................ 52

جدول رقم :)12-4(اختبار تحليل التباين انوفا للفرضية الفرعية الخامسة .......................... 53

قائمة الأشكال

7 .................................... ...............................البحث نموذج :)1-1(رقم شكل

فهرس الملاحق

68 .................................................. ............................... الاستبيان تحكيم

الاستبيان                                            72

97 ............................................. ...............................SPSS برنامج نتائج

مصطلحات البحث

هذه أبرز المصطلحات المتعلقة بهذا البحث كما ذكرها 2021(:)PMI,

المشروع: مسعى مؤقت يتخذ من أجل إنشاء منتج، خدمة، أو نتيجة فريدة.

إدارة المشروع: تطبيق المعرفة والمها ارت والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتحقيق متطلباته.

الجدول الزمني: وثيقة توضح الأنشطة المت اربطة مع تواريخها المخططة ومدتها والأحداث الهامة والموارد. ضغط زمن المشروع :)Crashing (طريقة تستخدم الاختصار مدة الجدول الزمني بأقل تكلفة إضافية من

خلال زيادة الموارد.

التتابع السريع Tracking) :(Fast طريقة لضغط الجدول الزمني بحيث إن الأنشطة والم ارحل التي تتم

عادة بشكل متعاقب يتم تنفيذها بشكل متوازي، على القل لجزء من مدتها.

المدة: عدد الفت ارت الزمنية للعمل اللازمة التمام أحد الأنشطة أو أحد مكونات هيكل تجزئة العمل.

التكلفة: مجموع التكاليف التي تنفق خلال دورة حياة المشروع لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمشروع.

النطاق: مجموعة المنتجات والخدمات والنتائج المطلوب توفيرها كمشروع.

الجودة: درجة وفاء مجموعة من الخصائص بالمتطلبات. المخاطر: حدث أو ظرف غير متيقن منه، من شأنه أن يؤثر إيجاباً أو سلباً على هدف أو أكثر من

أهداف المشروع حال وقوعه.

أصحاب المصلحة: شخص أو مجموعة أو منظمة قد تؤثر أو تتأثر أو ترى أنها ستتأثر بأي من ق رار أو

نشاط أو نتيجة من نتائج المشروع أو البرنامج أو محفظة المشاريع.

المسار الحرج: تسلسل الأنشطة التي تمثل أطول مسار خلال مشروع ما، والذي يحدد أقصر مدة ممكنة.

الفصل الأول

المدخل العام للبحث

المقدمة:

لا بد ان نؤمن جميعا في أهمية وضرورة اعداد جداول زمنية للمشاريع المزمع تنفيذها حيث تشهد المملكة العربية السعودية مشاريع جباره وكبيره وعملاقة وتسارعا في وتيرة المشاريع وضرورة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة وواضحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 بما يعود للنفع والفائدة على الجميع لأن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من هذا العام الكبيرة فقد تقرر البحث ان يكون عنوانه نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية وتأثيرها الإيجابي على المراقبة والتحكم

مشكلة البحث:

سؤال البحث الرئيسي:

سؤال البحث الرئيسي هو: ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية وتأثيرها الإيجابي على المراقبة والتحكم ؟

أسئلة البحث الفرعية:

ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث تكلفة المشروع  ؟

ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث نطاق المشروع ؟

ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث جودة المشروع ؟

ما هو تأثير تحليل نتائج أداء البرنامج الزمني على المشاريع الهندسية على المراقبة والتحكم من حيث رضا أصحاب المصلحة للمشروع ؟

أهمية البحث:

أهمية البحث النظرية:

- يساهم هذا البحث في اعداد مراجع ارشادية لتقديم افضل الحلول والممارسات لإعداد الجداول الزمنية للمشاريع

4

أهمية البحث التطبيقية:

تقديم افضل الحلول والممارسات لمدراء المشاريع لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة في اعداد وانشاء جداول زمنية للمشاريع

أهداف البحث:

اهداف كثيرة ومنها

التعرف على تحليل البرنامج الزمني للمشروع وكيفية تعاطيه مع المشاكل التي قد تواجه مدير المشروع

فرضيات البحث:

الفرضية الرئيسية:

- فرضية إيجاد ربط مباشر بين البرنامج الزمني للمشروع والنتائج المترتبة عليه

الفرضيات الفرعية:

فرضية عدم العمل بالبرنامج الزمني للمشروع ومدى فاعلية ذلك

نموذج البحث:

نماذج البحث هي عباره عن متغيرات متغير احادي ومتغير ثنائي

المتغير الاحادي

ضغط الجدول الزمني

المتغير الثنائي:

أداء المشروع

رضاء أصحاب

المصلحة

الجودة

النطاق

التكلفة

المدة

شكل رقم :)1-1(نموذج البحث

حدود البحث:

حدود البحث هي عبارة عن حدود قرارات وحدود توصيات

خاتمة الفصل:

نأمل في هذا الفصل ان نقدم خطوات مثمرة لتحسين أداء البرامج الزمنية في المش