المطلوب

- اعداد هيكل تقسيم التكاليف وميزانية المشروع بالتوافق مع WBS

- التسلسل الهرمي للمشروع.

- القيمة المخططة ( PV).

- التكلفة الفعلية ( AC).

- القيمة المكتسبة ( EV).

- حساب القيمة المكتسبة ( EV) للمشروع بعد انقضاء 20% من المشروع.

- حساب القيمة المكتسبة ( EV) للمشروع بعد انقضاء50% من المشروع.