## Slide 1
مقترح بحث علمي
تأثير تأخر صرف المستخلصات في عروض المقاولين
والأداء المالي والزمني للمشاريع
إعداد: أحمد بن عبود اليميني | الرقم الجامعي:242001082
المساق: مقدمة في طرق البحث | تاريخ التقديم:02-08-2026

## Slide 2
المقدمة
قطاع حيوي بحاجة
إلى حوكمة صرف فعّالة
يُعد قطاع الإنشاءات من القطاعات الحيوية المساهمة في تنمية المجتمعات ورفاهيتها (Assaf & Al-Hejji, 2006)، وترتبط فعالية إدارته بجودة حوكمة عمليات التبادل المالي (حوكمة الصرف)
تعتمد المشاريع الإنشائية بطول مدتها وارتفاع تكلفتها على منظومة دفع دورية تربط تقدّم الإنجاز الفعلي باستمرار التدفق النقدي للمقاول، عبر آلية الدفع "المستخلصات".
أهمية حوكمة الصرف
شفافية وعدالة اعتماد المستخلصات بين المالك والاستشاري والمقاول
استقرار التدفق النقدي للمقاولين تجاه العمالة والموردين
تعزيز الثقة التعاقدية وتقليل النزاعات المالية

## Slide 3
مشكلة البحث
من خلال العمل والخبرة في قطاع المقاولات بالسعودية، لوحظ تكرار مشكلة تأخر صرف المستخلصات، ومن أبرز مؤشراتها:
هامش تسعير احترازي
ارتفاع ملحوظ في الهامش الذي يضيفه المقاولون ضمن عروضهم كتحوط ضد تأخر الصرف المتوقع.
تباطؤ وتوقف مؤقت
حالات تباطؤ أو توقف مؤقت بالمواقع مرتبطة بتعثر السيولة لدى المقاول، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مدعومة بالأدبيات السابقة
أشارت دراسة (Assaf & Al-Hejji, 2006) إلى أن ضعف تمويل المالك وتأخر صرف المستحقات من أبرز عشرة أسباب للتأخير بالسعودية، وأظهرت دراسة (Built & Talker Research, 2025) أن نسبة معتبرة من المقاولين يرفعون هامش أسعارهم استجابة لتأخر الصرف المتوقع.

## Slide 4
أسئلة البحث وأهدافه
هل توجد علاقة بين تأخر صرف المستخلصات وعروض أسعار المقاولين والأداء الزمني والمالي للمشاريع؟
أبرز الأهداف
1
التعرف على مفهوم حوكمة الصرف وأهميتها في إدارة المشاريع
2
اختبار العلاقة بين تأخر المستخلصات وعروض أسعار المقاولين
3
اختبار العلاقة بين تأخر المستخلصات والأداء الزمني والمالي
4
قياس تفاوت الأثر باختلاف حجم المنشأة (المنشآت الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة )
5
الخروج بتوصيات عملية لتحسين حوكمة الصرف بالقطاع

## Slide 5
متغيرات البحث والنموذج المفاهيمي
مستقل: تأخر صرف المستخلصات | تابعة: عروض الأسعارالمقدمة من المقاولين ، الأداء الزمني للمشاريع ، الأداء المالي للمشاريع | معدِّل: حجم المنشأة
حجم المنشأة
(معدِّل)
النموذج المفاهيمي للبحث (Conceptual Framework)
تأخر صرف المستخلصات
(متغير مستقل)
عروض الاسعار المقدمة من المقاولين
(متغير تابع )
الأداء الزمني للمشاريع
(متغير تابع)
الأداء الزمني للمشاريع
(متغير تابع)

## Slide 6
فرضيات البحث
H1
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأخر صرف المستخلصات وعروض الأسعار المقدمة من المقاولين.
H2
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأخر صرف المستخلصات والأداء الزمني للمشروع.
H3
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تأخر صرف المستخلصات والأداء المالي للمشروع.
H4
هل يختلف أثر تأخر صرف المستخلصات على الأداء الزمني والمالي باختلاف حجم المنشأة المقاولة.

## Slide 7
أبرز نتائج مراجعة الأدبيات
5
محاور تحليلية رئيسية
تغطي أسباب التأخر وآثاره
لم تختبر أي دراسة سابقة العلاقات الأربع معاً ميدانياً في السياق السعودي
وهي الفجوة التي يسعى هذا البحث لمعالجتها
أسباب تأخر صرف المستخلصات
Assaf & Al-Hejji (2006)، Onur et al. (2025)
أثر التأخر على سلوك التسعير
Laryea & Hughes (2011)، Built & Talker (2025)
أثر التأخر على الأداء الزمني
Assaf & Al-Hejji (2006)، Maqsoom et al. (2021)
أثر التأخر على الأداء المالي
Kaya (2024)، Van Nguyen et al. (2024)
تفاوت الأثر بحسب حجم المنشأة
Chadee et al. (2023)، Maqsoom et al. (2021)

## Slide 8
الفجوة البحثية
لم تختبر أي دراسة سابقة العلاقة بين تأخر الصرف، وعروض الأسعار، والأداء الزمني والمالي، مع أثر حجم المنشأة، ميدانياً وضمن إطار واحد.
"أثر حجم المنشأة على التأخير لا يزال مجالاً ضعيف الاستكشاف في الأدبيات"
— Oliveira & Cândido (2025)

## Slide 9
المنهجية والعينة
نوع المنهجية
منهج كمي وصفي ارتباطي، باستخدام استبيان إلكتروني لاختبار الفرضيات إحصائياً (SPSS)
مجتمع البحث
المقاولون والمهندسون بقطاع الإنشاءات السعودي، بشركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة
عينة البحث
عينة عشوائية طبقية، 120-150 مشاركاً موزعين على فئات الحجم الثلاث
أساليب التحليل
ارتباط وانحدار لاختبار H1-H3، وتحليل تباين ANOVA لاختبار H4

## Slide 10
الجدول الزمني والخاتمة
1
مراجعة الأدبيات
وتصميم الاستبيان
2
التحكيم والدراسة
الاستطلاعية
3
التوزيع وجمع
البيانات الميدانية
4
التحليل الإحصائي
وكتابة النتائج
المدة الإجمالية المقترحة: 5-6 أشهر
خلاصة المقترح
يقدّم هذا البحث اختباراً ميدانياً للعلاقة بين تأخر صرف المستخلصات وعروض أسعار المقاولين والأداء الزمني والمالي، مع قياس أثر حجم المنشأة - وهي علاقة لم تُختبر بشكل متكامل من قبل في السياق السعودي.