LEC 4 
Project Planning- Risk management
📘 Project Planning
Lecture 4: Project Planning – Risk Management

Multiple Choice Questions (MCQs)
Which type of risk refers to events like earthquakes and floods?
أي نوع من المخاطر يشير إلى أحداث مثل الزلازل والفيضانات؟
a) Conventional risks ✅
المخاطر التقليدية ✅
b) Financial risks
المخاطر المالية
  Which strategy involves reducing the likelihood of a risk occurring?
أي استراتيجية تتضمن تقليل احتمالية حدوث الخطر؟
a) Mitigation ✅
التخفيف ✅
b) Avoidance
التجنب
  Which risk is related to interest rate changes?
أي خطر يرتبط بتغيرات أسعار الفائدة؟
a) Financial risk ✅
المخاطر المالية ✅
b) Intangible risk
المخاطر غير الملموسة
  Which step comes first in the risk management process?
أي خطوة تأتي أولاً في عملية إدارة المخاطر؟
a) Risk identification ✅
تحديد المخاطر ✅
b) Risk evaluation
تقييم المخاطر
  Which risk type is often ignored because it is hard to detect?
أي نوع من المخاطر يتم تجاهله غالبًا لأنه يصعب اكتشافه؟
a) Intangible risks ✅
المخاطر غير الملموسة ✅
b) Conventional risks
المخاطر التقليدية


  Which method focuses on creating scenarios to predict possible threats?
أي أسلوب يركز على إنشاء سيناريوهات للتنبؤ بالتهديدات المحتملة؟
a) Scenario-based identification ✅
التحديد المعتمد على السيناريو ✅
b) Goal-based identification
التحديد المعتمد على الأهداف
  Which risk management strategy is used when the cost of mitigation exceeds the potential loss?
أي استراتيجية لإدارة المخاطر تُستخدم عندما تتجاوز تكلفة التخفيف الخسارة المحتملة؟
a) Acceptance ✅
القبول ✅
b) Avoidance
التجنب
  Which type of risk management uses insurance as a tool?
أي نوع من إدارة المخاطر يستخدم التأمين كأداة؟
a) Financial risk management ✅
إدارة المخاطر المالية ✅
b) Conventional risk management
إدارة المخاطر التقليدية
  Which risk is linked to loss of company know-how or expertise?
أي خطر يرتبط بفقدان المعرفة أو الخبرة في الشركة؟
a) Knowledge risk ✅
مخاطر المعرفة ✅
b) Market risk
مخاطر السوق
  Which approach eliminates the source of a threat entirely?
أي نهج يقضي على مصدر التهديد بالكامل؟
a) Avoidance ✅
التجنب ✅
b) Mitigation
التخفيف
  Which step in risk management involves measuring potential impact?
أي خطوة في إدارة المخاطر تتضمن قياس التأثير المحتمل؟
a) Risk evaluation ✅
تقييم المخاطر ✅
b) Risk identification
تحديد المخاطر
  Which risk is connected to inability to meet legal compliance requirements?
أي خطر يرتبط بعدم القدرة على الامتثال للمتطلبات القانونية؟
a) Legal risk ✅
المخاطر القانونية ✅
b) Economic risk
المخاطر الاقتصادية
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Q13
إدارة المخاطر تهدف إلى الاستجابة الفعالة قبل حدوث المخاطر.
Risk management aims to respond effectively before risks occur.
✅ True / صح

Q14
المخاطر المالية تركز فقط على الكوارث الطبيعية.
Financial risks focus only on natural disasters.
❌ False / خطأ

Q15
المخاطر المثالية تعطي أولوية للمخاطر ذات الخسائر الكبيرة والاحتمالية العالية.
Ideal risks prioritize high-loss, high-probability risks.
✅ True / صح

Q16
المخاطر غير الملموسة سهلة القياس والاكتشاف.
Intangible risks are easy to measure and detect.
❌ False / خطأ

Q17
التحضير يشمل رسم خريطة نطاق العمل كأساس لتقييم المخاطر.
Preparation includes mapping scope of work for risk evaluation.
✅ True / صح

Q18
تحديد المخاطر يمكن أن يعتمد على السيناريوهات المختلفة.
Risk identification can rely on different scenarios.
✅ True / صح

Q19
التخفيف يعني قبول الخطر كما هو دون أي إجراء.
Mitigation means accepting the risk as it is.
❌ False / خطأ

Q20
تنفيذ خطة إدارة المخاطر يتضمن اتباع الأساليب المخطط لها للتقليل من آثار المخاطر.
Implementing risk management plan involves following planned methods to reduce risk impact.
✅ True / صح

Q21
مراجعة وتقييم خطة المخاطر تساعد على تعديل الخطة وفق الخبرة الواقعية.
Reviewing risk plan helps adjust based on practical experience.
✅ True / صح

Q22
القبول مناسب للمخاطر العالية جدًا دائمًا.
Acceptance is always suitable for very high risks.
❌ False / خطأ

Q23
المحددات/ المعوقات يمكن أن تؤدي إلى تشتيت الموارد على المخاطر غير المهمة.
Constraints / obstacles may divert resources to unimportant risks.
✅ True / صح

Q24
الهدف النهائي لإدارة المخاطر هو القضاء على جميع المخاطر.
The ultimate goal of risk management is to eliminate all risks.
❌ False / خطأ
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