## Slide 1
Foundations of Project
Management
Chapter 10
PMG 101
Agile & Hybrid Project Management in the Digital Era
الإدارة الرشيقة والهجينة للمشروعات في العصر الرقمي

## Slide 2
Chapter
10
Learning objectives
1. Modern Project Management
2. Agile Project Management Basics
3. Scrum Framework
4. Kanban and Lean Concepts
5. Hybrid Project Management
6. Knowledge Areas in Agile/Hybrid
7. Digital and AI Tools
8. Case Example
9. Challenges, Success Factors, Summary
10. Review Questions and References

## Slide 3
Chapter
10
Modern Project Management
إدارة المشروعات الحديثة
Modern project management integrates traditional, agile and digital practices. | إدارة المشروعات الحديثة تدمج بين الأساليب التقليدية والرشيقة والرقمية.
Focuses on value delivery, stakeholders, and continuous improvement. | حيث تركّز على تعظيم القيمة، وإدارة أصحاب المصلحة، والتحسين المستمر.
Designed to respond quickly to change and uncertainty. | فهي مصممة للاستجابة السريعة للتغيير وعدم اليقين.

## Slide 4
Chapter
10
Why Agile and Hybrid Are Important Today
أهمية الإدارة الرشيقة والهجينة اليوم
Markets and technologies change rapidly; requirements are not always stable. | الأسواق والتقنيات تتغير بسرعة، والمتطلبات ليست ثابتة دائمًا.
Customers expect frequent updates and early value. | العملاء يتوقعون تحديثات متكررة وقيمة مبكرة.
Agile and hybrid approaches reduce risk and increase adaptability. | الأساليب الرشيقة والهجينة تقلل المخاطر وتزيد القدرة على التكيّف.

## Slide 5
Chapter
10
Traditional vs Agile Project Management
الإدارة التقليدية مقابل الإدارة الرشيقة للمشروعات
Traditional (Waterfall): sequential phases, detailed upfront plan, limited changes. | النهج التقليدي : مراحل متتالية، خطة تفصيلية مسبقة، مساحة محدودة للتغيير.
Agile: iterative and incremental, evolving plan, embraces change. | النهج الرشيق: تكراري وتزايدي، خطة تتطور بمرور الوقت، يتقبّل التغيير.
Choice depends on project type, risk level and environment. | الاختيار يعتمد على نوع المشروع ومستوى المخاطرة وبيئة العمل.

## Slide 6
Chapter
10
Definition of Agile Project Management
تعريف الإدارة الرشيقة للمشروعات
A flexible, iterative approach that delivers value in small increments. | أسلوب مرن وتكراري يقدّم القيمة في أجزاء صغيرة.
Welcomes changing requirements throughout the project life cycle. | يتقبّل تغيّر المتطلبات خلال دورة حياة المشروع.
Emphasizes collaboration, customer feedback, and continuous learning. | يركز على التعاون، وتغذية راجعة مستمرة من العميل، والتعلّم المستمر.

## Slide 7
Chapter
10
Agile Manifesto – Core Values
البيان الرشيق – القيم الأساسية
Individuals and interactions over processes and tools. | الأفراد والتفاعلات أهم من العمليات والأدوات.
Working product over comprehensive documentation. | المنتج العامل أهم من التوثيق الشامل.
Customer collaboration over contract negotiation. | التعاون مع العميل أهم من التفاوض على العقد.
Responding to change over following a plan. | الاستجابة للتغيير أهم من الالتزام الصارم بالخطة.

## Slide 8
Chapter
10
Selected Agile Principles
بعض مبادئ المنهج الرشيق
Satisfy the customer through early and continuous delivery of value. | إرضاء العميل من خلال تقديم قيمة مبكرة ومستمرّة.
Welcome changing requirements, even late in development. | الترحيب بتغيّر المتطلبات حتى في المراحل المتأخرة من المشروع.
Deliver working product frequently in short iterations. | تسليم جزء عامل من المنتج بشكل متكرر في دورات قصيرة.

## Slide 9
Chapter
10
Key Agile Roles
الأدوار الرئيسية في الإدارة الرشيقة
Product Owner: represents the customer and sets priorities. | مالك المنتج: يمثل العميل ويحدد الأولويات.
Scrum Master or Agile Coach: facilitates the process and removes impediments. | سكروَم ماستر أو المدرب الرشيق: ييسر العملية ويزيل العوائق.
Development Team: cross-functional group that delivers increments. | فريق التطوير: فريق متعدد التخصصات يقدّم الأجزاء التزايدية من المنتج.

## Slide 10
Chapter
10
Agile Artifacts
المخرجات الرئيسية في المنهج الرشيق
Product Backlog: prioritized list of required features. | قائمة المنتج: قائمة مرتّبة بالأولوية لكل المزايا والمتطلبات.
Sprint Backlog: items selected for the current iteration. | قائمة السبرينت: العناصر المختارة للدورة الحالية.
Increment: usable product at the end of each sprint. | الجزء التزايدي: المنتج القابل للاستخدام في نهاية كل سبرينت.

## Slide 11
Chapter
10
Agile Events
الأحداث والاجتماعات في المنهج الرشيق
Planning meetings to select and plan work items. | اجتماعات التخطيط لاختيار العمل وتخطيطه.
Daily short coordination meetings (stand-ups). | اجتماعات يومية قصيرة للتنسيق (Stand-up).
Review and retrospective at the end of each iteration. | اجتماع مراجعة المنتج واجتماع الاسترجاع في نهاية كل دورة.

## Slide 12
Chapter
10
Scrum Framework Overview
نظرة عامة على إطار سكرم
Scrum is a popular agile framework based on short time-boxed iterations called sprints. | سكرم هو إطار رشيق شائع يعتمد على دورات زمنية قصيرة ومحددة تسمى سبرينت.
Defines clear roles, events, and artifacts to structure the work. | يحدد أدوارًا وأحداثًا ومخرجات واضحة لتنظيم العمل.

## Slide 13
Chapter
10
Scrum Roles
أدوار سكرم
Product Owner: defines product vision and backlog order. | مالك المنتج: يحدّد رؤية المنتج وترتيب أولويات قائمة المنتج.
Scrum Master: serves the team and ensures Scrum is understood. | سكروَم ماستر: يخدم الفريق ويضمن تطبيق سكرم بشكل صحيح.
Development Team Members: self-organizing professionals. | أعضاء فريق التطوير: محترفون منظمون ذاتيًا.

## Slide 14
Chapter
10
Scrum Events
الأحداث في سكرم
Sprint Planning – define sprint goal and selected backlog items. | تخطيط السبرينت – تحديد هدف السبرينت والعناصر المختارة من قائمة المنتج.
Daily Scrum – short meeting to synchronize the team. | سكرم اليومي – اجتماع قصير لتنسيق عمل الفريق.
Sprint Review and Sprint Retrospective – inspect product and process. | مراجعة السبرينت واسترجاع السبرينت – لمراجعة المنتج وتحسين العملية.

## Slide 15
Chapter
10
User Stories and Backlogs
قصص المستخدم وقوائم الأعمال
User Story: simple description of a requirement from user perspective. | قصة المستخدم: وصف بسيط لمتطلب من وجهة نظر المستخدم.
Typical format: As a user, I want a feature so that I get a benefit. | الصيغة المعتادة: بصفتي مستخدمًا أريد ميزة معينة حتى أحقق فائدة معينة.
Backlog items are estimated and prioritized regularly. | عناصر قائمة المنتج تُقدَّر وتُرتَّب حسب الأولوية بشكل دوري.

## Slide 16
Chapter
10
Kanban Basics
أساسيات كانبان
Kanban visualizes work on a board with columns such as To Do, In Progress, Done. | كانبان يَعرض العمل على لوحة بأعمدة مثل: للقيام به، قيد التنفيذ، منتهٍ.
Limits work in progress (WIP) to reduce overload and multitasking. | يحدد حدًا أقصى للعمل قيد التنفيذ لتقليل الضغط وتعدد المهام.
Focuses on continuous flow and reducing cycle time. | يركز على التدفق المستمر وتقليل وقت الدورة.

## Slide 17
Chapter
10
Lean Principles in Projects
مبادئ اللين في إدارة المشروعات
Eliminate waste and maximize value for the customer. | إزالة الهدر وتعظيم القيمة للعميل.
Build quality into processes, not only in final inspection. | بناء الجودة داخل العمليات وليس في الفحص النهائي فقط.
Respect people and encourage continuous improvement (Kaizen). | احترام الأفراد وتشجيع التحسين المستمر -كايزن.

## Slide 18
Chapter
10
Hybrid Project Management
إدارة المشروعات الهجينة
Hybrid approach combines predictive (Waterfall) and agile practices in one project. | النهج الهجين يدمج بين الأسلوب التنبؤي والممارسات الرشيقة في مشروع واحد.
Some phases are planned in detail, others are iterative and incremental. | بعض المراحل تُدار بخطة تفصيلية، بينما تُدار مراحل أخرى بشكل تكراري وتزايدي.

## Slide 19
Chapter
10
When to Use Hybrid Approach
متى نستخدم النهج الهجين؟
When part of the scope is stable while another part is uncertain. | عندما يكون جزء من نطاق المشروع ثابتًا وجزء آخر غير مؤكد.
When the organization is transitioning from traditional to agile ways of working. | عند انتقال المنظمة من النهج التقليدي إلى النهج الرشيق تدريجيًا.
When regulatory requirements demand documentation but innovation is needed. | عندما تتطلب الجهات التنظيمية توثيقًا صارمًا مع وجود حاجة للابتكار والمرونة.

## Slide 20
Chapter
10
Project Life Cycle Types
أنواع دورات حياة المشروع
Predictive (Waterfall) life cycle. | دورة حياة تنبؤية (الشلال).
Iterative and Incremental life cycles. | دورات حياة تكرارية وتزايدية.
Agile life cycles. | دورات حياة رشيقة.
Hybrid life cycles that combine previous types. | دورات حياة هجينة تجمع بين الأنواع السابقة.

## Slide 21
Chapter
10
Scope Management in Agile/Hybrid
إدارة النطاق في البيئة الرشيقة والهجينة
Scope is defined at a high level, then detailed through backlog items. | يُعرَّف نطاق المشروع بشكل عام ثم يُفصَّل من خلال عناصر قائمة المنتج.
Scope can evolve over time based on feedback and priorities. | يمكن أن يتطور النطاق بمرور الوقت حسب التغذية الراجعة والأولويات.
Changes are managed via reprioritization and collaboration. | تُدار التغييرات من خلال إعادة ترتيب الأولويات والتعاون.

## Slide 22
Chapter
10
Schedule Management in Agile/Hybrid
إدارة الجدول الزمني في البيئة الرشيقة والهجينة
Time is often fixed using short iterations (sprints). | الوقت غالبًا ثابت باستخدام دورات قصيرة –سبرينت.
Scope per sprint may vary according to capacity and priority. | حجم العمل في كل سبرينت قد يتغيّر حسب القدرة والأولوية.
Use releases and iterations instead of a single final deadline only. | يُستخدم مفهوم الإصدارات والدورات بدلًا من الاعتماد على موعد نهائي واحد فقط.

## Slide 23
Chapter
10
Cost and Value Management
إدارة التكلفة والقيمة
Costs can be controlled by fixed team size and sprint duration. | يمكن ضبط التكلفة من خلال حجم فريق ثابت ومدة سبرينت ثابتة.
Focus on delivering the highest-value features first. | التركيز على تسليم الخصائص الأعلى قيمة في البداية.
Regular reviews help stop low-value work early. | المراجعات الدورية تساعد على إيقاف الأعمال منخفضة القيمة مبكرًا.

## Slide 24
Chapter
10
Risk Management in Agile/Hybrid
إدارة المخاطر في البيئة الرشيقة والهجينة
Short iterations reduce exposure to long-term risk. | الدورات القصيرة تقلّل التعرض لمخاطر طويلة الأمد.
Frequent feedback reveals issues early. | التغذية الراجعة المتكررة تكشف المشكلات في وقت مبكر.
Hybrid approach can use risk registers with agile practices. | النهج الهجين يمكنه استخدام سجلات المخاطر مع الممارسات الرشيقة.

## Slide 25
Chapter
10
Quality Management in Agile/Hybrid
إدارة الجودة في البيئة الرشيقة والهجينة
Quality is built through continuous testing and review. | تُبنى الجودة من خلال الاختبارات المستمرة والمراجعات المتكررة.
Definition of Done clarifies quality criteria for completion. | تعريف الإنجاز يوضّح معايير إتمام العمل بالجودة المطلوبة.
Retrospectives identify process improvements. | اجتماعات الاسترجاع تساعد على اكتشاف فرص تحسين العملية.

## Slide 26
Chapter
10
Stakeholder Engagement
إشراك أصحاب المصلحة
Agile requires close and ongoing stakeholder collaboration. | الإدارة الرشيقة تتطلب تعاونًا وثيقًا ومستمرًا مع أصحاب المصلحة.
Regular demos and reviews keep stakeholders aligned. | العروض التوضيحية والمراجعات المنتظمة تُبقي أصحاب المصلحة على اطلاع وتوافق.
Transparent communication builds trust and reduces conflict. | الاتصال الشفاف يبني الثقة ويقلل من الصراع.

## Slide 27
Chapter
10
Communication in the Digital Era
الاتصال في العصر الرقمي
Use tools like MS Teams, Slack, Zoom and email for collaboration. | استخدام أدوات مثل MS Teams وSlack وZoom والبريد الإلكتروني للتعاون.
Agile boards are often digital (Jira, Trello, ClickUp). | لوحات العمل الرشيقة غالبًا رقميةJira وTrello وClickUp وغيرها.
Clear, timely messages reduce misunderstandings in projects. | الرسائل الواضحة وفي الوقت المناسب تقلّل سوء الفهم في المشروعات.

## Slide 28
Chapter
10
Digital Tools for Planning and Tracking
أدوات رقمية للتخطيط والمتابعة
Gantt charts and roadmaps support high-level planning. | مخططات جانت وخريطة الطريق تدعم التخطيط عالي المستوى.
Burndown and burnup charts track sprint progress. | مخططات Burndown وBurnup تتابع التقدم في السبرينت.
Dashboards visualize KPIs and overall project health. | لوحات المعلومات تعرض مؤشرات الأداء والصحة العامة للمشروع.

## Slide 29
Chapter
10
Artificial Intelligence in Project Management
الذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات
AI supports scheduling, risk prediction, and resource optimization. | يساعد الذكاء الاصطناعي في الجدولة وتوقّع المخاطر وتحسين استخدام الموارد.
Chatbots and assistants help generate reports and answer questions. | المساعدات الذكية تساعد في إعداد التقارير والرد على الأسئلة.
Data-driven decisions improve accuracy and response speed. | القرارات المبنية على البيانات تزيد من الدقة وسرعة الاستجابة.

## Slide 30
Chapter
10
Example: Agile in a Software Project
مثال: تطبيق الرشاقة في مشروع برمجي
Requirements change as users test prototypes. | تتغيّر المتطلبات مع تجربة المستخدمين للنماذج الأولية.
Team works in two-week sprints delivering new features each cycle. | يعمل الفريق في سبرينت مدتها أسبوعان لتسليم خصائص جديدة في كل دورة.
Product Owner prioritizes features based on user feedback. | يحدد مالك المنتج أولويات الخصائص بناءً على ملاحظات المستخدمين.

## Slide 31
Chapter
10
Example: Hybrid Approach in Construction
مثال: نهج هجين في مشروع إنشائي
Structural work follows a predictive plan with fixed milestones. | الأعمال الإنشائية الأساسية تُدار بخطة تنبؤية ذات مراحل ثابتة.
Interior design and smart systems follow agile iterations. | تصميم الديكور والأنظمة الذكية تُدار بدورات رشيقة.
Client feedback is integrated at the end of each interior iteration. | تُدمج ملاحظات العميل في نهاية كل دورة من دورات التصميم الداخلي.

## Slide 32
Chapter
10
Organizational Culture and Leadership
ثقافة المنظمة والقيادة
Agile requires trust, empowerment, and openness to experiment. | تتطلب الإدارة الرشيقة ثقافة ثقة وتمكين وانفتاح على التجربة.
Leaders become facilitators and coaches, not only controllers. | يصبح دور القادة ميسّرين ومدرّبين، وليس فقط مراقبين ومسيطرين.
Supportive culture accelerates agile and hybrid adoption. | الثقافة الداعمة تسرّع من تبني الأساليب الرشيقة والهجينة.

## Slide 33
Chapter
10
Challenges of Agile and Hybrid Adoption
تحديات تطبيق الإدارة الرشيقة والهجينة
Resistance to change and fear of losing control. | مقاومة التغيير والخوف من فقدان السيطرة.
Lack of experience or training in agile practices. | نقص الخبرة أو التدريب في الممارسات الرشيقة.
Misalignment between organizational structure and agile teams. | عدم اتساق الهيكل التنظيمي مع أسلوب عمل الفرق الرشيقة.

## Slide 34
Chapter
10
Critical Success Factors
عوامل النجاح الرئيسية
Clear vision and strong sponsorship from top management. | رؤية واضحة ودعم قوي من الإدارة العليا.
Proper training and coaching for teams. | توفير تدريب وتوجيه ملائم للفرق.
Gradual transition and continuous feedback. | انتقال تدريجي وتغذية راجعة مستمرة لتحسين التطبيق.

## Slide 35
Chapter
10
Role of the Project Manager in Agile/Hybrid
دور مدير المشروع في البيئة الرشيقة والهجينة
Shifts from command and control to serve and support. | ينتقل من أسلوب الأمر والسيطرة إلى أسلوب الخدمة والدعم.
Facilitates collaboration, removes blockers, aligns stakeholders. | يسهّل التعاون، ويزيل العوائق، ويحقق التوافق بين أصحاب المصلحة.
Manages interfaces with government, contracts and external parties. | يدير العلاقة مع الحكومه والعقود والأطراف الخارجية.

## Slide 36
Chapter
10
KPIs and Performance Metrics
مؤشرات الأداء في المشاريع الرشيقة والهجينة
Delivery speed such as cycle time and lead time. | سرعة التسليم مثل وقت الدورة ووقت الاستجابة.
Value delivered measured by business outcomes and customer satisfaction. | القيمة المقدَّمة تقاس بنتائج الأعمال ورضا العملاء.
Team health including engagement and burnout levels. | صحة الفريق بما في ذلك الاندماج الوظيفي ومستويات الإرهاق.

## Slide 37
Chapter
10
Summary of Key Points
ملخص النقاط الرئيسية
National programs and mega-projects require flexibility and innovation. | البرامج الوطنية والمشروعات العملاقة تحتاج إلى مرونة وابتكار.
Agile and hybrid approaches support rapid transformation and digital initiatives. | الأساليب الرشيقة والهجينة تدعم التحوّل السريع والمبادرات الرقمية.

## Slide 38
Chapter
10
Summary of Key Points
ملخص النقاط الرئيسية
Agile and hybrid project management respond to change and focus on value. | الإدارة الرشيقة والهجينة تستجيب للتغيير وتركّز على القيمة.
Scrum, Kanban and Lean provide practical frameworks and tools. | سكرم وكانبان واللين توفّر أطرًا وأدوات عملية لتطبيق الرشاقة.
Success depends on culture, leadership, training and continuous improvement. | يعتمد النجاح على الثقافة والقيادة والتدريب والتحسين المستمر.

## Slide 39
Chapter
10
Review Questions (1)
أسئلة مراجعة (١)
What is the main difference between traditional and agile project management? | ما الفرق الرئيسي بين الإدارة التقليدية والإدارة الرشيقة للمشروعات؟
When is a hybrid approach more suitable than a pure agile approach? | متى يكون النهج الهجين أنسب من النهج الرشيق بالكامل؟
Name two agile values and explain them briefly. | اذكر قيمتين من قيم المنهج الرشيق واشرحهما باختصار.

## Slide 40
Thank You